Rozeznanie cenowe na remont sali  gimnastycznej  w budynku  Gimnazjum w Żołędowie.

Spis treści

I: Instrukcja dla Wykonawców

II:	Formularz oferty wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1: Formularz oferty;

III: 	Istotne postanowienia umowy

Wzór umowy

Instrukcja dla Wykonawców

1.	ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum Nr 1 im. J. Korczaka

ul. Bydgoska 24

86-031 Żołędowo

adres strony internetowej www.bip.osielsko.pl

2.    	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont sali gimnastycznej w budynku  Gimnazjum w Żołędowie.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został na podstawie przedmiarów, projektu oraz stwior stanowiących załączniki do niniejszego rozeznania.

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 lipca 2012 r.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w rozeznaniu cenowym:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

b) Kosztorys ofertowy

c) Oświadczenie o akceptowaniu wzoru umowy,

d) Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.3 Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 4 rozeznania cenowego.

5.4	Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres:

Gimnazjum Nr 1 im. J. Korczaka

ul. Bydgoska 24

86-031 Żołędowo

oraz opisane dotyczy:

Remont sali gimnastycznej w budynku  Gimnazjum w Żołędowie.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ROZEZNANIA CENOWEGO

6.1  Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 052 381 87 28). Pytania należy kierować na adres siedziby zamawiającego.

6.2   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego rozeznania cenowego.

6.3	Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

6.4	W trakcie postępowania przetargowego upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są następujący pracownicy zamawiającego:

Ewa Kraska –  dyrektor Gimnazjum nr tel: 052 381 87 28,

7.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

7.1	Cena oferty zostanie zamieszczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, którego wzór dołączono.

7.2	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

7.3	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

7.4	Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

7.5	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

8.1 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w:

Gimnazjum Nr 1 im. J. Korczaka

ul. Bydgoska 24

86-031 Żołędowo

sekretariat szkoły- parter

w terminie 15 czerwca 2012 r. godz. 9:00. czasu lokalnego.

8.2 	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

9.	      OTWARCIE I OCENA OFERT

9.1	Kierownik Zamawiającego dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie dyrektora, w dniu 15 czerwca 2012 r. godz. 9:15. Otwarcie ofert jest jawne.

9.2	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

9.3	W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10.	    KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

10.1	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny (waga kryterium 100%).

10.2 	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

| liczba punktów | = | najniższa cena | X 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cena oferty ocenianej |  |

Załącznik nr 1

…………………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

tel. .........................................................

fax. .......................................................

e-mail:………………………………………………….

Formularz Ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Remont sali gimnastycznej w budynku  Gimnazjum w Żołędowie.

my niżej podpisani

...................................................................................

...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz/lub wszystkich  członków konsorcjum, innych podmiotów ubiegających się o zamówienie.)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w rozeznaniu cenowym.

- OFERUJEMY wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę:

brutto:…………………………………………

netto:……………………………………………

VAT:…………………………………………….

Słownie brutto:…………………………………………………………………………………………..

Słownie brutto:…………………………………………………………………………………………..

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w rozeznaniu cenowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w rozeznaniu.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w rozeznaniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót:

a)	w zakresie ……………......................................……………

(część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom )

b)	w zakresie ………………………...............................……..

(część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom )

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w rozeznaniu cenowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

NR KONTA :_____________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

__________________ dnia __ __ 2012 roku        ___________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

WZÓR UMOWY

UMOWA  Nr  ……………

zawarta  dniu …………. r.  w Żołędowie  pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 24 w Żołędowie, 86-031 Osielsko , zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Szkoły  – Ewę Kraskę

NIP

a  ……………………………….

mającym swą siedzibę ……………………………… reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą"  w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont sali gimnastycznej w budynku  Gimnazjum w Żołędowie.

2. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykona / nie wykona / siłami własnymi bez udziału podwykonawców  /z udziałem podwykonawcy ..............................  z siedzibą w ……………………………………

§ 2

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy określony w projekcie budowlanym, sstwior oraz przedmiarze robót.

- Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy.

2. Terminem zakończenia robót budowlanych do 30 lipca 2012 r.,

§ 4

Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią:

- dokumentacja budowlana

- oferta wykonawcy

§ 5

- Zamawiający przekaże teren do prac ogólnobudowlanych w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy.

- Przy przekazaniu terenu do remontu należy spisać protokół zawierający wykaz ewentualnych  przeszkód.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć projekt budowlany, dla części w stosunku do których jest on wymagany, w 1 egzemplarzu w dniu przekazania obiektu do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych wraz z przedmiarem robót.

§ 7

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ………………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika  robót  w zakresie części……………… …………………………

- Inspektor nadzoru i kierownik robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy „ Prawo budowlane”.

§ 8

Wykonawca na własny koszt doprowadzi energię elektryczną na teren obiektu, gdzie prowadzone będą prace remontowo-budowlane  lub pokryje koszty zużycia energii.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren na którym prowadzone są roboty remontowe, strzec mienia znajdującego się na terenie remontu, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren na którym prowadzone są roboty remontowe w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ( oznakuje trasy komunikacji publicznej ) oraz będzie usuwał i składował wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren na którym prowadzone są roboty remontowe i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 12

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty które wykonywać będą Podwykonawcy.

§ 13

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się następującą kwotą:

Wynagrodzenie brutto……………………….w tym podatek VAT ……………… kwota netto:………………………….. słownie brutto: (………… zł ../100), zgodnie z ofertą  Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

§ 14

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi  fakturą końcową   za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1.

§ 15

- Płatności należne podwykonawcom za wykonane roboty realizować będzie Wykonawca.

- Bezpośrednio przed  dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży potwierdzone przez bank polecenie przelewu za roboty wykonane przez Podwykonawców  wraz z kopiami faktur od Podwykonawców.

3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury pod warunkiem właściwego wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni przelewem od momentu otrzymania faktury na konto  ……………………………….

§ 16

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania  Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania.

- informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

§  17

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie  kar umownych.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

  - z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  kary umowne :

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki  licząc od  następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego     wysokość  kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do  zapłaty odsetek ustawowych.

5.  W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potrącona zostanie z faktury Wykonawcy.

§ 18

1.   Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie poszczególna część  umowy.

2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

3.   Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

4.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 19

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

- Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru robót remontowo-budowlanych.

§ 20

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia określające warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą  obu stron  wyrażoną na piśmie w  zakresie

a) terminu wykonania umowy w przypadku opóźnienia w dostawach potrzebnych materiałów, przy wykazaniu, że zwłoka nie leży po stronie wykonawcy, zaistnienia stanu wyższej konieczności, działania czynników atmosferycznych powodujących niemożliwość wykonania przedmiotu umowy  a także

b) zmiany podwykonawcy.

c) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w tym zmiany stawki VAT.

§ 21

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo  do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego

d) wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt  tej strony, która odstąpiła od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu remontu urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 22

Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu umowy zawierane z Podwykonawcą w terminie do 14 dnia od podpisania, oraz przekaże kopie tych umów poświadczone przez Wykonawcę oraz przez Podwykonawcę. Wykonawca dostarczy również na żądanie Zamawiającego poświadczone kopie wpisu do ewidencji gospodarczej lub KRS Podwykonawcy.

W wypadku nie przedstawienia umów z podwykonawcą, Zamawiający zostanie zwolniony z odpowiedzialności solidarnej za roszczenia wynikające z umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 			                        	WYKONAWCA

…………………………………                                    ……………………………………..