Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 28 października do 26 listopada 2008r.

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

W minionym okresie zawierane były akty notarialne:

- 5 listopada – dot. regulacji drogi w Maksymilianowie.

Jest to realizacja uchwały Rady Gminy Osielsko Nr  XI/91/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

- 7 listopada – dot. darowizny ul. Zielona Dolina.

Jest to realizacja uchwały Rady Gminy Osielsko Nr  IV/26/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

II. Sprawy bieżące

1. Wydane Zarządzenia

- Nr 33 z dnia  w sprawie zmiany budżetu gminy w związku z otrzymanymi dotacjami:

- 37.500,- zł na pomoc producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy,

- 19.255,- zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania ponoszonych przez gminę.

- Nr 34 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2009.

W minionym okresie wydawałem również zarządzenia jako kierownik urzędu, m.in. w sprawach zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz nowelizacji Regulaminu naboru na wolne stanowiska w urzędzie w związku z koniecznością utworzenia nowego stanowiska w Referacie GGZPiR wskutek zapowiadającej się dłuższej absencji kierownika referatu. Zarządzeniem kierownika urzędu, po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym, został również rozbudowany jednolity rzeczowy wykaz akt, aby umożliwić zakładanie teczek spraw, które nie zostały objęte, co do symboli i haseł klasyfikacyjnych przez załącznik do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. - Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.

2. Działalność Straży Gminnej

Komendant przedstawił sprawozdanie za okres od 1 do 31 października 2008 r. Podjęto 75 interwencji, w wyniku których pouczono 52 osoby, przeprowadzono 2 rozmowy wychowawcze z nieletnimi, wydano 32 polecenia usunięcia nieprawidłowości. Kontrolowano obręby boisk szkolnych 14 razy oraz inne miejsca uznawane jako zagrożone – 11 razy. Odnotowano 30 zgłoszeń osobistych, w tym telefoniczne oraz w formie elektronicznej od mieszkańców, z czego tylko 2 anonimowe. Spośród wszystkich zgłoszeń, tylko w jednym przypadku nie potwierdziło się, nie było podstaw do podjęcia interwencji.

Z katalogu spraw, w których Straż interweniowała – 29 związanych było bezpośrednio z kontrolą nieruchomości i egzekwowaniem przepisów związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku w gminach i numeracją porządkową oraz 14 związanych z kontrolą budów, gdzie stwierdzano uchybienia. Ponadto: 18 interwencji w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 4 w związku z wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 7 w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 9 związanych ze szkodnictwem leśnym i ogrodowym, 5 w związku z wykroczeniami przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 2 w związku z wykroczeniami z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odbyto jedną wspólną służbę z Policją.

Nałożono 4 mandaty łącznie na kwotę 400,- zł w tym:

- 2 w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- 2 za wykroczenia drogowe.

Kontrolowane 2 razy miejsca targowe.

W ramach programu „Bezpieczny rowerzysta w gminie”, skontrolowano 11 rowerzystów i wręczono żółte kamizelki odblaskowe.

Dowóz psów do schroniska – 6 przypadków. W dniu 20 października Straż odwoziła do schroniska 3 zdziczałe psy, które pokąsały strażników. Na szczęście rany nie były groźne.

3. Lokaty przejściowo wolnych środków

Mamy następujące lokaty przejściowo wolnych środków:

- do 8.12. – 1.000.000,00 zł w PKO BP,

- do 3.12. – 3.000.000,00 zł w DB NORD,

- do 3.12. – 1.000.000,00 zł w BS Osielsko.

4. Kontrole

1) kontrole zewnętrzne Urzędu

- Odbyła się kontrola przeprowadzona przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola obejmowała realizację zadań zleconych w szczególności z zakresu USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, realizację porozumienia w zakresie utrzymania grobów wojennych. W trakcie wykonywania czynności kontrolujący nie zgłaszali żadnych uwag, ale protokołu kontroli jeszcze nie otrzymałem.

- Urząd był również kontrolowany przez Inspekcję Pracy. Otrzymaliśmy dokumenty pokontrolne zobowiązujące m.in. do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy i zapoznania pracowników z dokonaną oceną, aktualizacji norm przydziału środków ochrony indywidualnej i zapewnienia pracownikowi odpowiedzialnemu za archiwum odzieży ochronnej, zapewnienia odpowiedniej szerokości przejść między regałami oraz między ścianami, a regałami w archiwum (u nas nie zawsze jest to min. 75 cm).

2) kontrole własnych jednostek

- 4 listopada zakończyła się rozpoczęta w październiku z mojego upoważnienia kontrola finansowa w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie. Kontrola obejmowała okres I półrocza br. Kontrolujący nie stwierdził uchybień.

- W listopadzie została przeprowadzona z mojego upoważnienia kontrola finansowa w Zespole ds. Oświaty w Osielsku. Kontrola obejmowała okres III kwartału br. Kontrolujący stwierdził, że wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe środki publiczne są właściwie gromadzone, wydatkowane w wysokościach uzasadniony i oszczędny, a obsługa księgowa – rachunkowość prowadzona w Zespole ds. Oświaty dla jednostek organizacyjnych Gminy Osielsko odpowiada wymogom określonym aktualnymi przepisami.

III. Inwestycje

- Sieć wodociągowa w ul. Sienkiewicza, Mrossa, Żurawinowej w Niemczu – wykonuje Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Łokietka 4. Roboty są w końcowej fazie, termin jest do 30 listopada br.

- Sieć wodociągowa w Niemczu w ul. Myśliwskiej, Tuwima, Czarnoleskiej – firma WIMAR z Koronowa. Odbiór nastąpił w dniu 24 października br. ale z uwagami. Termin usunięcia niedoróbek wyznaczono do dnia 30 października 2008 r. Usterki zostały usunięte.

- Sieć wodociągowa w ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków w Niemczu – jest przygotowywany przetarg

- Sieć wodociągowa w Osielsku w ul. Bielskiej, Skrzypowej i Rozmarynowej – zrealizowała firma WIMAR z Koronowa z kwotą 73.108,89 zł brutto. Roboty odebrano.

- Sieć wodociągowa w Osielsku w ul. Koralowej – realizuje firma WIMAR z Koronowa. Realizacja zadania obejmowała również fazę projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę i roboty są w toku. Termin zakończenia jest do 20.12.2008 r.

- Niemcz ul. Kusocińskiego (nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikiem na odcinku 472mb.) – wykonawca Przedsiębiorstwo BETPOL S.A. Roboty drogowe zostały zakończone i odebrane.

Jest to zadanie, na które złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków RPO. 14 listopada Marszałek Województwa poinformował, iż przedłużony zostaje termin oceny formalnej wniosków do kwietnia 2009 roku.

- Osielsko ul. Tymiankowa (nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku 330 mb.) –wykonawca Przedsiębiorstwo AFFABRE za kwotę 357.917,13 zł. Roboty odebrano bez uwag.

- ul. Żurawia i Bażancia –  dnia 01.10.2008 r. zostały otworzone oferty na realizacje inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp.  z o.o. na kwotę 335.708,27 zł. Umowa została podpisana i roboty rozpoczęte. Termin jest do 15.12.br.

- ul. Gwiaździsta - dnia 01.10.2008 r. zostały otworzone oferty na realizacje inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo DELTA Sp.  z o.o. na kwotę 440.292,75 zł. Umowa została podpisana i roboty rozpoczęte.

- Chodnik w Niemczu (od świetlicy do Mickiewicza) – 12 listopada uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i poszukujemy wykonawcy.

- Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych – złożyliśmy wniosek na przebudowę ulicy Słonecznej (poszerzenie i nakładkę) na dł. 1,7 km. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 2.725 tys. zł. z tego 50% to kwota 1.362,5 tys. zł.

- budowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie - 14 października podpisano umowę z wykonawcą firma PRODOMO + z Chełmna. Roboty rozbiórkowe starego obiektu winien wykonawca rozpocząć 1 grudnia.

- budowa basenu w Osielsku - Termin składania ofert jest do 27.11.2008 r.

- Niemcz: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej, Czarnoleskiej, Hubertusa, Kościuszki, Smukalskiej, Strzeleckiej, Konopnickiej, Tuwima z tłocznią ścieków i przykanalikami - Odbioru dokonano w dniu 24.10.2008 r. ale uwagi i usterki Wykonawca był zobowiązany usunąć do 30 października i zostały usunięte.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, Mrossa, Żurawinowej w Niemczu – realizuje Zakład Instalacyjno – Sanitarny Wojciech Bartczak z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Łokietka 4. Roboty są w toku.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika, Kolumba, Marco Polo, Olimpijczyków w Niemczu – jest przygotowywany przetarg.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Osielsku w ul. Koralowej - postępowanie zaprojektuj i wybuduj. Realizuje firma WIMAR z Koronowa. Termin zakończenia przedmiotu umowy do 20.12.2008 r. Dokumentacje opracowano, uzyskano pozwolenie na budowę, roboty są w toku.

- Sieć kanalizacji sanitarnej w  Żołędowie: ul. Brzoskwiniowa, Sadownicza, Polna – I etap, rozpoczęcie II etapu – osiedle za cmentarzem. – nastąpiło otwarcie ofert, wykonawcy zostali wezwani do ich uzupełnienia i wyjaśnień, procedura wyboru nie została zakończona.

- Zarząd Powiatu Bydgoskiego Decyzją DP-7334/91/08 nie wyraził zgody na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Maksymilianowie (w obrębie ulic Dworcowej i Kościelnej) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1509C Maksymilianowo – stacja kolejowa. Władze Powiatu argumentują, iż zgoda na wnioskowaną lokalizację inwestycji spowoduje całkowite zniszczenie drogi i nie przekonujące są dla władz Powiatu argumenty, że tej drodze już niewiele może zaszkodzić, a częściowe odtworzenie jezdni, które byłoby przez nas wykonane w istocie znacznie poprawi dotychczasowy stan drogi.

- Roboty budowlane – zadanie polegające na budowie oświetlenia

- przy ul. Szczecińskiej w Niwach

- przy ul. Zielona Dolina w Bożenkowie

- przy ul. Słonecznej i Klonowej w Żołędowie

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo ELBROX za kwotę 67.329,13 zł. Termin był do 27 października, ale roboty zakończono wcześniej i zostały już odebrane.

- Świetlica w Maksymilianowie – prace rozbiórkowe starego budynku są zakończone. Została opracowana koncepcja na budowę świetlicy i będzie zaprezentowana mieszkańcom na zebraniu wiejskim.

- Szkoła w Niemczu – ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert jest do 3 grudnia br.

Realizacja projektu P.N. „MOJE BOISKO- ORLIK 2012” w Żołędowie

Jak informowałem Państwa na poprzedniej sesji, w wyniku rozstrzygniętego 28 sierpnia przetargu na roboty budowlane i podpisanej w dniu 5 września umowy, w dniu 8 września przekazano plac budowy Wykonawcy tj.  firmie Panorama II Sp. z o.o., z Gdyni. Wykonawcą robót elektrycznych jest ZAKŁAD INSTALACYJNY „PAKTOL” Paweł Stolarski Wilcze. Roboty związane z przebudową linii są zakończone. Budowa oświetlenia uzależniona jest od Wykonawcy boisk. Firma instalacyjna jest gotowa do wykonania oświetlenia pod warunkiem że firma PANORAMA II Sp. z o.o. wykona podbudowę.

Dostawcą budynku jest Przedsiębiorstwo Budowlane „FAMBUD” Sp. z o.o. z Wołowa.

Na dzień dzisiejszy są wykonane fundamenty pod budynek socjalny, fundamenty pod maszty oświetleniowe oraz warstwa odsączająca pod nawierzchnię boisk. Na początku grudnia zostaną zakończone roboty elektryczne.

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami, sołectwami oraz reprezentacja gminy.

  - 3 listopada odbyłem spotkanie z dyr. PKS na temat komunikacji wewnętrznej w gminie.

  - 5 listopada odbyła się w siedzibie GOK publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp „Osielsko III”. Jest to element procedury na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - 6 listopada w Dobrczu odbyło się spotkanie na temat projektu informatyzacji gmin. Oprócz wójtów zainteresowanych gmin, w spotkaniu udział wzięli: pełnomocnik Marszałka i Prezes KPSI.

  - 14 listopada wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pana Starostę z eurodeputowanym Tadeuszem Zwiefką.

  - 15 listopada (sobota) wraz z 15-osobową reprezentacja gminy wziąłem udział w Festynie Samorządowym Powiatu Bydgoskiego.

  - 18 i 19 listopada wziąłem udział w konferencji zorganizowanej przez Pomorska Spółkę Gazowniczą w Bydgoszczy.

  - 25 listopada odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Osielsko.