Protokoł

Komisji ds. rozwoju gospodarczego

dnia 12 kwietnia 2016 r.

Obecni wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2. Informacja Wójta:
- o stanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r.

- nt. likwidacji miejsc niebezpiecznych ( budowa skrzyżowań, chodników).

- o stanie prac w zakresie odwodnienia zgodnie z kierunkami opracowania przez firmę Ekowodrol.

1. Informacja dyr. GOSIR-u o kosztach funkcjonowania basenu i kierunkach prac zmierzających do ich obniżenia.
2. Podsumowanie z przeglądu dróg.
3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1.
 Posiedzenie komisji otworzył jej przewodniczący Ireneusz Kraszkiewicz. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu quorum przedstawił porządek posiedzenia.

Ad. 2
Wójt poinformował o prowadzonych rozmowach z dyrektorem GDDiK w kwestii przebudowy skrzyżowania w Osielsku, przebiegu S5, dróg bezpośrednio przylegających, potrzebą budowy drugiego węzła komunikacyjnego przy S5.
Ponadto Wójt poinformował o:
- etapach budowy dróg gminnych,
- możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę placu zabaw,
- przygotowaniach do budowy świetlic w Niemczu i Żołędowie,
- poinformował o planach rozwiązań komunikacyjnych wewnątrz gminy.
Wójt przedstawił realizację programu 500+. Wpłynęło 120 wniosków, w tym 45 wniosków drogą elektroniczną.

A.Matusewicz- przy budowie ul. Wiązowej w Osielsku powinien być dostęp do terenów rekreacyjnych, swobodny dojazd z ul. Dębowej.
Wójt – wjazd na plac zabaw jest dogodny i nie ma potrzeby wykonywania łączenia z ul. Dębową.
G. Paliwoda zapytał czy wydając 8 mln zł na ul. Leśną w Osielsku jest tak pilne.
Wójt – ul. Leśną prowadzony jest kolektor sanitarny w kierunku Bydgoszczy. Nasz punkt zlewny zostanie zlikwidowany na złą jakość ścieków z gm. Dobrcz.

Ad. 3
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Ż Kaźmierczak**:**

Ogólny koszt utrzymania basenu w roku 2015 wyniósł 1 704 380,57 zł. W porównaniu z rokiem 2014 wzrosły koszty o 607 062 zł. Głównym elementem wzrostu kosztów jest pozycja „zużycie energii elektrycznej, wody i gazu” z kwoty 14 550 zł na kwotę 442 350 zł. Różnica powstała z uwagi osobne opomiarowanie budynku gimnazjum basenu z halą sportową. Ponadto została wybudowana łaźnia parowa za kwotę 54 999 zł oraz został wykonany system pomiaru i sterowania temperaturą wody.

Zostały podjęte kroki i przyjęto oszczędności, są to głównie w płacach. W celu obniżenia kosztów pracownik wykonuje dodatkowe zadania np. od 600-800 sprzedaje bilety, a po godz. 800 prowadzi sprawy administracyjno-kadrowe. Wymogi BHP są zachowane.

 Na pytanie radnego A. Różańskiego, frekwencja na basenie jest na stałym poziomie pomimo, że otwierane są nowe baseny w Bydgoszczy.

Na pytanie radnego A. Wiekieraka, że ekspertyza stanu technicznego została wykonana. W roku ubiegłym skończyła się 5-cio letnia gwarancja firmy LECH. Po otrzymaniu ekspertyzy firma wykona usterki związane z przeciekami niecki basenu. Z ekspertyzy wynika, że wina leży po stronie wykonawcy i usterka zostanie wykonana przez ta firmę.

Ad. 4

W dniach 9 i 30 marca 2016 członkowie komisji ds. rozwoju RG Osielsko Pan Krzysztof Lewandowski, Andrzej Matusewicz, Andrzej Wiekierak, Ireneusz Kraszkiewicz oraz przewodnicząca komisji ds. rodziny Pani Marta Zielińska, wspólnie z Dyr. GZK Leszkiem Dziamskim dokonali lustracji stanu dróg.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z przedstawionym przez Gminny Zakład Komunalny planem zadań bieżących w zakresie napraw i bieżącego utrzymania dróg gminnych
i krajowych przebiegających przez Gminę Osielsko komisja dokonała lustracji stanu dróg pod kątem utrzymania dróg w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie, w tym również aktualności ustawionych znaków drogowych .

Komisja stwierdziła, że propozycja odstąpienia w niektórych przypadkach ( dot. ul. Świerkowej, Dębowej) od bieżącego remontu ( wykonanie nakładki ) w miejsce przebudowy nie ma uzasadnienia gospodarczego. Stan techniczny ul. Świerkowej uzasadnia wykonanie nakładki. Przebudowa całej ulicy w sytuacji gdy wiele ulic w ogóle nie jest utwardzone nie jest celowe. Wnioski do ujęcia ulic do przebudowy winny znaleźć się w dziale inwestycji a nie w dziale bieżące utrzymanie dróg.
W zakresie poprawności ustawienia znaków drogowych wnioskuje się jako pilne przestawienie znaku drogowego na wysokości ul. Leśnej 33b , którego dotychczasowe ustawienie wprowadza w błąd użytkowników / źle ustawiony znak informacyjny uwaga zwężenie jezdni/

Dodatkowo komisja wnioskuje: frezowanie poboczy ul. Chełmińska, ul. Poprzeczna na wysokości 20-22 pobocza oraz wykonanie rowu odparowującego, ul. Jarzębinowa frezowanie poboczy, ul. Tymiankowa frezowanie poboczy szczególnie na wysokości szpitala,

Interwencja u wykonawcy w zakresie źle wykonanych nawierzchni z kostki brukowej na ul. Brzozowej w Żołędowie /nierówności/ również na ul. Wiklinowej nierówna nawierzchnia oraz zapadające się obrzeża szczególnie przy budowanych obiektach.

Na ul Nową i Kącik nawiezienie tłucznia o frakcji 1-31 mm, ul. Jagodowa w Maksymilianowie dosypać tłucznia o drobniejszej frakcji, zalegający tłuczeń o dużej średnicy winien być w naturalny sposób tzw. zaklinowany.

Zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o zapełnienie wgłębień na poboczach i w rejonie skrzyżowań oraz ich utwardzenie na ul. Jastrzębiej , co winno zapewnić bezpieczeństwo oraz dłuższą trwałość tych prac.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.