PROTOKÓŁ

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW

SOŁECTWA BOŻENKOWO

z dnia 18.09.2008 r.

Zebranie zwołano na dzień 18 września 2008 roku o godz. 1700 w Świetlicy w Bożenkowie.

Z uwagi na brak wymaganej frekwencji 10% uprawnionych mieszkańców w I terminie, co wynika z uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie podziału środków finansowych, ogłoszono II termin zebrania na godz. 1715.

Zebranie w II terminie otworzył sołtys, pan Krzysztof Golonka.

W zebraniu uczestniczyli:

Mieszkańcy – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,

Wójt Gminy – pan Wojciech Sypniewski,

Dyrektor GZK – pan Leszek Dziamski,

Pracownik UG – Justyna Magiera.

I. Bezpieczeństwo w sołectwie.

● Wójt – mieszkańcy zgłosili problem, że na jednej z nieruchomości powstał tor do jazdy na quadach. Sprawą zajęła się Straż Gminna, a następnie powiadomiono Ochronę Środowiska 
z zapytaniem o zbadanie legalności tego przedsięwzięcia. Międzyczasie pojawili się właściciele tej posesji oświadczając, że zaprzestaną prowadzenia tej działalności.

Pan Jakubowski - stwierdził fakt, że taki pojazdy są szkodliwe dla środowiska, a głównie dla płynącej tam strugi. Dodał, że jest możliwość zrobienia takiego przedsięwzięcia, tylko nie 
w tym miejscu.

● Wójt oświadczył z zadowoleniem, że w ostatnim czasie nie było żadnych skarg związanych z psami.

● Pan Żołnierczyk zapytał, czy krzaki, które zostały wycięte na ul. Rekreacyjnej zostaną usunięte.

Dyrektor Dziamski odpowiedział, że gałęzie zostaną wywiezione.

● Pan Ratuszny zgłosił problem, że na ul. Bożenkowskiej zarywa się chodnik.

Wójt odpowiedział, że zostanie naprawiony.

II. Podział środków będących w dyspozycji sołectwa.

Sołtys przedstawił propozycję przeznaczenia środków będących w dyspozycji Sołectwa w br: 1.200 zł - na doposażenie świetlicy w Bożenkowie (zakup biurek, krzeseł itp.),

200 zł – na zakup koszulek – rozgrywki międzysołeckie.

Powyższe propozycje poddano pod głosowanie. Mieszkańcy jednogłośnie zaaprobowali takie przeznaczenie środków.

III. Inwestycje w sołectwie.

● Wójt oznajmił, że plan inwestycyjny, o którym była mowa w zeszłym roku został wykonany.

Propozycje mieszkańców na rok 2009.

● Pani Hinz zaproponowała zrobienie ul. Deszczowej na odcinku od Pana Sikory do Pana Gabały.

● Pani Ratusza zaproponowała położenie nakładki w dalszej części ul. Rekreacyjnej.

Wójt poinformował mieszkańców, że ul. Rekreacyjna i ul. Deszczowa zostaną ujęte 
w projekcie budżetu na 2009 r.

● Sołtys zapytał, dlaczego w tym roku nie została zrobiona ul. Zielona Dolina – droga wiodąca przez las w kierunku I Bożenkowa i czy została wykonana renowacja mostku znajdującego się na tej ulicy.

Wójt odpowiedział, ponieważ przeciągnęła się procedura związana z uregulowaniem stanu prawnego tej drogi. Uzyskaliśmy zgodę Koronowa, podjęty były odpowiednie uchwały. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w tej sprawie. Możemy zaplanować wykonanie tej inwestycji w przyszłym roku. Jeśli chodzi o mostek to został on naprawiony.

● Wójt poinformował mieszkańców, że w przyszłym roku planowane place zabaw dla dzieci. Jeden na Osiedlu Wojskowym (pojedyncze urządzenia), a drugi na Stanicy Harcerskiej (zestaw urządzeń). Pieniądze na ten cel zostaną zaproponowane Radzie Gminy w celu ujęcia ich 
w projekcie budżecie na rok 2009.

● Pan Jakubowski zapytał, czy plac zabaw będzie nadzorowany w razie jakieś próby dewastacji.

Wójt odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, zajmie się tym Straż Gminna.

IV. Wnioski i zapytania.

● Pan Jakubowski - na terenie osiedla wojskowego miał być postawiony znak droga osiedlowa i progi zwalniające, 2 lata minęły od ostatniej rozmowy i nic nie uległo zmianie w tej sprawie.

Wójt odpowiedział, że jest duży problem ze znalezieniem projektantów nie tylko do projektu organizacji ruchu na osiedlu, ale także do sieci wodociągowych i kanalizacji. W tym roku 
na terenie całej gminy Osielsko nie został wykonany żaden projekt organizacyjny, ponieważ firmy mają dużo zleceń i nie są w stanie wykonać ich na czas. Postawieniem tych znaków mógł by się zająć GZK, ale bez projektu jest to niemożliwe.

● Pan Jakubowski – zwrócił się z prośbą o przywiezienie ziemi w celu poprawy nawierzchni drogi polnej, która się znajduje za blokami na osiedlu wojskowym, a w szczególności przy bloku nr 7.

Dyrektor Dziamski odpowiedział, że może tylko wyrównać tą drogę.

● Pan Żołnierczyk zapytał o projekt kanalizacji, który był zaplanowany na ten rok i dlaczego nie został wykonany.

Wójt odpowiedział, że brak projektantów to jedna z przyczyn, ale głównym problemem jest brak regulacji własnościowych gruntu. Występowaliśmy z wnioskami do wszystkich możliwych instytucji (urząd starostwa powiatowego, wojewody), mieszkańcy osobiście interweniowali w odpowiednich urzędach i nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, do kogo ta droga należy. W chwili obecnej sprawa jest w sądzie i czekamy na wyrok.

● Pani Hinz zapytała, co się stanie, jeśli będzie ustalony właściciel gruntów – dotyczy uregulowania stanu prawnego ul. Deszczowej i nie wyrazi zgody na oddanie części gruntu pod tą ulicę.

Wójt odpowiedział, że w takim przypadku będzie można zrobić procedurę wywłaszczenia gruntów i trwa to około 2 lat.

● Pan Jakubowski zwrócił się z prośbą, aby koszenie trawników na osiedlu wojskowym odbywało się dwa razy w roku, ponieważ w chwili obecnej wymaga ponownego koszenia, 
a taka czynność miała miejsce tylko jeden raz.

Wójt odpowiedział, że zadanie zostanie wykonane.

● Pan Nadolski zapytał, czy jest możliwość postawienia wiaty autobusowej na przystanku PKS na ul. Bożenkowskiej.

Wójt odpowiedział, że za te przystanki odpowiadają zarządcy dróg - starostwo i województwo i zaproponował wystąpienie z wnioskiem.

● Pan Żołnierczyk oznajmił, że na ul. Rekreacyjnej w czasie letnim jest bardzo duży ruch 
i należałoby tam położyć chodnik.

Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie może nic obiecać, ale będzie to miał na uwadze.

Po wyczerpaniu zapytań sołtys zamknął zebranie.

Protokolant                                                                                     Sołtys