załącznik nr 3 do SIWZ

wzór umowy

Umowa nr 342/..../2008

zawarta w dniu ..........................2008 r. w Osielsku, pomiędzy:

Gminą Osielsko zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

1.Wojciecha Sypniewskiego    -  Wójta Gminy

a ............................................................................................. z siedzibą w ................................. przy ulicy ...................................................., wpisanym do ..................................................... pod numerem ......................... (NIP ............................; Regon ...........................), zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa ...............................................................

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 
z późniejszymi zmianami), o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, została zawarta umowa o treści:

§ 1.  przedmiot umowy

Stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe (CPV 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7, 71420000-8) i geodezyjne (CPV 71354000-4) na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Niemczu z placem zabaw oraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu na działkach ograniczonych ulicą Bydgoską, Uroczą.

zwane w treści umowy przedmiotem umowy.

§ 2.  zakres rzeczowy przedmiotu umowy

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej:

inwentaryzacji istniejącej zabudowy i terenu wraz z ekspertyzą dla całego zamierzenia budowlanego,

badań geotechnicznych

dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
składającej się z:

projektu budowlanego, spełniającego wymagania określone w art. 33 i 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projektów wykonawczych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

projektu technologicznego kuchni dla ww. obiektu szkoły, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

przedmiaru robót,

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ww. obiektu, uzupełnionej o rysunki lub rzuty kondygnacji obiektu z zaznaczonym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego, spełniającej wymagania określone w Ustawie 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 nr 80, poz. 563),

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej wymagania określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251),

kosztorysu inwestorskiego dla ww. obiektu, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

Zakres branżowy prac projektowych, objętych przedmiotem umowy, określa harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i geodezyjnych stanowiący załącznik nr 4 do umowy.

Zakres rzeczowy prac geodezyjnych obejmuje wykonanie w wersji papierowej 
i elektronicznej aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla całego zamierzenia budowlanego,

Przedmiot umowy obejmuje również czynności:

- wykonanie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków projektanta, określonych 
w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, łącznie z obowiązkiem sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy,

-   uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę ww. obiektu pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, w tym pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

-  wykonanie prac projektowych i geodezyjnych w wersji papierowej, w odpowiedniej ilości egzemplarzy określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac projektowych i geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,

-    wykonanie prac projektowych w wersji elektronicznej, w dwóch egzemplarzach,

wykonanie prac geodezyjnych w wersji elektronicznej, w dwóch egzemplarzach,

Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu umowy:

-    Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,

- wyciąg z Uchwały Rady Gminy Nr I/1/99 z dnia 
25 stycznia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu.

Wykonawca oświadcza, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy, jest opisany w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych wymienionych w § 1, w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

§ 3.  terminy realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu sukcesywnie przedmiot umowy, w zakresie rzeczowym wyszczególnionym w § 2, w terminie 8-ciu miesięcy od dnia zawarcia umowy

Pośrednie terminy przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy – prac projektowych i geodezyjnych w zakresie rzeczowym wyszczególnionym w § 2, określa harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i geodezyjnych stanowiący załącznik nr 4 do umowy.

Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie 8-miu miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11.

Miejscem przekazywania przedmiotu umowy jest Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A w Osielsku – Wydział Inwestycji pok. nr 13. Z czynności przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie każdorazowo sporządzony protokół przekazania prac projektowych.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian do wykonanych koncepcji, objętych zakresem rzeczowym przedmiotu umowy, terminy, o których mowa w § 3 mogą ulec zmianie w drodze 2-stronnych negocjacji.

§ 4.  prawa autorskie do przedmiotu umowy

Przedmiot umowy jest dziełem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na następujących polach eksploatacji:

wykorzystania przedmiotu umowy w celu realizacji zamierzenia budowlanego, tj. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych, w tym do jego wykorzystania dla celów przygotowania innych koniecznych opracowań szczegółowych,

w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.,

w zakresie obrotu egzemplarzami przedmiotu umowy, na których przedmiot umowy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,

w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne udostępnianie, w szczególności wystawianie na ogólnodostępnych wystawach, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalono przedmiot umowy, z chwilą jego przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy, tj. na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych (adaptacji, zmian, itp.) oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.

Wykonawca oświadcza, iż jest jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do przedmiotu umowy oraz, że prawa te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku, gdy jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne będą przysługiwały osobom trzecim, w szczególności podwykonawcom (projektantom), Wykonawca spowoduje, by te osoby trzecie przeniosły przysługujące im prawa na Zamawiającego, na warunkach określonych w ust. 2÷4. Wykonawca zapewni, iż osoby opracowujące przedmiot umowy, którym przysługiwać będą osobiste prawa autorskie do przedmiotu umowy, wyrażą zgodę na dokonywanie w przedmiocie umowy zmian oraz, że nie będą z tego tytułu podnosić żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu w związku z zarzucanym Zamawiającemu naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca na żądanie Zamawiającego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tych osób.

Strony umowy zgodnie oświadczają, iż wszelkie prawa własności intelektualnej do wytworów intelektualnych mogących być przedmiotem tych praw, uzyskanych w związku z wykonywaniem postanowień umowy przysługują Zamawiającemu. Jednak w przypadku gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie podpisze wszelkie dokumenty i/lub dokona wszelkich czynności prawnych niezbędnych do uzyskania praw własności intelektualnej przez Zamawiającego do przedmiotów otrzymanych w związku z realizacją postanowień umowy.

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz innych praw własności intelektualnej, jak również za dokonanie innych czynności prawnych, jest wliczone w wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1. W związku z tym, z tytułu powyżej wymienionych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 5.  przedstawiciele stron do realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy wykonywać będą następujące osoby – projektanci:

w branży architektonicznej:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży konstrukcyjno-budowlanej:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży drogowej i ukształtowania terenu:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży telekomunikacyjnej:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ............................................

Przedmiot umowy sprawdzać będą następujące osoby – projektanci:

w branży architektonicznej:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. 
i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży konstrukcyjno-budowlanej:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży drogowej i ukształtowania terenu:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży telekomunikacyjnej:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ...........................................,

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

.................................................., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych numer ............................ w specjalności ............................................................, wpisany do ......................................................... pod numerem ewid. ............................. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ............................................

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:

aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla każdego projektanta wymienionego w ust. 1 i 2,

aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do kwoty równej co najmniej połowie wartości wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1.

Do bieżącej współpracy przy realizacji umowy Wykonawca wyznacza ze swojej strony pracownika ...................................................., numer telefonu kontaktowego ......................

Do bieżącej współpracy przy realizacji umowy Zamawiający wyznacza ze swojej strony pracownika Gminy Osielsko Wydziału Inwestycji .............................................................., numer telefonu kontaktowego ......................

Zmiana pracownika wyznaczonego do współpracy ze strony Zamawiającego może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zmianie i nie stanowi to zmiany postanowień umownych.

§ 6.  obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innymi przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy, a w szczególności obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami),

udzielania Zamawiającemu niezbędnych wyjaśnień związanych z przedmiotem umowy i wyjaśniania, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących opracowań i zawartych w nim rozwiązań,

uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco wykonanych opracowań,

zapewnienia stałego przedstawiciela do współpracy z Zamawiającym,

wykonania na zlecenie Zamawiającego prac dodatkowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

pozyskania od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego niezbędnych  warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, itp.,

uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej rozwiązań technicznych i technologicznych, standardu wykończenia i wyposażenia obiektów,

złożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji w rozumieniu ustaleń niniejszej umowy i celu, któremu ma służyć wraz z wykazem przekazanych opracowań,

złożenia oświadczeń projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania projektów uzupełniających niezbędnych do realizacji zamierzenia budowlanego, Wykonawca wykona je w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach. Zasady pełnienia nadzoru autorskiego, obowiązki z tym związane oraz wysokość wynagrodzenia będą przedmiotem odrębnej umowy.

§ 7.  obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

uzgadnianie dokumentacji projektowej,

uzgodnienie wyposażenia obiektów oraz urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,

zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy,

udzielenie Wykonawcy niezwłocznie na jego wniosek niezbędnych pełnomocnictw do dokonywania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 11, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanego opracowania przy jego przekazywaniu do odbioru,

reklamowania na piśmie niekompletności lub wad opracowania niezwłocznie po ich ujawnieniu.

§ 8.  wynagrodzenie za przedmiot umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy – prac projektowych i geodezyjnych w zakresie rzeczowym opisanym w § 2, jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi:

netto (bez podatku VAT): ………………………. zł,

podatek VAT wg stawki 22 %: ……………………… zł,

brutto (łącznie z podatkiem VAT): ….................. zł (słownie: ……………………… złotych).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie  podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.

Wynagrodzenie za zaniechane prace projektowe lub geodezyjne zostanie ustalone na podstawie protokółu konieczności uzgodnionego przez strony wg cen jednostkowych poszczególnych opracowań, o których mowa w § 9 ust. 7.

Wartość zaniechanych prac projektowych zostanie wyłączona z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, tj. opracowań projektowych nieobjętych umową a niezbędnych do wykonania dla potrzeb realizacji zamierzenia budowlanego, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie tych prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na podstawie odrębnej umowy przy zachowaniu zasad przyjętych do ustalenia wynagrodzenia jak w niniejszej umowie.

§ 9.  rozliczenie i warunki płatności

Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, nastąpi:

fakturami przejściowymi – za prace podlegające częściowemu odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu,

fakturą końcową – po podpisaniu protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy, wystawioną nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8.

Łączna wysokość faktur przejściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 75 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1.

Podstawą wystawienia faktur przejściowych i faktury końcowej będzie odpowiednio protokół odbioru częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i upoważnia jednocześnie Wykonawcę do ich wystawiania bez jego podpisu,

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Faktura Wykonawcy będzie płatna na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

Szczegółowy wykaz prac projektowych i geodezyjnych objętych przedmiotem umowy, w podziale na elementy podlegające fakturowaniu wraz z umownymi terminami ich wykonania, cenami jednostkowymi poszczególnych opracowań i wykazem ilości egzemplarzy określa harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i geodezyjnych stanowiący załącznik nr 4 do umowy.

§ 10.  zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .......................... zł (słownie: ....................................................... złotych) stanowiące 4 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, w formie ........................

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem ciągłości wniesionego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w  ust. 1, 100 % wniesionej kwoty będzie stanowiło zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a 30 % kwoty przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, ulegnie zmianie z powodu między innymi:

wystąpienia robót zaniechanych,

wystąpienie robót dodatkowych,

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy ulegnie odpowiednio zmianie.

W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym i upływu terminu ważności zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 13 ust. 1, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia poprzez potrącenie jej z najbliższych faktur, aż do osiągnięcia pełnej kwoty zabezpieczenia.

Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z umowy odpowiednio:

70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11 pkt. 2,

30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 14.

Uwaga: treść § 10 zostanie dostosowana do formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

§ 11.  odbiór przedmiotu umowy

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru:

przejściowego będą prace podlegające fakturowaniu, określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac projektowych,

końcowego będzie przedmiot umowy – prace projektowe dla całego zamierzenia budowlanego w rozumieniu § 1, dla którego Wykonawca złożył oświadczenie o kompletności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8.

Z czynności dokonanych przez Zamawiającemu w trakcie odbioru przejściowego będzie każdorazowo sporządzony protokół odbioru przejściowego prac projektowych.

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę oświadczenie o kompletności przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 8 i zakończy czynności odbiorowe w terminie kolejnych 21 dni. Z czynności dokonanych przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół odbioru końcowego prac projektowych.

W przypadku, gdy przekazane przez Wykonawcę prace projektowe i geodezyjne są wykonane niezgodnie z postanowieniami umowy, nie sporządza się protokółu z czynności odbiorowych. W tym przypadku Zamawiający zgłasza Wykonawcy braki i wady w przekazanym przedmiocie umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków i wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub złożenia stosownych wyjaśnień, w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę braków i wad zgłoszonych przez Zamawiającego lub nie złożenia przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień w terminie, o  którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie zgłoszonych braków i wad innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwie wykonany zakres przedmiotu umowy.

§ 12.  gwarancja i odpowiedzialność

Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy na okres trzech lat od dnia odbioru końcowego robót budowlanych polegających na rozbudowie obiektów budowlanych wymienionych w § 1, zrealizowanych na podstawie przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r..

Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od dnia sporządzenia protokółu końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11 ust. 3.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wykonanym przedmiocie umowy w okresie udzielonej gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty do poniesienia z tego tytułu przez Zamawiającego zostaną uregulowane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na okres gwarancji jakości i rękojmi za wady lub z ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób – projektantów wykonujących i sprawdzających przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych zrealizowanych na podstawie przedmiotu umowy, które powstały w wyniku wad zawartych w wykonanym przedmiocie umowy.

§ 13.  kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w wykonanym przedmiocie umowy w okresie udzielonej rękojmi, w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w stosunku do terminu, o którym mowa w § 11 ust. 5.

Jeżeli wartość szkody przekroczy kwotę naliczonej kary umownej, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub usunięcie wad, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz pozostałych zobowiązań umownych.

§ 14.  odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy – prac projektowych i geodezyjnych o okres dłuższy niż 14 dni w stosunku do umownych terminów pośrednich określonych w harmonogramach rzeczowo-finansowych prac projektowych stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy uważa się również przypadki, gdy przekazane prace projektowe i geodezyjne nie zostały odebrane, są wadliwe lub niekompletne.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia o kompletności przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1,

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10, przepada na rzecz Zamawiającego w pełnej wysokości,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za zakres przedmiotu umowy wykonany i odebrany do dnia odstąpienia od umowy, w poczet pokrycia różnicy pomiędzy wartością zakresu przedmiotu umowy nie wykonanego przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy a wartością wykonania tego zakresu przedmiotu umowy ustaloną na podstawie zlecenia udzielonego innemu Wykonawcy.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy ustalonego w formie protokołu zaawansowania prac projektowych i geodezyjnych sporządzonego przez strony umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji prac projektowych na dzień odstąpienia.

§ 15.  ochrona danych osobowych

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, jego pracowników oraz osoby – projektantów wykonujących i sprawdzających przedmiot umowy do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz procedur określonych w tym zakresie przez administratora danych osobowych w Urzędzie m. st. Warszawy.

§ 16.  postanowienia końcowe

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) i ich akceptacji przez obie strony umowy, pod rygorem ich nieważności.

Spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:

| 1) | załącznik nr 1 – | oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 2) | załącznik nr 2 – | koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niemczu |
| 3) | załącznik nr 3 – | harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i geodezyjnych; |

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający					Wykonawca

……………………………………………………		…………………………………………………..