# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

341U/3/09

na:

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

### Zatwierdzam

Osielsko, luty 2009 r.

Spis treści

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II:	Formularz oferty wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 i art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik Nr 2  Lista Podwykonawców;

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym.

Załącznik Nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o dysponowanym potencjale kadrowym

Załącznik Nr 5: Oświadczenie o udzieleniu 18 miesięcznej  gwarancji na wykonane prace

Rozdział III: 	Istotne postanowienia umowy

1. Istotne postanowienia umowy

2. Formularz umowy

Rozdział IV:	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców

1.	ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

adres strony internetowej www.bip.osielsko.pl  www.osielsko.pl

2.	        OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

341U/3/09

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  - Zamawiający dopuszcza w prowadzonym postępowaniu porozumiewanie się pisemnie lub faksem. Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, dokumentów, wniosków zawiadomień oraz informacji.

3.	        TRYB POSTĘPOWANIA

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.    	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 	Przedmiotem zamówienia jest:

CPV- 77211500- 8- sadzenie drzew

CPV: 77300000-3- usługi ogrodnicze

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

Zakres:

- Wykonanie projektu  nasadzeń drzew na działkach 260/3 i 258 w Żołędowie

- Wykonanie nasadzeń drzew wg. opracowanego projektu w ilości drzew 440 sztuk według zestawienia :

Drzewa szlachetne liściaste    wysokość nasadzenia     Liczba sztuk

1. Buk zwyczajny(Fagus sylvatica)         180-250 cm                          35

2. Grab pospolity (Carpinus betulus)       180-250 cm                         30

3. Jesion Wyniosły(Fraxinus Excelsior)   180-250 cm                          30

4. Klon zwyczajny (Acer platonoides)     180-250 cm                          35

5. Brzoza brodawkowa (Betula pendula) 180-250 cm                         45

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)						180-250 cm                          25

7. Dąb szypulkowy (Quercus robur)       180-250 cm                          15

8. Platan klonolistny (Platanus acerfalia) 180-250 cm                         20

Drzewa liściaste i iglaste         Wysokość nasadzenia           Liczba sztuk

1) Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 150-200 cm                                      45

2) Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) 150-200 cm                                     40

3) Śliwa wiśniowa czerwonolistna         150-200 cm                                      26

(Prunus cerastifera Atropurpurea)

4) Świerk pospolity (Picea Abies)        150-200 cm                                        20

5) Świerk kłujący (Picea pungens)      100-150 cm                                        20

6) Modrzew europejski (Larix)            150-150 cm                                        20

7) Sosna pospolita (Pinus sylvestri)     100-150 cm                                        19

8) Jodła kalifornijska (Abies concolor) 100-150 cm                                        10

9) Daglezja (Pseudotsuga menziesii)   100-150 cm                                          5

3) Wykonanie trawnika 400 metrów kwadratowych

4) Pielęgnacja powykonawcza nasadzeń w okresie gwarancyjnym tj.

18 miesięcy od dnia odbioru prac.

  - Wykonanie zadania musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z zapisem art. 67 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.6	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować do 30.04.2009 r.

- WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ww. ustawy.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1 ww. ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z formularzem oferty oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia.

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

  - Warunki ogólne

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiący zał. Nr 1 do formularza oferty.

Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych:

2) 	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy    przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) 	Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 3, 4 - składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 i 3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, dokumenty wymienione powyżej winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Dodatkowo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do oferty.

  - Warunki szczegółowe

Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia:

1)    informacja o osobach, które będą wykonywać zamówienie – wykaz osób na formularzu zgodnym z treścią zał. Nr 4 do formularza oferty– Potencjał kadrowy. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji tej osoby niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności kwalifikacje pożądane w zakresie ogrodnictwa, rolnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska.

2)  wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – na formularzu stanowiącym zał. Nr 3 do formularza oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz odbiorców.

6.3. Oprócz ww. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oferta powinna zawierać także:

1) 	Wypełniony Formularz „Oferta”

2) 	Źródło umocowania do podpisania oferty (pełnomocnictwo, umowa) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych Zamawiającemu w trakcie niniejszego postępowania.

3)   Listę podwykonawców na zał. Nr 2 do formularza oferty – w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców.

4)	Oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy

5)	Kosztorys ofertowy

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.4.	Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1., 6.2. i 6.3. niniejszej siwz. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy do siwz powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

7.5.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty składające się na ofertę, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

7.6. 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7.7.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę i opatrzona pieczątką. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

7.8.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.9. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

7.9. 	W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

7.10.	Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

oraz opisane: 
zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

Nie otwierać przed dniem 05.03.2009 r., godz. 9:15

7.11. Wymagania określone w pkt 7.8. — 7.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

7.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 052 324 18 03).

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert.

8.3.	Pytania należy kierować na adres:

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

8.4.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi lub protokółu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

8.6.	Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

8.7.	W trakcie postępowania przetargowego upoważnionymi do porozumiewania się 
z wykonawcami są następujący pracownicy zamawiającego:

  - Aleksandra Chmiel – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego – tel. 052 324 18 62

9.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

9.1.	Cena oferty zostanie zamieszczona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, którego wzór dołączono.

9.2.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz cenę na pielęgnację po okresie gwarancji.

9.3.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

9.4.	Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

9.5.	Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku                          od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.			MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w:

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

sekretariat pokój 18

w terminie do 05.03.09 r. do godz. 9:00 czasu lokalnego

10.2. 	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. 	W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1.

11.3.	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.	      OTWARCIE I OCENA OFERT

12.1.	Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 13A, w dniu 05.03.09 r. o godz. 9:15. Otwarcie ofert jest jawne.

12.2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12.3.	  Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

a. wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp,

b. odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w pkt 12.7.

12.4.	W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 12.6 i 12.7., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

12.5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.6.	Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie. O poprawieniu omyłek pisarskich niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

12.7.		Komisja przetargowa odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:

- oferta jest niezgodna z ustawą,

- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.	    KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

13.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny.

13.2. 	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cena - cena wykonania nasadzeń na działkach wraz z pielęgnacją powykonawczą oraz wykonania trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

| liczba punktów | = | najniższa cena | X 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cena oferty ocenianej |  |

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów jest ofertą najkorzystniejszą.

13.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13.4.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie kryteriów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty na zasadach zgodnych z ustawa PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.	    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

14.1. 	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.3.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia          o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

15.	    UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

15.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13.

15.2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w pkt 1, zamieszczona zostanie jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

15.3.	Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce                i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1.		Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                      w Dziale VI tej ustawy.

17				INFORMACJE  DODATKOWE

Rozdział II:	Formularz oferty wraz z załącznikami

…………………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

tel. .........................................................

fax. .......................................................

Formularz Ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

my niżej podpisani

...................................................................................

...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz/lub wszystkich  członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia na kwotę ogółem:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

za projekt oraz jego wykonanie …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………za pielęgnację powykonawczą w okresie 18 miesięcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w _________________

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawców:

a) 	w zakresie ……………......................................……………

_________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

_________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

b)	w zakresie ………………………...............................……..

__________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

__________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

c) 	w zakresie ……………….............................…………….

__________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót) __________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

NR KONTA :_____________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 200_ roku        ___________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zał. Nr 1

do Formularza Oferty

oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zał. Nr 2

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | LISTA PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

Dotyczy realizacji zamówienia na:

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych.

Oświadczamy, że podany poniżej zakres prac zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

| Lp. | Podwykonawca (nazwa, adres) | Zakres rzeczowy podzlecenia |
| --- | --- | --- |

..............................................dnia ................ 200.... r

..............................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Zał. Nr 3

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania następujące zamówienia w zakresie projektowania i wykonania szaty roślinnej.

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonania zamówienia Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

_________________ dnia __ __ 200_ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zał. Nr 4

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | Potencjał Kadrowy |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

CPV- 77211500- 8- sadzenie drzew

CPV: 77300000-3- usługi ogrodnicze

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma posiada potencjał kadrowy do wykonania zamówienia:

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

Zał. Nr 5

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | Gwarancja |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

CPV- 77211500- 8- sadzenie drzew

CPV- 77300000-3- usługi ogrodnicze

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

oświadczamy, że udzielamy 18-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Rozdział III: 	Istotne postanowienia umowy

WZÓR UMOWY nr ……………

zawarta w dniu ........................2009 roku  pomiędzy Gminą Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, reprezentowaną przez Wójta Wojciecha Sypniewskiego

zwaną dalej “Zamawiającym”;

NIP

a

...............................z siedzibą w ............................

reprezentowanym przez :

zwanym dalej “ Wykonawcą”;

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  zawiera się umowę o następującej treści :

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania:

Zaprojektowanie  nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach nr 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiału roślinnego, jego nasadzenie oraz 18 miesięczną pielęgnację powykonawczą w okresie gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi  integralną część niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania nasadzeń drzew wg opracowanego projektu w ilości drzew 440 sztuk według zestawienia :

Drzewa szlachetne liściaste            wysokość nasadzenia     Liczba sztuk

1. Buk zwyczajny(Fagus sylvatica)          180-250 cm                         35

2.Grab pospolity (Carpinus betulus)         180-250 cm                         30

3. Jesion Wyniosły(Fraxinus Excelsior)   180-250 cm                         30

4. Klon zwyczajny (Acer platonoides)     180-250 cm                         35

5. Brzoza brodawkowa (Betula pendula) 180-250 cm                         45

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)         180-250 cm                          25

7. Dąb szypułkowy (Quercus robur)        180-250 cm                         15

8. Platan klonolistny (Platanus acerfalia) 180-250 cm                         20

Drzewa liściaste i iglaste         Wysokość nasadzenia           Liczba sztuk

1) Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 150-200 cm                                    45

2) Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) 150-200 cm                                   40

3) Śliwa wiśniowa czerwonolistna         150-200 cm                                   26

(Prunus cerastifera Atropurpurea)

4) Świerk pospolity (Picea Abies)        150-200 cm                                      20

5) Świerk kłujący (Picea pungens)…... 100-150 cm                                     20

6) Modrzew europejski (Larix)            150-150 cm                                      20

7) Sosna pospolita (Pinus sylvestri)     100-150 cm                                      19

8) Jodła kalifornijska (Abies concolor) 100-150 cm                                     10

9) Daglezja (Pseudotsuga menziesii)   100-150 cm                                        5

3) Wykonanie trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

4) Pielęgnacja powykonawcza nasadzeń w okresie gwarancyjnym tj.

18 miesięcy od dnia odbioru prac.

§ 2

  - Termin wykonania zamówienia:

- Zaprojektowanie nasadzeń drzew wraz z wykonaniem –  30 kwietnia 2009 r.

- Wykonanie trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych.

- Pielęgnacja powykonawcza – 18 miesięcy od podpisania umowy

§ 3

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością zgodnie ze         sztuką ogrodniczą, wiedzą techniczną oraz normami obowiązującymi w tym zakresie.

- Przed przystąpieniem do nasadzeń należy przekopać ziemię do głębokości 15-20 cm i oczyścić ją z chwastów, starych korzeni i kamieni, w przypadku ich zaistnienia.

- WYKONAWCA w ramach świadczonej pielęgnacji zieleni zobowiązany jest do zasilania i podlewania roślin w sezonie wegetacyjnym.

- Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego   dokonywany będzie przegląd nasadzeń z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. Dodatkowo przed upływem okresu gwarancji dokonane zostanie przez strony tzw. sprawdzenie żywotności nasadzeń.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania odbioru nasadzeń w terminie 1 tygodnia od otrzymania pisemnego zawiadomienia od WYKONAWCY oraz do sprawdzenia żywotności nasadzeń, w terminie 3 tygodni przed upływem okresu udzielonej gwarancji.

- Strony postanawiają, że materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu      zamówienia dostarczać będzie Wykonawca, a ich koszt wliczony jest do wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odbiór nasadzeń nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego nasadzeń spisanego przez upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres 18 miesięcy od daty odbioru końcowego nasadzeń.

- W okresie gwarancji, w przypadku nie zachowania żywotności któregoś z posadzonych drzew i krzewów, WYKONAWCA zobowiązuje się do posadzenia na własny koszt zamiennych drzew i krzewów tego samego gatunku w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości od ZAMAWIAJĄCEGO .

- Wszystkie prace, związane z pielęgnacją zieleni oraz nasadzeniami wykonywane będą przy wykorzystaniu sprzętu WYKONAWCY.

- Po wykonaniu prac pielęgnacji oraz nasadzeń uzupełniających własnym materiałem, Wykonawca uprzątnie teren wykonywania usługi z gałęzi, ziemi oraz innych pozostałości o ile takie będą występować i wywiezie je do miejsca przez siebie wskazanego i przeznaczonego do składowania tego typu odpadów.

- WYKONAWCA nie odpowiada za zniszczenie nasadzeń powstałych w wyniku aktów wandalizmu.

- WYKONAWCA przez okres obowiązywania umowy będzie prowadził książkę z czynności pielęgnacyjnych, którą będzie przedkładał na koniec każdego miesiąca po wykonaniu czynności, a następnie roku wegetacyjnego, do zatwierdzenia Zamawiającemu.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie WYKONAWCY na kwotę netto …………… zł., podatek VAT  ………………..zł., brutto ………………… zł. (słownie: …………………………………. )

W tym:

- Za zaprojektowanie trawnika i nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach nr 260/3 i 258 wraz z wykonaniem - na kwotę netto …………… zł., podatek VAT  ………………..zł., brutto ………………… zł. (słownie: …………………………………. )

- Za pielęgnację powykonawczą  w okresie gwarancyjnym 18 miesięcy- na kwotę netto …………… zł., podatek VAT  ………………..zł., brutto ………………… zł. (słownie: …………………………………. )

- Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość elementów nie wykonanych, niezależnie od przyczyny ich nie wykonania, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.

- Prace uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego, konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których wartość nie przekracza 20 % zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na życzenie Zamawiającego wykonać na dodatkowe zamówienie z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów – wynagrodzenie za te dostawy zostanie ustalona w oparciu o składniki cen jak w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku zmiany w czasie obowiązywania umowy określonej w ustawie stawki podatku od towarów i usług od przedmiotu umowy, wynagrodzenie określone w ust.1 ulegnie stosownej zmianie dotyczącej stawki podatkowej z zachowaniem wysokości wskazanego w ofercie wynagrodzenia jednostkowego netto.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia za nasadzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ w oparciu o protokół odbioru końcowego nasadzeń podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA za realizację przedmiotu umowy w zakresie pielęgnacji będzie wystawiał faktury po zakończeniu każdego sezonu wegetacyjnego, o których mowa w § 3 ust.4 w oparciu o wpisy do książki z czynności pielęgnacyjnych dokonanych zgodnie z § 3 ust. 13 umowy, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Faktura płatna będzie przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury.

- WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ………………, REGON ………………..

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ………………. REGON …………………

§ 6

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego nasadzeń zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, lub wg swojego uznania Zamawiający może dokonać odbioru robót z zastrzeżeniem usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia w całości.

  - Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia prac.

  - W przypadku ujawnienia wad po dokonaniu odbioru końcowego nasadzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia o wadach.

§ 7

- Strony ustalają, że WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z następujących tytułów:

a/  za opóźnienie w wykonaniu nasadzeń z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji, karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia,

c/ z tytułu odstąpienia od umowy lub wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust.1,

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust.1, z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku gdy wysokość szkody przenosić będzie wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający uprawiony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy.

§ 11

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA

………………….								                                                                              ……………………..

Rozdział IV:	Szczegółowy opis zamówienia

###### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

CPV- 77211500- 7- sadzenie drzew

CPV: 77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

zaprojektowanie nasadzeń drzew na boisku sportowym w Żołędowie na działkach 260/3 i 258 wraz z wykonaniem i pielęgnacją powykonawczą oraz wykonaniem trawnika o powierzchni 400 metrów kwadratowych

Zakres:

- Wykonanie projektu  nasadzeń drzew na działkach 260/3 i 258 w Żołędowie

- Wykonanie nasadzeń drzew wg. opracowanego projektu w ilości drzew 440 sztuk według zestawienia :

Drzewa szlachetne liściaste    wysokość nasadzenia     Liczba sztuk

1. Buk zwyczajny(Fagus sylvatica)         180-250 cm                          35

2. Grab pospolity (Carpinus betulus)       180-250 cm                         30

3. Jesion Wyniosły(Fraxinus Excelsior)   180-250 cm                          30

4. Klon zwyczajny (Acer platonoides)     180-250 cm                          35

5. Brzoza brodawkowa (Betula pendula) 180-250 cm                         45

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)						180-250 cm                          25

7. Dąb szypulkowy (Quercus robur)       180-250 cm                          15

8. Platan klonolistny (Platanus acerfalia) 180-250 cm                         20

Drzewa liściaste i iglaste         Wysokość nasadzenia           Liczba sztuk

1) Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 150-200 cm                                      45

2) Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) 150-200 cm                                     40

3) Śliwa wiśniowa czerwonolistna         150-200 cm                                      26

(Prunus cerastifera Atropurpurea)

4) Świerk pospolity (Picea Abies)        150-200 cm                                        20

5) Świerk kłujący (Picea pungens)…... 100-150 cm                                        20

6) Modrzew europejski (Larix)            150-150 cm                                        20

7) Sosna pospolita (Pinus sylvestri)     100-150 cm                                        19

8) Jodła kalifornijska (Abies concolor) 100-150 cm                                        10

9) Daglezja (Pseudotsuga menziesii)   100-150 cm                                          5

3) Wykonanie trawnika 400 metrów kwadratowych

4) Pielęgnacja powykonawcza nasadzeń w okresie gwarancyjnym tj.

18 miesięcy od dnia odbioru prac.

# Text boxes

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)