|  | #### Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800, fax. 052 3241803, e-mail: gmina@osielsko.pl www.bip.osielsko.pl www.osielsko.pl |  |
| --- | --- | --- |

INFORMACJA

O WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM (WPI)

Wieloletni plan inwestycyjny (nazywany w skrócie WPI) został uchwalony przez Radę Gminy Osielsko, ale nie stanowi odrębnego dokumentu. Zadania mające charakter strategiczny planowane do realizacji w cyklu wieloletnim zostały przedstawione w Planie Rozwoju Lokalnego oraz budżecie gminy. Zarówno Plan Rozwoju Lokalnego, jak i budżet uchwala rada gminy, a procedury przygotowania tych dokumentów uwzględniają możliwość składania wniosków przez mieszkańców. Każdy mieszkaniec ma prawo wiedzieć, jakie są planowane ważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w kolejnych latach.

Struktura planowanych zadań wieloletnich

wg oszacowanych wartości w zł

Zadania planowane do realizacji w cyklu wieloletnim 2008-2010 (nowe i kontynuowane)

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji w latach | Planowana wartość zadania łącznie z wydatkami poniesionymi przed 2008r. | Planowane wydatki |  |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W roku budżetowym 2008 | źródła finansowania w 2008r. |  |  | w 2009 r. | w 2010 r. |  |
|  |  |  |  | Z dochodów własnych w 2008r. | Planowane kredyty i pożyczki | Planowane środki z UE |  |  |  |
| Budowa stacji uzdatniania wody na Niwach | 2006-2009 | 1 640 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | 1 300 000* |  | Urząd Gminy Osielsko |
| Kompleksowa modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Osielsko | 2007-2013 | 1 765 000 | 266 000 | 266 000 |  |  | 333 000 | 466 000 | Urząd Gminy Osielsko |
| Budowa ul. Słowackiego w Niemczu | 2006-2009 | 4 000 000 | 75 000 | 75 000 |  |  | 3 925 000 * |  | Urząd Gminy Osielsko |
| Budowa ul. Kusocińskiego w Niemczu na odcinku ok. 0,5 km | 2008-2009 | 850 000 | 750 000 | 375 000 |  | 375 000 | 100 000 w tym plan środki z UE - 50 000 zł |  | Urząd Gminy Osielsko |
| Budowa ul. Kąty, Długiej, Rybienieckiej, Krótkiej, Botanicznej Wiązowej | 2008-2013 | 15 000 000 | 600 000 | 600 000 |  |  | 5 940 000 * | 3 000 000 * | Urząd Gminy Osielsko |
| Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż drogi kr. Nr 5 (ekspresowej ?) | 2008-2009 | 16 000 000 | 75 000 | 75 000 |  |  | 8 000 000 * | 7 925 000 * | Urząd Gminy Osielsko |
| Gminny zasób mieszkaniowy | 2006-2009 | 1 100 000 | 200 000 | 200 000 |  |  | 875 000 * |  | Urząd Gminy Osielsko |
| Informatyzacja Urzędu Gminy - budowa systemu do świadczenia usług drogą elektroniczną | 2007-2010 | 9 000 000* | 15 000 | 15 000 |  |  | 2 318 333* | 6 666 667* | Urząd Gminy Osielsko - koordynator |
| Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku | 2006-2010 | 19 452 000 | 1 601 980 | 1 601 980 |  |  | 9 100 000, w tym środki gminy 6 097 000 | 2 000 000, w tym środki gminy 1 340 000 | Urząd Gminy Osielsko |
| Budowa regionalnej - lokalnej sieci szerokopasmowej na terenie gminy zwiększającej dostęp do internetu | 2007-2010 | 60 000 000* | 35 000 | 35 000 |  |  | 19 965 000* | 40 000 000* | Urząd Gminy Osielsko - koordynator |
| Kompleksowa modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Osielsko | 2007-2013 | 19 510 000 | 1 760 000 | 760 000 | 1 000 000 |  | 7 627 000* | 6 307 000* | Urząd Gminy Osielsko |
| Budowa obiektu kulturalnego - świetlicy w Maksymilianowie | 2008-2010 | 600 000 | 10 000 | 10 000 |  |  | 150 000 * | 440 000 * | Urząd Gminy Osielsko |
| Ogółem |  | 148 917 000 | 5 587 980 | 4 212 980 | 1 000 000 | 375 000 | 50 433 333 | 64 804 667 | x |

* Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę (Nr VI/50/07 ze zm. V/38/08) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z czternastoma gminami. Zadania realizowane będą zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym, w przypadku otrzymania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina Osielsko będzie liderem projektu. Wartość zadań jest przewidywaną sumą wartości  zadań planowanych we wszystkich gminach uczestniczących w projekcie.

* Na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej planuje się zaciągnąć pożyczki (umarzalne częściowo) w WFOŚiGW.

* Na budowę świetlicy w Maksymilianowie zamierzamy ubiegać się o wsparcie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

* Na budowę dróg zamierzamy ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. W br. złożyliśmy wniosek na ul. Kusocińskiego w Niemczu.

* Złożono wniosek o dotację do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Określenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wiąże się z koniecznością dokonania rzetelnych analiz, które pozwolą na określenie prognozowanych dochodów budżetowych, ustalenie prognozy kwoty zadłużenia oraz jego spłaty.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Niniejsza prognoza obejmuje zobowiązania faktycznie już zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia do końca 2008r. oraz wynikające spłaty z tych zobowiązań. Prognoza nie obejmuje zobowiązań które będą zaciągane i spłacane w latach późniejszych.

Przygotowywanie WPI odbywa się w sposób tożsamy do procedury przygotowania budżetu na kolejny rok. Wnioski można składać do 15 września roku poprzedzającego. Następnie Wójt przygotowuje projekt, który jest omawiany na komisjach rady gminy, przedstawiany na zebraniach wiejskich. WPI uchwala rada gminy. Dokument jest aktualizowany w przypadku wprowadzania nowych planowanych do realizacji zadań, a także w przypadku konieczności dokonania korekt (przeszacowania) wartości planowanych zadań. Prognoza kwoty długu i spłat podlega również aktualizacji. Sprawozdania z realizacji WPI wójt przedstawia łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za dany rok.

Bliższe informacje na temat WPI można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Osielsko, tel. 052 324 18 60.

Niniejszą broszurę opracowano wg stanu WPI na dzień 24 kwietnia 2008r. Wójt Gminy Osielsko wprowadził zarządzeniem procedurę,  na podstawie której aktualizacja Informacji o WPI będzie następowała na stronie internetowej nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od dokonania zmian.

Zał. do Zarządzenia Nr 7/08

Kierownika Urzędu Gminy

Wójta Gminy Osielsko

z dnia 30 czerwca 2008r.

Ankieta w sprawie oceny

broszur informacyjnych na temat wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI)

oraz aktualnego strategicznego dokumentu rozwojowego

1. Czy użyta forma graficzna czyni broszurę wystarczająco przejrzystą i czytelną?

TAK ⁫               NIE  ⁫   Osoby, które zaznaczyły odpowiedź  NIE proszone są o krótkie uzasadnienie (np. podanie, jaka forma graficzna mogłaby lepiej zobrazować przedstawiane informacje i jakich danych to dotyczy)

……………………………………………………………………………………………………………

2. Czy w broszurze znalazły się oczekiwane przez Panią/ Pana informacje?

TAK ⁫               NIE  ⁫   Osoby, które zaznaczyły odpowiedź  NIE proszone są o podanie, jakich informacji brakuje.

……………………………………………………………………………………………………………

3. Czy szczegółowość podanych informacji jest właściwa?

TAK ⁫      NIE  ⁫ , zbyt szczegółowe są informacje o ………………………………………...

……………………………………………………………………….

NIE  ⁫  , zbyt ogólne są informacje o  ……………………………………………...

4. Czy w dostateczny sposób zostały wyjaśnione pojęcia specjalistyczne (określenia finansowe/ekonomiczne)?

TAK ⁫               NIE  ⁫   Osoby, które zaznaczyły odpowiedź  NIE proszone są o krótkie uzasadnienie (np. podanie, jakie pojęcia, definicje są nadal dla nich niezrozumiałe)

……………………………………………………………………………………………………………

5. Jaka forma rozpowszechniania informatora najbardziej Pani / Panu odpowiada? (proszę wybrać i uszeregować nadając w kratkach numery od 1 (najodpowiedniejsza) do 4 (jako mniej istotna).

⁫ - na stronie internetowej Urzędu (oraz w BIP) – jako plik do pobrania

⁫ - w Punkcie Informacyjnym Urzędu – w formie broszury z możliwością zabrania do domu

⁫ - jako wkładka do Panoramy Osielska

⁫ - poprzez szkoły (gimnazja), sołtysów  – w formie broszury z możliwością zabrania do domu

6. Czy Informacje powinny być przygotowywane w formie odrębnych broszur, czy mogą być wydawane łącznie, np. z Informatorem budżetowym, jako jego części?

⁫   TAK, powinna być odrębną broszurą

⁫ NIE musi stanowić odrębnej broszury, może być np. częścią Informatora budżetowego.

7. Czy na stronie internetowej, poszczególne broszury (o WPI, o planie rozwoju i in.) powinny być publikowane w formie wyodrębnionej (odrębnych plikach), czy jako jeden plik?

⁫   TAK, publikacje powinny stanowić odrębne pliki.

⁫  Mogą stanowić jeden plik.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wniesione przez Panią/Pana uwagi zostaną poddane analizie i będą służyły ulepszaniu jakości broszur.

#### Urząd Gminy Osielsko

86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

tel. 052 3241800,  fax. 052 3241803,  e-mail: gmina@osielsko.pl   www.bip.osielsko.pl   www.osielsko.pl