Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr 272….2019

W dniu ………………. 2019 r.  w Osielsku  pomiędzy Gminą Osielsko, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Nalaskowskiej

NIP 554-28-32-610

a  ……………………………………………..

zwanym dalej "Inspektorem Nadzoru"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr IiZP.271.U.4.2019 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do sprawowania czynności nadzoru inwestorskiego na terenie wskazanych budów na terenie Gminy Osielsko w zakresie inwestycji drogowych:

1.	Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie

2.	Budowa zatok i peronów ul. Jana Pawła II w Osielsku

3.	Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK5 oraz Długiej do ul. Bocznej

4.	Budowa ul. Rokitnika i Czeremchy w Osielsku

5.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku

6.	Budowa ul. Topolowej w Maksymilianowie

7.	Budowa nawierzchni brukowej na ul. Marii Jaremy w Niemczu

8.	Budowa przepustu ul. Kowalskiego w Niemczu

9.	Budowa ulicy Olsztyńskiej w Niwach

10.	Budowa ulicy Grabowej od Wiązowej do rowu łącznie z przepustem

11.	Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej w Maksymilianowie i złagodzenie najazdów na  podwyższonych skrzyżowaniach

12.	Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu

13.	Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap - Chabrowa -Leśna. W roku 2019 I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa

14.	Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do Leśnego Runa

15.	Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku

16.	Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy

§ 2

1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia  7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)  dotyczące nadzoru  inwestorskiego przy budowie dróg, w osobach:

Inspektor branży drogowej organizuje i koordynuje pracę zespołu inspektorów i odpowiada za kontakty z wykonawcami, oraz za ostateczne dopuszczenie budowy do odbioru oraz kompletność dokumentacji odbiorowej, co potwierdza podpisując Wykonawcy formularz zgłoszenia zakończenia robót.

2. Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

a) Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy

b) W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową dróg zobowiązany do kontrolowania nadzorowanych zadań co najmniej 3 razy w tygodniu  pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego,

c) Inspektor jest zobowiązany do udziału w radach budowy, w której będą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, Nadzór budowy oraz w razie potrzeby przedstawiciele gestorów sieci. Spotkania rady budowy będą organizowane minimum co dwa tygodnie kalendarzowe dla budów wskazanych w liście zadań objętych powyższą umową.

d) Inspektor składa Zamawiającemu co dwa tygodnie kalendarzowe raport z postępu prac na poszczególnych budowach.

e) Na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu, co najmniej 1 raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy.

f) Inspektor Nadzoru nadzoruje prace wszystkich wykonawców uczestniczących w realizacji zadań inwestycyjnych i reprezentuje Inwestora na budowie,

g) Inspektor Nadzoru potwierdza zaawansowanie robót w celu wypłaty wynagrodzenia wykonawcy,

h) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji,

i) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy.

W przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół,

j) Inspektor Nadzoru dokonuje odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót,

k) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem  protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Urzędu Gminy Osielsko i Gminnego Zarządu Dróg,

l) Inspektor Nadzoru dokonuje czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę, sprawdza dokumenty załączone do rozliczenia robót i przedkłada je w terminie 7 dni do realizacji Zamawiającemu,

ł) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru,

m) Inspektor Nadzoru bierze udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót.

n) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru ostatecznego po upływie gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą.

3. Inspektor Nadzoru wskazuje osoby uczestniczące w realizacji zamówienia z jednoczesnym przedłożeniem zamawiającemu uprawnień branżowych, swoich oraz wskazanych osób.

§ 3

1. Za wykonanie czynności nadzoru Inspektorowi Nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości : …………….% wartości netto zrealizowanego zadania + VAT 23% (tj. słownie : ……………………………………………………….. + 23% VAT)

3. Szacunkowa łączna wartość inwestycji, od których zostanie wyliczone wynagrodzenie Inspektora Nadzoru to 20 mln zł.

2. Inspektor Nadzoru jest płatnikiem podatku VAT  i jest zarejestrowany pod nr…………..

3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i jest zarejestrowany pod nr NIP 554-28-32-610

4. Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnych zadań z przedmiotowego zamówienia wskazany jest w „szczegółowym zakresie robót” stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

§ 4

1. Wynagrodzenie płatne będzie na zasadach określonych poniżej.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzenie końcowego protokołu odbioru  w ramach określonego zadania oraz dokonanie czynności odbiorowych  przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Urzędu  Gminy Osielsko i Gminnego Zarządu Dróg.

3. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru konkretnego zadania inwestycyjnego,  Inspektor Nadzoru wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za wykonany nadzór.

4.  Należność płatna będzie  przelewem na nr konta………………………………..w  terminie 30 dni od daty złożenia faktury w  siedzibie  Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania na rzecz Inspektora  Nadzoru w następujących przypadkach :

a) jeżeli Inspektor Nadzoru bez uzasadnionej przyczyny przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwa dłużej niż tydzień,

b) Jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

c) w razie postawienia Firmy Inspektora Nadzoru w stan likwidacji lub upadłości,

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

e) niniejsza umowa wygasa bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Inspektora Nadzoru za zadania określone w § 1 w przypadku, gdy zadania inwestycyjne, dla których  powierzono mocą niniejszej umowy nadzór inwestorski w § 1 nie będą wykonywane.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inspektora Nadzoru, Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia umownego, od zadania inwestycyjnego, od którego odstąpił.

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 Inspektor Nadzoru może żądać tylko

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez uzasadnienia w postaci przypadków o których mowa w §5 ust. 1, Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, od zadania inwestycyjnego, od którego odstąpił.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

6. W przypadku szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

obowiązków  Inspektor Nadzoru   zobowiązuje się do jej naprawienia.

7. W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potrącona będzie z faktur Inspektora Nadzoru.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego za część umowy, z tytułu dopuszczenia do odbioru (stwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, o którym mowa w §2 ust. 2 lit „k”) gdy w trakcie komisyjnych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, iż obiekt nie nadaje się do odbioru z powodu nie zakończenia robót, znaczących wad lub braku kompletności dokumentów odbiorowych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

5. W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary może być potrącona z faktury Wykonawcy.

§ 7

Umowa niniejsza wygasa z chwilą spełnienia wzajemnych zobowiązań w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i dokonania rozliczenia finansowego budowy.

§ 8

Wierzytelności związane z niniejszą umową nie będą przedmiotem obrotu pomiędzy

osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz w przypadku zmiany umowy zamówienia podstawowego i dotyczyć może terminu realizacji zadania w przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

2. Za zgodą zamawiającego Inspektor Nadzoru może dokonać zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia, bez konieczności dokonywania zmiany niniejszej umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egzemplarze dla Zamawiającego  oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                           INSPEKTOR   NADZORU

………………………………….                                    		                 …………………………………