Osielsko, dnia 23.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawcy złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019: Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 0+000 do km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej

Nr sprawy: IiZP.271.B.17.2019

- Zgodnie z zapisami „SST D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno” Zamawiający wskazuje na wykorzystanie destruktu z frezowania istniejącej konstrukcji nawierzchni do wykonania tymczasowej drogi tymczasowej (technologicznej). Prosimy o wskazanie lokalizacji planowanej do wykonania drogi tymczasowej z wykorzystaniem nn. destruktu. Czyją własnością stanie się destruktu z frezowania istniejącej konstrukcji nawierzchni po zakończeniu wszystkich robót?

Destrukt z frezowania jest własnością zamawiającego. Miejsce odwozu należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Komunalnym. Na odcinku objętym aktualnym zamówieniem nie należy wyceniać wykonania drogi tymczasowej.

- Zgodnie z zapisami SIWZ, część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 1 ust. 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia odcinków ul. Leśnej pomiędzy skrzyżowaniami, przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu trasami objazdowymi. Czy Zamawiający umożliwi całkowite zamknięcie drogi na odcinku od km 0+000 do km 1+039,30 i wprowadzenie ruchu objazdowego drogami lokalnymi?

Odcinek od km 0+000 do km 1+039,30 może zostać zamknięty jako całość dla ruchu tranzytowego przy zachowaniu ruchu lokalnego (dojazdy do posesji). Jedyne całkowite zamknięcie ruchu na całym odcinku jest możliwe w celu ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej.

- Dokumentacja Projektowa przewiduje konieczność wykonania demontażu istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych. Czy w ramach przeprowadzonego demontażu konieczne będzie wykonanie przez Wykonawcę nowych ogrodzeń i bram wjazdowych?

Wykonanie nowych ogrodzeń i bram nie jest w zakresie robót na ul. Leśnej.