…………………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

tel. .........................................................

fax. .......................................................

Formularz Ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Pełnienie  funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego  w  roku 2016 dla zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Osielsko”

my niżej podpisani

...................................................................................

...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz/lub wszystkich  członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w rozeznaniu cenowym z dnia 23.02.2016 r.

- OFERUJEMY pełnienie czynności Inspektora Nadzoru w zakresie robót budowlanych za wartość ……% netto +….VAT od wartości netto realizowanego zadania inwestycyjnego  (słownie …………………………………. +…….VAT)

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawców:

w zakresie ……………......................................……………

_________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

_________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

__________________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Istotne postanowienia umowy:

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru:

a)  Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy

b) W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany do kontrolowania

nadzorowanego obiektu co najmniej  2 razy w tygodniu  pod względem zgodności  wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej  kontroli  należy dokonać wpisu  do dziennika budowy  w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy  protokół dla Zamawiającego,

c) Na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany            do kontrolowania nadzorowanego obiektu  co najmniej 1 raz dziennie dokonując

stosownych wpisów w dzienniku budowy,

d) Inspektor Nadzoru nadzoruje  koordynację  prac wszystkich wykonawców

uczestniczących w realizacji inwestycji,

e) Inspektor Nadzoru potwierdza zaawansowanie robót w celu wypłaty wynagrodzenia  wykonawcy,

f) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji,

g) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy.

W przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny  protokół,

h) Inspektor Nadzoru dokonuje odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych  robót,

i) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem  protokółu odbioru   końcowego przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Urzędu Gminy Osielsko,

j) Inspektor Nadzoru dokonuje czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub  kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę , sprawdza faktury  wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót i przedkłada je w terminie 10 dni do realizacji Zamawiającemu,

k) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru,

l) Inspektor Nadzoru bierze udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót,

ł) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru ostatecznego po upływie gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą

m) Uczestnictwo wszystkich Inspektorów Nadzoru na naradzie dwa razy w miesiącu.

Wynagrodzenie inspektora nadzoru:

- Za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości : …… % wartości netto zrealizowanego zadania inwestycyjnego + VAT (tj. słownie :……………………………)

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół zakończenia robót  i dokonanie czynności odbiorowych  przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela        Urzędu  Gminy Osielsko.

- Należność płatne będzie  przelewem na konto w  terminie 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Płatność dokonywana będzie po rozliczeniu nadzoru konkretnej budowy.