RAPORT

Z WYKONANIA PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

NA LATA 2008-2011

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015

DLA GMINY OSIELSKO

ZA LATA 2011-2012

MARZEC’2013

SPIS TREŚCI

Strona

1. Wstęp…………………………………………………………………………3.

2. Stan realizacji działań ujętych w gminnym programie ochrony

środowiska w latach 2011-2012. …………………………………………….3.

3. System monitoringu i sposób realizacji celów w zakresie ochrony

środowiska……………………………………………………………......…14.

4. Wykorzystane materiały…………………………………………………….15.

1. Wstęp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zmianami ) z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8) ppkt a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zmianami ) raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

„Gminny program ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011” został przyjęty uchwałą Nr VII/59/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. W marcu 2007 r. został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy Osielsko oraz Zarządowi Powiatu Bydgoskiego „Raport z wykonania Gminnego programu ochrony środowiska  za lata 2004-2006”, w marcu 2009 r. – „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 za lata 2007-2008”, natomiast w marcu 2011 r. – „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011 za lata 2009 – 2010”.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr I/4/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla gminy Osielsko”.

Zgodnie z art. 3 pkt 13) ustawy Prawo ochrony środowiska pod pojęciem ochrony środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami

środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Na podstawie art. 3 pkt 39) w/w ustawy pod pojęciem środowiska rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.

2. Stan realizacji działań ujętych w gminnym programie ochrony

środowiska w latach 2011-2012.

| L.p. | Działanie |  | Lata 2011-2012 |  | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierunki działań o charakterze systemowym. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Edukacja ekologiczna. |  |  |  |  |  |
|  | -stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i zapewnienie jej szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. |  | - organizacja Konkursu Gminnego „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko”, będącego I etapem Konkursu Powiatowego, - opracowanie i wdrożenie programów szkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, -edukacja mieszkańców na zebraniach wiejskich w zakresie uświadamiania szkodliwości wylewania ścieków na pola oraz wypalania traw, a także korzyści wynikających z prawidłowej termoizolacji budynków mieszkalnych, - przeprowadzenie wśród rolników z obszaru gminy szkolenia na temat prawidłowej techniki prowadzenia zabiegów agrotechnicznych (zapobieganie erozji gleb, eutrofizacji, migracji ścieków do wód podziemnych itp. ), - przygotowanie i udostępnianie informacji o stanie i zagrożeniach środowiska na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej gminy Osielsko, - prowadzenie edukacji ekologicznej o obszarach cennych przyrodniczo, - bieżący udział w szkoleniach przez pracowników Urzędu Gminy Osielsko oraz jednostek współpracujących w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska, w tym możliwości pozyskania funduszy strukturalnych UE, - rozpowszechnianie informacji i ulotek na tematy proekologiczne. |  | Budżet gminy |  |
| 1.2 | Planowanie przestrzenne. |  |  |  |  |  |
|  | -zachowanie równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni gminy dla potrzeb społeczności i prognozowania rozwoju gospodarczego. -integracja problematyki środowiskowej i planowania przestrzennego wraz z konieczną odbudową struktur instytucjonalnych. -inwestycje na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu powiązane z systemem zarządzania gospodarką przestrzenną. |  | -uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska oraz identyfikacji konfliktów środowiskowych i przestrzennych, przy zachowaniu ustalonych kierunków zgodnych z charakterem gminy. |  | Budżet gminy |  |
| 2. | Kierunki ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ochrona przyrody i krajobrazu. |  |  |  |  |  |
|  | - zachowanie dla przyszłych pokoleń terenów o wyróżniających się w skali regionu walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, - zachowanie strat różnorodności – biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym, |  | Zachowanie wysokich walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz zachowanie różnorodności biologicznej, szczególnie poprzez: - dostosowanie reżimów ochronnych na obszarach chronionych do potrzeb ochronnych przyrody i krajobrazu oraz do zamierzeń rozwoju społeczno – gospodarczego, - intensyfikacja wdrażania i promocji programów rolno – środowiskowych, - kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów poprzez kontrolę realizacji decyzji na usunięcie drzew i krzewów |  | Budżet gminy |  |
| 2.2 | Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. |  |  |  |  |  |
|  | - kształtowanie właściwej struktury przestrzennej, gatunkowej i wiekowej lasów, - wykorzystanie gospodarcze zasobów leśnych z zapewnieniem zachowania trwałości lasów oraz ich potencjału biologicznego, produkcyjnego i regeneracyjnego. |  | - lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym kształtowanie granicy polno – leśnej, - racjonalne rekreacyjne udostępnianie lasów gminnych, |  | Budżet gminy |  |
| 2.3 | Ochrona powierzchni ziemi i gleb. |  |  |  |  |  |
|  | - ochrona zasobów glebowych przed degradacją i nieracjonalnym użytkowaniem, - wzrost powierzchni terenów zrekultywowanych, - rekultywacja składowiska odpadów w Żołędowie po jego zamknięciu (przewidziane na 2013 r.) |  | - przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej w zakresie ochrony gleb użytkowych rolniczo, - kontrola stosowanych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, - rekultywacja terenów zdegradowanych, likwidacja „zwyczajowych” miejsc składowania odpadów, - preferowanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym – decyzją Starosty Bydgoskiego z dnia 13 stycznia 2012 roku znak: OŚ.III.6122.3.9.2011 został ustalony leśny kierunek rekultywacji terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Żołędowie. |  | Budżet gminy |  |
| 2.4 | Ochrona zasobów kopalin. |  |  |  |  |  |
|  | - ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalną eksploatację i minimalizowanie degradacji środowiska, |  | - wspieranie działań w celu skuteczniejszej ochrony kopalin i wód podziemnych, - optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin i wód podziemnych. |  | Budżet gminy |  |
| 3. | Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą. |  |  |  |  |  |
|  | - trwały i zrównoważony rozwój w gospodarowaniu zasobami wodnymi i skuteczna ochrona przed powodzią i suszą, - zmiana systemu finansowania gospodarki wodnej (samofinansowanie gospodarki wodnej), - efektywna ochrona przed powodzią i suszą. |  | - właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, - modernizacja urządzeń melioracyjnych: 2011 rok: JARUŻYN - konserwacja rowu melioracyjnego w okolicy ul. Sołeckiej, - konserwacja rowu R-B i R-B5 w okolicy Uroczyska Prodnia, - przełożenie 300 mb drenażu. MAKSYMILIANOWO - konserwacja rowu R-A na odcinku 2 140 mb i trzech przepustów drogowych, - konserwacja rowów przy ul. Ptasiej. NIEMCZ - konserwacja rowów przy Al. Mickiewicza, Hokeistów, Łyżwiarzy, - udrożnienie przepustu przy ul. Smukalskiej, |  |  | Budżet gminy, RZGW, administrato- rzy cieków, Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski |
|  |  |  | - konserwacja rowu R-G przy ul. Jeździeckiej przy Osiedlu Arkadia. NIWY - konserwacja rowów przy ul. Krakowskiej, Rybienieckiej, Zakopiańskiej, - konserwacja 2-óch studni przy ul. Zakopiańskiej, - przełożenie 150 mb drenażu przy ul. Żywieckiej. OSIELSKO - konserwacja rowu przy ul. Leśnej, Modrzewiowej, Kolonijnej, Wiązowej, Borsuczej, Wierzbowej. ŻOŁĘDOWO - konserwacja rowu R-7 i R-7b, - konserwacja R-7c przy ul. Słonecznej, - rów R-1 okolice ul. Kwiatowej, - przełożenie drenażu przy ul. Alberta Schmidta i konserwacja studzienek, - konserwacja rowu przy ul. Szosa Gdańska przy firmie Rol-Pest, - przecisk w rurze i przełożenie 50 mb drenażu w Żołędowie na polach należących do Hage-Polska. 2012 rok JARUŻYN - konserwacja rowu przy ul. Sołeckiej, -konserwacja 1 400 mb rowów R-B i R-B5 w okolicy Uroczyska Prodnia, -renowacja drenowań na gruntach rolnych. MAKSYMILIANOWO - konserwacja rowów R-A 1b, R-A 3, R-A 5, R-A 9 na odcinku długości 2,0 km, NIEMCZ -konserwacja rowów na odcinku 1,765 km, |  |  |  |
|  |  |  | - konserwacja rowu R-G na odcinku długości 450 mb, - odmulenie rowu przy ul. Panczenistów, Olimpijczyków, Komara, Kościuszki - zbieranie śmieci przy rowach np. ul. Panczenistów, - usuniecie gałęzi pozostawionych przy ul. Hokeistów, Malinowskiego, Komara NIWY -konserwacja rowu R-6 na odcinku 625 mb od stacji uzdatniania rowu przy ul. Rybienieckiej do Kanału Augustowskiego, - czyszczenie 4 studzienek. WILCZE - konserwacja rowu przy ul. Szczecińskiej, ul. Koszalińskiej, ul. Krakowskiej. ŻOŁĘDOWO - konserwacja rowu R-1 w okolicy ul. Pałacowej, -konserwacja rowu R-7-od ul. Słonecznej do ul. Polnej, -konserwacja rowów R-4 i R-5 przy ul. Ptasiej razem z przeprowadzeniem zrąbkowania gałęzi, - konserwacja rowu przy ul. Kwiatowej, - renowacja drenowań na gruntach rolnych, - czyszczenie 4 studzienek, - budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie: 2011 rok: - budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej, - przebudowa sieci wodociągowej w Niemczu ul. Kościuszki, w Osielsku ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Brzozowej, w miejscowości Żołędowo, w Maksymilianowie ul. Kącik, ul. Nowa, w Osielsku ul. Lazurowa oraz w Jarużynie ul. Prodnia, - budowa sieci wodociągowej – Wilcze sięgacz od ul. Szczecińskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Szosa Gdańska, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suwalskiej, ul. Giżyckiej, ul. Olsztyńskiej, ul. Długiej w miejscowości Niwy – I etap, - uzupełnienie krótkich odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych i przykanalików na terenie gminy Osielsko, - budowa kanalizacji sanitarnej w Bożenkowie na odcinku od ul. Zdroje do ul. Palmowej w Bydgoszczy wraz z drogą, - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bożenkowie, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Poprzecznej i w Maksymilianowie – ul. Letnia, - koncepcja sieci wodno-kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem, - budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowickiej wraz z przepustem, - modernizacja kolektora ściekowego w Osielsku wzdłuż ul. Szosa Gdańska. 2012 rok. - budowa stacji uzdatniania wód w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej i Zielona Dolina, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Grzybowej, Marsowej, Ametystowej, Rubinowej, palowej, agatowej, Kąty, Krzywej – I etap, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie, - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa, - budowa drogi wraz z kanalizacją od ul. Zdroje w Bożenkowie do ul. Palmowej w Bydgoszczy, - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Skrzypowej, ul. Koperkowej, ul. Imbirowej, ul. Botanicznej, ul. Długiej, ul. Gołębiej, - budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie w rejonie ul. Słonecznej, - budowa sieci wodociągowej w Jarużynie w ul. Rajskiej i ul. Rodzinnej, - uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod. – kan. oraz budowa przykanalików na terenie gminy Osielsko, - modernizacja stacji uzdatniania wody Żołędowo. |  |  |  |
| 3.2 | Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |  |  |  |  |  |
|  | - zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zgodnie z krajową polityką energetyczną kraju, |  |  | - działania edukacyjne oraz popularyzacyjnych dotyczące odnawialnych źródeł energii, - prywatna mała elektrownia wodna w Bożenkowie. | Budżet gminy, środki własne |  |
| 4. | Kierunki dalszej poprawy jakości środowiska |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Poprawa jakości wody. |  |  |  |  |  |
|  | - osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, - racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych do celów innych niż socjalno-bytowe, - rozwijanie sieci kanalizacyjnej na podstawie wyniku ekonomicznej opłacalności, - zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia, - ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - ochrona jakości wód płynących, - zapobieganie deficytom wody. | - wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowa sieci wodociągowych w poszczególnych sołectwach, -ochrona wód podziemnych, - kontrola postępowania ze ściekami, - edukacja ekologiczna – propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody i konieczności oczyszczania ścieków, - wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. |  |  | Budżet gminy, NFOSiGW, WFOSiGW, fundusze pomocowe UE. |  |
| 4.2 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. |  |  |  |  |  |
|  | - utrzymanie jakości powietrza na obecnym poziomie |  | - modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków będących w gestii gminy dla obniżenia energochłonności i obniżenia emisji zanieczyszczeń, - promowanie działań w kierunku termomodernizacji budynków indywidualnych, - modernizacja nawierzchni dróg i układu komunikacyjnego, -prowadzenie edukacji dotyczącej poprawnego wykonywania zabiegów agrotechnicznych, pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw i spalania odpadów, -dbałość o stan terenów zielonych w gminie jako elementu poprawiającego warunki aerosanitarne, -zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, promowanie wykorzystywania biopaliw, ochrony warstwy ozonowej i klimatu, |  | Budżet gminy |  |
| 4.3 | .Ochrona przed poważnymi awariami. |  |  |  |  |  |
|  | - ograniczenie skutków poważnych awarii w odniesieniu do ludzi oraz środowiska, - zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii poprzez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takich awarii, |  | - edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnych awarii. |  | Budżet gminy |  |

3. System monitoringu i sposób realizacji celów w zakresie ochrony

środowiska.

W latach 2011 – 2012 takie elementy środowiska, jak: powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, gleby i odpady były monitorowane m. in.  przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Prowadzony był także monitoring na gminnym składowisku odpadów w Żołędowie.

Urząd Gminy Osielsko zwracał szczególną uwagę na gospodarkę wodno – ściekową oraz gospodarkę odpadami, a także na ochronę przyrody i zwierząt.

Prowadzona była współpraca z jednostkami z terenu gminy, m. in. z :

- Gminnym Zakładem Komunalnym – m. in.  w zakresie budowy sieci

wodociągowo – kanalizacyjnych, ustalania taryf w zakresie zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dopłat dla taryfo-

wych grup odbiorców odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami,

- Gminną Spółką Wodną – w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń

melioracyjnych,

- szkołami i Nadleśnictwem Żołędowo – w zakresie utrzymania czystości

i porządku, przeprowadzanej rokrocznie akcji „Sprzątania Świata”,

oraz z przedsiębiorcami, m. in. z :

- ECO-POL. Sp. z o.o. z Pruszcza w zakresie demontażu, transportu i

unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W 2011 r. odebrano z 8 nieruchomości 32,700 Mg azbestu i wyrobów  zawierających azbest, a w 2012 r.  odebrano z 22 nieruchomości 39,841 Mg azbestu i wyrobów  zawierających azbest.

Odpady zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie, gm. Pruszcz.

Ochrona zwierząt i związane z nimi utrzymanie czystości i porządku prowadzone  były na podstawie porozumień i umów zawartych z takimi instytucjami i firmami, jak:

- Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy -   w zakresie opieki nad bezdomnymi

psami z terenu gminy Osielsko. W 2011 r. Urząd Gminy Osielsko poniósł

koszty przyjęcia 19 bezdomnych psów do schroniska ( 16 dorosłych i 3

szczeniaki ), a w 2012 r. – 23 dorosłych bezdomnych psów.

Gmina Osielsko partycypowała również w kosztach utrzymania Schroniska dla

Zwierząt w Bydgoszczy.

- firma MAKSTAN z miejscowości Mochle, gmina Sicienko -  w zakresie

zbierania, transportu i  unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.

W 2011 r. Urząd Gminy Osielsko poniósł koszty usunięcia 48 sztuk padliny

bezdomnych zwierząt i w 2012 r. również 48 sztuk,

- Gabinetem Weterynaryjnym „Sfinks” z Osielska i Kliniką Weterynaryjną

„Kora” z Bydgoszczy w zakresie sterylizacji bezdomnych kotek i kastracji

bezdomnych kotów oraz dokarmiania tych zwierząt.

W 2012 r. wykonano zabiegi sterylizacji 40 bezdomnych kotek i kastracji

4 bezdomnych kotów

Ochrona przyrody prowadzona była przy współpracy z:

- Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w

zakresie uzgodnień dotyczących terenów gminy położonych na terenie parku.

- Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody  w zakresie konserwacji i pielęgnacji

pomników przyrody.

W 2012 r. w Urzędzie Gminy Osielsko przeprowadzono aktualizację miejsc

występowania pomników przyrody.

-  zarządami dróg – w zakresie usunięcia i przycięcia drzew i krzewów

przydrożnych.

4. Wykorzystane materiały.

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst

jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zmianami ).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 199

z 2008 r., poz. 1227 z późn. zmianami ).

3. „Program ochrony środowiska na lata 2008-20011 z perspektywą na

lata 2012-2015 dla gminy Osielsko” wykonany przez Zakład Sozotechniki

Sp. z o.o. w Bydgoszczy w styczniu 2011 r.

4. „Raport z wykonania Gminnego programu ochrony środowiska  za lata 2004-

2006” opracowany przez Urząd Gminy Osielsko w marcu 2007 roku.

5. „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla gminy

Osielsko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 za lata 2007-

2008” opracowany przez Urząd Gminy Osielsko w marcu 2009 roku.

6. „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy

Osielsko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 za lata 2009-

2010” opracowany przez Urząd Gminy Osielsku w marcu 2011 roku.

7. Uchwała Nr I/4/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 lutego 2011 r. w

sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska i planu

gospodarki odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla

gminy Osielsko”.

8. Wykazy rzeczowe robót inwestycyjnych realizowanych w 2011 i 2012 roku.

9. Sprawozdania z wydatków z budżetu gminy w zakresie ochrony środowiska

w 2011 i 2012 roku.