Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 26 kwietnia do 25 czerwca 2007r.

Wysoka Rado,

przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady.

# I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

1. akt  notarialny z 21.06.2007 r. - ustanowienie służebności przez grunt stanowiący własność Gminy – część działki nr 452  w Żołędowie dla na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr  450 i 451.

Jest to wykonanie uchwały Rady Gminy Osielsko Nr II/6/07  z dnia 29 marca br.

2. Porozumienia w sprawie odszkodowań za drogi:

1) 5 czerwca podpisałem porozumienie w sprawie odszkodowania za działki Nr 551/1 551/4 o łącznej pow. 0,0225 ha położone w Osielsku. Ustalone odszkodowanie w kwocie 14.625 zł zostało byłym właścicielom wypłacone.

2) 5 czerwca podpisałem porozumienie w sprawie odszkodowania za działkę Nr 82/9 o pow. 0,0859 ha położoną w Niemczu. Ustalone odszkodowanie w kwocie 60.130,00 zł zostało rozłożone na II raty. I rata w wys. 30.130 zł została już wypłacona, termin realizacji II raty ustalono do 30 września br.

3) 15 czerwca podpisałem porozumienie w sprawie odszkodowania za działkę Nr 75/19 o pow. 0,1150 ha położoną w Niemczu. Ustalone odszkodowanie w kwocie 92.000,00 zł zostanie wypłacone do 10 lipca br. przy czym kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o zobowiązanie wobec gminy z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie 3.930,30 zł.

II. Różne sprawy bieżące

1. Wydane zarządzenia:

1) 15 maja wydałem zarządzenie w sprawie zmiany w budżecie gminy wskutek zwiększenia wysokości dotacji celowych otrzymanych od Wojewody.

2) 25 maja – w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczu.

3) 28 maja – w sprawie ustalenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120 l ( 6,20 zł brutto z jednego pojemnika od 1 czerwca).

4) 19 czerwca - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczu.

5) 25 czerwca - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 26 czerwca br.

2. Działalność Straży Gminnej

Za okres od 21.04. do 31 maja br. Komendant wykazuje 127 różnych interwencji, w wyniku których pouczono 107 osób, przeprowadzono dwie rozmowy wychowawcze z nieletnimi, wydano 28 poleceń usunięcia nieprawidłowości. Kontrolowano obręby boisk szkolnych 15 razy oraz inne miejsca uznawane jako zagrożone, czy niebezpieczne - 18 razy. Odbyto 4 wspólne służby z Policją. Odnotowano 55 zgłoszeń osobistych i telefonicznych od mieszkańców, po raz pierwszy 2 pocztą elektroniczną, w tym było 13 zgłoszeń anonimowych. Spośród wszystkich zgłoszeń, w 12 przypadkach zgłoszenia nie potwierdziły się lub nie było podstaw do podjęcia interwencji. Z katalogu spraw, w których Straż interweniowała i prowadziła kontrole - 42 były związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odnotowuje się w dalszym ciągu przypadki nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów oraz padliny (6 zgłoszeń). 7 przypadków dotyczyło zakłócania spokoju. W minionym okresie 5 osób ukarano mandatem karnym na łączną kwotę 450,- zł (w tym 2 z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, 1 za zaśmiecanie miejsc publicznych, 1 za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 1 za zajęcie pasa drogi bez zezwolenia). Obecnie komendant jest na urlopie, dane za m-c czerwiec przedstawię na następnej sesji.

3. Kontrole

Jest przeprowadzana kontrola w GOK. Omówienie wyników kontroli nastąpi w lipcu.

4. Lokaty przejściowo wolnych środków – obecnie mamy lokatę w Banku Spółdzielczym w Osielsku w kwocie 2.200.000,- zł oraz  3.200.000,- zł  w PKO.

III. Inwestycje

1.  Wodociągi

  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Ptasiej w Maksymilianowie – wykonawca WIMAR Sp. z o.o. w Koronowie. W dniu 23.04.2007 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót przewiduje się na dzień 30.07.2007 roku. Wartość zadania wynosi 22 165,37 zł brutto. Inwestycja zrealizowana zostanie w zakresie: PE 100 PN 10 o długości 270 mb oraz 3 hydranty ( 80 mm.

  - Stacja uzdatniania wody w Niemczu – wykonanie IV odwiertu. Dnia 5 czerwca została podpisana umowa z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie na wykonanie odwiertu T1 o głębokości 100 metrów na terenie działki (nr ewid. 104) przylegającej do czynnego ujęcia wody podziemnej w Niemczu. Inwestycja w trakcie realizacji.

  - Sieć wodociągowa w ul. Łyżwiarzy: Na podstawie umowy 342/27/2007 z dnia 23 marca 2007 roku „Przedsiębiorstwo Odwodnienia” wykonało sieć wodociągową w następującym zakresie: PE, PN 10 ( 110 x 10 o długości 778,0 mb; Hydrant przeciwpożarowe ( 80 – 8 sztuk; przepust drogowy – 1 szt na wartość 97.897,86 zł brutto. Roboty zakończono 5.06.2007 roku. Odbiór nastąpił w dniu 11.06.2007 r.

  - Budowa sieci wodociągowej w Osielsku w ul. Szuwarowej, Paprociowej Tatarakowej – roboty odebrano w dniu 08.06.2007 r. Zgodnie z umową 342/35/07 z dnia 23.04.2007 roku wartość zadania wynosiła 46.531,31 zł. Wodociąg  ( 110 mm o długości 378,0 mb, odbioru dokonano w dniu 8.06.2007 roku.

  - Budowa stacji uzdatniania wody w Niwach – 1 etap:   Dnia 5 czerwca została podpisana umowa z Zakładem Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” z siedzibą w Mogilnie na wykonanie odwiertu nr 1 o głębokości 118 m na terenie działki 139/2 w Niwach. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin umowny zakończenia robót: 30.08.2007 r.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilcze – ul. Szczecińska

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 23.04.2007 r. Wykonawca „Wimar Sp. z o.o.” wykona wodociąg o długości 193,5 mb na wartość 22.010,44 zł brutto. Termin wykonania: 30.07.2007 r.   Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Kanalizacja

2.1. Niemcz:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bydgoskiej, Malczewskiego, Kossaka, Styki, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego wraz z przepompownią ścieków K7 – Dnia 10 maja 2007 roku  została podpisana umowa z firmą wykonawcza Zakład Usług Wodnych Andrzej Musiał z Tucholi. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kanalizacja grawitacyjna ( 200 mm o długości 1.868,5 mb, kanalizacja tłoczna ( 110 mm o długości 264 mb, przykanaliki ( 160 mm w ilości 61 szt. / 244 mb, przepompownia ścieków K7 – 1 szt. Wartość robót – 1.438.762,04 zł brutto. Termin zakończenia umowy 15.09.2007 r., inwestycja jest w trakcie realizacji.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniowej - roboty odebrano w dniu 08.06.2007 r. Zgodnie z umową 342/35/07 z dnia 23.04.2007 roku wartość zadania wynosiła 65.924,11 zł. Kanalizację wybudowano w parametrach: ( 200 mm o długości 272 mb, przykanaliki ( 160 mm w ilości 13 szt. / 45 mb.

- Kanalizacja sanitarna w ul. Łyżwiarzy: Zgodnie z umową 342/27/07 z dnia 23 marca 2007 roku wartość zadania wynosiła 46.531,31 zł. Kanalizację wybudowano w parametrach: ( 110 mm o długości 378,0 mb. Odbioru dokonano w dniu 11.06.2007 r.

2.2. Maksymilianowo i Żołędowo:

- Budowa kanalizacji w Maksymilianowie ulica Główna, Polna, Agrestowa, Malinowa, Ogrodowa, Azaliowa, Kwiatowa, Lipowa oraz w Żołędowie w ul. Polnej, Sportowej, Słonecznej, Krótkiej i Klonowej: W dniu 23.11.2006 r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Termin realizacji zadania inwestycyjnego 30.06.2007 r. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 1.504.200,00 zł.Zakres rzeczowy zadania: Kanalizacja grawitacyjna PCV ( 200 mm ÷ 250 mm – 3.840,0 mb, kanalizacja tłoczna PE ( 80 mm280 mb, przykanaliki PCV  160 mm 154 szt. o dł. 725,0 mb, przepompownia o wydajności: P1  3,5 m3/d - szt. 2. inwestycja w trakcie realizacji.

- Ulica Wspólna i Ustronie wraz z kanalizacją deszczową i teletechniczną w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej: przetarg ogłoszono w dniu 27.04.2007 roku. Do przetargu przystąpiło pięć firm. Dnia 31.05.2007 roku otworzono oferty. Wobec faktu że złożone oferty nie były kompletne termin związania z ofertą uległ wydłużeniu do końca lipca. W związku z powyższym przetargu jeszcze nie rozstrzygnięto.

2.3. Osielsko:

- Ul. Gołębia i Przepiórcza: Dnia 5 czerwca 2007 przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 31.07.2007 r. Zadanie wykonuje firma WIMAR z Koronowa za kwotę 153.460,13 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- Ul. Poprzeczna IV etap – ul. Głogowa, Wrzosowa, Jaworowa, Topolowa wraz z kanałem KZ-3: w dniu 12.06.2007 roku ogłoszono przetarg na niniejsze zadanie. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 lipca 2007 r.

2.4. Niwy:

- Kanalizacja sanitarna tłoczna w ul. Karpackiej, Ostromeckiej, Zielonogórskiej – opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

3. Inwestycje drogowe

3.1. Trwa przebudowa ul. Gdyńskiej w sołectwie Niwy-Wilcze, którą wykonuje Przeds. EL-Kajo sp. z o.o.  Wartość robót łącznie z nadzorem inwestorskim to 215.800,88 zł. Przewidywany termin zakończenia to 15 lipiec, natomiast termin umowny jest do 30 lipca br.

3.2. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ul. Leśnej w Maksymilianowie. Przetag wygrało Przeds. El-Kajo. Wartość robót łącznie z nadzorem inwestorskim to 149.165,33 zł.

3.3. Rozstrzygnięty został 14 czerwca przetarg wg procedury powyżej 60 tys. euro na przebudowę dróg gminnych:

- Jarużyn Kolonia – 200mb,

- ul. Kwiatowa w Żołędowie – 170 mb,

- ul. Augustowka – 200mb,

- ul. Wierzbowa w Żołędowie – nakładka

- ul. Nobla w Niemczu – 200mb,

- ul. Oceaniczna w Osielsku – 245 mb.

Umowa z Przeds. Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. ze Świecia już została podpisana. Wartość wykonania ww. robót – 827.135,54 zł brutto, termin realizacji do 30 lipca.

3.4. Jest w toku procedura przetargowa „budowy parkingu wraz z ul. Poziomkową w Osielsku”. Termin składania ofert upływa 2 lipca.

4. Obiekty szkolne i sportowe:

- Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie:

W dniu 22.06.2007 r. zakończono i odebrano roboty budowlane.

- Gimnazjum  w Osielsku:

Roboty budowlane w toku. Obecnie wykonano strop nad I piętrem części 3- kondygnacyjnej. Trwają roboty instalacyjne (instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o.)

- Boisko sportowe w Żołędowie

Ogłoszono przetarg na prace projektowe. Wpłynęła jedna oferta z oferowaną kwotą wykonania dokumentacji w kwocie 200.000,00 zł.

IV. Reprezentacja gminy, kontakty z sołectwami, organizacjami i in.

- 27 kwietnia spotkałem się z RS Żołędowa w sprawie zagrożenia pożarowego – powtarzających się przypadków podpaleń.

- 9 maja uczestniczyłem w seminarium zorganizowanym przez WSG nt. budowy ścieżki rowerowej od Wisły do Gdańska.

- 10 maja uczestniczyłem w uroczystości otwarcia nowego obiektu firmy POLITECH.

- 16  maja spotkałem się z prezesem firmy REMONDIS w sprawie dokonania ustaleń nt. selektywnej zbiórki odpadów.

- 18-20 maja byłem z wizytą w gminie Ankum. Było to seminarium przygotowawcze związane z tegorocznym wyjazdem naszej młodzieży do Ankum.

- 25 maja odbyłem spotkanie z dyr. Porażyńskim w sprawie przeniesienia punktu rejestracji pojazdów do innych pomieszczeń. Przedstawiłem też dyrektorowi nasze stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozwiązania organizacji ruchu przed Zespołem Szkół w Osielsku.

- 30 maja uczestniczyłem w naradzie w Urzędzie Marszałkowskim. Narada dotyczyła absorpcji środków unijnych na lata 2007-2013.

- 1 czerwca spotkałem się z Wicemarszałkiem Województwa Eckhardtem w sprawie pomocy Urzędu Marszałkowskiego w budowie gimnazjum z basenem w Osielsku.

- 3 czerwca uczestniczyłem wspólnie z Panem Przewodniczącym w uroczystości 25-lecia święceń kapłańskich ks. Romana Lidzińskiego.

- 5 i 8 czerwca odbyły się spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie środków unijnych oraz Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego.

- 9 czerwca uczestniczyłem w festynie zorganizowanym przez Parafię i Radę Sołecką w Niemczu.

- 15 czerwca uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa Niwy-Wilcze.

- 16 czerwca uczestniczyłem w uroczystości nadania statuetek „Prymusa” w Zespole Szkół w Osielsku oraz w Festynie Powiatowym w Koronowie.

- 17 czerwca – Festyn Charytatywny Caritas Maksymilianowo na boisku w Żołędowie.

- 18 odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w gimnazjum w Osielsku.

- 20 czerwca odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Osielsko.

- 21 czerwca uczestniczyłem w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum w Osielsku.

- 22 czerwca uczestniczyłem w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum w Żołędowie i SP w Niemczu.

- 23 czerwca dokonałem otwarcia i wręczyłem nagrody uczestnikom Mistrzostw polski Juniorów w Speedrowerze.

- 25 czerwca odbyło się spotkanie zarządu Metropolitalnego Związku Gmin poświęcone gospodarce odpadami.