Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 26 czerwca do dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

- Gospodarowanie mieniem komunalnym

- W związku z gruntami przeznaczonymi do sprzedaży w br. dokonałem wywieszenia           na okres 21 dni, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, działek przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłosiłem publiczny przetarg nieograniczony,           który odbył się 20 lipca br. oraz ogłosiłem przetarg, który odbędzie się 11 września br.

W przetargu, który odbył się 20 lipca br. wystawione zostały do sprzedaży cztery nieruchomości, z czego trzy położone są w Osielsku, jedna położona w Niemczu.                  Z wystawionych do sprzedaży działek zbyto dwie. Działkę nr 120/9 za cenę 180.660,00zł (cena z VAT) oraz 138/55 za cenę 246.789,00 zł (cena z VAT). Zbyte nieruchomości  położone są w Osielsku.

- 07 lipca 2009 roku podpisałem akt notarialny  - umowę sprzedaży nieruchomości zbytej w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod stację transformatorową. Dz.nr 92/16 o pow. 0,0098 ha, położona w Niemczu. Cena sprzedaży z VAT 19.129,60 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VI/49/08 z dnia 29 września 2008r.

- 28 lipca 2009 roku podpisałem akt notarialny – umowę darowizny w wyniku, której gmina nabyła nieruchomość – działkę nr 87/11 o pow. 0,0079 ha, położona w Niemczu z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. Wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 16.191,84 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/85/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

- 31 lipca 2009 roku podpisałem akt notarialny – umowę nieodpłatnego przekazania gruntu na rzecz gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Bydgoszczy - działka nr 36/4 o pow. 0,1826 ha, położona w Niwach z przeznaczeniem pod plac zabaw, teren pod festyny wiejskie i drogę. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 3.652,00 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/47/08 z dnia 29 września 2008r.

- 10 sierpnia 2009 roku podpisałem akt notarialny – wykup na rzecz gminy nieruchomości ozn. nr 542/48 o pow. 0,0028 ha, położonej w Osielsku, w celu przejścia z uzbrojeniem. Cena wykupu 4.365,68 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VIII/65/08 z dnia                  28 października   2009r.

- 19 sierpnia 2009 roku podpisałem akt notarialny – umowę sprzedaży nieruchomości na własność jej użytkownikowi wieczystemu. Działka nr 47/1 o pow. 0,6400 ha położonej                       w Maksymilianowie. Cena sprzedaży 177.260,00 zł.  Nabywca pokrył także wszystkie koszta związane z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży                   w kwocie: 1.185,95 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/52/08 z dnia                        29 września 2008r.

- 26 sierpnia 2009 roku podpisałem akt notarialny – umowę sprzedaży nieruchomości zbytej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Dz. nr 120/9 o pow. 0,1040 ha położona w Osielsku. Cena sprzedaży z VAT 180.660,00 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/36/09 z dnia 28 kwietnia 2009r.

II. Sprawy bieżące

1. Zarządzenia Wójta. Jako organ wykonawczy gminy wydałem następujące zarządzenia:

- Nr 22/09 z dnia 23 czerwca br. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej formacji OC

- Nr 23/09 z dnia 1 lipca br. zmieniające Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie zmiany stawki czynszu bazowego.

- Nr 24/09 z dnia 8 lipca br. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek pod tereny mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług położonych w Osielsku oraz działki pod tereny mieszkalnictwa położonej w Niemczu.

- Nr 25/09 z dnia lipca br. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko.

- Nr 26/09 , Nr 27/09 i Nr 28/09 z dnia 20 lipca br. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Osielsku oraz w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

- Nr 29/09 z dnia 18 sierpnia br. w sprawie  ustalenia opłaty za wywóz nieczystości ciekłych.

- Nr 30/09 z 21 sierpnia w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu w lokalach komunalnych,

Wydałem również zarządzenia jako kierownik urzędu i przełożony kierowników jednostek gminnych w sprawach  sposobu i trybu dokonywania ocen okresowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Osielsko i jednostek organizacyjnych Gminy Osielsko oraz w  sprawie przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Osielsko oraz powołania Komisji Przetargowej. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy Pani Marii Domańskiej – Sekretarza Gminy upoważniłem Przewodniczącego Rady Gminy Osielsko Pana Benedykta Leszczyńskiego do wykonywania wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy – na czas jej nieobecności.

2. Lokaty przejściowo wolnych środków

- w Banku Milenium SA – 2.000.000,- zł,

- w BS Osielsko  – 2.500.000,- zł,

3. Działalność Straży Gminnej. Komendant przedstawił sprawozdanie za okres od 1 czerwca  do 31 lipca br.  (za dwa miesiące)

Statystyka zdarzeń i wybranych działań za czerwiec i lipiec 2009 r.

|  | Czerwiec/lipiec |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość interwencji w tym m.in.: - w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku - związanych ze szkodnictwem leśnym i ogrodowym - w związku z wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - w związku z wykroczeniem przeciwko urządzeniom użytku publicznego - w związku z wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji | 173 42 10 1 4 78 |  |
| Ilość pouczeń | 102 |  |
| Polecenia usunięcia nieprawidłowości | 52 |  |
| Kontrole obrębów boisk | 14 |  |
| Kontrole innych miejsc zagrożonych | 33 |  |
| Kontrole budów / posesji | 13/16 |  |
| Zgłoszenia od mieszkańców - anonimowe - niepotwierdzone | 73 1 12 |  |
| Dowóz psów do schroniska | 1 |  |
| Wspólne służby z Policją | 5 |  |
| Mandaty – ilość/ łączna wartość nałożonych mandatów | 7 – łącznie na kwotę 1200 zł |  |
| Inne działania: - Program bezpieczny rowerzysta w gminie – kontrole i wręczanie żółtych kamizelek - kontrola miejsc targowych - zabezpieczenie imprez, festynów | 3 - 2 |  |

4. Kontrole własnych jednostek

- Z mojego upoważnienia dokonano kontroli w Urzędzie Gminy, która odbyła się w dniach 14 – 31 lipca 2009  r.

5. Sprawy sołectw

Uczestniczyłem w zebraniach mieszkańców w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości , które zostały zatwierdzone na sesji Rady Gminy w dniu 8 lipca 2009 r. i tak:

- 2 lipca w Osielsku,

- 3 lipca br, w Jarużynie,

- 4 lipca br, w Niwach-Wilczu,

- 6 lipca br w Żołędowie i Maksymilianowie,

- 7 lipca br. w Bożenkowie.

III. Inwestycje i inne zamówienia publiczne

- Termomodernizacja SP Maksymilianowo; Podpisano umowę na roboty budowlane z Zakładem Remontowo-Budowlanym i Ślusarskim „Mista” Janusz Antoniak z Mochla za kwotę brutto: 194.090,14 zł. Termin wykonania robót 29.08.2009 r. Prace w toku.

- Budowa przyszkolnego basenu w Osielsku:

Zabetonowano nieckę basenu 25x12,5 m

- Świetlica w Maksymilianowie:

W dniu 02.08.2009 r. przekazano dokumentację projektową do sprawdzenia. Naniesiono poprawki które biuro projektowe naniesie do dnia 30.09.2009 r.

- Biblioteka w Żołędowie:

Sporządzono kosztorys inwestorski na adaptację budynku w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej.

Przygotowano dokumentację przetargową, przetarg zostanie ogłoszony w dniu 31.08.2009 r.

- Boisko w Jarużynie:

Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Przygotowano dokumentację przetargową, przetarg zostanie ogłoszony w dniu 31.08.2009 r.

- Budowa amfiteatru na boisku sportowym w Żołędowie;

W dniu 31.07.09 odebrano roboty budowlane przy budowie sceny z Żołędowie.

Uzyskano decyzję na użytkowanie.

- Budowa boiska w Niemczu I etap:

W dniu 23.06.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.07.2009 r. Złożono dwie oferty

1. Firma Kaszub  za kwotę 434.980,13 zł. brutto

2. Firma Tartan 575.624,73 zł. brutto – firma nie dokonała przedłużenia wadium.

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

- Droga powiatowa 1507 C w Jarużynie – zakończono budowę i dokonano odbioru w dniu 19.08.2009r.

- Trwają prace projektowe prowadzone przez Starostwo Powiatowe. Wójt wydał w dniu 30.06.2009  uzgodnienie wstępnej wersji projektu.

BUDOWA DRÓG GMINNYCH

1. Bożenkowo ul. Zielona Dolina budowa 570 mb drogi. Firma Mango rozpoczęła roboty w dniu 18.08.2009 r.. Termin realizacji 15.09.2009 r.

2. Jarużyn Kolonia – budowa ok. 244 mb drogi. Roboty zakończono i zgłoszono do odbioru 17.08.2009r. W dniu 21.08.09 dokonano odbioru robót.

3. Maksymilianowo ul. Główna – trwają prace projektowe dotyczące ww. ulicy. W dniu 29.07.2009 r. przekazano projektantowi Panu Piotrowi Milikowi projekty podziału nieruchomości. Ze względu na brak zgody mieszkańców wyrażony na zebraniu w dniu 20.08.09 na przejęcie gruntu w zakresie proponowanym przez projektanta podjęto decyzję o uzyskania prawa do prowadzenia robót na podstawie oświadczeń właścicieli.

4. Niemcz ul. Słowackiego I etap. Trwają prace mające na celu uzyskanie zgody na budowę i pozyskanie gruntu. W dniu 06.04.2009 r. wpłynęło pismo od Starosty Bydgoskiego dotyczące złożonego wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej wykazujące braki formalne w złożonym wniosku. W okresie od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia wygasła między innymi ważność niektórych uzgodnień branżowych oraz dokonano podziału działki będącej w zakresie opracowania. W związku z czym opinie załączone do wniosku w których jest odwołanie do numerów działek stały się niezgodne ze stanem faktycznym. Brak możliwości uzupełnienia ww. wniosku w terminie 7 dni spowodował, że pozostał on bez rozpatrzenia. Aby doprowadzić projekt budowlany do zgodności z aktualnym stanem własności działek projektant uzyskał nową mapę, która została sporządzona w innym układzie współrzędnych niż poprzednia wersja, stąd konieczność wprowadzania zmian w projekcie. W dniu 24.07.2009 w odpowiedzi na pismo projektanta została wydana przez Wójta nowa opinia dotycząca projektu ul. Słowackiego. Złożono ponowny wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej w dniu 21.08.2009 r.

- b) ul. Marusarzówny, budowa ok. 300 mb. W dniu 11.08.2009 r. odmówiono wykonawcy odbioru ze względu na liczne usterki. Ponowny termin odbioru 28.08.2009 r.

- c) ul. Komara, budowa ok. 300 mb W dniu 14.08.2009 dokonano odbioru robót. Ze względu na przekroczenie terminu wykonania zostaną naliczone odsetki karne.

- d) ul. Malinowskiego, budowa ok. 300 mb. Roboty zakończono i odebrano w dniu 11.08.2009 r.

5. Niwy

- ul. Sopocka, budowa ok. 450 mb.  Roboty zakończono i odebrano w dniu 14.08.2009 r.

- b) ul. Ostromecka, budowa ok. 220 mb. Roboty zakończono i odebrano w dniu 21.08.2009 r.4.8 Osielsko

6. Osielsko

- ul. Kwiatowa, budowa 600 mb.  W dniu 22.07.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejsza cenowo była oferta firmy PBDiM. Wykonawca rozpoczął roboty w dniu 20.08.2009. Termin realizacji 30.10.2009 r.

- Żurawia budowa 540 mb drogi. Roboty rozpoczęto w dniu 17.08.2009. Termin realizacji 15.09.2009 r. Wykonawcą robót jest MANGO Białe Błota.

- Berberysowa budowa 94 mb drogi. Odbiory robót dokonano w dniu 4.08.2009 r. Wykonawcą robót jest MANGO Białe Błota.

- Agrestowa budowa 70 mb drogi. Odbiory robót dokonano w dniu 4.08.2009 r. Wykonawcą robót jest MANGO Białe Błota.

7. Żołędowo

- ul. Polna budowa 250 mb drogi. Roboty rozpoczęto w dniu 17.08.2009. Termin realizacji 15.09.2009 r. Wykonawcą robót jest MANGO Białe Błota.

- ul. Krótka budowa 150 mb drogi. Roboty rozpoczęto w dniu 17.08.2009. Termin realizacji 15.09.2009 r. Wykonawcą robót jest MANGO Białe Błota.

- ul. Słoneczna w  Żołędowie, budowa 1,1 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wartość 1800 000 zł, środki własne 900 000 zł, dofinansowanie 900 000 zł. Termin składania wniosków do 30.09.2009 r. Odcinek od ul. Bydgoskiej na długości 600 mb oraz dojazd do boiska zostanie wykonany z budżetu 2009 r. wartość 1150 000 zł.

9. Dokumentacja projektowa ul. Sądeckiej Bydgoszczy - pomoc finansowa dla miasta Bydgoszczy na rok 2009. Brak porozumienia w tej sprawie. W dniu 6.05.2009 skierowano do Urzędu Miasta Bydgoszczy pismo dotyczące tej sprawy, lecz pozostało ono bez odpowiedzi. W dniu 12.08.2009  pismo przesłano ponownie.

10. Projekty:

Prace projektowe zostały zlecone na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 28.04.2009 r. Wyłoniono następujących wykonawców:

- ZUTiR „MP” ul. H.Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin za kwotę 119 291,60 zł.

- Atrio Sp. z o.o. ul. Ujejskiego 24, 81-426 Gdynia za kwotę  196 298,00 zł

Wykonawcy przedstawili wstępne wersje projektów do uzgodnienia.

OŚWIETLENIE ULICZNE roboty zostały zlecone na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 28.04.2009 r.

Wykonawcą poniższych robót została firma Wizner Zieliński. Prace zakończono. Odbioru dokonano w dniu 19.08.2009 r.:

- Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej w Osielsku na odcinku od Leśnej do Wrzosowej

- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Porzeczkowej w miejscowości Osielsko.

- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kwiatowej i Lawendowej w Osielsku

- Rozbudowa oświetlenia ulicy Krakowskiej w Niwach

- Rozbudowa oświetlenia ulic: Klonowej i Sportowej w Żołędowie.

- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielona dolina w Miejscowości Bożenkowo.

- Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV i oświetlenia w ul. Pod Wierzbami w Niemczu. Wykonawca firma PKP Energetyka S.A.. Prace trwają.

- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jeżynowej została zlecona firmie ZI Paktol Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11 86-031 Wilcze. Termin realizacji 30.09.2009 r.

- Prace projektowe związane z oświetleniem ulic Lipowej w Maksymilianowie i Słupskiej w Wilczu zlecono firmie ZE Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61 85-569 Bydgoszcz za kwotę 14 640,00 zł. Termin zakończenia prac 30.10.2009 r.

- Prace projektowe związane z oświetleniem ulicy Ptasiej w Maksymilianowie zlecono firmie ZE Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61 85-569 Bydgoszcz za kwotę 5856,00 zł. Termin zakończenia prac 31.08.2009 r.

- l) Prace projektowe związane z oświetleniem ulicy Ptasiej w Maksymilianowie zlecono firmie Atrio Sp. z o.o. ul. Ujejskiego 24, 81-426 Gdynia za kwotę 7500,00 zł. Termin zakończenia prac 31.08.2009 r.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Maksymilianowie w  ul. Bluszczowej i Liliowej oraz przyłącza na terenie Gminy Osielsko ( w ramach uzupełnienia)– dokumentacja została przekazana do GZK, SIWZ w trakcie opracowywania. 26 sierpnia 2009 r. SIWZ trafiło do UG w celu sprawdzenia.

- W Niemczu rejon ul. Matejki i Wyczółkowskiego – dnia 27.07.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert ustalono na dzień 26 sierpnia 2009 r. Została złożona jedna oferta przez firmę POWOBUD Mirosław Powroźnik z siedzibą w Bydgoszczy za wartość 242.876,99 zł.- unieważniony 27.08.09 r.

- Sieć wodociągowa w Osielsku ul. Słoneczna – umowa została podpisana z firma SANBUD PROJEKT Rafał Pasela z siedzibą w Bydgoszczy. Dnia 09.07.2009 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dokumentacja została wykonana przez SANBUD PROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy na wartość  2.170,00 zł. Termin zakończenia umowy 31 lipca 2009 r. Dnia 12 sierpnia 2009 r. dokumentacja została przekazana do GZK w celu realizacji.

- Sieć wodociągowa i przyłącza kanalizacyjne ul. Tuberozy w Osielsku umowa została podpisana dnia 30 stycznia z biurem projektowym SANBUD-PROJEKT Rafał Pasela na wartość 5.900,00 zł dokumentacja z pozwoleniem na budowę została przekazana do GZK w celu realizacji. Dnia 27.08.2009 r. nastąpi otwarcie przetargu na roboty budowlane.

- Kanalizacja sanitarna Żołędowo - III etap, - dnia 27.07.2009 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia i składania ofert na 28 sierpnia 2009 r.

- Dokumentacja projektowa na kanalizację sanitarną Żołędowo ul. Klonowa, Bydgoska i Leśników umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana dnia 30 stycznia 2009 r. z Zakładem Usług Technicznych PROBUDIN z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 20.740,00 zł termin wykonania dokumentacji projektowej: 31 sierpnia 2009 r. dnia 31 lipca złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Postępowanie w toku.

Przetargi :

- W dniu 3 lipca 2009 r. otwarty został przetarg na roboty remontowo budowlane obiektów znajdujących się na terenie Gminy Osielsko w 2009 r.Przetarg podzielony był na 4 części:

- na część pierwszą , trzecią i czwartą  prace remontowe w gospodarce komunalnej na terenie Urzędu Gminy Osielsko wygrała firma An-Tad Anna Maria Podgórska ul. Jeziorańska Osielsko oferując najkorzystniejszą ofertę na kwotę  55.003,80  zł , ta sama firma wygrała również przetarg w zakresie części 4 tj.  remontu Urzędu Gminy  piętro na kwotę 92.012,34 zł oraz  w zakresie części 3 prace na ulicy Centralna 6a  w Osielsku- demontaż betonów pomiędzy budynkami, ułożenie kostki betonowej - wymiana wiatrołapu, równanie poziomów posadzki. na kwotę  34.980,52  zł.

- część trzecią przetargu dotyczącą docieplenia budynku w Żołędowie przy ul. Bydgoskiej 26 – wygrała firma PHU Dorbud, ul. Szkolna 19 86-105 Terespol Pomorski  na kwotę  32.371,00 zł
Termin wykonania – 30 września 2009 r.

- W dniu 9 lipca 2009 r. otwarty został przetarg na budowę  oraz przebudowę dróg na terenie Gminy Osielsko w 2009 roku, II etap. Na wybudowanie ulicy Polnej w Osielsku oraz ulicy Leśnej w Maksymilianowie wygrała firma z najtańszą ofertą

Mango Sp.  z o.o. ul. Betonowa 1 ,86-005 Białe Błota

- ulica Polna za kwotę: 259.866,95 zł
 - ulica Leśna za kwotę: 101.914,27 zł

- umowy zostały podpisane w dniu 31 lipca, termin wykonania ulicy Kwiatowej - 
30 październik  2009 r. ulicy Polnej i Leśnej w Maksymilianowie – 30 września 2009.

- Dnia 10 sierpnia 2009 r. został ogłoszony pisemny przetarg nawy wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy Osielsko na kwotę 4.700.000 zł. Termin składania ofert do 8 września 2009 r.

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

- 27 czerwca  uczestniczyłem w Finale Mistrzostw Polski Par Klubowych Juniorów zawodów speedrowerowych przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

- 10 lipca w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania najlepszych samorządów wg rankingu „Rzeczpospolitej”. W kategorii gmin wiejskich, gmina Osielsko została sklasyfikowana na 19 miejscu w kraju.

- 14 – 19 lipca byłem z wizytą w gminie Ankum z p. Przewodniczącym Rady Gminy – 10 –lecie współpracy.

- 8 sierpnia  uczestniczyłem w uroczystości obchodów 25-lecia ROD Pocztowiec 
w Niemczu.

- 15 sierpnia uczestniczyłem w zawodach strzeleckich z okazji Dnia Wojska Polskiego zorganizowanych na strzelnicy w  Trzęsaczu.

- 18 sierpnia odbyłem spotkanie z Wójtem Gminy Dobrcz p. K. Szalą w sprawie  wspólnych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

- 21 sierpnia odbyłem spotkanie z   Panią Lucyną Kojder–Szweda Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy z udziałem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Panem Janem Siuda w tematach: budowa chodnika na ul. Jeździeckiej, budowa ul. Sądeckiej (Parowy) oraz o przedłużeniu linii miejskiej komunikacji do Osielska.

- 21 sierpnia wraz ze Starostą Bydgoskim uczestniczyłem w jubileuszu 100 urodzin mieszkańca Osielska p. Nawrockiego.

- 23 sierpnia uczestniczyłem w dożynkach gm. Dobrcz,

- 26 sierpnia spotkanie ze Starostą – współpraca w zakresie wspólnych inwestycji drogowych. Część przedsięwzięć znalazło się w proponowanych Radzie uchwałach.

- również odbywały się spotkania z mieszkańcami, sołtysami gdzie występowały problemy z pozyskaniem gruntów prywatnych pod inwestycje.