Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 24 marca 2010 r. do dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

- 13 i 26 kwietnia prowadziłem negocjacje w sprawie wykupu gruntów w związku z przebudową ulicy Głównej w Maksymilianowie. Podstawą prowadzenia negocjacji z właścicielami gruntów były szacunki rzeczoznawcy majątkowego. Projekt uchwały w sprawie wykupu tych gruntów jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

- 20 kwietnia podpisałem porozumienie w sprawie ustalenia odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi (dz. położone w Żołędowie nr 132/21 opow. 0,2127 ha i nr 132/22 o pow. 0,0438 ha), które przeszły na własność gminy na mocy decyzji podziałowej. Ustalone odszkodowanie w kwocie 135.585,90 zł zostanie pomniejszone o należności wynikające z opłat adiacenckich 22.053,60 zł.

II. Sprawy bieżące

1. Zarządzenia Wójta

Jako organ wykonawczy gminy wydałem następujące zarządzenia:

- 2 kwietnia - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert najlepiej służących realizacji zadań publicznych w 2010 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- 20 kwietnia w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego dla szkół w ramach popularyzacji problematyki obrony cywilnej.

- 26 kwietnia w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Osielsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Wydawałem również zarządzenia jako kierownik urzędu gminy:

- w sprawie audytu wewnętrznego,

- w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Osielsko dnia dodatkowo wolnego od pracy za 1 maja - Święto Państwowe przypadające w 2010r. w sobotę. Ustaliłem, że dodatkowy dzień wolny od pracy za dzień świąteczny 1 maja przypadający w 2010 r. w sobotę może zostać wykorzystany 4 maja lub 4 czerwca 2010 r., co pozwoli na uniknięcie zamknięcia Urzędu dla petentów w dodatkowy dzień wolny od pracy.

2. Lokaty przejściowo wolnych środków

Przejściowo wolne środki są na lokatach: kwota 2,6 ml w BS Osielsko i 2,5 ml w Banku Milenium.

3. Kontrole:

- 22 kwietnia odbyła się kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Starszego Specjalistę z WFOŚiGW w przedmiocie realizacji inwestycji - budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niemczu oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Żołędowie, na które to zadania korzystaliśmy z pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu. Kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń, efekt ekologiczny został osiągnięty.

- 20 kwietnia odbyło się podsumowanie wyników kontroli finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej, która została przeprowadzona z mojego upoważnienia w ramach kontroli zarządczej. Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kontrolujący zwracał również uwagę na kwestie określenia procedur wewnętrznych z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.

4. Działalność Straży Gminnej. Komendant przedstawił sprawozdanie za okres m-ca marca.

Statystyka zdarzeń i wybranych działań w marcu 2010r.

| Wyszczególnienie | ilość |
| --- | --- |
| Ilość interwencji w tym m.in.: - w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku - związanych ze szkodnictwem leśnym i ogrodowym - w związku z wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - w związku z wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - w zw. z wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia | 137 39 - 9 66 19 |
| Ilość pouczeń | 74 |
| Polecenia usunięcia nieprawidłowości | 53 |
| Kontrole obrębów boisk | 7 |
| Kontrole innych miejsc zagrożonych | 6 |
| Kontrole budów / posesji | 16/17 |
| Zgłoszenia od mieszkańców w tym: - anonimowe - niepotwierdzone | 38 5 3 |
| Dowóz psów do schroniska | 1 |
| Wspólne służby z Policją | 2 |
| Nałożone mandaty – ilość/ łączna wartość nałożonych mandatów | 14 szt. – 3.100,- zł |
| Inne działania: - - kontrola miejsc targowych - ilość wezwań do stawienia się w celu złożenia wyjaśnień - przekazane sprawy wg właściwości do załatwienia innym instytucjom, - działania w ramach pomocy innym instytucjom, - wnioski do sądu | 3 2 13 6 1 |

III. Inwestycje i inne zamówienia publiczne

1. Przetargi zamknięte (w tym rozstrzygnięcia i umowy)

- 26 marca o godz. 900 upłynął termin składania ofert na budowę świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie. Złożono 7 ofert. Najkorzystniejsza była oferta firmy Kom-Bud s.c. Nowa Ruda 3, Wtelno z ceną 1.639.000,- zł.

- Dnia 26 marca upłynął termin składania ofert na prace projektowe wodno-kanalizacyjne. Zakres prac projektowych obejmował 7 części. Dopuszczono składanie ofert cząstkowych. Ogółem złożono 13 ofert. Wybrano 4 wykonawców.

- 16 kwietnia upłynął termin składania ofert na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w wybranych obszarach miejscowości Żołędowo i Niemcz. Złożono 2 oferty, z których korzystniejsza była oferta firmy WIMAR sp. z o.o. z Koronowa z ceną 710.927,25 zł.

- Informowałem Państwa na poprzedniej sesji, że do 11 marca był termin składania ofert na prace projektowe w zakresie dróg gminnych w 2010r. i zaistniała konieczność wezwania 2 wykonawców do złożenia ofert dodatkowych  z uwagi na równe ceny ofert. Zakres prac projektowych obejmował 12 części. Dopuszczono składanie ofert cząstkowych. Wybrano 3 wykonawców.

- Do dnia 22 marca był termin składania ofert na projekty drogowe – etap II. Zakres prac projektowych obejmował 7 części. Dopuszczono składanie ofert cząstkowych. Ogółem złożono 8 ofert. Wybrano 3 wykonawców.

Szczegóły dotyczące ww. rozstrzygnięć są dostępne na stronie naszego BIP.

- 19 kwietnia upłynął termin składania ofert na budowę i przebudowę dróg na terenie gminy. Przetarg ogłoszony 31 marca obejmował następujące zadania:

Zadanie 1) Przebudowa ulicy Smukalskiej w Niemczu na odcinku km 0+000 do km 0+216,40 polegająca na wykonaniu: - jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, - chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, - kanalizacji deszczowej,

Zadanie 2) Przebudowa ulicy Bocianiej w Jarużynie na odcinku o długości 218,40m polegająca na wykonaniu: - pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, - wjazdów do posesji, - poboczy o szer. 0,75 m, - rowów odparowujących, - oświetlenia drogowego (lampy 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5),

Zadanie 3) Przebudowa ulicy Słonecznej w Żołędowie na odcinku od km 0+000 do km 1+100 polegająca na: - wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni do szerokości odpowiednio 5,00 i 6,00 m oraz wykonanie remontu istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej, - wykonanie wjazdów do posesji, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy. - montaż oznakowania,

Zadanie 4) Budowa ulic: Bukowej, Jesionowej, Lipowej i Akacjowej w Żołędowie polegająca na wykonaniu: - pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, - wjazdów do posesji, - rowów odparowujących,

Zadanie 5) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Wilczu polegająca na wykonaniu: - pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, - wjazdów do posesji, - rowów odparowujących,

Zadanie 6) Przebudowa ulicy Ostromeckiej w Niwach w km 0+217 do 0+450 polegająca na wykonaniu: - jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 4,00m, - wjazdów do posesji,

Zadanie 7) Przebudowa ulic: Zaułek Jeżynowy, Zaułek Malinowy, Zaułek Jagodowy, Zaułek Poziomkowy w Niemczu polegająca na wykonaniu: - pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, - wjazdów do posesji, - kanalizacji deszczowej.

Dopuszczono składanie ofert częściowych. Łącznie zostało złożonych 7 ofert. Prace komisji przetargowej są na ukończeniu.

- W dniu wczorajszym, 28 kwietnia upłynął termin składania ofert na rozbudowę szkoły w Niemczu w następstwie przetargu ogłoszonego 24 marca. Złożono 8 ofert. Wartość ofert jest w rozpiętości od 5,1 do prawie 7 milionów zł.

2. Budowa Basenu

Zamontowano zjeżdżalnię, są na obiekcie układane płytki ścienne i posadzkowe. Trwają jeszcze prace drogowe. Tempo robót wskazuje na zakończenie zadania w terminie.

3. Inne roboty

- Co do realizowanych robót na drogach, zgłoszono już do odbioru chodnik na ul. Olimpijczyków, odwodnienie ul. Myśliwskiej i Hubertusa, na ukończeniu jest ul. Botaniczna. Pozostałe roboty sa w toku.

- Trwają prace przy budowie kanalizacji w rejonie ulicy Poprzecznej (zlewni P 5) w Osielsku oraz na ul. Klonowej w Żołędowie. Terminy wykonania nie są zagrożone.

- Na stacji w Niwach zostały zalane posadzki, na części budynku wykonano strop, wykonano fundamenty pod zbiorniki retencyjne oraz pod zbiornik wód popłucznych. Zakończono  prace przy budowie drogi dojazdowej do stacji. Wykonawca oświadcza, że wykona zadanie w terminie, tj. do 30 czerwca.

- Place zabaw – są montowane urządzenia oprócz Jarużyna i Niemcza, gdzie trzeba dowieźć  ziemi. Realizacja zadania do 31 maja br. nie jest zagrożona. Spodziewam się, że niektóre place zabaw będą zakończone wcześniej.

- Odebrano roboty związane z przebudową płyty boiska w Żołędowie.

4. Komunikacja publiczna

Informowałem Państwa na poprzedniej sesji, że na zasadach rozeznania rynku, przy założeniu, iż wartość zamówienia nie przekroczy 14 tys. euro, wystąpiłem do 5 przewoźników o złożenie oferty dotyczącej uruchomienia komunikacji publicznej na terenie gminy Osielsko na trasie Bożenkowo – Jarużyn (wschód-zachód gminy) przez miejscowości Maksymilianowo, Żołędowo, Niemcz, Osielsko z  dojazdem z Jarużyna do osiedla Fordon w Bydgoszczy. Poprosiłem o składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2010 r. do godz. 1500 . Wpłynęły 4 oferty o zróżnicowanym charakterze. Jednym z elementów, który pojawił się w ofertach jest połączenie komunikacji publicznej z dowozem dzieci do szkół. Sprawa wymaga szczegółowej analizy (również pod względem prawnym). O dalszych krokach będę Państwa informował.

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

- 31 marca br. uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów Powiatu Bydgoskiego z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim oraz radnymi wojewódzkimi podsumowującym dotychczasową pracę Zarządu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków unijnych. Spotkanie odbyło się w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

- Tego samego dnia, 31 marca br., odbyło się pierwsze spotkanie Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bydgoskiego z Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Bolesławem Grygorowiczem. Przedmiotem spotkania była m.in. sprawa wyjaśnienia informacji medialnych dotyczących zasad, na jakich uczniowie podbydgoskich gmin mają uczęszczać do szkół w Bydgoszczy.

- 7 kwietnia odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Bolesławem Grygorowiczem oraz Dyrektorem Wydziału Edukacji, Marianem Sajną dotyczące wypracowania propozycji porozumienia międzygminnego regulującego zasady, na jakich uczniowie z gminy Osielsko będą mogli uczęszczać do szkół w Bydgoszczy, a także uczniowie z Bydgoszczy do szkół na terenie gminy Osielsko.

- 8 kwietnia, wykonując uchwałę Rady Gminy Osielsko Nr II/27/10 z dnia 24 marca 2010 r., podpisałem porozumienie z gminą Bydgoszcz w sprawie korzystania przez gminę Osielsko ze składowiska odpadów w Bydgoszczy wskazanym w Programie Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- 10 kwietnia w związku z ogłoszoną żałobą narodową podjąłem działania związane z uczczeniem ofiar katastrofy. Wywieszono flagi z kirem, w szkołach odbyły się uroczyste apele.

- 13 kwietnia uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji ofiar katastrofy w Kolegiacie PW Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

- 20 kwietnia spotkałem się z Prezesem GLKS oraz przedstawicielami rodziców dzieci z sekcji piłki nożnej GLKS w sprawie kontynuacji zajęć dla najmłodszych.

- Zostałem zaproszony przez Zarząd ULKS MUSTANG na zawody speedrowerowe w dniu 24 kwietnia. Wręczałem nagrody zwycięzcom Drużynowego Pucharu Polski Juniorów. W tym samym dniu, w świetlicy w Bożenkowie wziąłem udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

- 25 kwietnia, na zaproszenie KJKS PIAF uczestniczyłem w Festynie Konnym Piaf 2010, który w tym roku cieszył się bardzo dużą frekwencją.