Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 14 czerwca do 29 lipca 2010 r.

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

Akty notarialne:

- 28 czerwca podpisałem umowę sprzedaży – gmina nabyła działkę nr 1195 o pow. 0,0542 ha – grunt stanowiący rów oraz drogę, położony w Osielsku. Cena nieruchomości: 46.918,00 zł. Gmina pokryła koszty sporządzenia aktu notarialnego w wysokości: 
1.464,14 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/36/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.

- 29 lipca podpisałem 2 umowy sprzedaży – gmina nabyła działkę nr 337/1 
o pow. 0,0293 ha za kwotę 20.217,00 zł oraz działkę nr 336/11 o pow. 0,0299 ha za kwotę 20.631,00 zł. Obie pod poszerzenie ulicy Polnej w Maksymilianowie. Gmina pokryła koszty sporządzenia aktu notarialnego w wysokości 1.330,16 zł oraz 1.122,76 zł.

Powyższe stanowi realizację uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/79/09 z dnia 
23 października 2009 r.

II. Sprawy bieżące

W dniach od 30 czerwca do 16 lipca przebywałem na urlopie wypoczynkowym. W tym okresie niezbędne czynności podejmowała z mojego upoważnienia Sekretarz Gminy.

1. Zarządzenia Wójta

Jako organ wykonawczy gminy wydałem następujące zarządzenia:

- 17 czerwca 2010r. - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. (zmiana dot. m.in.: zwiększenia dotacji celowej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP).

- 24 czerwca – w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych.

- 29 czerwca - zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. (zmiana dot. m.in.: zwiększenia dotacji celowej o kwotę 6.975 zł na zadanie zlecone gminie związane z przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. oraz zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 43.545 zł z tego 37.545 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa i 6 tys. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych).

- 29 czerwca – w sprawie udzielenia upoważnienia sekretarzowi gminy do podpisywania sprawozdań budżetowych za okres I półrocza 2010 r.

- 29 czerwca - w sprawie udzielenia upoważnienia skarbnikowi gminy do wydawania decyzji dotyczących niepodatkowych należności budżetowych.

- 29 czerwca – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi gminy do zawarcia umowy z Parafią Rzymsko-Katolicką PW Narodzenia N.M.P. w Osielsku na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanego od dnia 4 lipca 2010r.  do dnia 11 lipca 2010 r.

- 29 czerwca - do reprezentowania Gminy przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w sprawach z zakresu administracji publicznej, w których gmina jest stroną postępowania administracyjnego podczas nieobecności Wójta.

- 22 lipca - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert najlepiej służących realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Osielsko w dyscyplinach: piłki nożnej, jeździectwa i zapasów.

- 28 lipca – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

- 28 lipca – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Wydałem również zarządzenia jako kierownik urzędu gminy:

- 15 czerwca - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu, a także w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania (dot. m.in. zatrudnienia w urzędzie konserwatorów pływalni do czasu utworzenia GOSiR-u).

- 24 czerwca - w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej Nr 5 w Niemczu w wyborach Prezydenta RP.

- 29 czerwca - w sprawie udzielenia pełnomocnictw sekretarzowi gminy do podejmowania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w urzędzie podczas mojej nieobecności ( 6 pełnomocnictw do poszczególnych zamówień)

- 19 lipca - w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Przepisy regulaminu mają być stosowane odpowiednio w procedurze naboru na wolne stanowiska kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Lokaty -  w chwili obecnej nie mamy przejściowo wolnych środków i lokat z tego tytułu.

3. Kontrole:

1) Kontrole zewnętrzne. W minionym okresie odbyła się w Urzędzie kontrola projektu ZPORR z 2005 roku w zakresie zachowania trwałości projektu pn. „Budowa dróg lokalnych jako czynnik rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego w Gminie Osielsko”. Kontrole przeprowadzali upoważnieni przez Wojewodę pracownicy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2) Kontrole wewnętrzne. W lipcu zakończono przeprowadzoną z mojego upoważnienia kontrolę gospodarki finansowej GZK za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Kontrolujący wnioskuje o wzmożenie działań zmierzających do szybszego egzekwowania należności z tyt. świadczonych usług.

4. GOSiR – uchwała Nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i weszła w życie 20 lipca br.

Ogłosiłem nabór na dyrektora GOSiR-u, czyli na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP 21 lipca, termin składania dokumentów jest do poniedziałku tj. 2 sierpnia włącznie. W dniu dzisiejszym powołam komisję, która przeprowadzi czynności oceny kandydatów.

5. Działalność Straży Gminnej. Komendant przebywa od 6 lipca na urlopie wypoczynkowym. Wyniki miesiąca czerwca przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | ilość |
| --- | --- |
| Ilość interwencji w tym m.in.: - w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku - w związku z wykroczeniem przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - w związku z wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - w zw. z wykroczeniem przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia | 75 22 1 18 13 |
| Ilość pouczeń | 20 |
| Polecenia usunięcia nieprawidłowości | 11 |
| Kontrole obrębów boisk | 5 |
| Kontrole innych miejsc zagrożonych (w tym placów zabaw) | 26 |
| Kontrole budów / posesji | 5/10 |
| Zgłoszenia od mieszkańców w tym: - anonimowe - niepotwierdzone | 36 2 8 |
| Dowóz psów do schroniska | 3 |
| Wspólne służby z Policją | 3 |
| Nałożone mandaty – ilość/ łączna wartość nałożonych mandatów | 1 szt. – 300,- zł |
| Inne działania: - - rozmowy wychowawcze z nieletnimi - ilość wezwań do stawienia się w celu złożenia wyjaśnień - przekazane sprawy wg właściwości do załatwienia innym instytucjom, - działania w ramach pomocy innym instytucjom, - wnioski do sądu - zabezpieczenie imprez, festynów | 9 5 4 1 13 3 |

III. Inwestycje i inne zamówienia publiczne

1. Przetargi otwarte:

Do 3 września jest termin składania ofert na udzielenie Gminie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy w br. w kwocie 5.900 tys. zł.

2. Przetargi zamknięte oraz rozstrzygnięte

1) Dnia 17 czerwca upłynął termin składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza boisk w Niemczu. Złożono 9 ofert. Wybrano ofertę Pracowni Projektowej Ireneusz Grochowski z Płocka z ceną 26.230 zł.

2) Do 24 czerwca był termin składania ofert na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową dróg.  Złożono 2 oferty na część 1 i 4 na część 2. Rozstrzygnięcie jest następujące:

Część 1: Zadanie 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Jaworowej, Głogowej i Leśnej w Osielsku; Zadanie 2. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ptasiej w miejscowości Maksymilianowo; Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Księżycowej w miejscowości Osielsko - wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Elektrycznych WIZNER-ZIELIŃSKI S.C. z Wierzchucina Królewskiego z ceną 72.590 zł.

Roboty zostały rozpoczęte, a na ul. Głogowej są już na ukończeniu.

Część 2: Zadanie 1. Budowa jezdni ul. Głogowej w Osielsku na odcinku 0+000 do 0+245,18 W zakresie zadania jest budowa jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, wykonanie rowów odparowujących, organizacja ruchu; Zadanie 2. Budowa jezdni ul. Wrzosowej w Osielsku na odcinku 0+000 do 0+269,58 W zakresie zadania jest budowa jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej, wykonanie rowów odparowujących i organizacja ruchu - wybrano ofertę Zakładu Usług Drogowych REN-DROG S.C. Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław Kądziorski z Bydgoszczy z ceną 417.723,66 zł. Dnia 15 lipca przekazano wykonawcy plac budowy. Są w toku roboty ziemne.

3) Dnia 30 czerwca 2010 r. upłynął termin składania ofert w ogłoszonym przez Zespół ds. Oświaty przetargu na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010 / 2011. Złożono 4 oferty, jedną odrzucono ze względu na brak wymaganych dokumentów. Wybrano ofertę firmy „EUROTIM” Edward Niedbalski z siedzibą w Bydgoszczy z ceną 4,27 brutto za 1 km.

4) Na budowę ogrodzenia boiska w Jarużynie upłynął termin składania ofert w dniu 16 lipca. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza była oferta Sp. z o.o. Void z siedzibą w Bydgoszczy z ceną 47.580 zł brutto.

5) Budowa widowni na stadionie w Żołędowie. W pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty.  W II przetargu złożono 2 oferty. Wybrano ofertę PW LECH sp. z o.o. z ceną 117.483,44 zł.

6) Rozbudowa Szkoły w Niemczu – wskutek uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, iż doświadczenie w realizacji obiektu przedstawione przez Konsorcjum: lider – Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak z Mochla i partner - „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński z Bydgoszczy mieści się w definicji obiektu użyteczności publicznej dokonano ponownego rozpoznania ofert i wybrano ofertę Konsorcjum. Umowa została podpisana, plac budowy przekazany. Wykonano roboty ziemne i podbudowę pod stopy i ławy fundamentowe.

3. Budowa Basenu. Wykonawca – PW „LECH” dokonał zgłoszenia gotowości odbiorowej obiektu basenu.

4. Zaawansowanie innych robót

- Przebudowa ulicy Smukalskiej w Niemczu na odcinku km 0+000 do km 0+216,40 polegająca na wykonaniu: jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m,  chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m i kanalizacji deszczowej. Realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Dnia 26 lipca odbył się odbiór. Drogę dopuszczono do ruchu, ale wykonawca musi jeszcze usunąć drobne usterki.

- Przebudowa ulicy Bocianiej w Jarużynie na odcinku o długości 218,40m polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, wjazdów do posesji, poboczy o szer. 0,75 m , rowów odparowujących i oświetlenia drogowego. Realizował „REN-TRANS” Renata Jóźwicka z Bydgoszczy. Odbiór odbył się 26 lipca. Drogę dopuszczono do ruchu, ale wykonawca musi jeszcze wykonać poprawki.

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Żołędowie na odcinku od km 0+000 do km 1+100 polegająca na wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni do szerokości odpowiednio 5,00 i 6,00 m oraz wykonanie remontu istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej, wykonanie wjazdów do posesji, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy i montaż oznakowania. Realizuje „REN-TRANS” Renata Jóźwicka z Bydgoszczy. Roboty są w toku. Ze względu na konieczność skorygowania niezgodności w dokumentacji projektowej zostanie przedłużony termin na wykonanie robót do 16 sierpnia br.

- Budowa ulic: Bukowej, Jesionowej, Lipowej i Akacjowej w Żołędowie polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, wjazdów do posesji i rowów odparowujących. Realizuje Konsorcjum, którego liderem jest Firma Wielobranżowa Kada-Bis Adam Kaniewski z Bydgoszczy, a partnerem Kada-Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zgłoszono zakończenie robót, na 30.07. jest wyznaczony odbiór.

- Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Wilczu polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, wjazdów do posesji i rowów odparowujących.  Realizował „REN-TRANS” Renata Jóźwicka z Bydgoszczy. Zgłoszono zakończenie robót. 26 lipca dokonano odbioru z uwagami.

- Przebudowa ulicy Ostromeckiej w Niwach w km 0+217 do 0+450 polegająca na wykonaniu: jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 4,00m i wjazdów do posesji. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu. Roboty zakończono i odebrano 12 lipca bez uwag.

- Przebudowa ulic: Zaułek Jeżynowy, Zaułek Malinowy, Zaułek Jagodowy, Zaułek Poziomkowy w Niemczu polegająca na wykonaniu: pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00m, wjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej. Wykonawca -„REN-TRANS” Renata Jóźwicka z Bydgoszczy. Roboty są w końcowej fazie.

- Co do robót drogowych z wcześniejszych zamówień:

- Ul. Botaniczna – wykonawca wykonał poprawki wskazane przy odbiorze.

- Informowałem Państwa, że do 21 czerwca wyznaczono termin do realizacji poprawek wykonawcy ul. Głównej w Maksymilianowie. Wykonawca (AFABRE) wywiązał się z tego terminu.

- Nie zostały jeszcze zakończone roboty na ul. Porzeczkowej. Niewielkie opóźnienie można byłoby uznać, gdyż od czasu wykonania projektu były podziały na przyległych nieruchomościach, co należało obecnie uwzględnić, ale to nie usprawiedliwia tak długiego czasu przekroczenia terminu. Należy stwierdzić, że wykonawca niewłaściwie zaplanował i realizował poszczególne etapy zadania.

- Ul. Słowackiego – zakwestionowaliśmy jakość masy na rondzie przy ul. Mickiewicza. Warstwa ścieralna musiała zostać przez wykonawcę sfrezowana.

- Świetlica w Maksymilianowie – zabetonowano strop nad parterem, roboty w toku.

- Kanalizacja i wodociąg w ramach PROW – obecnie są realizowane roboty w Żołędowie, a na ul. Kochanowskiego w Niemczu zostały już zakończone.

- Kanalizacja w rejonie ul. Poprzecznej (zlewni P5) w Osielsku – roboty zakończono i odebrano.

- Podpisano umowę na rozbiórkę części budynku w Wilczu.

- Zakończono montaż ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Limbowej w Osielsku.

- Wykonano sanitariat i doprowadzono wodę do świetlicy w Bożenkowie.

- Została uporządkowana i wykonana zgodnie z nowymi projektami organizacja ruchu na ulicy Pod Wierzbami w Niemczu oraz ulicach: Kwiatowej, Botanicznej, Polnej, Tuberozy i Leśnej w Osielsku.

- Stacja w Niwach – Wykonawca nie dochował terminu. W związku z tym będą naliczane kary zgodnie z umową.

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami oraz reprezentacja gminy.

- 24 czerwca uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego III klas gimnazjum w Osielsku.

- 27 czerwca uczestniczyłem w Festynie Parafialnym, którego organizatorami była Parafia Maksymilianowo i GOK.

- 28 czerwca uczestniczyłem w obradach nowego Zarządu GLKS.

- W dniach 13-20 lipca odbył się w Bożenkowie obóz sportowo-rekreacyjny dla młodzieży z naszej Gminy oraz partnerskiego Ankum w Niemczech. Odwiedziłem uczestników obozu. Było to kolejne bardzo udane spotkanie młodzieży.

- 21 lipca spotkałem się Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie decyzji środowiskowej na S-5 oraz uzgodnień dot. przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- W dniach 20 – 25 lipca w Osielsku odbywało się bicie rekordu Guinnessa w długości rozgrywanego meczu softballowego . Gmina była współorganizatorem tej imprezy.

- Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz zwrócił się do mnie z prośbą o ideowe poparcie starań Bydgoszczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Informuję Państwa, że złożę ideową deklarację poparcia. Ten projekt może mieć pozytywny wpływ również dla mieszkańców naszej Gminy.