Sprawozdanie z działalności

WÓJTA GMINY OSIELSKO

od dnia 12 czerwca do dnia 12 lipca 2013 r.

(na sesję Rady Gminy Osielsko w dniu 13 lipca 2013r.)

Wysoka Rado, przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

I. Gospodarowanie mieniem komunalnym

3 lipca podałem do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – 10 działek położonych w Niemczu i Osielsku przeznaczonych do sprzedaży po weryfikacji wartości. Szczegółowy wykaz wraz z wartościami poszczególnych działek jest dostępny m.in. w BIP. Przetarg planuję na m-c wrzesień.

II. Sprawy bieżące

1. Zarządzenia Wójta.

W zakresie swoich kompetencji wydałem w minionym okresie zarządzenia:

- Nr 24/2013 z dnia 12 czerwca br. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku. Uregulowano m.in. kwestie cen za wynajem boisk 
w poszczególnych miejscowościach.

- Nr 25/2013 z dnia 25 czerwca br. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych. Projekt przygotował Zespół ds. Oświaty w uzgodnieniu z dyr. szkół.

- Nr 26/2013 z dnia 26 czerwca br. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w SP w Niemczu

- Nr 27/2013 z dnia 26 czerwca br. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w SP w Maksymilianowie

- Nr 28/2013 z dnia 26 czerwca br. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Osielsku

- Nr 29/2013 z dnia 26 czerwca br. w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2013r. w związku z dotacją Wojewody  315,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla rolników. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami.

- Nr 30/2013 z dnia 28 czerwca br. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w następstwie wykonywania uchwały Rady Gminy Nr VII/89/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi. Przypomnę, że Rada Gminy uchwaliła usługę dodatkową polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych nie zbieranych selektywnie w ilości większej, niż ilość zagwarantowana do odbioru w odrębnej uchwale w zamian za opłatę, a cena za odbiór jednego dodatkowego pojemnika o poj. 120 l wynosi 14 zł brutto. Korzystając z kompetencji określania sposobu wykonywania uchwał określiłem wzór wniosku, aby ułatwić mieszkańcom zamawianie usług dodatkowych, gdyż zainteresowanie nimi jest znaczne i występuje w różnych opcjach, zakresie i częstotliwości.

- Nr 31/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu PSZOK w następstwie wykonywania uchwały Rady Gminy Nr VII/88/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnę, że uchwała określiła podmiot prowadzący PSZOK, rodzaj odpadów oraz ich ilości przyjmowane przez PSZOK w zamian za uiszczaną opłatę ale nie określiła terminów i godzin przyjmowania odpadów oraz innych szczegółowych zasad funkcjonowania PSZOK. Wystąpiła wobec tego konieczność opracowania jednolitego dokumentu w formie regulaminu.

Wszystkie zarządzenia są sukcesywnie publikowane w BIP.

#### 2. Odbieranie odpadów komunalnych

#### W związku z tym nowym zadaniem gminy będę Państwu przekazywał informacje na temat jego realizacji. Przypomnę, że w wyniku przetargu usługi realizuje Z-d Usług Komunalnych Sp. z o.o. ze Świecia z ceną za 1 miesiąc - 86.418,66 zł. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu. Harmonogram odbioru odpadów oraz informacje na temat zbiórki selektywnej oraz płatności zostały umieszczone na stronie internetowej gminy oraz są dostarczane mieszkańcom wraz z workami przez ZUK. Interwencji na temat pominięcia nieruchomości przy odbiorze jest niewiele natomiast odebraliśmy sporą ilość interwencji w sprawie nie dostarczenia na czas worków do selektywnej zbiórki. Wszystkie interwencje są codziennie do ZUK przekazywane. Większość przypadków pominięcia odbioru odpadów ZUK uzasadnia tym, że pojemniki nie zostały udostępnione do odbioru (nie zostały wystawione, zamknięte wiaty na klucz itp.)

#### Ilość złożonych deklaracji oceniamy na 88%. Mieszkańcy złożyli sporą ilość deklaracji 
w końcówce czerwca oraz pierwszych dniach lipca. Tylko 27 i 28 czerwca złożono ich ponad 100, a 1 lipca ok. 70. Łącznie od 27 czerwca do 10 lipca wpłynęło 330 deklaracji w tym ponad 40 zmieniających również w przedmiocie sposobu zbiórki. Spośród wszystkich, ponad 3 tys. deklaracji, ok. 82%  składających deklaruje zbiórkę selektywną.

#### Do tej pory złożono 36 wniosków/zamówień na usługi dodatkowe odbioru odpadów zmieszanych ponad ustalony limit w zamian za opłatę.

#### Pierwsze przyjęcie odpadów w PSZOK nastąpiło 6 lipca.

#### 3. Bezpieczeństwo publiczne

#### Straż Gminna

#### Czynności związane z załatwianiem spraw bieżących oraz „likwidacyjne” wykonuje funkcjonariusz, któremu powierzyłem obowiązki pod nieobecność Komendanta. Na ostatniej sesji informowałem Państwa, że wystąpiłem do Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie klasyfikacji akt wytworzonych przez Straż Gminną. Otrzymałem 10 lipca odpowiedź i dokumenty są w trakcie archiwizacji.

#### Współdziałanie z Policją

#### W ostatnim okresie nie odbywałem spotkań z Policją. Otrzymałem natomiast z Komisariatu Śródmieście zestawienie zdarzeń z terenu gminy za m-c czerwiec. Wpłynęło również pismo 
w sprawie rozważenia możliwości pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych. Komendant Miejski szacuje koszt utrzymania jednego etatu wg danych za 2012r. na poziomie 50-55 tys. zł. Kopię pisma przekazałem Państwu do wiadomości. Przy rozpatrywaniu tej propozycji należy pamiętać, że zgodnie z art. 13 ust 4. ustawy o policji, na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych 
i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach ustawy, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

#### 4. Informacja dot. dyspozycji art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne sprawy bieżące.

#### W okresie od 31 maja 2012 r. do 8 lipca 2013 r. wydano pięć decyzji w sprawie ustalenia opłaty „planistycznej” na łączną kwotę 65.111,35 zł. W okresie tym analizie poddano 337 aktów notarialnych. Obecnie w toku są 4 sprawy.

#### Narady z pracownikami Urzędu oraz dyr. jednostek w sprawach realizacji zadań gminy odbywam w miarę potrzeb.

III. Inwestycje i inne zamówienia publiczne

1.  Budowa i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

- GZK ogłosił przetargi:

- 17 czerwca na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek ul. Leśnej. Termin składania ofert upłynął 2 lipca. Wpłynęła tylko 1 oferta - KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z o.o. z Bydgoszczy 
z ceną brutto 348.249,21 zł

- 5 lipca na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz 
z odgałęzieniami do granicy działek ul. Bocheńskiej z terminem składania ofert do 22 lipca br.,

- Także 5 lipca na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Jastrzębiej z terminem składania ofert do 23 lipca br. Na to zadanie GZK ogłaszał już przetargi w poprzednich m-cach ale zostały unieważnione, gdyż wartość ofert przewyższała wysokość zaplanowanych środków.

- Informowałem Państwa na poprzedniej sesji, że w wyniku przetargu na budowę sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej (węzeł W1-W11) w miejscowości Niwy oraz budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy, wykonawcą jest KADA-BIS Grupa Budowlana sp. z o.o. z Bydgoszczy z ceną brutto -131.488,43 zł. Wykonawca rozpoczął budowę odgałęzień. Termin zakończenia robót w ul. Zakopiańskiej został określony do 27 września br.

- Budowa dróg

- 28 czerwca ogłosiłem przetarg na zadania podzielone na 5 części:

- Część nr 1 - budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu - I etap na odcinku od 0+000,00 do 0+315,00 polegająca na wykonaniu pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,00 m, wjazdów do posesji oraz kanalizacji deszczowej;

- Część nr 2 - budowa ul. Olszynki w Niemczu z oświetleniem - I etap na odcinku od km 0+243 do Al. Mickiewicza polegająca na wykonaniu: jezdni o szer. 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0, zjazdów na drogi gruntowe z kostki betonowej, wjazdów na posesje z kostki betonowej (czerwonej), budowie oświetlenia ulicznego oraz przebudowie sieci energetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym, organizacji ruchu, rowów odwadniających;

- Część nr 3 - budowa ul. Okoniowej w Niemczu na odcinku od km 0+200 do km 0+467,50 w tym wykonanie pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, wjazdów do posesji (kostka czerwona), rowów odparowujących oraz poboczy utwardzonych, linii kablowej, 6 lamp, a także szafki oświetleniowej oraz osłonięcie 
i przebudowa istniejących kabli.

- Część nr 4 - budowa ul. Daglezjowej w Żołędowie, w tym: wykonanie pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szer. 5,00m, wjazdów do posesji, poboczy o szerokości 0,75 m, oświetlenia drogowego, linii kablowej zasilającej oraz szafki oświetlenia

- Część nr 5 - budowa i rozbudowa oświetlenia:

a) rozbudowa oświetlenia na ul. Sudeckiej i Beskidzkiej w Niwach – 3 lampy i linia kablowa,

b) budowa oświetlenia na ul. Szczecińskiej w Wilczu - 5 lamp, linia kablowa, skrzynka oświetleniowa oraz demontaż starego oświetlenia,

c) budowa oświetlenia na ul. Krzyszkowiaka w Niemczu – 6 lamp, linia kablowa,  skrzynka oświetleniowa oraz demontaż starego oświetlenia,

d) budowa oświetlenia na ul. Chabrowej i Żonkilowej w Osielsku – 6 lamp, linia kablowa i skrzynka oświetleniowa,

e) budowa oświetlenia na ul. Olszynowej w Osielsku – 3 lampy wraz z linią kablową,

f) rozbudowa oświetlenia w Bożenkowie na działkach – 3 lampy wraz z linią kablową.

Termin składania ofert na ww. zadania jest do 15 lipca, a termin realizacji zadań określono do 15 września br.

- Zaawansowanie robót w następstwie przetargu na budowę i przebudowę dróg, który wyodrębniał 6 części z terminem składania ofert do 6 maja, jest następujące:

- Części 1 - budowa ulicy Myśliwskiej w Niemczu na odcinku ok. 197 m, w tym: wykonanie pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5 m, wjazdów 
i chodników do posesji z kostki brukowej betonowej, rowów odparowujących, regulację wysokościową studni, wpustów i skrzynek zaworowych za cenę brutto: 183.760,58 zł – roboty zostały rozpoczęte.

- Części 2 - przebudowa ul. Buhla (75 m) i Walasiewiczówny (247,03 m) w Niemczu, w tym: pieszo-jezdnia szer. 5 m z kostki brukowej betonowej, wykonanie wjazdów do posesji - za cenę 281.814,18 zł brutto – wykonawca winien rozpocząć roboty najpóźniej 1 września.

- Części 4 - budowa ulicy Deszczowej w Bożenkowie na odcinku ok. 600 mb, w tym:  pieszo-jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5 m, wjazdy do posesji i rowy odparowujące za cenę brutto - 376.315,80 zł – zostały rozpoczęte roboty ziemne.

Przypomnę, że wykonawcą ww. zadań jest P.U.H.P. Kompleks-Bud Tadeusz Radwan 
z Koronowa.

- Zakończono i odebrano roboty części 3 wykonane przez Konsorcjum: PPU Affabre Sp. z o.o. oraz PW Kombud Sp. z o.o. z Bydgoszczy za cenę brutto - 157.973,82 zł - przebudowę ulicy Puckiej w Wilczu o dł. 144,25 m, która polegała na wykonaniu pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5 m, wjazdów do posesji i rowów odparowujących.

- EURO-SYSTEM Łukasz Rosochowicz z Torunia za cenę brutto - 19.720,71 zł wykonał części 6 - przebudowę chodnika na ulicy Mrossa w Niemczu na odc. o dł. 68,45, w tym przebudowę chodnika z kostki betonowej na odcinku o dł. 59 m, przełożenie istniejącego chodnika na odcinku o dł. 9,45 m, wymianę krawężnika w obrębie przejścia dla pieszych, regulację wysokościową urządzeń obcych oraz organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome). Wykonawca zgłosił zakończenie robót, ale wskazaliśmy konieczność kilku poprawek.

- Część 5 - budowę ul. Zacisze w Osielsku na odcinku od km 0+330 do 0+ 509,65 wraz ze skrzyżowaniami, w tym pieszo-jezdni szer. 5 m z kostki brukowej betonowej, wjazdów do posesji, rowów odparowujących, bariery stalowej, przebudowę przepustu oraz  oświetlenia drogowego tj. linii kablowej i 6 szt. lamp realizuje konsorcjum Affabre i Kombud za cenę brutto: 324.668,83 zł. Stan zaawansowania robót oceniam na 50%.

- Zaawansowanie robot (4 zadań) w następstwie przetargu z lutego jest następujące:

- SKANSKA SA zgłosiła do odbioru II etap ul. Krakowskiej (ok. 880 mb jezdni o szer. 6,00 m z betonu asfaltowego ograniczonej obustronnie betonowymi krawężnikami, zjazdy, pobocza o szer.  0,75 m, rowy odparowujące o szer. 1 m i gł. 0,5 m oraz kanał technologiczny służący do umieszczania sieci przesyłowych za cenę 1.348.950,99 zł.) Oczekujemy na wyniki zleconych badań laboratoryjnych, procedura odbiorowa jest 
w toku, ale drogę można było dopuścić do ruchu. Co do wykonanych poprawek 
w zakresie I etapu, wyniki badań laboratoryjnych były bez zastrzeżeń.

- 3 zadania, których wykonawcą jest PUHP „Kompleks-Bud” Tadeusz Radwan ze Srebrnicy gm. Koronowo są w następującym stanie:

  - ul. Wyspiańskiego w Niemczu - pieszo-jezdnia szer. 5 m z kostki betonowej, wjazdy do posesji, pobocza szer. 0,75 m, rowy odparowujące, szafka oświetleniowa, linia kablowa i 5 lamp (wartość 284.076,20 zł) - roboty odebrano ze wskazaniami poprawek. Ocenę robót po poprawkach zaplanowano na poniedziałek.

  - ul. Sportowa w Żołędowie (od ul. Słonecznej do Polnej – 201,70m) - jezdnia szer. 5 m z kostki brukowej betonowej, wjazdy do posesji, pobocza szer. 0,75 m, rowy odparowujące szer. 1m i gł. 0,5 m oraz odwodnienie z odprowadzeniem do rowu przy ul. Słonecznej (wartość  203.629,84 zł) – roboty odebrano ze wskazaniami poprawek. Ocenę robót po poprawkach zaplanowano na poniedziałek.

  - ulice Kruszyny (195,78 mb) i Trzmieliny (78,18 mb) w Osielsku - jezdnia  szer. 5 m z kostki betonowej, rowy odparowujące, wjazdy do posesji, oznakowanie poziome i pionowe, linia kablowa oraz 5 lamp (wartość zadania 324.832,31 zł) – zaawansowanie robót oceniam na 60%.

    - Inne zamówienia

- Wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę remontu sali gimnastycznej w Maksymilianowie. Najkorzystniejsza z 3 złożonych ofert jest oferta P.W.OMEGA Jakub Nowak z Bydgoszczy za cenę brutto: 117 381,38zł.

- W drodze przetargu nieograniczonego zakupiono 3 kontenery typu wzmocnionego z drzwiami bocznymi na wyposażenie PSZOK. Cena kontenerów - 66.420,00 zł.

- Zespół ds Oświaty wyłonił w drodze przetargu wykonawcę dowozu dzieci do szkół 
w roku szkolnym 2013/2014. Wybrano ofertę PKS Sp. z o.o.
w Bydgoszczy. Z cenami za bilety miesięczne: 47,00 i 49,50 zł.

- Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Urzędu unieważniono, gdyż oferty przewyższały planowane na ten cel środki.

Treść ogłoszeń przetargowych i rozstrzygnięcia postępowań są publikowane w BIP.

IV. Kontakty z innymi organami i instytucjami, reprezentacja gminy i inne działania

- 13 czerwca uczestniczyłem w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy 
w spotkaniu na temat współpracy w przedmiocie komunikacji publicznej. Ze strony Bydgoszczy w spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Łukasz Niedźwiecki.

- 20 czerwca odbyłem w siedzibie GZK spotkanie z przewoźnikami świadczącymi usługi transportu publicznego na terenie gminy Osielsko. Tematy, które poruszyłem, 
to w szczególności:

- punktualność kursów,

- stan techniczno-wizualny pojazdów,

- utrzymanie czystości wewnątrz pojazdów i na przystankach,

- kultura osobista kierowców,

- kwestie perspektyw dalszego rozwoju komunikacji publicznej.

- 21-23 czerwca odbyłem programową wizytę techniczną w gminie Ankum w związku 
z organizacją wypoczynku naszej młodzieży, w tym roku w gm. Ankum.

- 26 czerwca miałem zaszczyt wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie siedmiu parom małżeńskim, mieszkańcom naszej gminy.

- 5 lipca wziąłem udział w konferencji zorganizowanej przez Marszałka Województwa w Solcu Kujawskim nt. strategii naszego województwa.

- 6 lipca wziąłem udział w II Pikniku Napoleońskim w Ostromecku, którego honorowy patronat sprawował Pan Przewodniczący Rady Miasta, Roman Jasiakiewicz.

- 8 lipca spotkałem się z Wicestarostą oraz Dyrektorem Wydziału Geodezji w sprawie realizacji zadań administracyjnych, które przebiegają na różnych etapach w obu samorządach.

- 12 lipca w godzinach popołudniowych odwiedzę obóz żeglarski w Pieczyskach, który jest współfinansowany z naszych środków.