O s i e l s k o ,   dnia  27 kwietnia 2020 r.

OŚ.GW.6345.05.2019

ZAPROSZENIE

Na roboty remontowe melioracji wodnych szczegółowych w zlewni R –7  – rowu odwadniającego teren teren osiedlowy pomiędzy ulicami Hiacyntowa – Amarylisowa w Żołędowie z wykonaniem ubezpieczeń dna i stop skarp  płytami typu „Krata”  (40 x 60 x 10) na odcinku dłg. 66 mb – szer. dna 0,4 m, nachyl. skarp 1:1

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia ofert zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) poniżej 30 tys. euro na wykonanie prac remontowych rowu odwadniajacego

na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz.ewid.nr.261 obręb Żołędowo stanowiącej własność Gminy Osielsko.

Zakres robót :

- prace przygotowawcze – demontaż starego ogrodzenia na dłg. ~ 25 mb,

- roboty ziemne mechaniczne – karczowanie  8 szt. pni usuniętych drzew oraz  zakrzewień wraz z formowaniem

dna i skarp wg. wymaganego spadku “z grubsza” oraz z przemieszczaniem ich we wskazane miejsce

(wbudowanie w nasyp) wraz z rozplantowaniem (szer.dna 0,4 m, nachyl. skarp 1:1),

- transport usuniętych pni i ogrodzenia do 3 km,

- roboty ziemne ręczne – profilowanie dna i skarp “na czysto” z przygotowaniem pod wysiew

nasion traw,

- transport i wykonanie podsypek – rozścielenie i wyrównanie podłoża pod umocnienia,                                                                                            - wykonanie umocnień dna i “stop” skarp płytami typu „Krata” (40x60x10) na dłg. 66 mb - 330 szt.,                                                                    - transp. mater. - zahumusowanie skarp oraz umocnienie naruszonych skarp poprzez  obsiew  nasionami traw,                                                                                               - roboty pomiarowe.

Termin składania ofert:  do  08 maja  2020 r.  do godz.14.00

Oferty należy złożyć drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Osielsko  86-031 Osielsko  ul. Szosa Gdańska 55A

Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@osielsko.pl

Termin wykonania zadania:  do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy

Lokalizacja i zakres robót: wg. załączonej mapki.  W przypadku pytań proszę o kontakt                                     pod nr. tel. 52 324 18 50