Ogłoszenie nr 540109703-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.

Osielsko:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 548098-N-2020   
**Data:** 05/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osielsko, Krajowy numer identyfikacyjny 09235068800000, ul. Szosa Gdańska  55A, 86-031  Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 324 18 00, e-mail zampub@osielsko.pl, faks 052 324 18 03.   
Adres strony internetowej (url): www.bip.osielsko.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II   
**Punkt:** 9   
**W ogłoszeniu jest:** Termin realizacji: Do dnia 30 kwietnia 2021 - Zadanie 1 - odcinek al. Mickiewicza do ul. Szosa Gdańska wraz ze skrzyżowaniami z Lagunową i Jana Pawła II oraz ścieżka rowerowa przy Al. Mickiewicza - Zadanie 2 - odcinek ul. Topolowej od ul. Szosa Gdańska do Chabrowej wraz ze skrzyżowaniami z Szosą Gdańską, Koperkową i Chabrową Zakończenie przedmiotu umowy do 30 września 2021 r.   
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin realizacji: 1) Do dnia 30 kwietnia 2021 należy wykonać: - w ramach Zadania 1 - odcinek al. Mickiewicza do ul. Jana Pawła II wraz ze skrzyżowaniami z Lagunową i Jana Pawła II oraz ścieżka rowerowa przy Al. Mickiewicza - w ramach Zadania 2 - odcinek ul. Topolowej od ul. Jana Pawła II do Chabrowej wraz ze skrzyżowaniami z Szosą Gdańską, Koperkową i Chabrową 2) Zakres robót określony w pkt 1 podlega odbiorowi zgodnie z warunkami określonymi w § 14. 3) Wykonawca w ciągu 31 dni od wyżej wymienionego terminu ma obowiązek uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie, 4) Zakończenie przedmiotu umowy do 30 września 2021 r.