Osielsko, dnia 05.08.2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu**

**IiZP.271.B.9.2020**

1. Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odp. załączono

2. Prosimy o załączenie projektu rozbiórek.

Odp. Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu rozbiórek. Rozbiórki wykonać zgodnie z projektem drogowym

3. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. Oznakowanie cienkowarstwowe 1 rok od daty odbioru końcowego

Oznakowanie grubowarstwowe – 5 lat

4. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odp. Oznakowanie cienkowarstwowe 1 rok od daty odbioru końcowego

5. Czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli tak, to do kogo należy uzyskanie takiego pozwolenia.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia po stronie Zamawiającego

6. Prosimy o załączenie pozwolenia na budowę.

Odp. załączono

7. Prosimy o określenie czy Zamawiający zezwoli na wbudowanie do warstwy KŁSM kruszywo osadowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stosowania skał osadowych do warstwy KŁSM

Minimalne parametry kruszywa:

* Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kategoria nie wyższa niż - LA40
* Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7,8 albo 9 (w zależności od frakcji) - WA241
* Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 - F2

8. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak, to prosimy o określenie lokalizacji, warstw oraz powierzchni.

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych

9. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy

10. Prosimy o udostępnienie ważnych uzgodnień z gestorami.

Odp. załączono

11. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje całym pasem drogowym objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do prowadzenia robót oraz dokonał wszelkich podziałów działek wraz z ich wykupami jak również dokonał wyniesienia granic w terenie.

Odp. Zamawiający potwierdza j/w

12. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami niezbędnymi do realizacji robót

Odp. Zamawiający potwierdza j/w

13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonał wszelkich formalności w zakresie wykupu działek, zajęć tymczasowych działek i nie będzie cedował żadnych kosztów z tego tytułu na Wykonawcę.

Odp. Zamawiający potwierdza j/w

14. Prosimy o wyjaśnienie do kogo należy materiał pochodzący z rozbiórki. Jeżeli do Zamawiającego to prosimy o określenie zakresu materiałów rozbiórkowych oraz miejsca odwozu.

Odp. Destrukt asfaltowy/ gruz betonowy/ kruszywo są własnością zamawiającego. Miejsce wywozu – plac składowy GZK przy ul. Bydgoskiej w Maksymilianowie

15. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagany będzie nadzór przyrodniczy na przedmiotowym zadaniu.

Odp. Nie

16. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagany będzie nadzór archeologiczny na przedmiotowym zadaniu.

Odp. Nie

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie prefabrykatów betonowych (krawężniki, obrzeża, kostka) o standardowej nasiąkliwości poniżej 6%.

Odp. Tak

18. Prosimy o załączenie kosztorysów w formie edytowalnej.

Odp. Zamawiający nie jest w posiadaniu kosztorysów w formie edytowalnej