UMOWA Nr 272…..2021

W dniu ……………. 2021 roku w Osielsku pomiędzy Gminą Osielsko, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogumiły Nalaskowskiej

NIP 554-28-32-610

a ………………………………………….

NIP ………………………………………

zwanym dalej "Inspektorem Nadzoru"

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do sprawowania czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji następujących zadań:

1. Budowa budynku magazynowego w Maksymilianowie, ul. Bluszczowa 3 na potrzeby GZK,

2. Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku, ul. Centralnej 6,

3. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu,

4. Budowa publicznej toalety na osiedlu handlowym w Osielsku,

5. Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku,

6. Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Matejki w Niemczu,

7. Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu,

8. Budowa placu zabaw przy ul. Ustronie w Maksymilianowie,

9. Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej  w rejonie ul. Wiklinowej w Żołędowie.

§ 2

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji wykazanej w § 1, przez rozliczenie inwestycji należy rozumieć datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy.

§ 3

1.Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)  i stosownych przepisów wykonawczych w zakresie określonym w niniejszej umowie.

2. Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

a)  Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy,

b) W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowiązany do kontrolowania   nadzorowanej inwestycji co najmniej  3 razy w tygodniu  pod względem zgodności  wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej  kontroli  należy dokonać wpis do dziennika budowy  w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy  protokół dla Zamawiającego,

c) Inspektor jest zobowiązany do udziału w radach budowy, w której będą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, Nadzór budowy oraz w razie potrzeby przedstawiciele gestorów sieci.

d) Inspektor składa Zamawiającemu co dwa tygodnie kalendarzowe raport z postępu prac na poszczególnych budowach,

e) Inspektor dokonuje zatwierdzenia kart materiałowych przedkładanych przez Wykonawcę robót

f) Na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu Inspektor jest zobowiązany                  do kontrolowania nadzorowanego obiektu  co najmniej 1 raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy,

g) Inspektor Nadzoru nadzoruje  koordynację  prac wszystkich Wykonawców uczestniczących w realizacji inwestycji,

h) Inspektor Nadzoru potwierdza zaawansowanie robót w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

i) Inspektor Nadzoru na bieżąco informuje Zamawiającego o każdym odstępstwie                       od dokumentacji,

j) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpisów do dziennika budowy. W przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół,

k) Inspektor Nadzoru dokonuje odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych  robót,

l) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem  protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego,

ł) Inspektor Nadzoru dokonuje czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę, sprawdza faktury  Wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót i przedkłada je do realizacji Zamawiającemu,

m) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowość obiektu do odbioru,

n) Inspektor Nadzoru bierze udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót,

o) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru ostatecznego po upływie gwarancji ustalonej  w umowie z Wykonawcą,

p) wykonywanie lub aktualizacja kosztorysów inwestorskich,

q) zapewnienie udziału inspektorów nadzoru innych branż, dla zadań tego wymagających.

§ 4

1. Za wykonanie czynności nadzoru Inspektorowi Nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ….. % wartości netto każdego z określonych w § 1 i zrealizowanych  zadań  + VAT …… % (tj. słownie: …………………………………….. + …………. % VAT)

2. Inspektor Nadzoru jest podatnikiem podatku VAT i jest zarejestrowany pod nr NIP …………………….

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury końcowej.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzenie końcowego protokołu odbioru  w ramach określonego zadania oraz dokonanie czynności odbiorowych  przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Urzędu Gminy Osielsko.

3. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru konkretnego zadania inwestycyjnego,  Inspektor Nadzoru wystawi Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za wykonany nadzór.

4.  Należność płatna będzie  przelewem na nr konta ……………………………. w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek płatności, na którego konto Zamawiający ma obowiązek zapłaty za przedmiot umowy, jest rachunkiem firmowym Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie dokonana tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania na rzecz Inspektora  Nadzoru w następujących przypadkach :

a) jeżeli Inspektor Nadzoru bez uzasadnionej przyczyny przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwa dłużej niż tydzień,

b) Jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

c) w razie postawienia Firmy Inspektora Nadzoru w stan likwidacji lub upadłości,

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

e) niniejsza umowa wygasa bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Inspektora Nadzoru za zadanie określone w § 1 w przypadku, gdy zadanie inwestycyjne, dla którego  powierzono mocą niniejszej umowy nadzór inwestorski w § 1 nie będą wykonywane.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inspektora Nadzoru, Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia umownego, od zadania inwestycyjnego, od którego odstąpił.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru może żądać tylko

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez uzasadnienia w postaci przypadków, o których mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, od zadania inwestycyjnego, od którego odstąpił.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

6. W przypadku szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

obowiązków  Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do jej naprawienia.

§ 7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego za część umowy, z tytułu dopuszczenia do odbioru (stwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2 lit „k”), gdy w trakcie komisyjnych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, iż obiekt nie nadaje się do odbioru z powodu nie zakończenia robót, znaczących wad lub braku kompletności dokumentów odbiorowych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

5. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, osobno dla każdego zadania.

6. W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary zostanie potrącona z faktury Wykonawcy.

§ 8

Umowa niniejsza wygasa z chwilą spełnienia wzajemnych zobowiązań w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych, dokonania rozliczenia finansowego budowy oraz dokonania odbioru ostatecznego po upływie gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz w przypadku zmiany umowy zamówienia podstawowego i dotyczyć może terminu realizacji zadania w przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) do umowy nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 11

Wierzytelności związane z niniejszą umową nie będą przedmiotem obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego  oraz jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY                                                           INSPEKTOR   NADZORU

………………………………….                                    		                         …………………………………