Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2021 Wójta Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2021 r.

RAPORT Z WYKONANIA

PROGRAMU

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY OSIELSKO

ZA LATA 2019-2020.

MARZEC’2021

SPIS TREŚCI

Strona

1. Wstęp…………………………………………………………………………3.

2. Stan realizacji działań ujętych w Programie ochrony środowiska dla Gminy      Osielsko w latach 2019-2020. ……………………………………………….3.

3. System monitoringu i sposób realizacji celów w zakresie ochrony

środowiska……………………………………………………………......…12.

4. Wykorzystane materiały…………………………………………………….19.

- Wstęp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie gminy.  Zgodnie z art. 18 ust. 3 w/w ustawy po przedstawieniu raportów radzie gminy raporty są przekazywane przez organ wykonawczy gminy do organu wykonawczego powiatu.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247) raporty  z wykonania gminnych programów ochrony środowiska są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

„Gminny program ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011” został przyjęty uchwałą Nr VII/59/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. W marcu 2007 r. został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy Osielsko oraz Zarządowi Powiatu Bydgoskiego „Raport z wykonania Gminnego programu ochrony środowiska  za lata 2004-2006”, w marcu 2009 r. – „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 za lata 2007-2008”, w marcu 2011 r. – „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011 za lata 2009 – 2010”, w marcu 2013 r. – „Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Osielsko za lata 2011-2012”, natomiast w marcu 2015 r. – „Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Osielsko za lata 2013-2014”.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr II/21/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

W marcu 2017 r. został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy Osielsko oraz Zarządowi Powiatu Bydgoskiego „Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla gminy Osielsko za 2015 rok oraz aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za 2016 rok”

W marcu 2019 r. został opracowany i przedstawiony Radzie Gminy Osielsko i Zarządowi Powiatu Bydgoskiego „Raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata 2017-2018.”

W marcu 2021 r. został opracowany i przedstawiony ww. organom „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko za lata 2019-2020”.

Zgodnie z art. 3 pkt 13) ustawy Prawo ochrony środowiska pod pojęciem ochrony środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami   środowiska zgodnie

z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Na podstawie art. 3 pkt 39) w/w ustawy pod pojęciem środowiska rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.

2. Stan realizacji działań ujętych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Osielsko     w latach 2019-2020.

| L.p. | Działanie |  |  | Lata 2019-2020 |  |  | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierunki działań o charakterze systemowym. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Edukacja ekologiczna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i zapewnienie jej szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. |  |  | - organizacja Konkursu Gminnego „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko”, będącego I etapem Konkursu Powiatowego, - opracowanie i wdrożenie programów szkolnych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, -edukacja mieszkańców na zebraniach wiejskich w zakresie uświadamiania szkodliwości wylewania ścieków na pola oraz wypalania traw, a także korzyści wynikających z prawidłowej termoizolacji budynków mieszkalnych oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, - przeprowadzenie wśród rolników z obszaru gminy szkolenia na temat prawidłowej techniki prowadzenia zabiegów agrotechnicznych (zapobieganie erozji gleb, eutrofizacji, migracji ścieków do wód podziemnych itp. ), - przygotowanie i udostępnianie informacji o stanie i zagrożeniach środowiska na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej gminy Osielsko, - prowadzenie edukacji ekologicznej o obszarach cennych przyrodniczo, - bieżący udział w szkoleniach przez pracowników Urzędu Gminy Osielsko oraz jednostek współpracujących w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska, w tym możliwości pozyskania funduszy strukturalnych UE, - rozpowszechnianie informacji i ulotek na tematy proekologiczne. |  |  | Budżet gminy |  |
| 1.2 | Planowanie przestrzenne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -zachowanie równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni gminy dla potrzeb społeczności i prognozowania rozwoju gospodarczego, -integracja problematyki środowiskowej i planowania przestrzennego wraz z konieczną odbudową struktur instytucjonalnych, -inwestycje na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu powiązane z systemem zarządzania gospodarką przestrzenną. |  |  | -uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska oraz identyfikacji konfliktów środowiskowych i przestrzennych, przy zachowaniu ustalonych kierunków zgodnych z charakterem gminy. |  |  | Budżet gminy |  |
| 2. | Kierunki ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ochrona przyrody i krajobrazu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zachowanie dla przyszłych pokoleń terenów o wyróżniających się w skali regionu walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, - zachowanie strat różnorodności – biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym i podgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu). |  |  | -zachowanie wysokich walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz zachowanie różnorodności biologicznej, szczególnie poprzez: - dostosowanie reżimów ochronnych na obszarach chronionych do potrzeb ochronnych przyrody i krajobrazu oraz do zamierzeń rozwoju społeczno – gospodarczego, - intensyfikacja wdrażania i promocji programów rolno – środowiskowych, - aktualizowanie rejestru pomników przyrody i użytków ekologicznych, - kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów poprzez kontrolę realizacji decyzji na usunięcie drzew i krzewów. |  |  | Budżet gminy |  |
| 2.2 | Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kształtowanie właściwej struktury przestrzennej, gatunkowej i wiekowej lasów, - wykorzystanie gospodarcze zasobów leśnych z zapewnieniem zachowania trwałości lasów oraz ich potencjału biologicznego, produkcyjnego i regeneracyjnego. |  |  | - lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym kształtowanie granicy polno – leśnej, - racjonalne rekreacyjne udostępnianie lasów gminnych. |  |  | Budżet gminy |  |
| 2.3 | Ochrona powierzchni ziemi i gleb. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ochrona zasobów glebowych przed degradacją i nieracjonalnym użytkowaniem, - wzrost powierzchni terenów zrekultywowanych, - rekultywacja składowiska odpadów w Żołędowie |  |  | - przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej w zakresie ochrony gleb użytkowych rolniczo, - kontrola stosowanych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, - rekultywacja terenów zdegradowanych, likwidacja „zwyczajowych” miejsc składowania odpadów, - prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej i rekultywacji w kierunku leśnym na składowisku odpadów komunalnych w Żołędowie, - kontrola i ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  | Budżet gminy |  |
| 2.4 | Ochrona zasobów kopalin. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalną eksploatację i minimalizowanie degradacji środowiska, |  |  | - wspieranie działań w celu skuteczniejszej ochrony kopalin i wód podziemnych, - optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin i wód podziemnych. |  |  | Budżet gminy |  |
| 3. | Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wzrost efektywności wykorzystania zasobów wodnych i surowcowych na cele gospodarcze, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zapobieganie oraz ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a także zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko |  | - wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej, - realizacja inwestycji OZE zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, realizacja innych inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, - wdrażanie powiatowych wskaźników w zakresie zmniejszenia strumienia wytwarzanych odpadów, zwiększenia ponownego wykorzystania surowców odpadowych, rozdzielenia strumienia odpadów, działania mające na celu przekonanie mieszkańców do korzystania z PSZOK w Żołędowie – Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Osielsko z dnia 18.06.2020 r., zmienionym zarządzeniem Nr 90/2020 Wójta Gminy Osielsko z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ustalone zostało, że PSZOK czynny jest przez cały rok w środy w godz. 10.00-18.00 i soboty w godz. 10.00-16.00, - promocja proekologicznych nośników energii, przeprowadzanie szkoleń wśród przedsiębiorców i mieszkańców odnośnie oszczędzania energii, - opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Osielsko”, - poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien i ocieplenie ) poprzez realizację działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przy pomocy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, - wspieranie i intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach, - wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody w gospodarce komunalnej. |  |  | Budżet gminy, NFOŚiGW, użytkownicy |  |  |
| 3.2 | Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - trwały i zrównoważony rozwój w gospodarowaniu zasobami wodnymi i skuteczna ochrona przed powodzią i suszą, - zmiana systemu finansowania gospodarki wodnej (samofinansowanie gospodarki wodnej), - efektywna ochrona przed powodzią i suszą. |  |  | - właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, - modernizacja urządzeń melioracyjnych, |  |  |  | Budżet gminy, RZGW, administrato- rzy cieków |
| 3.3 | Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zwiększenie produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zgodnie z krajową polityką energetyczną kraju, - dalsze zwiększanie udziału biopaliw w odniesieni do paliw używanych w transporcie |  |  |  | - działania edukacyjne oraz popularyzacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, - 13 mikroinstalacji fotowoltaicznych założonych w 2020 r. – 4 na szkołach w miejscowościach: Maksymilianowo, Niemcz, Osielsko, Żołędowo oraz 9 na budynkach mieszkańców prywatnych w miejscowościach: Bożenkowo – 1 szt., Niemcz-1 szt., Osielsko-6 szt., - prywatna mała elektrownia wodna przy ul. Grobla w Bożenkowie, - latarnia uliczna (zestaw hybrydowy z oprawą Alfa HBLED 1M 56W) przy ul. Szuwarowej w Osielsku, - wspieranie wykorzystania biomasy i biogazu, energii wiatrowej, wodnej, słonecznej, ciepła ziemi, inicjacja działań zmierzających do utworzenia skupisk gospodarstw domowych wykorzystujących OZE jako źródła energii cieplnej i elektrycznej, - wykonanie działań związanych z odnawialnymi źródłami energii zawartymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, - kampania społeczna, plakaty przeznaczone dla mieszkańców gminy na stosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych |  | Budżet gminy, środki własne, środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, środki z WFOSiGW w Toruniu |  |
| 4. | Kierunki dalszej poprawy jakości środowiska |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Poprawa jakości wody. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, - racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych do celów innych niż socjalno-bytowe, - rozwijanie sieci kanalizacyjnej na podstawie wyniku ekonomicznej opłacalności, - zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia, - ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - ochrona jakości wód płynących, - zapobieganie deficytom wody. | -modernizacja sieci wodnokanalizacyjnych na terenie gminy, - wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowa sieci wodociągowych w poszczególnych sołectwach, modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody lub budowa nowych obiektów, -ochrona wód podziemnych, - kontrola postępowania ze ściekami - ewidencja zbiorników bezodpływowych, likwidacja nieszczelnych szamb, - edukacja ekologiczna – propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody i konieczności oczyszczania ścieków, - wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. |  |  |  |  | Budżet gminy, NFOSiGW, WFOSiGW, fundusze pomocowe UE. |  |
| 4.2 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - utrzymanie jakości powietrza na obecnym poziomie |  |  | - modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków dla obniżenia energochłonności i obniżenia emisji zanieczyszczeń, - promowanie działań w kierunku termomodernizacji budynków indywidualnych, - modernizacja nawierzchni dróg i układu komunikacyjnego -prowadzenie edukacji dotyczącej poprawnego wykonywania zabiegów agrotechnicznych, pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw i spalania odpadów, -dbałość o stan terenów zielonych w gminie jako elementu poprawiającego warunki aerosanitarne, -zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, promowanie wykorzystywania biopaliw, ochrony warstwy ozonowej i klimatu, |  |  | Budżet gminy |  |
| 4.3 | Poprawa jakości klimatu akustycznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ochrona mieszkańców gminy przed ponadnormatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, - dążenie do utrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dla terenów dostępnych dla ludności poniżej poziomów dopuszczalnych |  |  | - prowadzenie monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na terenie gminy, -monitorowanie przestrzegania zasad ochrony ludzi przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych w planowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności, - kontrola źródeł emisji pól elektromagnetycznych istniejących i nowopowstających. |  |  |  |  |
| 4.4 | Ochrona przed poważnymi awariami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ograniczenie skutków poważnych awarii w odniesieniu do ludzi oraz środowiska, - zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii poprzez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takich awarii. |  |  | - edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnych awarii. |  |  | Budżet gminy |  |
| 4.5 | Gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wdrożenie zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, - tworzenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów (w tym odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych), przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, - postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią z art. 17 ustawy o odpadach, - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami. |  |  | - sporządzanie sprawozdania realizacji gminnego programu ochrony środowiska, z uwzględnieniem gospodarki odpadami, - kontynuacja wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie, - kontynuacja wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadami w gminie, - działania kontrolno-legislacyjne w zakresie gospodarki odpadami, - wdrożenie programów usuwania wyrobów zawierających azbest w zgodności z dokumentem wyższego szczebla, jakim jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu bydgoskiego-ziemskiego”, - działania edukacyjne na temat prawidłowego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów i ich selektywną zbiórką. |  |  | Budżet gminy |  |

3. System monitoringu i sposób realizacji celów w zakresie ochrony środowiska.

W latach 2019–2020 takie elementy środowiska, jak: powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, gleby i odpady były monitorowane m. in.  przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy. Prowadzony był także monitoring na gminnym składowisku odpadów  w Żołędowie.

Urząd Gminy Osielsko zwracał szczególną uwagę na gospodarkę wodno – ściekową oraz gospodarkę odpadami, a także na ochronę przyrody i zwierząt.

Prowadzona była współpraca z jednostkami z terenu gminy, m. in. z :

- Gminnym Zakładem Komunalnym – m. in.  w zakresie budowy sieci wodociągowo –

kanalizacyjnych, gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

- Gminną Spółką Wodną – w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych,

- szkołami i Nadleśnictwem Żołędowo – w zakresie utrzymania czystości i porządku,

przeprowadzanej rokrocznie akcji „Sprzątania Świata” .

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osielsko na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy Osielsko Uchwałą Nr II/17/2019 z dnia 19 marca 2019 r., natomiast na 2020 rok Uchwałą Nr III/12/2020 z dnia 15 kwietnia  2020 r.

Ochrona zwierząt i związane z nimi utrzymanie czystości i porządku prowadzone były na podstawie porozumień i umów zawartych z takimi instytucjami i firmami, jak:

- Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy -   w zakresie opieki nad bezdomnymi psami

z terenu gminy Osielsko. W 2019 r. Urząd Gminy Osielsko poniósł koszty przyjęcia

25 bezdomnych psów do schroniska ( 19 dorosłych i 6 szczeniąt), a w 2020 r. – 14

bezdomnych psów ( 13 dorosłych i 1 szczenię ).

Gmina Osielsko partycypowała również w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt

w Bydgoszczy.

- firma BRZOZOWA PRZYSTAŃ z miejscowości Mochle, gmina Sicienko -  w zakresie     zbierania, transportu i  unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt  w 2019 r.

- P.H.U. MIL-KON PIOTR KONOPA z Drzycimia – w zakresie zbierania, transportu     i unieszkodliwiania zwłok dzikich zwierząt w 2019 r. i 2020 r. oraz bezdomnych zwierząt     w  2020 r.

W 2019 r. Urząd Gminy Osielsko poniósł koszty usunięcia 67 szt. padliny zwierząt – 63 szt. bezdomnych zwierząt i 4 szt. dzików, natomiast w 2020 r. – 56 szt. padliny zwierząt – 42 szt. zwierząt dzikich (w tym 5 nie znalezionych) i 14 szt. zwierząt bezdomnych (w tym 7 nie znalezionych),

- firma CZAPLA Gabinet Lekarzy Weterynarii K. Żywna i Partnerzy z Białych Błot.

W 2019 r. było 105 interwencji weterynaryjnych, w tym 16 interwencji z utylizacją, a w 2020 r. – 97 interwencji, w tym 8 z utylizacją i całodobową opieką,

- Kliniką Weterynaryjną „Kora” z Bydgoszczy w zakresie sterylizacji bezdomnych kotek      i kastracji bezdomnych kotów.

W 2019 r. wykonano zabiegi sterylizacji 62 bezdomnych kotek i kastracji 22 bezdomnych

kotów, a w 2020 r. zabiegi sterylizacji 46 bezdomnych kotek i kastracji 31 kotów.

- Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt „ANIMALS” z Bydgoszczy w zakresie dokarmiania bezdomnych zwierząt.

W  2019 r. zakupiono 804 kg karmy, a w 2020 r. – 830 kg karmy  dla wolnożyjących, bezdomnych kotów.

Ponadto w 2019 r. zakupiono 3 transportery i 2 żywołapki dla bezdomnych kotów.

Gmina Osielsko w latach 2019-2020 prowadziła kontrole posesji w zakresie gospodarki wodno-ściekowe. W 2020 r. przeprowadzono 515 kontroli umów, rachunków i faktur dotyczących usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Ponadto prowadzone były ewidencje:

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu    opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania    się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci    kanalizacyjnej;

- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu    kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków    wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ochrona przyrody prowadzona była przy współpracy z:

- Zespołem Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w zakresie uzgodnień dotyczących     terenów gminy położonych na terenie parku,

-  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie opiniowania

projektów decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów  rosnących przy drogach,

- zarządami dróg – w zakresie usunięcia lub przycięcia konarów drzew i krzewów     przydrożnych.

Uchwałą Nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody, zostały zniesione takie gatunki drzew pomnikowych, jak: lipa drobnolistna (skupisko 6 okazów w Żołędowie oraz dwa drzewa pojedyncze w  Bożenkowie) oraz brzoza brodawkowata (skupisko 2 okazów  w Osielsku). Zniesienie ww. form ochrony przyrody nastąpiło z powodu utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono pomniki przyrody.

Prowadzone były następujące prace związane z ochroną przyrody:

2019 rok

- wykonanie diagnostyki drzewa (ekspertyzy dendrologicznej) usytuowanego na terenie     działki przy ul. Bydgoskiej w Niemczu,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 7 szt. drzew pomnikowych (pomników przyrody)     usytuowanych na terenie gminy Osielsko,

- przycięcie gałęzi krzewów z działki gminnej przy ul. Smukalskiej w Niemczu,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lipy drobnolistnej (pomnika przyrody) w Żołędowie,

- nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych oraz pielęgnacja w okresie    gwarancyjnym,

- przesadzenie 40 szt. drzew na terenach gminnych,

- usunięcie zadrzewienia i wykonanie cięć koron drzew na terenie działek będących     własnością gminy Osielsko,

- usunięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni oraz wykoszenie trawy na    działkach będących własnością Gminy Osielsko,

- prace pielęgnacyjne na terenach zielonych,

- wykonanie i zamontowanie 29 tablic dotyczących użytków ekologicznych w gminie    Osielsko,

2020 rok

- usuniecie 8 szt. drzew rosnących na rowie odwodnieniowym R-7 w Żołędowie,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na działkach będących własnością Gminy    Osielsko,

- usunięcie drzew z lasu będącego własnością Gminy Osielsko,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody jesiona wyniosłego w Niemczu    i dębu szypułkowego w Osielsku,

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew oraz usunięcie zadrzewień na działkach gminnych    w  Niemczu,

- usunięcie dwóch drzew z działki gminnej w Żołędowie,

- wykonanie nasadzeń na działkach gminnych w Maksymilianowie,

- nasadzenie 33 szt. drzew gatunku jarząb pospolity i szwedzki,

- wykonanie trzech ekspertyz drzew,

- pielęgnacja istniejących nasadzeń,

- usuniecie zakrzaczeń na terenie cmentarza ewangelickiego przy ul. Kościelnej     w Maksymilianowie,

- usuniecie jednego drzewa oraz zakrzaczeń na cmentarzu ewangelickim przy ul. Leśnej     w Osielsku,

- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej nasadzenia drzew i krzewów.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr I/12/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko oraz Uchwałę Nr V/61/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko.

Prowadzone były prace związane z konserwacją i modernizacją urządzeń melioracyjnych:

2019 rok

- wykonanie prac w trybie awaryjnym utrzymania ciągu drenarskiego w Osielsku przy    ul. Trzmieliny – zamontowanie betonowej pokrywy o średnicy 100 mm na studni    melioracyjnej,

- wykonanie prac w trybie awaryjnym polegających na:

- zabezpieczeniu studni z uszkodzoną pokrywą przy ul. Kolonijnej 31 w Osielsku,

- odmuleniu studni,

- usunięciu starej, uszkodzonej pokrywy studni oraz posprzątaniu terenu ze zniszczonej        części pokrywy,

- zakupie nowej pokrywy studni, jej transporcie, rozładunku i montażu na studni,

- sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych związanych    z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego G poprzez studnię   rewizyjno-kontrolną na rurociągu odwodnieniowym, znajdującym się na działce  w Myślęcinku, gmina Osielsko,

- koncepcja kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej, Żonkilowej i Chabrowej w Osielsku –    I i II etap,

- wykonanie ogrodzenia przy gminnym zbiorniku wodnym w Niemczu w pobliżu     ul. Smukalskiej i ul. Marii Konopnickiej na obiekcie zlewni R-H,

- kserokopia map dużego formatu do celów projektowych,

- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania „Budowa   rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa – Ugorowa w Maksymilianowie o średnicy   800 mm długości ok. 420 mb” – I etap,

- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z przekrojami i drzewostanami   na rowie gminnym R-G znajdującym się na terenie miejscowości Myślęcinek i Niemcz,

-  prace konserwacyjne na obiekcie w zlewni R-A w rejonie ul. Stawowej w Osielsku     w strefie brzegowej stawu przepływowego,

- roboty remontowe melioracji wodnych szczegółowych w zlewni R-K rowu   odwodnieniowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Osielsku z wykonaniem ubezpieczeń dna i stop   skarp płytami typu „Krata” na długości 76 mb,

- roboty remontowo-konserwacyjne melioracji wodnych – rowów odwadniających na   obiekcie zlewni R-H w Niemczu – koszenie z wygrabieniem porostów z dna i skarp rowów   oraz usuwanie namułu,

- roboty remontowo – konserwacyjne melioracji wodnych - rowów odwadniających na   obiekcie zlewni R-H w Niemczu – koszenie z wygrabieniem porostów z dna i skarp rowów   oraz usuwanie namułu,

- naprawa rowu odwadniającego na ul. Niedżwiedziej w Osielsku,

- roboty remontowe melioracji wodnych szczegółowych w zlewni R-7 – rowu   odwadniającego teren osiedlowy pomiędzy ulicami Hiacyntową – Amerylisową    w Żołędowie z wykonaniem ubezpieczeń dna i stop skarp płytami typu „Krata”.

2020 rok

- wykonanie prac konserwacji rowu melioracyjnego w zlewni R-A – odmulenie warstwą   30 cm wraz z usuwaniem zatorów, obkoszenie strefy robót szerokością do 2 m z dwóch   stron , oczyszczenie z namułu 3 przepustów drogowych,

- oczyszczenie dna stawu przepływowego na głębokości do 2 m oraz wykoszenie roślinności   przywodnej na terenie działki w  Maksymilianowie,

- zakup dwóch pokryw studziennych średnicy 700 mm oraz ich transport i montaż,

- roboty remontowo-konserwacyjne melioracji wodnych szczegółowych w zlewni R-7 rowu   odwadniającego teren osiedlowy pomiędzy ul. Hiacyntową - Amerylisową w Żołędowie,

- sporządzenie mapy do celów projektowych w wersji dxf do dokumentacji projektowo –   kosztorysowej na budowę rurociągu odwodnieniowego w ul. Łąkowej – Ugorowej    w Maksymilianowie,

- usługa geodezyjna – wznowienie granic na dwóch rowach gminnych,

- roboty remontowo – konserwacyjne melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie zlewni   R-A przy ul. Stawowej w Osielsku – remont progu przelewowego z zabudową z kamienia   naturalnego i kanału obiegowego z zasuwą mechaniczną w studzience oraz wykonanie   wjazdu do stawu z płyt betonowych,

- awaryjne wykonanie usługi konserwacji rowu melioracyjnego przy ul. Grabowej    w Osielsku,

- roboty remontowe melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie zlewni rowu R-A    w Jagodowie – remont rowu odpływowego długości 90 mb od progu przelewowego przy   stawie przepływowym w dół spływu wód z umocnieniem dna i stop skarp płytami typu   „Krata”,

- roboty remontowe melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie zlewni rowu R-K    w Jagodowie – remont odcinka rowu odpływowego – K2 łącznej długości 260 mb – I etap   długości 116 mb wraz z wykarczowaniem pni po ściętych drzewach, wyprofilowaniem rowu   oraz umocnieniem dna i stop skarp płytami typu „Krata”,

- roboty remontowo-konserwacyjne melioracji wodnych  rowów odwadniających na   obiekcie w zlewni R-K w Osielsku, R-H w Niemczu i R-7 w Żołędowie.

Istotą Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących  z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m. in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr VIII/67/2020 z dnia 8 października 2020 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020 z perspektywą do 2025 r.” oraz Uchwałę Nr X/87/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia suplementu pn. „Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Osielsko” do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko na lata 2014-2020 z perspektywą do 2025 r.”.

Ponadto Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr V/64/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz Uchwałę Nr VI/71/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej  na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

W 2019 r. z dofinansowania w wysokości 5 000,00 zł skorzystało 15 właścicieli nieruchomości. W 2020 r. została dofinansowana wymiana 34 pieców.

Mieszkańcy gminy Osielsko korzystali również z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu została udzielona pomoc w wypełnianiu i rozliczaniu 16 wniosków w 2019 r. oraz 29 wniosków w 2020 r.

W 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa oraz dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na 4 szkołach w miejscowościach: Maksymilianowo, Niemcz, Osielsko, Żołędowo oraz 9 budynkach mieszkalnych prywatnych w miejscowościach: Bożenkowo – 1 szt., Maksymilianowo – 1 szt., Niemcz – 1 szt., Osielsko - 6 szt.

W grudniu 2019 r. zostało zakupionych 12 czujników jakości powietrza Airly. Czujniki zostały zamontowane w następujących miejscowościach: Niemcz – 2 szt., Osielsko – 2 szt., Żołędowo - 2 szt., Maksymilianowo - 2 szt., Wilcze - 1 szt., Niwy - 1 szt., Jarużyn - 2 szt., Bożenkowo - 2 szt. Czujniki mierzą koncentrację pyłów zawieszonych PM 1, PM 2,5              i PM 10, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Wyniki pomiarów można sprawdzić na:

- Platformie https://airly.eu/map

- Aplikacji Mobilnej Airly.

W latach 2019-2020 obowiązywała Uchwała Nr III/15/2017 Rady Gminy Osielsko  z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032”. Pod koniec 2020 r. Rada Gminy Osielsko podjęła  Uchwałę Nr X/93/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032”

W 2019 r. odebrano z 49 nieruchomości 109 760 kg azbestu i wyrobów  zawierających azbest, a w 2020 r.  odebrano z 31 nieruchomości 42 660 kg azbestu i wyrobów  zawierających azbest. Odpady zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych  w Małociechowie, gmina Pruszcz. Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu  i wyrobów zawierających azbest było częściowo dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  w Warszawie oraz z budżetu gminy.

W 2019 r. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Żołędowie zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TARO Sp. z o.o.,  ul. Wiejska 3, 85-065 Lisi Ogon, a w 2020 r. – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. Obydwie firmy zostały wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stosownie do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Rada Gminy Osielsko podjęła uchwały:

2019 rok

- Nr IV/42/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie    odpadami komunalnymi,

- Nr IV/44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie     zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK,

2020 rok

- Nr III/20/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji      o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli     nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków     komunikacji elektronicznej,

- Nr X/84/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu    utrzymania czystości     i porządku na terenie gminy Osielsko,

-  Nr X/85/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu     i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli    nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela    nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Nr X/86/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji      o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli     nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków     komunikacji elektronicznej,

Prowadzona była edukacja ekologiczna w sprawach związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, prawidłowego postępowania  z poszczególnymi rodzajami odpadów i ich selektywną zbiórką. Informacje, ulotki  i harmonogramy odbierania odpadów były umieszczane na stronie internetowej gminy, na tablicach     ogłoszeń, w gazetce „Panorama Osielska”, a także dostarczane bezpośrednio właścicielom  nieruchomości.

W 2019 r. zostały przeprowadzone akcje „Sprzątania Świata” i Dzień Ziemi. W 2020 r. przeprowadzenie tych akcji było niemożliwe z powodu pandemii koronawirusa.

Ponadto w latach 2019-2020 prowadzone były akcje odbierania odpadów wielkogabarytowych, odbierania choinek w okresie po świętach Bożego Narodzenia,  a także konkursy na najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko.

Wydane zostały następujące Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko:

2019 rok

- Nr 15/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia  Radzie Gminy Osielsko

i Zarządowi Powiatu Bydgoskiego „Raportu z wykonania aktualizacji programu ochrony   środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata   2017-2018”,

- Nr 19/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie Konkursu Gminnego „Najpiękniejszy    ogród  w Gminie Osielsko”,

- Nr 58/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli    terenowych,

-  Nr 88/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o świadczenie dodatkowych    usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie od    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2020 rok

- Nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Konkursu Gminnego „Najpiękniejszy    ogród    w Gminie Osielsko”,

- Nr 44/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego    Zbierania Odpadów Komunalnych,

- Nr 47/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli    terenowych,

- Nr 89/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie  wniosku o świadczenie dodatkowych    usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie od    właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

- Nr 90/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Punktu Selektywnego    Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. Wykorzystane materiały.

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.

z 2020 r., poz. 1219  ze zm ).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247).

3. „Raport z wykonania Gminnego programu ochrony środowiska  za lata 2004- 2006”

opracowany przez Urząd Gminy Osielsko w marcu 2007 roku.

4. „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Osielsko na lata

2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 za lata 2007-2008” opracowany przez Urząd

Gminy Osielsko w marcu 2009 roku.

5. „Raport z wykonania gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na lata

2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 za lata 2009-2010” opracowany przez Urząd

Gminy Osielsku w marcu 2011 roku.

6.  „Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na

lata 2012-2015 dla gminy Osielsko za lata 2011-2012” opracowany przez Urząd Gminy

Osielsko w marcu 2013 r.

7. „Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na      lata 2012-2015 dla Gminy Osielsko za lata 2013-2014” opracowany przez Urząd Gminy      Osielsko w marcu 2015 r.

8. „Raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na      lata 2012-2015 dla Gminy Osielsko za  2015 rok oraz aktualizacji programu ochrony      środowiska dla Gminy Osielsko na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za      2016 rok” opracowany przez Urząd Gminy Osielsko w marcu 2017 r.

9. „Raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osielsko na      lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za lata 2017-2018”.

10. Sprawozdania z wydatków z budżetu gminy w zakresie ochrony środowiska  w latach

2019-2020.

11. Uchwały Rady Gminy Osielsko za lata 2019-2020.

12. Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko za lata 2019-2020.