Projekt UCHWAŁA NR………  /  /2022
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 22  lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata  
2022 –2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, Dz. U z 2021 poz. 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz.2270) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022 –2039, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr XI/122/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2039, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami 
w planie dochodów i wydatków  oraz przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Objaśnienia

Załącznik nr 1

W tym:

- dochody budżetu po zmianie 112.171.934,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie –  103.874.893,14 zł,

- dochody majątkowe w kwocie  –  8.297.041,18 zł,

- wydatki budżetu po zmianie 143.863.201,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 101.498.594,32 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości –  42.364.607,00 zł.

Załącznik Nr 2

- Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022- 2039. W tym:

- Poz. 1.1.2.1 Projekt  realizowany z udziałem środków z budżetu UE - „Dom Dziennego Pobytu i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Osielsko” - ze względu na zmianę miejsca realizacji projektu - odstępuje się od realizacji inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia 
i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu. Realizacja projektu jest planowana 
w świetlicy w Maksymilianowie.

- Poz. 1.3.2.31 „Opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno - użytkowego oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków” – zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków na działce nr 632/2 w miejscowości Żołędowo”. Planowane nakłady finansowe i okres realizacji pozostają bez zmian.

- Poz. 1.3.2.54 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 114/3       w rejonie ulicy Warsztatowej w miejscowości Maksymilianowo – inicjatywa lokalna. Zmienia nazwę na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 114/3 w rejonie ulicy Głównej w miejscowości Maksymilianowo – inicjatywa lokalna”.

- Poz. 1.32.65 Budowa ul. Koźlakowej w Niemczu – dokumentacja projektowa. W związku 
z koniecznością zaprojektowania kanalizacji deszczowej w ramach niniejszego projektu dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zwiększa się wydatki na zadanie          o kwotę 6.900,00 zł. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe – 27.400,00 zł, w tym w roku 2022 – 27.400,00 zł.

- Poz. 1.3.2.82 Projekt stacji uzdatniania wody w Jagodowie. W związku                               z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się środki na zadanie            o kwotę 2.000,00 zł. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe – 102.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 102.000,00 zł.

- Poz. 1.3.2.95 Budowa ul. Letniej w Maksymilianowie – dokumentacja projektowa.  Po dokonaniu wnikliwej analizy zakresu projektowego zwiększa się zakres przedsięwzięcia    o długość 250 m. W związku z powyższym całkowity zakres opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Letniej w Maksymilianowie będzie wynosić 850 mb. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 20.000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 70.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 – 70.000,00 zł.

- Poz. 1.3.2.96. Rozbudowa ul. Topolowej poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie – dokumentacja projektowa. Po dokonaniu wnikliwej analizy zakresu projektowego zwiększa się zakres przedsięwzięcia  również       o rozbudowę samej ulicy Topolowej. Bardziej optymalne będzie zaprojektowanie             w ramach tej procedury ZRID chodnika oraz nowej jezdni o właściwych parametrach.     W związku z powyższym zmienia się nazwę zadania na: „Rozbudowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Leszczynowej w Żołędowie” oraz  zwiększa się wydatki na zadanie o kwotę 30.000,00 zł. Łączna wartość zadania 55.000,00 zł. Realizacja 
w latach 2022-2023. W tym w roku 2022 – 0,00 zł,  w roku 2023 – 55.000,00 zł.

- Dodaje się nowe zadania w  Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji        w latach 2022- 2039. W tym:

  - Poz. 1.3.2.103  Budowa ul. Kopernika w Niemczu. Ustala się w roku 2022 wydatki na realizację zadania w kwocie 250.000,00 zł – dokończenie zadania.  Realizacja w latach 2015-2022. Łączna wartość zadania 5.280.000,00 zł, w tym  w roku 2022 – 250.000,00 zł.