Osielsko, dnia 7 marca 2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę stacyjki rowerowej przy ul. Jagodowej w Maksymilianowie - działki nr 180/2 i 180/1 (dr).

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przewidujący w tym miejscu teren zabudowy usług oświaty z terenem usług, sportu i rekreacji, usług kultury i zieleni urządzonej.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować między innymi: projekt zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni wraz z wiatą, stojakami dla rowerów i zestawem narzędzi naprawczych.

W ramach zadnia należy opracować koncepcję, która będzie podlegała uzgodnieniu z radą sołecką. Następnie na podstawie uzgodnionej koncepcji wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową.

Do zakresu projektanta należeć będzie:

- uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych na przedmiotowy obszar,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wersji elektronicznej projektu,

- opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego planu zagospodarowania terenu w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w mpzp, wymaganiami ustawy - prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej oraz z uzgodnieniami z gestorami sieci,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wydania zgody zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych,

- uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych lub potwierdzenie zgłoszenia robót bez sprzeciwu,

- zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia   budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności  oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

Termin realizacji dokumentacji projektowej: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 18 marca 2022 r. do godz.10:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: zampub@osielsko.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 60, 723 055 255.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

z poważaniem 
        Wójt Gminy Osielsko 
        Wojciech Sypniewski