Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA  Nr  ……………

zawarta w  dniu …………. r.  w Osielsku  pomiędzy Gminą Osielsko, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy Osielsko

przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej - Skarbnika Gminy Osielsko

NIP 554-28-32-610

a  ……………………………….

mającą swą siedzibę ……………………………… reprezentowanym przez:

………………………………………

NIP……………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" lub „Projektantem”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr IiZP.271.U.6.2022 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie  programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa Oczyszczalni ścieków komunalnych na dz. nr 632/2 w miejscowości Żołędowo wraz z budynkiem biurowym. PFU powinno zawierać założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania wraz częścią graficzną i opisową. Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie prac dla zadania: „Budowa Oczyszczalni ścieków komunalnych na dz. nr 362/2 w miejscowości Żołędowo wraz z budynkiem biurowym”, przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, jeżeli będzie wymagane. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U.2021.2454 tj. z dnia 2021.12.20).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje  wykonanie:

- Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z elementami raportu oddziaływania na środowisko, a także raport oddziaływania na środowisko w zakresie wymaganym przez RDOŚ, PGW WODY POLSKIE oraz SANEPID, które jako władze opiniujące KIP mogą wymagać jego opracowania,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków   oczyszczonych do odbiornika,

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia wszystkich mediów (jeżeli będą wymagane).

- mapy zasadniczej,

- badań geotechnicznych (opinia geotechniczna),

- analizy stanu formalnego i faktycznego, dostosowanie opracowania do wymagań lokalnych oraz obowiązujących przepisów prawa,

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji zawierającej plan zagospodarowania terenu inwestycji z uwzględnieniem wszystkich zadań (oczyszczalnia ścieków, budynek biurowy),

- szacunkowe koszty inwestycji,

- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (oddzielnie dla każdego zadania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- opracowanie ogólnego planu zagospodarowania terenu dla każdego zadania z uwzględnieniem pozostałych zadań wraz z terenami zielonymi i nasadzeniami drzew.

- po opracowaniu zagospodarowania terenu i koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem biurowym Wykonawca przekaże niniejsze materiały Zamawiającemu. Gmina Osielsko ogłosi konsultacje społeczne w których Wykonawca będzie zobowiązany do udziału.

CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Program funkcjonalno - użytkowy należy opracować na podstawie zaakceptowanej przez inwestora koncepcji technologicznej (maj 2021) będącej załącznikiem do SWZ.

Biologiczno mechaniczną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Żołędowie należy zaprojektować w układzie przepływowym w oparciu o niskoobciążony osad czynny z podwyższonym stopniem redukcji biogenów dla obiektu RLM>15.000. Elementy technologiczne powodujące uciążliwości należy lokalizować w pomieszczeniach zamkniętych, które będą wyposażone w urządzenia eliminujące te uciążliwości. Pionowe osadniki wtórne należy projektować wewnątrz reaktorów biologicznych. Oczyszczalni będzie wyposażona w monitoring i wizualizację procesów.

Podstawowe wytyczne:

• Średnia dobowa ilość ścieków: Qdśr. = 2 × 1237,5 m3/d = 2.475 m3/d

• Maksymalny dobowy przepływ ścieków Qdmax = 2 × 1640 m3/d = 3.280 m3/d

• Równoważna liczba mieszkańców ok. 21 721 RLM

Podstawowe elementy technologiczne:

- Stacja wstępnego podczyszczania ścieków

- Dwie kraty hakowe rzadkie (prześwit haków e=15mm, działanie automatyczne) separacja ze ścieków największych zanieczyszczeń

- Przenośnik skratek

- Prasopłuczka skratek

- Hydrofor na instalacji wody technologicznej

- Próbopobierak do analizy jakości ścieków surowych

- Instalacja dezodoryzacji pomieszczenia

- Zbiornik retencyjny ścieków nadmiarowych

- Układ napowietrzania

- Porcjowe dozowanie ścieków

- Instalacja dezodoryzacji zbiornika

- Pompownia główna ścieków surowych

- Stacja pomp zatapialnych sterowanych od poziomu ścieków w komorze ścieków surowych

- Stacja pomp zatapialnych sterowanych od poziomu ścieków w komorze ścieków dowożonych i nadamiarowych

- Układ mieszania komory ścieków

- Pomiar poziomu napełnienia / sterowanie pracą pomp – pływaki + sonda radarowa

- Instalacja dezodoryzacji zbiornika

- Mechaniczne podczyszczanie ścieków – drugi stopień

- Węzeł armatury

- Dwa automatyczne sita skratkowe

- Dwa automatyczne piaskowniki poziome z przenośnikiem śrubowym piasku. (opcjonalnie separacja tłuszczu)

- Dwie dmuchawy do napowietrzania piaskowników

- Płuczka piasku

- Pompa hydroforowa ze zbiornikiem hydroforowym na instalacji wody technologicznej

- Instalacja dezodoryzacji pomieszczenia

- Kontener separacji tłuszczu z radarowym pomiarem poziomu napełnienia i szybkozłączem do odbioru tłuszczu (opcja)

- Biologiczne oczyszczanie ścieków – 2 ciągi technologiczne

- Komora pre-denitryfikacji / regeneracji

- Selektor beztlenowy

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji z układem dyfuzorów płytowych

- Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków

- Aparatura kontrolno-pomiarowa – sondy tlenowa, azotanów

- Mieszadła zatapialne

- Pompa wody technologicznej

- Pomieszczenie dmuchaw – 2 ciągi technologiczne

- Stacja dmuchaw (3 dmuchawy zarezerwowane dla 1 ciągu: 2 pracujące + 1 rezerwowa oraz 1 dmuchawa na potrzeby recyrkulacji i selektorów) dmuchawy pracują w układzie kaskadowym załączania

- Układ dystrybucji powietrza z klapami sterowanymi automatycznie

- Sterowanie rozproszone z szaf technologicznych

- Studnia wody technologicznej – projektowana

- Instalacja odbioru ścieków oczyszczonych na potrzeby technologiczne

- Dystrybutor odpływu

- Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – projektowana

- Przepływomierz elektromagnetyczny

- Analizator ortofosforanów

- Próbopobierak do analizy jakości ścieków oczyszczonych

- Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

- Układ napowietrzania

- Układ mieszania

- Układ zagęszczania osadu nadmiernego

- Pomiar poziomu napełnienia / sterowanie pracą pomp i dyfuzorów – pływaki + sondy radarowe

- Układ odprowadzenia wód nadosadowych

- Stacja dmuchaw z układem dystrybucji powietrza (pomieszczenie dmuchaw)

- Instalacja dezodoryzacji zbiornika

- Stacja mechanicznego odwadniania osadu

- Wirówka z wyposażeniem

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu

- Stacja dawkowania PIX

- Pompa nadawy osadu

- Przenośnik śrubowy osadu

- Silos na wapno o pojemności 10 [m3]

- Zbiornik magazynowy na PIX z radarowym pomiarem napełnienia 8 [m3]

- Kontenery na osad odwodniony

- Wizualizacja procesu oczyszczania ścieków

CZĘŚĆ NR 2: BUDYNEK BIUROWY i GOSPODARCZY

Opracowanie programu funkcjonalnego dla budowy budynku biurowego i pozostałej infrastruktury towarzyszącej na potrzeby Zakładu Komunalnego.

Budynek administracyjno-socjalny:

- 4 pomieszczenia biurowe

- pomieszczenie sterowni

- pomieszczenie socjalne

- 2 pomieszczenia serwerowni

- sala konferencyjna

- 2 toalety

- szatnia dla pracowników

- pomieszczenie warsztatowe

- garaż dla wozu asenizacyjnego – 2 szt.

- magazyn

- Instalacja fotowoltaiczna

Dla budynków technicznych i administracyjnych na terenie oczyszczalni ścieków należy zaprojektować instalacje fotowoltaiczną do obsługi całego kompleksu.

- Instalacja pompy ciepła

Dla budynków technicznych i administracyjnych na terenie oczyszczalni ścieków należy przewidzieć projekt źródła ciepła, wyposażonego w pompę ciepła, pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz ciepłej wody procesowej.

Źródłem ciepła będzie ściek oczyszczony. Instalacja powinna nie zakłócać procesu oczyszczania ścieków w części biologicznej.

2. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykona / nie wykona / siłami własnymi bez udziału  podwykonawców  /z udziałem podwykonawców.

§ 2

- Zakres zamówienia, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności opracowanie:

  - . w wersji papierowej:

a) koncepcji na mapach  sytuacyjno – wysokościowych z państwowego zasobu geodezyjnego z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych w skali 1:500 – 5 egzemplarzy

b) sporządzenie kompletnego opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego  w wersji papierowej w 5 egzemplarzach.

c)  przedmiarów robót wymaganych do realizacji projektowanej koncepcji – 2 egzemplarze

d) kosztorysów inwestycji budowlanej – 2 egzemplarze

1.2. w wersji elektronicznej w formacjie PDF oraz plikach źródłowych DOC, DOCX, XLS, RTF oraz DWG część graficzną.

- Poszczególne części opracowania powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości wraz z oświadczeniem projektanta o  kompletności i przydatności dokumentacji do celu, jakiemu ma służyć.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w terminie 14 dni od dnia przekazania jej Zamawiającemu.

- W terminie do 14 dni od podpisania umowy, w porozumieniu z projektantem,  sporządzony zostanie protokół danych wyjściowych do projektowania opisujący szczegółowo ustalenia dotyczące przedmiotu umowy.

§ 3

Projektant  zobowiązuje się w szczególności do:

1. opracowania wstępnej koncepcji w terminie 45 od dnia przekazania danych wyjściowych do projektowania, zawierającej plan sytuacyjny wraz z podstawowymi wymiarami i rozwiązaniami technicznymi, koncepcja będzie dostarczona w formie papierowej oraz w postaci plików w formacie pdf i będzie podlegać uzgodnieniu, w razie potrzeby Zamawiający zorganizuje spotkania robocze z projektantem w celu wyjaśnienia zaprezentowanych rozwiązań projektowych,

2. Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Projektantowi uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu, pod warunkiem, że uwagi będą zgodne z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3. uzyskania podkładów geodezyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz badań geotechnicznych na własny koszt,

4. wykonania opracowania w sposób zgodny z wymaganiami ustawy - prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z uzgodnieniami z gestorami sieci,

5. zapewnienia udziału w opracowaniu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności  oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,

6. uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów niezbędnych do wykonania PFU,

7. wyjaśnienia  wątpliwości dotyczących opracowania i zawartych w nim rozwiązań;

8. pełnienia czynności bezpłatnego nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego. W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące PFU w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe, licząc od dnia ich przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną.

9. Odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na  zaprojektowanie i  wykonanie robót.

10. sporządzenie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej z podziałem na części wskazane przez zamawiającego wraz z jego jednokrotną aktualizacją na pisemne wezwanie,

11. dołączenie do teczki dokumentacji wypisu z ewidencji gruntów;

12. wykaz szaty roślinnej kolidującej z inwestycją,

13. sporządzanie co 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy szczegółowego sprawozdania wykazującego stopień zaawansowania prac;

14. przekazania drogą elektroniczną Zamawiającemu do wiadomości wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Projektanta.

§ 4

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu wraz z zapłatą wynagrodzenia, oraz:

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

  - nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawania za pośrednictwem satelity,

  - reemisji,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystania w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych  i reklamy,

  - wprowadzania zmian, skrótów,

  - sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak        i lektora,

  - publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 5

- W przypadku nienależytego wykonania opracowania koncepcji projektowo – przestrzennej oraz PFU  bądź jego części, Zamawiający zobowiązuje Projektanta do usunięcia wszelkich wad i ponownego przekazania materiału do weryfikacji we wskazanym przez siebie terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za nienależyte wykonanie uznaje się materiały, do których Zamawiający pisemnie wniósł zastrzeżenia.

- Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Projektantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawionych materiałach.

- Odbiór prac projektowych dokonany będzie protokolarnie przez przedstawicieli obu stron w siedzibie Zamawiającego. Projektant do odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży 5 egz. kompletnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnego  z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351), Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 5 egz. koncepcji na mapach sytuacyjno – wysokościowych, 2 egz. przedmiarów robót oraz 2 egz. kosztorysów inwestycji budowlanych oraz wersji elektronicznej wraz z oświadczeniami:

- że dostarczony opracowanie wykonane jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,

- że dostarczone opracowanie jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

- o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestycji budowlanej, przedmiaru, PFU  i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową,

- że opracowanie nie zawiera znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku, gdy opracowanie zawiera powyższe, Projektant składa tabelę równoważności wraz ze wskazaniem kryteriów jej oceny.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz końcowego nie wyłącza odpowiedzialności Projektanta za wady opracowania, które zostaną ujawnione na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trakcie wyjaśnień do SWZ) sporządzonego przez Projektanta,

- W przypadku ujawnienia wad w opracowaniu, będącym przedmiotem niniejszej umowy, Projektant zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- W przypadku, gdyby Projektant nie przystąpił do usuwania wad w terminie wyznaczonym, Zamawiający zleci usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Projektanta, bez odrębnego wezwania.

§ 6

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: 18  miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Termin może ulec zmianie z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym nieterminowe rozpatrzenie wniosków lub wydanie decyzji przez organ do tego powołany, zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zadania.

§ 7

Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią oferta Wykonawcy z dnia ……… oraz SWZ.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w sposób następujący:

Łączna kwota brutto…………………………………………………

netto…………………………………………………

VAT ………. % , ………………………………….. zł

Słownie brutto……………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie przedmiotu  umowy w dwóch częściach po 50 % wynagrodzenia umownego na każdą część, mając na uwadze zaawansowanie w wykonaniu przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury pod warunkiem właściwego wykonania przedmiotu umowy. Płatność dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z kserokopią protokołu zdawczo odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzającego należyte wykonanie umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w następstwie negatywnego wyniku konsultacji społecznych Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 10 % ceny brutto złożonej oferty.

4. Płatności należne podwykonawcom za wykonane usługi realizować będzie  Wykonawca, bądź na wniosek Wykonawcy Zamawiający.

5. Bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży potwierdzone przez bank polecenie przelewu za usługi wykonane przez Podwykonawców wraz z kopiami faktur od Podwykonawców.

6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek płatności, na którego konto Zamawiający ma obowiązek zapłaty za przedmiot umowy, jest rachunkiem firmowym Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie dokonana tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

§  10

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy zawierane z Podwykonawcą w terminie do 14 dni od podpisania, oraz przekaże kopie tych umów poświadczone przez Wykonawcę oraz przez Podwykonawcę.

  - Wykonawca dostarczy również na żądanie Zamawiającego poświadczone kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Podwykonawcy.

§ 11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przedstawieniu wstępnej koncepcji w terminie 45 dni od dnia przekazania danych wyjściowych do projektowania, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za poszczególne zadanie za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze / weryfikacji lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za poszczególne zadanie za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 7 % wynagrodzenia umownego netto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór przedmiotu umowy miał być dokonany.

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 7 % wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyłączeniem zapisów § 12 ust. 1 lit. a i c.

  - Odstąpienie od umowy z Wykonawcą po negatywnym wyniku konsultacji  społecznych nie stanowi podstawy do naliczenia kar umownych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do   zapłaty odsetek ustawowych.

5. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust.1.

§ 12

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c) negatywnego wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  na piśmie pod  rygorem nieważności takiej zmiany.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy:

a) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z obowiązkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń lub decyzji, których przy wykazaniu należytej staranności po stronie wykonawcy, nie udało się uzyskać w terminie.

b) w zakresie podwykonawstwa

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tym zakresie.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów niniejszej umowy w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumianych jako wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

1) Zmiana, o której mowa w ust. 6 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

2) zmiana kosztów, o której mowa w ust. 6, nie może być mniejsza niż 20 % w odniesieniu do cen lub kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy i dotyczy w szczególności konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno - prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia.

7. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą z przepisów ustawy Pzp lub postanowień niniejszej umowy,

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmian umowy.

8. Dowodami, o których mowa w ust. 7 pkt d, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności dokumenty potwierdzające zmianę kosztu Wykonawcy mający istoty wpływ na realizację zamówienia, dokument potwierdzający konieczność  uiszczenia dodatkowych danin publiczno – prawnych, opłat administracyjnych, sądowych, które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy.

9. Jeżeli zmiany, o których mowa w u ust.5 i 6, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % pierwotnej wartości umowy.

10. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień  zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na  podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający							  Wykonawca

……………………						        ………………………