UMOWA 272. … .2022

Zawarta dnia …………………… 2022 r. w Osielsku pomiędzy:

Gminą Osielsko, z siedzibą Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko, posiadającą NIP 554-28-32-610, reprezentowaną przez:

Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej – Skarbnika Gminy

zwaną dalej "Zamawiającym",

a

………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej "Wykonawcą" lub „Inspektorem Nadzoru”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji robót budowlanych związanych z zadaniami inwestycyjnymi pn.:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej oraz na odcinku od ul. Słonecznej do stawu gminnego na działce nr 331 w Osielsku

- 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie.

- 3. Budowa odwodnienia w ul. Mrossa w Niemczu

- Szczegółowy zakres prac określa niniejsza umowa oraz oferta złożona przez Inspektora Nadzoru stanowiąca integralną część umowy.

- Zakres zadań objętych nadzorem został określony szczegółowo w: pozwoleniach
na budowę lub zgłoszeniach robót budowlanych, projektach budowlanych, projektach wykonawczych / technicznych, przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych dla zadań inwestycyjnych, o których mowa
w ust. 1.

- Inspektor Nadzoru w okresie 5 dni od daty zawarcia umowy, z datą ważności od daty zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego, przedłoży aktualną polisę ubezpieczenia,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Inspektor Nadzoru jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Jeśli złożona polisa straci ważność w czasie realizacji zamówienia, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany
do przedłożenia nowej polisy, powinno to nastąpić przed upływem ważności złożonej wcześniej polisy.

§ 2

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Nadzór inwestorski będzie pełniony w poszczególnych zakresach przez:  ………………

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga zgody Zamawiającego i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na co najmniej 7 dni roboczych, przed wprowadzeniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowiązujących ustaw, rozporządzeń, postanowień, zarządzeń i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 1.

- W szczególności do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy, na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartej umowy,

- monitorowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- współpraca w uaktualnianiu szczegółowego harmonogramu finansowo – rzeczowego inwestycji w oparciu o postęp prac,

- organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego objętego realizacją robót budowlanych i dostaw podczas realizacji przedsięwzięcia,

- opracowanie odpowiednich raportów, w tym miesięcznego raportu o postępie prac,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami
na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej,

- kontrola jakościowa robót i materiałów budowlanych. Inspektor zatwierdza kartę materiałową. Karta jest elementem dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów,

- sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów,

- sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających, co zostaje potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad,

- organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad technicznych z udziałem Kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego – na terenie placu budowy, sporządzenie protokołu z rady budowy,

- bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian, dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i innych,

- przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia,

- wydawanie zgodnie z warunkami umowy Wykonawcy robót, Kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przekazania otrzymanych od Wykonawcy ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

- żądanie od Wykonawcy robót, Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę,

- powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania.

- w czas swojej nieobecności, w czasie urlopów i zwolnień lekarskich, przekazanie
na podstawie stosownego pełnomocnictwa, swoich obowiązków wskazanemu przez siebie zastępcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia,

- zapewnienie dojazdu na budowę i pozostałych swoich przedstawicieli we własnym zakresie,

- udział w przeglądach usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi,

- kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń Wykonawcy z nimi,

- zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie jej kompletności zgodności
z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w umowie. Inspektor zatwierdza dokumentację powykonawczą na pierwszej stronie każdego jej egzemplarza,

- dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji,

- uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym (ostatecznym zadania),

- występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej
w sprawach wynikających z realizacji inwestycji (w granicach udzielonego pełnomocnictwa),

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcom robót budowlanych, placu budowy i uczestnictwo w przekazaniu,

- sprawdzanie wykonanych przez Wykonawcę kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych w umowie podstawowej, sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót dodatkowych,

- kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z harmonogramem i umowami zawartymi z wykonawcą robót budowlanych, kwalifikowanie faktur do zapłaty,

- powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót budowlanych oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

- rozpatrywanie ewentualnych roszczeń Wykonawców robót budowlanych
i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich Zamawiającemu,

- rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

- w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym,
a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji umowy, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu,

- sporządzanie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad technicznych z udziałem Kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego – na terenie placu budowy,

- sporządzanie w formie pisemnej protokołów z technicznych narad roboczych oraz przekazywanie uczestnikom narady protokołów w formie elektronicznej (e-mailem)
w terminie 3-ch dni roboczych od dnia narady,

- jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji,
co do ich zlecenia Wykonawcy,

- weryfikacja przedmiarów oraz kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe, konieczne oraz zamienne w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie elektronicznej lub papierowej. Weryfikacja prawidłowości sporządzenia kosztorysu następuje poprzez podpis Inspektora Nadzoru w kosztorysie,

- wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszej umowie
o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

- Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

§ 3

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami.

- Inspektor Nadzoru zapewni wykonywanie opracowań i czynności składających się
na przedmiot zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone stosownymi przepisami.

- W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie realizował usługę bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Inspektora Nadzoru,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie usług objętych umową innym podmiotom
na koszt i ryzyko Inspektora Nadzoru.

§ 4

- Za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….. % (słownie: ……….. procenta) wartości netto każdego z określonych w § 1 ust. 1 i zrealizowanych zadań inwestycyjnych powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi:

- na podstawie faktur częściowych wystawianych proporcjonalnie do wykonanych robót budowlanych w trakcie realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1, o ile Zamawiający dopuści częściowe fakturowanie robót budowlanych,

- na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o pozytywny protokół końcowego odbioru nadzorowanych robót budowlanych.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Inspektora Nadzoru
Nr ………………………………………………………..

- Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru oraz innych wymaganych dokumentów, spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności
od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujących dokumentów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie obciążenia związane
z realizacją zakresu umownego, w tym koszty: przejazdów, diet, ewentualnych noclegów,
a także ryzyko związane z niedoszacowaniem, pominięciem lub brakiem rozpoznania zakresu umowy.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

- W przypadku zaistnienia konieczności naliczenia Inspektorowi Nadzoru kar umownych przewidzianych w § 8 umowy, Zamawiający dokona ich potrącenia z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru określonego w fakturze końcowej.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny NIP ……………… .

- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur bez swojego podpisu.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 3 jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 5

- Termin wykonania umowy zostaje ustalony do zakończenia każdego z zadań inwestycyjnych, co należy rozumieć jako spełnienie łącznie następujących warunków: dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót budowlanych i całkowite rozliczenie przedsięwzięcia.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień. Swój pobyt na budowie potwierdza wpisem w dzienniku budowy,

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się obowiązki określone w § 2 wykonywać w okresie od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót do daty jej końcowego rozliczenia oraz usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się z upływem okresu rękojmi na roboty budowlane wykonywane w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.

- Podjęcie realizacji umowy przez Inspektora Nadzoru następuje od dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 6

- Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Inspektorem Nadzoru,
ze strony Zamawiającego ustanawia się:

- Dominikę Wiśniewską – Kierownika Referatu IiZP

tel. 52 324 18 60, 723 055 255, e - mail: dominika@osielsko.pl

- Małgorzatę Ollick – podinspektora ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

tel. 52 324 18 53, 509 998 138, e - mail: p.kujawa@osielsko.pl

- Ze  strony  Inspektora  Nadzoru: ….…........................................	tel. …...................... e - mail: .................................

- Osoby wymienione w ust. 1, 2 mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, co nie stanowi istotnej zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Inspektorowi Nadzoru istotne do wykonania przedmiotu zamówienia informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego.

§ 8

KARY UMOWNE

- Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inspektor Nadzoru, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, od zadania inwestycyjnego, od którego odstąpił.

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przystąpieniu
do rozpoczęcia świadczenia usługi lub za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzania odbioru końcowego, zgłoszonego przez Wykonawcę robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto od zadania inwestycyjnego, za każdy dzień zwłoki.

- Za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy,
o których mowa w niniejszej umowie, Inspektor Nadzoru zapłaci karę w wysokości 300 zł za dzień, w którym obecność była przewidziana przez Zamawiającego lub wymagana w danym dniu.

- Za niedotrzymanie wymaganych terminów weryfikacji kosztorysów ofertowych Wykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci karę w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za brak udziału pomimo pisemnego poinformowania o terminie przeglądu
z siedmiodniowym wyprzedzeniem w przeglądach usunięcia wad w okresie gwarancji
i rękojmi, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zapłaci karę w wysokości 1.000 zł.

- Zamawiający może potrącić należną mu od Inspektora Nadzoru karę umowną
z wierzytelności Inspektora Nadzoru wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Inspektora Nadzoru do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

- W przypadku konieczności egzekwowania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Inspektor Nadzoru pokrywa koszty wysyłania wezwań
do zapłaty oraz koszty odsetek ustawowych po upływie terminu.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć
tę szkodę w pełnej wysokości.

- Kara umowna winna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy
w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego od zadania inwestycyjnego, od którego odstąpił.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia Inspektora Nadzoru brutto określonego w niniejszej umowie osobno dla każdego zadania.

§ 9

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze złożoną ofertą.

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przyczyn wymienionych w treści przepisów tytułu XVI Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach
i terminach, gdy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- nastąpi zajęcie egzekucyjne majątku Inspektora Nadzoru, w części uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,

- Inspektor Nadzoru nie rozpoczął usługi zgodnie z umową, bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego mu termin 7 dni; po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia,

- Inspektor Nadzoru w rażący sposób narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia) naruszeń umowy, wyznaczając Inspektorowi Nadzoru na to 7 dni; po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym,

- zadanie inwestycyjne, objęte niniejszą umową nie będzie wykonywane. W tym przypadku Inspektorowi Nadzoru nie przysługują żadne roszczenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu od wykonania umowy, Inspektor Nadzoru powinien natychmiast wstrzymać realizację usługi.

- W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Inspektor Nadzoru nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługę za nadzorowane roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru, Zamawiający może zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa obowiązuje do terminu końcowego umowy w rozumieniu wykonywania czynności przez nią wymaganych i do końca terminu rękojmi w rozumieniu odpowiedzialności za wady ujawnione w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Inspektor Nadzoru będą się posiłkować postanowieniami oferty i warunkami rozeznania cenowego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a w przypadku nie możności ich rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy – Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

- Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 tej ustawy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Inspektora Nadzoru, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					INSPEKTOR NADZORU