Załącznik do sprawozdania Wójta

**Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w II kwartale 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku + oświetlenie, budowa ul. Wakacyjnej, bud. sieci wodociągowej I kolektora w ul. Słonecznej, budowa rurociągu w rej. ul. JP II i ul. Marsowej wraz z bud. drogi na dz.331-etap I**Zadanie 1:** Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną, polegająca na wykonaniu:- robót rozbiórkowych, w tym frezowanie nawierzchni asfalt.,- przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowy skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Słoneczną,- rozbudowy ulicy Słonecznej wraz ze skrzyżowaniami, - ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej na odcinku od ronda przy ul. Kolonijnej do skrzyżowania z ul. Słoneczną,- chodników z kostki brukowej betonowej koloru szarego,- zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,- zjazdu o nawierzchni mineralno-asfaltowej,- poboczy z kruszywa łamanego,- ułożenia obrzeży , oporników i krawężników betonowych,- ułożenia ścieku przykrawężnikowego ,- ułożenia nawierzchni z płytek sygnalizacyjnych dla osób niewidomych,- wycinki drzew kolidujących z inwestycją,- oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego),- zabezpieczenia istniejących sieci rurami osłonowymi- stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome- oświetlenia drogowego: budowa 21 latarni (wymiana 12 istniejących, budowa 9 nowych latarni) oraz linia kablowa,- usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną SN ENEA- odwodnienia składającego się ze studni betonowych 1000 mm: 22 szt. i 1500 mm: 1 szt., betonowych wpustów ulicznych na studniach osadnikowych o średnicy 500 mm: 23 szt. - rur PVC-U, 400 mm: 801,0 m, - rur PCV-U, 200 mm: 137,0 m **Zadanie 2:** Budowa wlotu ul. Wakacyjnej, wykonanie:- rozbiórki nawierzchni ulicy i zjazdu,‒ kanału technologicznego,‒ koryta nawierzchni jezdni, zjazdu i chodników, koryta nawierzchni miejsc postojowych,‒ konstrukcji nawierzchni jezdni drogi z kostki brukowej betonowej o długości 60 m,‒ nawierzchni zjazdu i chodników z kostki brukowej, miejsc postojowych z płyt ażurowych, obrzeży i oporników,‒ oświetlenia drogowego – 2 latarnie (oraz linia i szafa),‒ furtki w istniejącym ogrodzeniu z paneli ogrodzeniowych‒ budowa chodnika na szerokości przejścia dla pieszych, ‒ obniżenie krawężnika i części chodnika po stronie południowej drogi powiatowej, ‒ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego‒ humusowanie i obsiew trawą terenu pasa drogowego **Zadanie 3:** Budowa rurociągu odwodnieniowego w ciągu ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa i Księżycowa realizacja części robót na odc. od wylotu do studni D7 – polegająca na wykonaniu:- rurociągów z rur WIPRO żelbetowych - DN 1000mm 386,0 m, Ø1000 mm – rura przeciskowa – 34,0 m, wylotu do rowu Ø1000 mm z kratą- separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem, osadnika zawiesiny mineralnej- studni rewizyjnych z kręgów betonowych 1500mm – 7 szt. - studni rewizyjnych z kręgów betonowych 2500mm – 1 szt.- likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną ENEA na odcinku od Słonecznej do działki 331- odtworzenie nawierzchni warstwą kruszywa (np. kruszywo łamane lub desktrukt betonowy/asfaltowy 0/31 grubości 25cm SST do tego : grubość warstwy 25cm, E2>160, E2/E1<2.2, Koryto E2>80, ) – dotyczy drogi z płyt betonowych- odtworzenie nawierzchni kostką rozbiórkową na betonie o grubości 25cm – dot. terenu placu pomiędzy bramami,- rozbiórka ogrodzeń, rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych- odtworzenie nawierzchni ulicy Księżycowej po robotach związanych z budowa odcinka kanalizacji deszczowej – od studni D7 do wlotu ul. Słonecznej- wykonanie odcinka kanału teletechnicznego w zakresie od studni s-1 do studni s-2 wraz z odcinkiem Ktp 26m**Zadanie 4:** Przebudowa sieci wodociągowej, przepięcie istniejących przyłączy, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Sieć wodociągowa od istniejącego wodociągu Ø160 w obrębie skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Jana Pawła II wraz z przebudową istniejących przyłączy:- sieć wodociągowa Ø160 – 1 052,88 m oraz Ø110 – 15,77 m,-Ø90 – 56,68 m, Ø50 – 7,88 m, Ø40 – 16,2 m,- przyłącze wodociągowe Ø32 – 132,75 m, szt. 24, hydrant H8 – 8szt.Kanalizacja sanitarna tłoczna - włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø400 w ulicy Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ulicą Jeziorańską poprzez wybudowanie nowej studni na istniejącym kanale. Kanalizacja zakres:- rurociąg PCV Ø315 – 5,0 m oraz PE Ø160 – 1349,0 m - rurociąg trójwarstwowy PE -RC Ø160 – 159,0 m - studnia żelbetowa DN 1200 mm – 7 szt., studnia rozprężna DN 1200 mm – 1 szt. | Orientacyjna pierwotna5 210 000,00W przetargu z dnia 22.04. Zamawiający przeznaczył: 6 530 000,00 zł brutto, w tym: Zadanie 1 – 3 750 000,00 złZadanie 2 – 140 000,00 złZadanie 3 – 1 580 000,00 złZadanie 4 – 1 060 000,00 zł  | Postępowanie przeniesione z I kwartału w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia – do końca kwietnia, planowany termin realizacji: do 15 grudnia 2022 r.Przetarg ogłoszono 22 kwietnia, termin składania ofert upłynął 20 maja.Postępowanie unieważniono ponieważ jedyna oferta przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Po sesji nadzwyczajnej, kolejny przetarg został ogłoszony 8 czerwca z terminem składania ofert do 23.06. Termin realizacji wg SWZ do 30.06.2023 r. |
| Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie | 270 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Budowa oświetlenia ulicy Nobla w Niemczu, ul. Rubinowej, ul. Lawendowej oraz ul. Szosa Gdańska w Osielsku - od ul. Ziołowej, ul. Malinowskiego w Niemczu, ul. Leszczynowej w ŻołędowieZadanie 1. Rozbudowa oświetlenia ul. Nobla – 3 latarnie na istniejącej linii oraz wymiana 5 szt. opraw sodowych na LED.Zadanie 2. Budowa oświetlenia ul. Rubinowej – linia oraz 4 latarnie zasilane od istniejącego słupa w ul. Kąty. Zadanie 3. Rozbudowa oświetlenia ul. Lawendowej – linia oraz 2 latarnie od istniejącego słupa. Zadanie 4. Rozbudowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska – 25 latarni, demontaż istniejącego oświetlenia 14 latarni Enea, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (droga wojewódzka).Zadanie 5. Budowa oświetlenia ul. Malinowskiego – linia kablowa oraz 2 latarnie zasilane ze słupa w ul. Olimpijczyków. Zadanie 6. Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej – linia kablowa, 8 latarni oraz szafka oświetleniowa. Wykonawca ma obowiązek przyciąć gałęzie drzew w przypadku kolizji z latarniami oraz odtworzyć chodniki, trawniki w miejscu wykonywanych robót. | 230 000,0 | Na etapie przygotowania planowany termin realizacji 100 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcąPrzetarg ogłoszono 6 czerwca z terminem składania ofert do 21 czerwca. Planowany termin realizacji wg SWZ – 3 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i OSP | Plan 3.900.000,00 zł nettoW ogłoszeniu przetargu4 900 000,00 zł brutto | Przetarg ogłoszono 5 kwietnia z terminem składania ofert do 21 kwietnia, który został przedłużony do 28 kwietnia w związku z zadawanymi pytaniami. Wpłynęło 7 ofert. 2 czerwca dokonano wyboru oferty firmy KONTBUD Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17A, Bydgoszcz z ceną 6 877 891,40 zł.Planowany termin realizacji: - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, - 10 m-cy od dnia podpisania umowy – w zakresie Archiwum. |
| budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku | 300 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 6 w Osielsku | Plan 154 000,00 nettow ogłoszeniu przetargu 200 000,00 zł brutto | Ogłoszono przetarg 16 maja z terminem składania ofert do 1 czerwca. Złożono jedna ofertę z ceną 393.580,73 zł. Przetarg unieważniono ponieważ oferta przewyższała kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Ogłoszono kolejny przetarg 2 czerwca z terminem składania ofert do 20 czerwca. Wpłynęła jedna oferta z ceną 385 647,87 zł, wyższą od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (320 000,00 zł brutto).Planowany termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Budowa zaplecza socjalnego i ogrodzenie boiska przy ul. Matejki w Niemczu | 1 420 000,00 | Ogłoszono przetarg 10 czerwca z terminem składania ofert do 27 czerwca. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a płotu i piłkochwytów w terminie do 40 dni od podpisania umowy |
| Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie | 440 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 90 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.  |
| Przetarg w 6 częściach: Część 1 - budowa chodnika ul. Karpacka (ok. 750 m) + bud. ul. Sudeckiej (513,24 m) oraz Beskidzkiej (107,88m) + sięgacze 93,98m oraz tym 35 lamp na ul. Karpackiej i 1 na BeskidzkiejCzęść 2 - budowa ul. Grabowej (207 m), Część 3 - budowa chodnika przy ul. Lagunowej, Część 4 - budowa ul. Nowej, Kącik Maksymilianowo, Część 5 - budowa ul. Żeromskiego Niemcz (z kostki brukowej, dł. 346,36 m, szerokość 5,0 m)Część 6 - budowa ul. Szuwarowej Osielsko | 3 270 000,00 | Ogłoszono przetarg 31 maja z terminem składania ofert do 15 czerwca br.planowane terminy realizacji w SWZ:Część 1 – do 30 listopada br. (pierwotnie planowano do 5 grudnia)Część 2 – 90 dniCzęść 3 – 50 dniCzęść 4 – 90 dniCzęść 5 – 100 dni (pierwotnie planowano 90 dni)Część 6 – 70 dni (pierwotnie planowano 60 dni)- od dnia podpisania umowy z wykonawcą.  |
| Budowa ulicy Polnej w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie | 7 900 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, zadanie wieloletnie, planowany termin realizacji do 30.08.2023 r. |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Zakres pierwotny: Przebudowa przyłączy wodociągowych ul. Głowna, budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa Maksymilianowo, ul. Zielonogórska Niwy, ul. Zawilcowa Żołędowo, ul. Starowiejska/Krakowska JarużynPo korekcie planu zamówień, w przetargu wyodrębniono 7 części: A, B, C, D, E, F, GCzęść A - budowa sieci wodociągowej w ul. Łowieckiej w Niemczu - PEØ110 –124,3 m i PEØ90 –2,0 m,Część B - budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w ul. Zielonogórskiej w Niwach - sieć: PEØ110 – 557,4 m oraz PEØ90 –10,0 m, 4 przyłącza PEØ40 – 23,6 m, Część C - budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Maksymilianowie - PEØ110 –120,6 m oraz PEØ90 –1,9 m,Część D - budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Maksymilianowie - PEØ110 –164,1 m oraz PEØ90 –10,7 m,Część E - Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Głównej w Maksymilianowie - PEØ32 – 100,7 m, szt. 3 oraz PEØ40 – 23,6 m, szt. 1Część F - budowa sieci wodociągowej w ul. Zawilcowej w Żołędowie - PEØ110 –150,0 m oraz PEØ90 –3,5 m,Część G - budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w ul. Krakowskiej i Starowiejskiej: sieć PEØ110 – 174,9 m i PEØ90 – 3,5 m, przyłącze PE50 – 52,0 m szt. 2 | Pierwotnie netto 517 840,40, Po korekcie: 555 916,90 W ogłoszeniu o przetargu podano:Część A: 24.725,00 zł bruttoCzęść B: 237.360,00 zł bruttoCzęść C: 24.725,00 zł bruttoCzęść D: 59.340,00 zł bruttoCzęść E: 108.790,00 zł bruttoCzęść F: 79.120,00 zł bruttoCzęść G: 187.910,00 zł brutto | Ogłoszono przetarg 6.04. z terminem składania ofert do 21.04. Realizacja zamówienia podana w SWZ: Część A, B, C, D: 3 miesiące od dnia podpisania umowy,Część E, F, G: 5 miesięcy od dnia podpisania umowyWpłynęło 5 ofert, w tym jedna bez elektronicznego podpisu.Dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:Część A: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j. z Koronowa - 56.949,00 złCzęść B: Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów, Święta 139 - 231.116,79 złCzęści E, F, G. - F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, Chełmża:Część E – 79.852,43 zł Część F - 70.017,23 zł Część G - 159.810,79 zł |
| Budowa sieci wodociągowej ul. Marsowa Osielsko; ul. Alberta Schmidta Żołędowo; ul. Zakopiańska Niwy; ul. Nektarynkowa Żołędowo; ul. Osiedlowa Bożenkowo. Zamawiający dopuszczał składania ofert częściowych: Część A: Budowa sieci wodociągowej w ul. Marsowej w Osielsku: sieć wodociągowa Ø110 –314,50 mCzęść B: Budowa sieci w rejonie ul. Zakopiańskiej w Niwach: sieć wodociągowa Ø110 – 132,8 m oraz PEØ90 –3,7 mCzęść C: Budowa sieci wodociągowej w ul. Nektarynkowej w Żołędowie: sieć wodociągowa PEØ110 –135 m Część D: Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej w Bożenkowie: sieć wodociągowa PEØ110 - 45 m | 289 380,00 | Przetarg ogłoszono 27.04. z terminem składania ofert do 12.05. Złożono 6 ofert, wybrano wykonawców: Część A,C: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j., Koronowo. Cena za cz. A – 135.177,00 złCena za cz. C – 73.677,00 złCzęść B,D – Wykonawca F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, ChełmżaCena za cz. B – 73.357,14 złCena za cz. D – 23.494,50 złPlanowany termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy  |
| Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych Niemcz Osielsko oraz istniejących przepompowni ścieków Osielsko. Dopuszczono składanie ofert częściowych: Część A: Modernizacja istniejących studni betonowych metodą paneli GRP w miejscowości Niemcz, Osielsko, Żołędowo - studnie betonowe DN1200 – 36 szt.Część B: Modernizacja przepompowni ścieków w Osielsku: - przepompownia ścieków na dz. nr 839/2 ul. Dębowa - przepompownia ścieków na dz. nr 208/11 ul. Leśna - przepompownia ścieków na dz. nr 126/15 ul. Botaniczna  | 533 071,00 | (planowano termin ogłoszenia – maj, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy)Ogłoszono przetarg 23 maja z terminem składania ofert do 7 czerwca. Złożono 3 oferty, przetarg w trakcie rozstrzygania. |
| Budowa: sieci wodociągowej ul. Magnoliowa Osielsko, sieci wod.-kan. ul. Warsztatowa/Główna Maksymilianowo, ul. Boczna Osielsko, sieci kanalizacyjnej ul. Galileusza NiemczW przetargu dopuszczono składanie ofert częściowych: Część A: Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej Osielsko - sieć wodociągowa PEØ110 –118 mCzęść B: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Bocznej w Osielsku: - sieć wodociągowa Ø110 – 121,5 m- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 118,5 m- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 – 60,5 m szt. 10Część C: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Głównej w miejscowości Maksymilianowo: - sieć wodociągowa Ø110 – 71,0 m- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 69,5 m- odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø160 – 3 m szt. 2Część D: Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do gr. działek w ul. Galileusza w Niemczu: - sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø50 – 35,0 m - odgałęzienia sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø40 – 3,0 m szt. 2 | 176 294,2Zamawiający podał kwoty:Część A: sieć wodociągowa: 46.400,00 zł bruttoCzęść B: sieć kanalizacyjna: 44.000,00 zł bruttosieć wodociągowa: 44.000,00 zł bruttoCzęść C: sieć kanalizacyjna: 32.000,00 zł bruttosieć wodociągowa: 32.000,00 zł bruttoCzęść D: sieć wodociągowa: 30.100,00 zł brutto | (planowany termin ogłoszenia maj/czerwiec, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą został skrócony w SWZ do 4 m-cy od daty podpisania umowy)Ogłoszono przetarg 16 maja z terminem składania ofert do 31 maja.Wpłynęły 2 oferty w większości z cenami wyższymi od wysokości środków, które zamierzano przeznaczyć na realizację zamówień. |
| Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gm. Osielsko | 137 554,70 | Ogłoszono przetarg 10 maja z terminem składania ofert do 26 maja. Zamawiający na realizacje zadania przeznaczył kwotę 178.000,00 zł brutto. W przetargu nie złożono żadnej oferty.Kolejny przetarg ogłoszono 30 maja z terminem składania ofert do 14 czerwca. Wpłynęły 2 oferty z cenami wyższymi od zaplanowanych środków. |
| Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Przepiórcza Myślęcinek | 326 000,00 | Ogłoszono przetarg 3.06. z terminem składania ofert do 20.06. Złożono 3 oferty, wszystkie zawierają ceny wyższe od kwoty 326.000,00 zł, jaką przeznaczono na realizację tego zamówienia. Planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na terenie Gminy | 100 100,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji 6 m - cy od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
|  **Usługi i dostawy** |
| **Urząd Gminy**  | Projekt budowy boisk baseballowych w Osielsku przy ul. Jeziorańskiej | 16 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Opracowanie PFU dla budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Żołędowo, gm. Osielsko | 113 000,00 | (planowana zmiana lokalizacji) |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych | 400 000,00 | (Planowany termin ogłoszenia – kwiecień, planowany termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy) * Ogłoszono przetarg 20 kwietnia z terminem składania ofert do 28 kwietnia. Przetarg unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty.
* Ogłoszono przetarg 6 maja z terminem składania ofert do 17 maja. Przetarg unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty.
* Ogłoszono przetarg 19 maja z terminem składania ofert do 27 maja. Przetarg unieważniono ponieważ złożona jedna oferta była niezgodna z warunkami zamówienia.
* Ogłoszono przetarg 1 czerwca z terminem składania ofert do 9 czerwca

Wpłynęły 2 oferty, wybrano dostawcę - Rurex Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a 05-816 Opacz k. W-wy |
| Usługa ochrony obiektów i mienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na rok 2022/2023 | 150 000,00 | Ogłoszono przetarg 26 maja z terminem składania ofert do 3 czerwca.Wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą złożyła Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki, cena 139.898,23 złTermin realizacji - okres 12 miesięcy tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. |
| **SP Niemcz** | Wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe Laboratoria Przyszłości Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu” II |  | Ogłoszono przetarg 30 maja z terminem składania ofert do 8 czerwca |
| **SP Osielsko** | Wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe Laboratoria Przyszłości Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku |  | Ogłoszono przetarg 13 czerwca z terminem składania ofert do 5 lipca |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.