Załącznik do sprawozdania Wójta

**Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w II oraz III kwartale 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Rozbudowa ul. Słonecznej w Osielsku + oświetlenie, budowa ul. Wakacyjnej, bud. sieci wodociągowej I kolektora w ul. Słonecznej, budowa rurociągu w rej. ul. JP II i ul. Marsowej wraz z bud. drogi na dz.331-etap I**Zadanie 1: R**ozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną - wykonanie:- robót rozbiórkowych, w tym frezowanie nawierzchni asfalt.,- przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowy skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Słoneczną, - rozbudowy ulicy Słonecznej wraz ze skrzyżowaniami, - ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej na odcinku od ronda przy ul. Kolonijnej do skrzyżowania z ul. Słoneczną, - chodników z kostki brukowej betonowej koloru szarego, - zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, - zjazdu o nawierzchni mineralno-asfaltowej,- poboczy z kruszywa łamanego,- ułożenia obrzeży , oporników i krawężników betonowych,- ułożenia ścieku przykrawężnikowego,- ułożenia nawierzchni z płytek sygnalizacyjnych dla osób niewidomych, - wycinki kolidujących drzew,- oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego,- zabezpieczenia istniejących sieci rurami osłonowymi- stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome- oświetlenia drogowego: budowa 21 latarni (wymiana 12 istniejących, budowa 9 nowych latarni) oraz linia kablowa,- usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną SN ENEA- odwodnienia składającego się ze studni betonowych 1000 mm: 22 szt. i 1500 mm: 1 szt., betonowych wpustów ulicznych na studniach osadnikowych o średnicy 500 mm: 23 szt. - rur PVC-U, 400 mm: 801,0 m, - rur PCV-U, 200 mm: 137,0 m **Zadanie 2:** Budowa wlotu ul. Wakacyjnej, wykonanie:- rozbiórki nawierzchni ulicy i zjazdu, ‒ kanału technologicznego,‒ koryta nawierzchni jezdni, zjazdu i chodników, koryta nawierzchni miejsc postojowych,‒ konstrukcji nawierzchni jezdni drogi z kostki brukowej betonowej o dł. 60 m,‒ nawierzchni zjazdu i chodników z kostki brukowej, miejsc postojowych z płyt ażurowych, obrzeży i oporników,‒ oświetlenia drogowego – 2 latarnie (oraz linia i szafa),‒ furtki w istniejącym ogrodzeniu z paneli ogrodzeniowych, ‒ budowa chodnika na szerokości przejścia dla pieszych, ‒ obniżenie krawężnika i części chodnika po stronie południowej drogi powiatowej, ‒ wyk. oznakowania poziomego i pionowego, ‒ humusowanie i obsiew trawą terenu pasa drogowego **Zadanie 3:** Budowa rurociągu odwodnieniow.w ciągu ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa i Księżycowa realizacja części robót na odc. od wylotu do studni D7 – polegająca na wykonaniu:- rurociągów z rur WIPRO żelbetowych - DN 1000mm 386,0 m, Ø1000 mm – rura przeciskowa – 34,0 m, wylotu do rowu Ø1000 mm z kratą- separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem, osadnika zawiesiny mineralnej- studni rewizyjnych z kręgów betonowych 1500mm – 7 szt. - studni rewizyjnych z kręgów betonowych 2500mm – 1 szt.- likwidacja kolizji z siecią ENEA na odcinku od Słonecznej do działki 331- odtworzenie nawierzchni warstwą kruszywa (np. kruszywo łamane lub desktrukt betonowy /asfaltowy 0/31 grubości 25cm SST do tego : grubość warstwy 25cm, E2>160, E2/E1<2.2, Koryto E2>80, ) – dotyczy drogi z płyt betonowych- odtworzenie nawierzchni kostką rozbiórkową na betonie o grubości 25cm – dot. terenu placu pomiędzy bramami, - rozbiórka ogrodzeń, rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych, - odtworzenie nawierzchni ulicy Księżycowej po robotach związanych z budowa odcinka kanalizacji deszczowej – od studni D7 do wlotu ul. Słonecznej, - wykonanie odcinka kanału teletechnicznego w zakresie od studni s-1 do studni s-2 wraz z odcinkiem Ktp 26m**Zadanie 4:** Przebudowa sieci wodociągowej, przepięcie istniejących przyłączy, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Sieć wodociągowa od istniejącego wodociągu Ø160 w obrębie skrzyżowania ul. Kolonijnej z ul. Jana Pawła II wraz z przebudową istniejących przyłączy: - sieć wodociągowa Ø160 – 1 052,88 m oraz Ø110 – 15,77 m,-Ø90 – 56,68 m, Ø50 – 7,88 m, Ø40 – 16,2 m,- przyłącze wodociągowe Ø32 – 132,75 m, szt. 24, hydrant H8 – 8szt.Kanalizacja sanitarna tłoczna - włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø400 w ulicy Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ulicą Jeziorańską poprzez wybudowanie nowej studni na istniejącym kanale. Kanalizacja zakres:- rurociąg PCV Ø315 – 5,0 m oraz PE Ø160 – 1349,0 m - rurociąg trójwarstwowy PE -RC Ø160 – 159,0 m - studnia żelbetowa DN 1200 mm – 7 szt., studnia rozprężna DN 1200 mm – 1 szt. | Orientacyjna pierwotna5 210 000,00W przetargu z dnia 22.04. Zamawiający przeznaczył: 6 530 000,00 zł brutto, w tym: Zadanie 1 – 3 750 000,00 złZadanie 2 – 140 000,00 złZadanie 3 – 1 580 000,00 złZadanie 4 – 1 060 000,00 zł  | Postępowanie przeniesione z I kwartału w przygotowaniu, planowany termin ogłoszenia – do końca kwietnia, a termin realizacji: do 15 grudnia 2022 r.Przetarg ogłoszono 22 kwietnia, termin składania ofert upłynął 20 maja.Postępowanie unieważniono ponieważ jedyna oferta przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Po sesji nadzwyczajnej, kolejny przetarg został ogłoszony 8 czerwca z terminem składania ofert do 23.06. Termin realizacji wg SWZ do 30.06.2023 r. Złożono 2 oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BETPOL S.A. ul. Inwalidów 4985-749 BydgoszczNIP 5540384946 | **11 198 258,25 zł** w tym:zadanie 1 – 5 762 369,19 złzadanie 2 – 386 309,79 złzadanie 3 – 2 482 761,15 złzadanie 4 – 2 566 818,12 zł w tym;1. 1 356 248,43 zł
2. 1 210 569,69 zł
 |
| 2. | STRABAG Sp. z o.o.ul. Parzniewska 1005-800 PruszkówNIP 5210421928 | **14 223 695,07 zł**, w tym:zadanie 1 – 6 669 603,61 złzadanie 2 – 351 002,96 złzadanie 3 – 4 772 357,34 złzadanie 4 – 2 430 731,15 zł, w tym;1. 1 231 420,37 zł
2. 1 199 310,79 zł
 |

Na realizację zamówienia przeznaczono 9 645 000,00 zł brutto w tym: Zadanie 1 – 4 200 000,00 złZadanie 2 – 300 000,00 zł, Zadanie 3 – 2 600 000,00 zł, Zadanie 4 – 2 545 000,00 zł w tym: a) 1 225 000,00 zł, b) 1 320 000,00 złNa sesji Rady Gminy zostały 14.07. zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji w związku z powyższym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz. Termin realizacji zamówienia zgodnie ze SWZ - do 30.06.2023r. |
| Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie - przedmiotem zamówienia jest budowa kortu do tenisa ziemnego, ogrodzenia i piłkochwytów oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przy korcie, w tym miejsc postojowych, a także wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji.  | 270 000,00 | Planowany pierwotnie termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą.Przetarg ogłoszono 20 lipca z terminem składania ofert do 4 sierpnia. SWZ określa termin realizacji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Z uwagi na złożone zapytania przedłużono termin składania ofert do 11 sierpnia.Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | ACTIVA Longin Witkowskiul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź | 768 750,00 zł |
| 2.  | AB FACTOR Andrzej Borowskiul. Toruńska 300 A, 85-880 Bydgoszcz | 477 893,13 zł - oferta złożona po terminie  |

**Zamawiający na realizację zadania przeznaczył 340 000,00 zł brutto, przetarg unieważniono.** |
| Część 1:Budowa oświetlenia ulic: Nobla w Niemczu, Rubinowej, Lawendowej oraz Szosa Gdańska od Ziołowej, Malinowskiego w Niemczu i Leszczynowej w ŻołędowieZadanie 1. Rozbudowa oświetlenia ul. Nobla – 3 latarnie oraz wymiana 5 szt. opraw sodowych na LED.Zadanie 2. Budowa oświetlenia ul. Rubinowej – linia oraz 4 latarnie zasilane od słupa w ul. Kąty. Zadanie 3. Rozbudowa oświetlenia ul. Lawendowej – linia oraz 2 latarnie. Zadanie 4. Rozbudowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska – 25 latarni, demontaż istniejącego oświetlenia 14 latarni Enea, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (droga wojewódzka).Zadanie 5. Budowa oświetlenia ul. Malinowskiego – linia kablowa oraz 2 latarnie zasilane ze słupa w ul. Olimpijczyków. Zadanie 6. Budowa oświetlenia ul. Leszczynowej – linia kablowa, 8 latarni oraz szafka oświetleniowa. **Część 2:** Zadanie 1. Rozbudowa oświetlenia ul. Bożenkowskiej – na istniejącym kablu oświetleniowym 3 latarnie oraz linia kablowa i 2 latarnie zasilane od istniejącego słupa. Budowa oświetlenia na ul. Grobla – linia kablowa i 3 latarnie, wymiana szafki oświetl. na ul. Bożenkowskiej i wymiana 4 istniejących opraw sodowych na nowe LED. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (droga powiatowa).Zadanie 2. Rozbud. oświetlenia ul. Sielanka w Bożenkowie – 1 latarnia.Zadanie 3. Rozbudowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Bożenkowie – jedna latarnia, słup, oprawa parkowa oraz odtworzenie linii kablowej na odc. 40 m. Zadanie 4. Budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Jarużynie – linia kablowa oraz 1 latarnia zasilana od istniejącego słupa w ul. Szczęśliwej. Zadanie 5. Rozbudowa oświetlenia ulic Koperkowej i Rumiankowej w Osielsku – linia kablowa oraz 6 latarni zasilane od słupa w ul. Koperkowej.Wykonawca ma obowiązek przyciąć gałęzie drzew w przypadku kolizji z latarniami oraz odtworzyć chodniki, trawniki w miejscu wykonywanych robót. | 230 000,0 | Przetarg ogłoszono 6 czerwca z terminem składania ofert do 21 czerwca. Planowany termin realizacji wg SWZ – 3 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Został przedłużony termin składania ofert do 23 czerwca.Złożono 4 oferty z cenami znacznie wyższymi niż środki przeznaczone na realizację zadania (282 500,00 zł brutto) wobec czego postępowanie zostało unieważnione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONTTadeusz Kosecki, ul. Okrężna 2, Klawkowo | 517 143,66 zł |
| 2. | ATELBUD Sp. z o.o.ul. Ks. Józefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz | 593 745,18 zł |
| 3. | PISJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ludwikowo 2, Bydgoszcz | 463 714,43 zł |
| 4. | Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski ul. Tatrzańska 11, 86-031 Wilcze | 514 140,00 zł |

Ponownie ogłoszono przetarg 30 czerwca – zadania od 1-6 zostały określone jako część 1 zamówienia, a cześć 2 stanowią zamówienia, które były zaplanowane w III kw. Termin składania ofert do 15 lipca br. Termin realizacji określony w SWZ – 3 miesiące od podpisania umowy.Zamawiający na realizację zadania przeznaczył:Część 1: 559 000,00 zł bruttoCzęść 2: 259 000,00 zł brutto**Informacja z otwarcia ofert:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Konsorcjum firm: Lider:Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski, ul. Tatrzańska 11, 86-031 WilczePartner: Przedsiębiorstwo Instalacyjne s.j. Eugeniusz Jankowiak, Wojciech Tomczak, ul. Ludwikowo 2 85—502 BydgoszczPartner:PISJ Spółka z o.o. ul. Ludwikowo 2, 85-502 Bydgoszcz | Część 1: 460 639,43 złCzęść 2: 175 432,44 zł |

Przetarg rozstrzygnięto, ww. oferta została przyjęta. Umowny termin zakończenia robót jest do 29.10.br. |
| Adaptacja budynków przy ul. Jana Pawła II w Osielsku na potrzeby Urzędu Gminy, Archiwum i OSP | Plan 3.900.000,00 zł nettoW ogłoszeniu przetargu4 900 000,00 zł brutto | Przetarg ogłoszono 5 kwietnia z terminem składania ofert do 21 kwietnia, który został przedłużony do 28 kwietnia w związku z zadawanymi pytaniami. Wpłynęło 7 ofert. 2 czerwca dokonano wyboru oferty firmy KONTBUD Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17A, Bydgoszcz z ceną 6 877 891,40 zł.Planowany termin realizacji: - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – w zakresie adaptacji budynku na potrzeby Urzędu i OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. do 15 stycznia 2023 r.- 10 m-cy od dnia podpisania umowy – w zakresie Archiwum tj. do 15.04.2023 r. |
| budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku | 300 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, nastąpiła konieczność zmiany procedowania w oparciu o przepisy prawa budowlanego. |
| Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 6 w Osielsku | Plan pierwotny 154 000,00 netto | Ogłoszono przetarg 16 maja z terminem składania ofert do 1 czerwca. Złożono jedna ofertę z ceną 393.580,73 zł. Przetarg unieważniono ponieważ oferta przewyższała kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono kolejny przetarg 2 czerwca z terminem składania ofert do 20 czerwca. Wpłynęła jedna oferta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Femina Agnieszka Nowakul. Przemysłowa 27, 86-060 Nowa Wieś Wielka  | 385 647,87 zł |

Po zwiększeniu środków na sesji 21.06., ww. ofertę przyjęto.Planowany termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. do 8 listopada br. |
| Budowa zaplecza socjalnego i ogrodzenie boiska przy ul. Matejki w Niemczu | 1 420 000,00 | Ogłoszono przetarg 10 czerwca z terminem składania ofert do 27 czerwca. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a płotu i piłkochwytów w terminie do 40 dni od podpisania umowyZ uwagi na złożone zapytania zmieniono termin składania ofert do 7 lipca br. Złożono jedną ofertę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowice 14632-100 Proszowice  | 3 104 868,09 zł |

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 1 700 000,00 zł bruttoPostepowanie unieważniono ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. PLANOWANA JEST ZMIANA ZAKRESU w br. |
| Budowa zatoki autobus przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie | 440 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 90 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.  |
| Przetarg w 6 częściach: Część 1 - budowa chodnika ul. Karpacka (ok. 750 m) + bud. ul. Sudeckiej (513,24 m) oraz Beskidzkiej (107,88m) + sięgacze 93,98m oraz tym 35 lamp na ul. Karpackiej i 1 na BeskidzkiejCzęść 2 - budowa ul. Grabowej (207 m z kostki brukowej o szer. 5 m, poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m, 5 szt. latarni), Część 3 - budowa chodnika z kostki bruk przy ul. Lagunowej, Część 4 - budowa z kostki bruk ul. Nowej i Kącik Maksymilianowo, Część 5 - budowa ul. Żeromskiego Niemcz (z kostki brukowej, dł. 346,36 m, szer. 5 m, 1 latarnia i lina kablowa)Część 6 - budowa ul. Szuwarowej w Osielsku, w tym: - jezdni z kostki brukowej o szerokości 5 m- poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,- zjazdów i dojść z kostki brukowej betonowej,- regulacji pionowej infrastruktury podziemnej,- rowów przydrożnych,- rur osłonowych na sieci,- oświetlenie – 4 latarnie, linia kablowa i szafka, - przeniesienie istniejącej latarni solarnej na nowe miejsce,- humusowanie i obsiew trawą nieutwardzonej pow. pasa drogowego | 3 270 000,00 | Ogłoszono przetarg 31 maja z terminem składania ofert do 15 czerwca br. Planowane terminy realizacji w SWZ:Część 1 – do 30 listopada br. (pierwotnie planowano do 5 grudnia)Część 2 – 90 dni, Część 3 – 50 dni, Część 4 – 90 dniCzęść 5 – 100 dni (pierwotnie planowano 90 dni)Część 6 – 70 dni (pierwotnie planowano 60 dni)- od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz | Część 1: 2 965 530,00 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1, Bydgoszcz | Część 1: 2 954 482,12 złCzęść 2: 635 922,68 złCzęść 4: 829 655,70 złCzęść 5: 1 051 263,41 zł |
| 3. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń | Część 2: 528 900,00 złCzęść 3: 257 070,00 złCzęść 4: 768 750,00 złCzęść 5: 984 000,00 złCzęść 6: 418 200,00 zł |
| 4. | Przeds. Wielobr. Max Kamilla Smolińska, ul. Żeglarska 123, Bydgoszcz  | Część 3: 271 010,82 zł |
| 5. | BRUKOP Anna Andrysiakul. Pienińska 1385-792 Bydgoszcz | Część 2: 615 000,00 złCzęść 3: 319 800,00 złCzęść 4: 824 100,00 złCzęść 5: 909 271,64 zł |

Zamawiający na realizację zadania przeznaczał: Część 1: 1 900 000,00 zł brutto; Część 2: 480 000,00 zł brutto; Część 3: 240 000,00 zł bruttoCzęść 4: 340 000,00 zł brutto; Część 5: 620 000,00 zł brutto; Część 6: 390 000,00 zł bruttoW związku z powyższym:- nastąpiło unieważnienie postępowania w zakresie części 1,- dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:w zakresie części 2,3,4,6 - BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, Toruńw zakresie części 5 - BRUKOP Anna Andrysiak, Bydgoszcz.22 czerwca ponownie ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy ulicy Karpackiej w Niwach oraz budowa ulic Sudeckiej i Beskidzkiej z sięgaczami z terminem składania ofert do 8 lipca. Złożono 3 oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz | 2 858 667,48 zł |
| 2. | Przeds. Prod.-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1, Bydgoszcz | 2 811 833,07 zł |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe KOMPLEKS – BUD Tadeusz Radwan, ul. Droga do Różanny 17, 86-010 Koronowo  | 2 899 000,00 zł |

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 3 070 000,00 zł brutto.Przetarg rozstrzygnięto wybierając ofertę nr 2. SWZ określiła termin realizacji zamówienia do 15 listopada br. |
| Budowa ulicy Polnej w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej i kanal. sanitarnej oraz kolektora przesyłowego. Przedmiot zamówienia - 3 zadania:NR 1: Branża drogowa – zakres wykonania:- nawierzchni jezdni z kostki beton. szer. 6m,- ciągu pieszo-rower asfalt,- chodnika z kostki beton,- zjazdów i dojść do posesji z kostki beton., pobocza z kruszywa, - budowa przepustów i odwodniania, stalowej bariery i poręczy,- oświetlenia – 35 latarni z linią kablową ok.1550 m demontaż 10 szt. latarni wraz z kablem,- kanału technologicznego,- stałej organizacji ruchu oraz humusowanie i obsiew trawą nieutwardzonej części pasa drogowego.NR 2: SIEĆ WODOCIĄGI Etap -Budowa sieci do ul. Klonowej. - rurociąg Ø160 – 396 m, PE Ø90 – 6,5 m- zasuwy żeliwne kołnierz, hydrant nadziemny 3 szt.- skrzynki żeliwne do zasuw i obudowy – po 4 szt. - tabliczki do oznak trasy, słupki met. - 6 szt.II Etap: w tym: wykonanie odc. bezwykopowo, przewiertem o śr. Ø 220 mm i dł. l=11,0m. Zakres:- rurociąg PE jednowarst-wowe Ø160 815,0 m - rurociąg PE trójwarstw Ø160 SDR11– 12,0 m,- rurociąg PE jednowarst-wowe Ø90 7,5 m,- zasuwy żeliwne, skrzynki do zasuw, obudowy (po 9szt.), - hydrant nadziemny DN80 – 5 szt., tabliczki do oznakowania trasy na słupkach stal. - 10 szt.Dokumentacja projektowa nr 2: „Budowa sieci wraz z przebudową przyłączy w ramach drugiego opracowania projektowego obejmującego wskazane działki. Zakres: - rurociągi: Ø200 – 14,77m, Ø160 – 1 121,66 m,- rurociągi: PE Ø110 – 5,94 m, PE Ø90 – 35,98 m, PE Ø50 – 5,20 m, PE Ø40 – 4,58 m, - przyłącze wod. PE Ø32 – 61,34 m, - hydrant nadziemny – 8 szt. i podziemny teleskop.– 1 szt. NR 3: SIEĆ KANALIZ. SANIT CIŚNIENIOWEJ I GRAW - Budowa kanału tłocznego ściekowego przesyłowego od ul. Jastrzębiej do dwóch istniejących kanałów tłocznych ściekowych. Plan podziału budowy na dwa etapy. I Etap: Na odcinku bud. ul. Polnej od studni techn. ST1 do PZ36 +5,0m. Zakres: - rurociąg tłoczny z rur PE Ø 125 - 1506,5 m, - studnie technologiczne i rewizyjne, zasuwy żeliwne kołnierzowe, skrzynki i obudowy, czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowym – 4 szt., właz żeliwno-beton - 7 szt., tabliczki do oznak. trasy na słupkach stal. 9 szt.II Etap: Na odc. do dwóch istniejących kanałów tłocznych ściek. o śr. 280 mm na niebudowanym odc. ul. Polnej: rurociąg tłoczny z rur Ø 125 - 511m, studnie techn., zasuwy żeliwne, zawory czyszczaki skrzynki żeliwne do zasuw, obudowy, włazy, - tabliczki do oznak. trasy na słupkach stal. 5 szt. Budowa sieci kanalizacji sanit. grawit. i tłocznej z przepompownią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym oraz budowa odgałęzień sieci. Kanalizacja sanitarna graw rurociągi: Ø200 1153,47m, Ø160 – 291,38 m, Kanalizacja sanitarna ciśn - rurociąg Ø110 – 13,39 m, studnie kanaliz. Beton. DN 1200 mm – 13szt., - inne studnie, w tym PCV DN 600 mm 26 szt., przepompownia ścieków | Plan pierwotny7 900 000,00 | Zadanie wieloletnie, planowano termin realizacji do 30.08.2023 r.Przetarg został ogłoszony 18 lipca, termin składania ofert upływa 3 sierpnia br.Termin realizacji wg SWZ: Zadanie 2 i 3 – 5 miesięcy od dnia podpisania umowyZadanie 1 – 13 miesięcy od dnia podpisania umowyZ uwagi na zgłoszone zapytania przedłużono termin składania ofert do dnia 9 sierpnia.Wysokość środków na realizację zamówienia:14 900 000,00 zł brutto, w tym:Zadanie 1 (br. drogowa): 8 400 000,00 zł Zadanie 2 (wodociąg): 2 250 000,00 zł Zadanie 3 (kanalizacja): 4 250 000,00 zł.  Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BETPOL S.A. ul. Inwalidów 4985-749 Bydgoszcz | **17 947 999,98 zł** w tym:Zad. 1 – 10 194 228,98 złZad. 2 – 2 854 540,24 złZad. 3 – 4 899 230,76 zł |
| 2.  | Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno | **13 533 428,86 zł**, w tym:Zad. 1 – 9 348 634,30 złZad. 2 – 1 506 873,00 złZad. 3 – 2 677 921,56 zł |
| 3. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz | **12 912 027,56 zł**, w tym:Zad. 1 – 6 985 512,91 złZad. 2 – 2 184 672,95 złZad. 3 – 3 741 841,70 zł |
| 4.  | STRABAG Sp. z o.o.ul. Parzniewska 1005-800 Pruszków | **16 606 750,88 zł**, w tym:Zad. 1 – 9 901 608,76 złZad. 2 – 2 028 535,36 złZad. 3 – 4 676 606,76 zł |

Przetarg rozstrzygnięto. Wybrano wykonawcę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz |
| Adaptacja budynku przy ul. Bluszczowej 3 w Maksymilianowie na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych – warsztat i pomieszczenia socjalne | 400 000,00 | Przetarg ogłoszono 23 czerwca z terminem składania ofert do 11 lipca. Złożono 2 oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | FEMINA Agnieszka Nowakul. Przemysłowa 27, Nowa Wieś Wielka  | 874 044,49 zł |
| 2. | BYDGOSTA Sp. z o.o.ul. Fordońska 246, Bydgoszcz | 1 177 326,64 zł |

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył pierwotnie 470 000,00 zł brutto.Dnia 14 lipca br. uchwałą nr V/45/2022 zostały zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji i przetarg rozstrzygnięto przyjmując ofertę nr 1 (FEMINA Agnieszka Nowak). Termin realizacji zamówienia wg SWZ – 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do 1 grudnia br. |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Przebudowa przyłączy wodociągowych - zakres pierwotny: ul. Głowna, budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa Maksymilianowo, ul. Zielonogórska Niwy, ul. Zawilcowa Żołędowo, ul. Starowiejska/Krakowska JarużynPo korekcie planu zamówień, w przetargu wyodrębniono 7 części: A, B, C, D, E, F, G**Część A** - budowa sieci wodociąg. w ul. Łowieckiej w Niemczu - PEØ110 –124,3 m i PEØ90 –2,0 m,**Część B** - budowa sieci wodociąg. z przepięciem przyłączy w ul. Zielonogórskiej w Niwach - sieć: Ø110 – 557,4 m oraz Ø90 –10,0 m, 4 przyłącza PEØ40 – 23,6 m, **Część C** - budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Maksymilianowie - PEØ110 –120,6 m oraz PEØ90 –1,9 m,**Część D** - budowa sieci wodociąg. w ul. Miodowej w Maksymilianowie - PEØ110 –164,1 m oraz PEØ90 –10,7 m,**Część E** - Przebudowa przyłączy wodociąg. w ul. Głównej - Ø32 – 100,7 m, szt. 3 oraz Ø40 – 23,6 m, szt. 1**Część F** - budowa sieci wodociąg. w ul. Zawilcowej w Żołędowie - PEØ110 –150,0 m oraz PEØ90 –3,5 m,**Część G** - budowa sieci wodoc. wraz z przepięciem przyłączy w ul. Krakowskiej i Starowiejskiej sieć Ø110 – 174,9 m i PEØ90 – 3,5 m, przyłącze PE50 – 52 m szt. 2 | Pierwotnie netto 517 840,40, Po korekcie: 555 916,90 W ogłoszeniu o przetargu podano:Część A: 24.725,00 zł bruttoCzęść B: 237.360,00 zł bruttoCzęść C: 24.725,00 zł bruttoCzęść D: 59.340,00 zł bruttoCzęść E: 108.790,00 zł bruttoCzęść F: 79.120,00 zł bruttoCzęść G: 187.910,00 zł brutto | Ogłoszono przetarg 6.04. z terminem składania ofert do 21.04. Realizacja zamówienia podana w SWZ: Część A, B, C, D: 3 miesiące od dnia podpisania umowy,Część E, F, G: 5 miesięcy od dnia podpisania umowyWpłynęło 5 ofert, w tym jedna bez elektronicznego podpisu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto **A**  | Cena brutto **B** | Cena brutto **C** | Cena brutto **D** | Cena brutto **E** | Cena brutto **F** | Cena brutto **G** |
| 1. | KADA-BIS Spółka z o.o.Ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz | 115.899,86 zł | 599.148,24 zł | 113.611,56 zł | 164.518,85 zł | 250.491,06 zł | 106.903,14 zł | 290.089,20 zł |
| 2. | Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów 77-400, Święta   139 | 59.492,07 zł | 231.116,79 zł | 59.040,00 zł | 86.322,20 zł | 103.857,77 zł | 75.824,22 zł | 174.498,19 zł |
| 3. | PW HIRSCH-TECH Michał Hirsch Osielsko  | ……………………Brak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty | ……………………Brak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty | ……………………Brak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty | 51.660,00 złBrak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty | ……………………Brak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty | ……………………Brak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty | ……………………Brak podpisu elektronicznego Wykonawcy na formularzu oferty |
| 4. | Przeds. Robót Inż. Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j.Koronowo | 56.949,00 zł | …………………… | …………………… | …………………… | 98.892,00 zł | 73.677,00 zł | 178.965,00 zł |
| 5. | F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, Chełmża | 77.802,61 zł | 371.014,34 zł | 72.888,50 zł | 108.530,81 zł | 79.852,43 zł | 70.017,23 zł | 159.810,79 zł |

Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:Część A: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j. z Koronowa - 56.949,00 złCzęść B: Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów, Święta 139 - 231.116,79 złCzęści E, F, G. - F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, Chełmża:Część E – 79.852,43 zł Część F - 70.017,23 zł Część G - 159.810,79 zł |
| Budowa sieci wodociągowej ul. Marsowa Osielsko; ul. Alberta Schmidta Żołędowo ul. Zakopiańska Niwy; ul. Nektarynkowa Żołędowo; ul. Osiedlowa Bożenkowo. Zamawiający dopuszczał składania ofert częściowych: **Część A:** Budowa sieci w ul. Marsowej w Osielsku: sieć Ø110 –314,50 m**Część B**: Budowa sieci w rejonie ul. Zakopiańskiej w Niwach: sieć Ø110 – 132,8 m oraz Ø90 –3,7 mCzęść C: Budowa sieci w ul. Nektarynkowejw Żołędowie: Ø110 135 m Część D: Budowa sieci w ul. Osiedlowej w Bożenkowie Ø110 - 45 m | 289 380,00 | Przetarg ogłoszono 27.04. z terminem składania ofert do 12.05. Złożono 6 ofert:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto **A**  | Cena brutto **B** | Cena brutto **C** | Cena brutto **D** |
| 1. |

|  |
| --- |
| HYDRAFBUD Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz |

 | 179.088,00 | 125.644,50  | 118.264,50  | 64.083,00  |
| 2. | KADA-BIS Spółka z o.o.Ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz | 296.625,75  | 188.883,66  | 235.286,12  | 79.519,78  |
| 3. | F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew,Grzegorz 8 , 87-140 Chełmża | 176.701,11  | 73.357,14  | 99.176,86  | 23.494,50  |
| 4. | Przeds.Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, Koronowo | 135.177,00  | 78.474,00 zł | 73.677,00 zł | 47.355,00 zł |
| 5. | [Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Hydropex sp. z o.o., SK](https://epuap.gov.pl/warehouse/jsf/preview.xhtml?documentId=150287276) 77-400 ZLOTÓW, Ul. Sosnowa 6 | 182.040,00  | 98.400,00 zł | 95.940,00 zł | 36.900,00 zł |
| 6. | Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów 77-400, Święta   139 | 137.882,15  | 76.629,82 zł | 79.950,00 zł | 45.000,00 zł |

Wybrano wykonawców: Część A,C: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j., Koronowo. Cena za cz. A – 135.177,00 zł, Cena za cz. C – 73.677,00 złCzęść B,D – Wykonawca F.H.U.P. ARIS Rolbiecki Zbigniew, Chełmża Cena za cz. B – 73.357,14 zł, Cena za cz. D – 23.494,50 złPlanowany termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy  |
| Modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych oraz istniejących przepompowni ścieków. Część A: Modernizacja istniejących studni beton metodą paneli GRP - studnie betonowe DN1200 – 36 szt.Część B: Modernizacja przepompowni ścieków na działkach: - nr 839/2 ul. Dębowa - nr 208/11 ul. Leśna - nr 126/15 ul. Botaniczna  | 533 071,00 | (planowano termin ogłoszenia – maj, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy). Ogłoszono przetarg 23 maja z terminem składania ofert do 7 czerwca. Złożono 3 oferty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto –część A | Cena brutto –część B |
| 1. | **AQUAREN** Sp. z o.o. Sp. K. ul. Warszawska 17, 41-923 BYTOM | 386.614,86 zł | ……………………….. |
| 2. | **Green3 sp. z o.o.**ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz | ………………………... | 292.494,00 zł |
| 3. | **BREJKAN S.A.** ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin | 1.105.981,56 zł | 619.386,18 zł |

Dokonano wyboru wykonawców: Część A: **AQUAREN** Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. ul. Warszawska 17, BYTOMCzęść B: **Green3 sp. z o.o.** ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz |
| Budowa: sieci wodociąg ul. Magnoliowa Osielsko, sieci wod.-kan. ul. Warsztatowa/Główna Maksymilianowo, ul. Boczna Osielsko, sieci kanalizacyjnej ul. Galileusza NiemczW przetargu dopuszczono składanie ofert częściowych: Część A: Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej - sieć wodociąg Ø110 –118 mCzęść B: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Bocznej - sieć wodociąg Ø110 – 121,5 m, - sieć kanalizacji sanitarnej graw. Ø200 – 118,5 m- odgałęzienia sieci kanalizacji sanit. grawit. Ø160 – 60,5 m szt. 10Część C: Budowa sieci wodociągowej i kanal. sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Głównej: - sieć wodociąg. Ø110 – 71,0 m- sieć kanalizacji sanit. grawitac. Ø200 69,5 m- odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø160 – 3 m szt. 2Część D: Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami do gr. działek ul. Galileusza: - sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø50 – 35,0 m - odgałęzienia sieci kanalizacji ciśnieniowej Ø40 – 3,0 m szt. 2 | 176 294,2Zamawiający podał kwoty:Część A: sieć wodociągowa: 46.400,00 zł bruttoCzęść B: sieć kanalizacyjna: 44.000,00 zł bruttosieć wodociągowa: 44.000,00 zł bruttoCzęść C: sieć kanalizacyjna: 32.000,00 zł bruttosieć wodociągowa: 32.000,00 zł bruttoCzęść D: sieć wodociągowa: 30.100,00 zł brutto | Ogłoszono przetarg 16 maja z terminem składania ofert do 31 maja. Planowany termin realizacji w SWZ do 4 m-cy od daty podpisania umowy.Wpłynęły 2 oferty w większości z cenami wyższymi od wysokości środków, które zamierzano przeznaczyć na realizację zamówień.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto – Część A | Cena brutto – Część B | Cena brutto – Część C | Cena brutto – Część D |
| 1. | Przeds. Robót Inż.-Sanit. "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 87-100 Koronowo | 55.473,00 zł | 172.569,17 złw: 50.541,67 k: 122.027,50  | 149.782,24 złw: 54.083,20 złk: 95.699,04 zł | 27.675,00 zł |
| 2. | Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów 77-400, Święta   139 | 71.372,85 zł | 180.288,09 złw: 57.288,09 k: 123.000,00  | 124.430,96 złw: 26.199,00 złk: 98.231,96 zł | 36.900,00 zł |

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 14 lipca 2022 r. nie zostały zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji dla części A i dla tej części przetarg unieważniono.Po zwiększeniu środków na pozostałe zadania dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:Część B i D - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j.ul. Sz. Kotomierska 17, 87-100 KoronowoCzęść C - Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów 77-400, Święta 139 |
| Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gm. Osielsko | 137 554,70 | Ogłoszono przetarg 10 maja z terminem składania ofert do 26 maja. Zamawiający na realizacje zadania przeznaczył kwotę 178.000,00 zł brutto. W przetargu nie złożono żadnej oferty.Kolejny przetarg ogłoszono 30 maja z terminem składania ofert do 14 czerwca. Wpłynęły 2 oferty z cenami wyższymi od zaplanowanych środków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, 87-100 Koronowo | 276.627,00 zł  |
| 2. | Usługi Koparką i Naprawa Sprzętu Marek Kilichowski, Łyskowo 14, 89-520 Gostycyn  | 516.600,00 zł |

Zostały zwiększone środki na realizację zadania. Wybrano Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" |
| Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Przepiórcza Myślęcinek | 326 000,00 | Ogłoszono przetarg 3.06. z terminem składania ofert do 20.06. Złożono 3 oferty, wszystkie zawierają ceny wyższe od kwoty 326.000,00 zł, jaką przeznaczono na realizację tego zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeds. Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. Ul. Inwalidów 1, Bydgoszcz | 393.587,70 zł |
| 2 | Sławomir Przyziółkowski BRUKBUD, ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 TORUŃ | 370.000,00 zł |
| 3 | ProjBud Drogownictwo Sp. z o.o. ul. Nizinna 1, Białe Błota | 505.278,34 zł |

Planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Po zwiększeniu środków na realizację zadania wybrano wykonawcę - Sławomir Przyziółkowski BRUKBUD z ceną 370.000,00 zł.  |
| Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na terenie Gminy:- wyboje o głębokości 5 cm (wycięte z frezowaniem zniszczonej nawierzchni, ułożenie masy gr. 5 cm przy użyciu rozściełacza, uszczelnienie styków) - 388,0 m2: ul. Kwiatowa 50,0 m2 , ul. Botaniczna 36 m2, ul. Ostromecka 40 m2 , ul. Mickiewicza 218 m2, ul. Krakowska 24 m2, ul. Wierzbowa 20 m2,ul. Karpacka 50 m2 , Szczecińska 50 m2 .- uszczelnienie styków asfaltem na gorąco 1400mb:Ul. Słowackiego, ul. Krakowska, ul. J. Pawła II .- regulacja zaworów – 10 szt. oraz studni kan. – 4 | 100 100,00 | Przetarg ogłoszono 29 lipca z terminem składania ofert do 25 sierpnia. Planowany termin realizacji w SWZ – 4 m-ce od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Złożono oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BPRD Sp. z o.o., ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz | 96.419,70 zł |
| 2. | ProjBud Drogownictwo sp. z o.o.ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota | 128.916,30 zł |

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 129.150,00 zł brutto, postępowanie w toku. |
| Przebudowa sieci wodociągowej ul. Teligi, Kukuczki, Niemcz Budowa sieci wodoc. ul. Jantarowa Osielsko, ul. Alberta Schmidta Żołędowo | 266 535,50 |  |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Letniej w Maksymilianowie | 344 960,00 | Pozycja 1.1.13 planu zamówień publicznych GZK wykreślona – zob. korekta 7 planu zamówień publicznych GZK |
|  **Usługi i dostawy** |
| **Urząd Gminy**  | Projekt budowy boisk baseballowych przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku  | 16 000,00 | Postępowanie w przygotowaniu, planowany termin realizacji - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Opracowanie PFU dla budowy oczyszczalni ścieków w m. Żołędowo | 113 000,00 | (planowana zmiana lokalizacji) |
| Zakup komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnym w ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 87 000,00 | Przetarg ogłoszono 7 lipca z terminem składania ofert do 15 lipca. **Informacja z otwarcia ofert:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | DKS Sp. z o.o.ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale  | 105 092,43 zł |
| 2. | HARDSOFT – TELEKOM Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 19, 60-166 Poznań | 96 524,25 zł |
| 3. | iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 5143-300 Bielsko – Biała  | 105 674,22 zł |

Przetarg rozstrzygnięto dokonując wyboru oferty Nr 2. |
| Opracowanie dokument projekt. budowy dróg:CZĘŚĆ NR 1: budowa ul. Zbożowej i Gryczanej - z kostki beton o szer. 5 m na odcinku ok. 1320 m (kat. ruchu KR2, klasa „D”). CZĘŚĆ NR 2: budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie z kostki beton o szer. 5,0 m na odc. ok. 620 m (kat. ruchu KR2, klasa „D”) CZĘŚĆ NR 3: budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej - z kostki beton o szer. 5 m (kat. ruchu KR2, klasa techn. „D”) ok. 120 m ul. Paprociowej z kostki beton o szer. 5 m (kat. ruchu KR2, klasa techn. „D”) ok. 120 m ul. Tatarakowej. CZĘŚĆ NR 4: budowa ul. Sokolej - z asfaltu beton o szer. 5 m na odcinku ok.230 m (kat. ruchu KR2, klasa techniczna „D”) . CZĘŚĆ NR 5: projekt rozbud. ul. Rekreacyjnej o nawierzchni asfalt o szer. 5,5 m na wraz z ciągiem pieszo – rower. o szer. 3 m z betonu asfalt dł. ok 980 m (kat. ruchu KR2, klasa „L”). Skrzyżowanie ul. Rekreacyjnej i ul. Grobla jako mini – rondo. | 197 967,00 | Przetarg ogłoszono 30 czerwca. Termin składania ofert upłynął 11 lipca. Na realizację zadania przeznaczono:Część 1: 78 000,00 zł brutto; Część 2: 50 000,00 zł brutto Część 3: 30 500,00 zł brutto Część 4: 30 000,00 zł brutto Część 5: 55 000,00 zł brutto W przetargu złożono 1 ofertę:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | Cena brutto |
| Biuro Projektowe ESPEJA Michał Sucheckiul. Górnośląska 8/1362-800 Kalisz | Część 1: 99 630,00 złCzęść 2: 71 340,00 złCzęść 3: 79 950,00 złCzęść 4: 65 190,00 złCzęść 5: 95 940,00 zł |

Postepowanie unieważniono ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych | 400 000,00 | (Planowany termin ogłoszenia – kwiecień, planowany termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy) * Ogłoszono przetarg 20 kwietnia z terminem składania ofert do 28 kwietnia. Przetarg unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty.
* Ogłoszono przetarg 6 maja z terminem składania ofert do 17 maja. Przetarg unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty.
* Ogłoszono przetarg 19 maja z terminem składania ofert do 27 maja. Przetarg unieważniono ponieważ złożona jedna oferta była niezgodna z warunkami zamówienia.
* Ogłoszono przetarg 1 czerwca z terminem składania ofert do 9 czerwca

Wpłynęły 2 oferty, wybrano dostawcę - Rurex Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a 05-816 Opacz k. W-wy |
| Usługa ochrony obiektów i mienia GZK w Żołędowie na rok 2022/2023 | 150 000,00 | Ogłoszono przetarg 26 maja z terminem składania ofert do 3 czerwca.Wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą złożyła Agencja Ochrony TRANSFER Sp. z o.o. Tomaszów Mazowiecki, cena 139.898,23 zł. Termin realizacji - okres 12 miesięcy tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. |
| **SP Niemcz** | Wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe Laboratoria Przyszłości Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu” II |  | Ogłoszono przetarg 30 maja z terminem składania ofert do 8 czerwca. Złożono następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | ATG Sp. z o.o. Sp. k. Bydgoszcz | 44 705,72 zł |
| 2. | Moje Bambino Sp. z o.o. Łódź | 26 014,34 zł |
| 3. | New Life Property Sp. z o.o. Warszawa | 43 413,50 zł |
| 4. | EDU-PARTNER Agnieszka Skierka, Kiełpino  | 32 900,00 zł |
| 5. | BITWORK Mariusz Stankiewicz, Ząbki | 40 822,00 zł |
| 6. | AV Multimedia Małysz i Spółka Sp. j. Kielce | 39 966,42 zł |

 Wybrano Moje Bambino Sp. z o.o. z Łodzi. |
| **SP Osielsko** | Wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe Laboratoria Przyszłości Szkoły Podst. im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku |  | Ogłoszono przetarg 13 czerwca z terminem składania ofert do 5 lipcaKwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 252 000,00 PLN brutto.Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:- MOJE BAMBINO sp. z o.o., Łódź. Cena brutto: 217 481,85 zł. Okres gwarancji: 3 lata.- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe El Hydro s.c. z Chmielnik. Cena brutto: 213 757,00 zł. Gwarancja 3 lata.- APLY ANNA BOROWSKA ul Zagórzańska 28c, Warszawa. Cena brutto 248.315,00 zł, gwarancja 3 lata. |
| Wyposażenie w monitory interaktywne |  | Postępowanie w toku |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.