Załącznik do sprawozdania Wójta

**Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w IV kwartale 2022 r.
oraz rozstrzygnięcia przetargów z III kw. dokonane po dostarczeniu Radnym poprzedniego sprawozdania**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie - przedmiot zamówienia: budowa kortu do tenisa ziemnego, ogrodzenia i piłkochwytów oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przy korcie, w tym miejsc postojowych, a także wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji.  | 270 000,00 | Planowany pierwotnie termin realizacji - 4 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Przetarg ogłoszono 20 lipca z terminem składania ofert do 4 sierpnia. SWZ określa termin realizacji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Z uwagi na złożone zapytania przedłużono termin składania ofert do 11 sierpnia. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź | 768 750,00 zł |
| 2.  | AB FACTOR Andrzej Borowski, ul. Toruńska 300 A, Bydgoszcz | 477 893,13 zł - oferta złożona po terminie |

**Zamawiający na realizację zadania przeznaczył 340 000,00 zł brutto, przetarg unieważniono.****Kolejny przetarg na to zadanie ogłoszono 16 września, termin składania ofert upłynął 11 października.** Wpłynęły następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7 87-617 Bobrowniki  | 729 144,00 zł |
| 2.  | TORAKOL Sp. z o.o., ul. Słoneczna 24 A 88-200 Radziejów  | 553 500,00 zł |
| 3. | AB FACTOR Andrzej Borowski, ul. Toruńska 300 A 85-880 Bydgoszcz | 477 893,13 zł |

Dnia 2 listopada przetarg unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia tj. 340 000,00 zł brutto. |
| budowa skweru przy ul. Jana Pawła II w Osielsku | 300 000,00 | Postępowanie usunięte, zrezygnowano z realizacji zadania |
| Budowa zaplecza socjalnego i ogrodzenie boiska przy ul. Matejki w NiemczuNastąpiła zmiana zakresu: budowa ogrodzenia płyty boiska | 1 420 000,00 | Ogłoszono przetarg 10 czerwca z terminem składania ofert do 27 czerwca. Termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a płotu i piłkochwytów w terminie do 40 dni od podpisania umowy. Z uwagi na złożone zapytania zmieniono termin składania ofert do 7 lipca br. Złożono jedną ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowice 146, 32-100 Proszowice z ceną 3 104 868,09 zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 1 700 000,00 zł brutto. Postepowanie unieważniono ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.PO ZMIANIE ZAKRESU przetarg ogłoszono 22 września z terminem składania ofert do 10 października.Wpłynęły następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska ul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | 205 410,00 zł |
| 2.  | KOBESPORT Sp. z o.o., ul. H. Sucharskiego 6I/3 56-400 Oleśnica | 362 850,00 zł |
| 3. | RAJBUD Beata Lewandowska, ul. Polna 37/3 87-720 Ciechocinek | 150 675,00 zł  |
| 4.  | BUDMONTAŻ Budownictwo Ogólne Sp. z o.o., ul. Dworcowa 76 85-010 Bydgoszcz | 179 085,79 zł |

Dnia 25 października dokonano wyboru Wykonawcy - RAJBUD Beata Lewandowska z Ciechocinka |
| Budowa zatoki autobus przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie | 440 000,00 | Przetarg został ogłoszony 14 września z terminem składania ofert do 29 września. Planowany termin realizacji podany w SWZ - do 16.12.2022 r. Nie została złożona żadna oferta, w związku z czym postępowanie unieważniono.W ponownym przetargu, z terminem składania ofert do 14.10., także nie złożono żadnej oferty.  |
| Budowa „sięgacza” ul. Sielskiej w Niemczu dł. 58m - jezdni z kostki bruk beton o szer. 4,5-6m, nawierzchni z płyt beton ażur 8x40x60cm poboczy zjazdów i dojść do furtek z kostki bruk betonowej, kanału techn. wraz z dwoma studniami SK-2, humusowanie i obsiew trawą |  | Przetarg został ogłoszony 14.09. z terminem składania ofert do 29.09. Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 29 września ogłoszono przetarg ponownie z terminem składania ofert do 14 października. Złożono oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Zakład ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczuk ul. Kilińskiego 12 Nakło nad Notecią  | Część 1: ----Część 2: 249 942,42 zł  |
| 2. | Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniołaul. Młyńska 3c 89-100 Nakło nad Notecią | Część 1: ---Część 2: 227 597,23 zł  |
| 3.  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińskaul. Żeglarska 123 85-545 Bydgoszcz | Część 1: ---Część 2: 315 435,22 zł  |
| 4. | BRUKOP Anna Andrysiakul. Pienińska 13 85-792 Bydgoszcz | Część 1: ---Część 2: 246 000,00 zł  |

Rozstrzygnięto przetarg 28.10. dokonując wyboru Przeds. DROGPOL Marek Knioła z Nakła nad Notecią, termin realizacji zgodnie ze SWZ - do 16.12.2022 r. |
| Budowa ulic: Augustowskiej w Żołędowie, Kwiatowej w Osielsku, budowa sieci wod.-kan. w ul. Kwiatowej  | 3 300 000,00 |  (czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie) |
| Budowa ul. Jana Matejki w Niemczu, odc. dł. 605,54m, w tym: jezdnia z kostki bruk o szer. 5m,- jezdni o naw. mineralno-asfaltowej szer. 5-6 m,- przebud. skrzyżowania ul.: Matejki, Lagunowej, Bałtyckiej,- poboczy z kruszywa szer. 0,75 m oraz przy zjazdach, grunt. szer. 0,5m,- zjazdów, dojść do furtek, chodników z kostki bruk. - kanaliz. deszczowa i studnie beton 1000 mm,- przestaw. hydrantów,- ścieki przykrawężnik.,- regulacja elementów infrastrukt. podziemnej,- rowów przydrożnych zbiornika infiltr.- odparow.,- wycinki drzew - rozbiórki płotów,- bud. kanału technolog. - przebudowy sieci teletechn. i elektroenerget., - linia i 14 latarni oraz 6 latarni dla doświetlenia 3 przejść dla pieszych,- wykonanie oznakowania,- budowa odgałęzień sieci kanalii. sanit. ciśnieniowej | 2 850 000,00 | Przetarg ogłoszono 26 października z terminem składania ofert do 14 listopada. Planowany termin realizacji podany w SWZ - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | BRUKOP Anna Andrysiakul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz | 2 929 703,50 zł |
| 2.  | BETPOL S.A. ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz | 3 241 079,96 zł |
| 3. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz | 4 311 179,27 zł |
| 4.  | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowskiul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń | 3 378 612,16 zł |

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz. Umowę podpisano 5 grudnia, co oznacza termin wykonania do 5 sierpnia 2023 r. |
| Budowa Szkoły Podstawowej w Niemczu | 28 000 000,00 | Postępowanie usunięte z planu zamówień na 2022 rok |
|  |  |  |
| **GZK** |
| Budowa sieci wodociągowej: A) w ul. Teligi i Kukuczki -PEØ110 –205 m oraz przyłącza PEØ32 – szt.2B) w ul. Zaułek Brzozowy PEØ110 –80 m – w Niemczu | 110 421,85 | Przetarg został ogłoszony 30.09.z terminem składania ofert do 18.10. Termin realizacji określony w SWZ do 02.12.2022 r. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena Część A | Cena Część B |
| 1. | HYDRAFBUD Spóła z o.o.ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, Bydgoszcz | 178.350,00 zł | 79.950,00 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, Koronowo | 122.016,00 zł | 48.216,00 zł |

Zamawiający na realizacje zadania przeznaczył kwotę: Część A - sieć wodociągowa: 98.900,00 zł brutto,Część B - sieć kanalizacyjna: 44.505,00 zł bruttoDnia 4 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę dla części A i B - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 87-100 Koronowo |
|  **Usługi i dostawy** |  | 113 000,00 | (planowana zmiana lokalizacji) |
| **Urząd Gminy**  | Projekt budowy boisk baseballowych przy ul. Jeziorańskiej w Osielsku  | 16 000,00 | Zadanie usunięto |
| kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Osielsko w roku 2022  | 4 900 000,00 | Przetarg ogłoszony 21 września z terminem składania ofert do 24 października. Wpłynęły 3 oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena |
| 1. | Bank Gospodarstwa KrajowegoRegion Kujawsko-Pomorski ul. Grudziądzka 1,3, 87-100 Toruń  | 5 972 111,88 zł, oferowana stopa odsetek = 7,61 % WIBOR 1 M na dzień 01.09.2022 r. = 7,02 %marża banku doliczona do WIBOR 1 M = 0,59 %wysokość prowizji od udzielonego kredytu = 0,00 % |
| 2. | Konsorcjum - Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 30, Partner: Bank Spółdzielczy w Kcyni z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 21Partner: Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 15 | 5 623 405,51 zł, oferowana stopa odsetek = 7,16 % WIBOR 1 M na dzień 01.09.2022 r. = 7,02 %marża banku doliczona do WIBOR 1 M = 0,14 %wysokość prowizji od udzielonego kredytu = 0,00 %**(Przesłany plik nie zawierał podpisu elektronicznego)** |
| 3. | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczyul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz | 5 736 807,85 zł, oferowana stopa odsetek = 7,31 % WIBOR 1 M na dzień 01.09.2022 r. = 7,02 %marża banku doliczona do WIBOR 1 M = 0,29 %wysokość prowizji od udzielonego kredytu = 0,00 % |

Dnia 15 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odrzuceniu podlegała oferta Wykonawcy – Konsorcjum (poz. 2). |
| Opracowanie PFU dla budowy oczyszczalni ścieków |  | Postepowanie przeniesione na 2023 rok |
| Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Osielsku | 35 500,00 | Przetarg ogłoszony 7 października z terminem składania ofert do 17 października. Wpłynęły następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Lege Artis Łukasz Wyka, ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin  | 35 670,00 zł |
| 2. | Tomasz Wąs Pracownia Architektoniczna, ul. Rumuńska 24, 91-336 Łódź | 63 960,00 zł |
| 3. | mamArchitekci Sp. z o.o., ul. Estońska 1/3, 03-903 Warszawa | 39 298,50 zł |
| 4.  | BLANK ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze  | 59 040,00 zł |

Dnia 2 listopada dokonano wyboru Wykonawcy - Lege Artis Łukasz Wyka z Lublina |
| Zakup i dostawa sprzętu komputer. z oprogram. dla Urzędu Gminy Osielsko w ramach projektu Cyfrowa Gmina | 70 000,00 | Przetarg ogłoszono 13 października z terminem składania ofert do 24 października. Wpłynęły 3 oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | SOFTIL S.C. M. Kozakiewicz, A. Pajdowska ul. Hieronima Derdowskiego 8/1771-178 Szczecin | Cz. 1) ---Cz. 2) 25 830,00 złCz. 3) --- |
| 2. | ANZENA Sp. z o.o.ul. Pszczyńska 1540-478 Katowice | Cz. 1) 62 730,00 złCz. 2) ---Cz. 3) --- |
| 3. | HOTKEY404 Tomasz Tańculaos. Na Lotnisku 6/18, 31-640 Kraków Brak opatrzenia pliku oferty podpisem elektronicznym | Cz. 1) ---Cz. 2) ---Cz. 3) 21 525,00 zł  |

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył: Część 1 – 50 000,00 zł brutto, Część 2 – 20 000,00 zł brutto Część 3 – 7 000,00 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione dla wszystkich jego części.Kolejny przetarg ogłoszono 17 listopada z terminem składania ofert do 25 listopada. |
| Zakup i dostawa kopiarko – drukarki na potrzeby Urzędu Gminy Osielsko | 12 000,00 | Przetarg ogłoszono 6.10. z terminem składania ofert do 14.10. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | DKS Sp. z o. o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale | 13 675,14 zł |
| 2. | Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa | 9 840,00 zł |
| 3. | TMB Monika Kowalska, ul. Mieszka I 12 68-100 Żagań | 13 776,00 zł |

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa |
| Opracowanie dokument projekt. budowy dróg:CZĘŚĆ NR 1: budowa ul. Zbożowej i Gryczanej - z kostki beton o szer. 5 m na odc. ok. 1320 m (kat. ruchu KR2, klasa „D”). CZĘŚĆ NR 2: budowa ul. Leśna Polana w Jarużynie z kostki beton o szer. 5,0 m na odc. ok. 620 m (kat. ruchu KR2, klasa „D”) CZĘŚĆ NR 3: budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej - z kostki beton o szer. 5 m (kat. ruchu KR2, klasa techn. „D”) ok. 120 m ul. Paprociowej z kostki beton o szer. 5 m (kat. ruchu KR2, klasa techn. „D”) ok. 120 m ul. Tatarakowej. CZĘŚĆ NR 4: budowa ul. Sokolej - z asfaltu beton o szer. 5 m na odcinku ok.230 m (kat. ruchu KR2, klasa techniczna „D”) . CZĘŚĆ NR 5: projekt rozbud. ul. Rekreacyjnej o nawierzchni asfalt o szer. 5,5m wraz z ciągiem pieszo – rower. szer. 3 m z betonu asfalt dł. ok 980 m (kat. ruchu KR2, klasa „L”). Skrzyżowanie ul. Rekreacyjnej i ul. Grobla jako mini – rondo. | 197 967,00 | Przetarg ogłoszono 30 czerwca. Termin składania ofert upłynął 11 lipca. Na realizację zadania przeznaczono:Część 1: 78 000,00 zł brutto; Część 2: 50 000,00 zł brutto Część 3: 30 500,00 zł brutto Część 4: 30 000,00 zł brutto Część 5: 55 000,00 zł brutto. W przetargu złożono 1 ofertę:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | Cena brutto |
| Biuro Projektowe ESPEJA Michał Sucheckiul. Górnośląska 8/1362-800 Kalisz | Część 1: 99 630,00 złCzęść 2: 71 340,00 złCzęść 3: 79 950,00 złCzęść 4: 65 190,00 złCzęść 5: 95 940,00 zł |

Postępowanie unieważniono ponieważ oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.29 września ogłoszono kolejny przetarg z terminem składania ofert do 11 października. Termin realizacji określony w SWZ - 18 miesięcy od podpisania umowy. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Sucheckiul. Górnośląska 8/1362-800 Kalisz | Część 1: 103 320,00 złCzęść 2: 71 340,00 złCzęść 3: 79 950,00 złCzęść 4: 65 190,00 złCzęść 5: 95 940,00 zł |
| 2. | Dariusz Tuliński ul. J. K. Chodkiewicza 15/302A85-065 BydgoszczBrak opatrzenia oferty podpisem elektronicznym | Część 1: 77 674,50 złCzęść 2: 59 163,00 złCzęść 3: 55 596,00 złCzęść 4: 36 531,00 złCzęść 5: 95 448,00 zł |
| 3. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz  | Część 1: 137 760,00 złCzęść 2: 99 630,00 złCzęść 3: 68 880,00 złCzęść 4: 63 960,00 złCzęść 5: 123 000,00 zł |

26.10. br. dokonano wyboru Wykonawców: - w zakresie części 1 ,2,5 - Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz- w zakresie części 3 i 4 - Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia17, 85-447 Bydgoszcz |
| Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy w 2023 r. | 140 000,00 | Przetarg ogłoszono dnia 16 grudnia z terminem składania ofert do 28 grudnia br. |
|  | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy  | 25 000,00 | Przetarg ogłoszono 10 listopada z terminem składania ofert do 18 listopada br. Postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty. |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Dostawa kruszywa na 2023 rok Część A: beton. frakcji:- 8 - 31,5 mm – 3 tys. ton - 31,5 - 63mm - 1 tys. ton Część B: mieszanki niezwiązanej z kruszyw twardych:- 0 - 31,5 mm - 4 tys. ton | 275 000,00Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę:część A:8 - 31,5 mm - 150 000,00 zł brutto31,5 - 63 mm - 50 000,00 zł bruttoczęść B:260 000,00 zł brutto | Przetarg ogłoszono 7 grudnia z terminem składania ofert do 15 grudnia br.Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego w terminie 12 miesięcy tj. od dnia 02.01.2023 r. do dnia 29.12.2023 r. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | OFERTA | CZĘŚĆ AWartość łącznie za całość brutto | CZĘŚĆ BWartość łącznie za całość brutto |
| 1. | PPUH Factum Sp. z o.o.Ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz | …………………………………………… | 460.040,00 zł |
| 2. | YUCON Sp. z o.o. Zelgno 18, 87-140 Chełmża  | 355.800,00 zł | …………………………………………… |
| 3. | TRANSPORT-HANDEL-USŁUGIKrzysztof Wasielewski w spadkuCzołpin 12, 88-210 Dobre | 492.000,00 zł | 492.000,00 zł |
| 4. | Z.P.H.U. ZBYCH-TRANS Zbigniew Bilski ul. Krótka 5A Lubstów, 62-610 Sompolno | 393.600,00 zł | 501.800,00 zł |
| 5. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AGROPASZ Tadeusz Linkiewicz ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec  | …………………………………………… | 464.940,00 zł |
| 6. | ProjBud Drogownictwo Sp. z o.o.ul. Nizinna 1 , 86-005 Białe Błota | 300.120,00 zł | 383.760,00 zł |

 |
| Dostawa oleju napęd w ilości ok. 60 tys. l oraz oleju opał – ok. 15 tys. l na rok 2023 | 330 000,00 | IV kw. |
| Dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami na rok 2023 | 330 000,00 | Ogłoszono przetarg dnia 30 listopada z terminem składania ofert do dnia 8 grudnia br. Wpłynęła jedna oferta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | IWATER Jan Krzemiński, Kijaszkowo 10A, 87-640 Czernikowo | 505.790,76 zł |

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę: 405.900,00 zł brutto |
| Dostawa materiałów do budowy sieci wod.-kan.i przyłączy na rok 2023- I i II kw. | 400 000,00 | Ogłoszono przetarg dnia 9 grudnia z terminem składania ofert do dnia 29 grudnia br. |
| Usługa odbierania odpadów komunalnych z koszy ulicznych w roku 2023 | 150 000,00 | Przetarg ogłoszono 15 grudnia z terminem składania ofert do 23 grudnia br. |
| **Oświata** | Wyposażenie w monitory interaktywne dla SP Osielsko | 38 000,00 | Postępowanie w toku |
| Dowóz uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku 2023 | 229 100,00 | 12 grudnia został ogłoszony przez Zespół ds. oświaty przetarg na dowóz uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku 2023. Termin składania ofert upływa 20 grudnia. |
|  |  |  |
| Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania „Szkoły Ćwiczeń”Zamówienie ogłoszono z możliwością składania ofert w 11 częściach | Kwoty brutto, przeznaczone na każdą z części: 1: wyposażenie pracowni matem. w SP Osielsko- 28 296,72 zł2: wyposażenie pracowni TIK w SP Osielsko 12 051,81 zł3: interaktywne wyposażenie do pracowni TIK w SP Osielsko 15 530,38 zł4: wyposażenie do pracowni język. w SP Niemcz 31 638,52 zł5: wyposażenie pracowni chem. w SP Niemcz 46 080,44 zł6: wyposażenie pracowni fizycznej w SP Niemcz 32 489,24 zł7: wyposażenie do pracowni przyrod. SP Niemcz 22 999,71 zł8: Dostawa robota do pracowni fizycznej SP Niemcz 2.531,89 zł9: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w SP Niemcz 14 163,40 zł10: sprzęt komputer. do SP Niemcz i SP Osielsko 114 601,54 zł11: wyposażenie do pracowni geograf. SP Niemcz- 133 002,03 zł**Suma: 453 385,68 zł** | Przetarg ogłoszono 15 listopada z terminem składania ofert do 23 listopada. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Tronus Polska Sp. z o.o.ul. Juliana Konstantego Ordona 2 A01-237 Warszawa | Cz. 1) 81 549,00 zł; Cz. 2) 70 245,30 zł; Cz.3) 47 970,00 zł; Cz.4) 157 027,95 zł; Cz.5) 134 928,54 zł; Cz.6) 122 754,00 złCz.7) 249 798,24 zł; Cz.8) 57 810,00 zł; Cz.9) 135 915,00 zł; Część 10) 314 742,24 zł; Część 11) 154 828,71 zł |
| 2. | KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, Tuchów | Część 4) 25 000,00 zł; Część 10) 115 000,00zł |
| 3. | F.H. AKS Kazimierz Szczygielski ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk | Część 1) 29 093,00 zł; Część 5) 46 970,00 złCzęść 6) 10 785,00 zł; Część 11) 97 795,00 zł |
| 4. | BITWORK Mariusz Stankiewicz, 05-091 Ząbki  | Część 3) 12 349,20 zł; Część 9) 14 169,60 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Bydgoska Akcja Nęcenia Aktywną Nauką "BANAN", ul. Żuławy 1/4 , Bydgoszcz | Część 8) 2 500,00 zł; Część 9) 15 000,00 złBrak podpisu wykonawcy na pliku oferty |
| 6. | PHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-KwartnikDębowiec 33 D, 57-220 Ziębice | Część 5) 39 291,12 złCzęść 7) 18 635,73 zł |
| 7. | Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16, Warszawa | Cz.2) 12 052,77 zł; Cz.10) 92 180,37 zł; Cz.11) 82 042,78 zł |
| 8. | Edumax Aleksandra Dzierla, ul. Leśna 24, Opalenica | Część 2) 12 598,00 zł |
| 9. | Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., Nysa | Część 5) 44 489,10 zł; Część 7) 16 593,30 zł |
| 10. | EDUCARIUM Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz | Cz.1) 28 668,00 zł; Cz.2) 11 412,00 zł; Część 6) 39 976,00 zł; Cz.7) 15 974,00 zł; Cz.9) 11 083,00 zł; Część 10) 129 260,0zł |
| 11. | 13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław | Część 10) 109 569,18 zł; Część 11) 90 492,59 zł |
| 12. | INTERDESK Rafał Słowik, ul. Staszica 2, Będzin | Część 4) 27 952,05 zł |
| 13. | Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź | Część 6) 37 295,00 zł; Cz.7) 20 840,00 zł |
| 14. | JT MEBEL sp. z o.o., ul. Gdańska 45, Kartuzy | Część 1) 32 398,20 zł; Cz.7) 20 231,82 zł |
| 15. | TESORA Marzena Paczyńska ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko – Biała | Część 1) 34 209,80 zł; Cz.5) 42 201,09 złCzęść 6) 38 915,90 zł; Cz.7) 19 333,81 zł; Cz.9) 15 135,0zł |
| 16. | ZONEO OLEKSIEWICZ Sp. Kom.-Akcyjna, Kutno | Część 10) 133 617,36 zł |
| 17. | ABC Wyposażenia Majętny, Bieńkowski, Katowice  | Część 2) 15 600,00 zł - Brak podpisu wykonawcy  |
| 18. | Diverti Grażyna Tomaszek, Bielsko-Biała | Część 1) 30 275,75 zł |
| 19. | AV MULTIMEDIA Małysz i S.J. , 25-368 Kielce | Część 8) 2 878,83 zł; Część 10) 99 920,40 zł |

Unieważniono postępowanie w cz.8 - oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówieniaDokonano wyboru najkorzystniejszych ofert: w zakresie części 1,2,7,9: EDUCARIUM Sp. z o.o. z Bydgoszczy, części 3: BITWORK Mariusz Stankiewicz, Ząbki; w zakresie części 5,6: TESORA Marzena Paczyńska, Bielsko – Biała, część 10,11: Wilanka Sp. z o.o. ul. Lindleya 16, Warszawa; w zakresie cz. 4: KOBIS Paweł Wojtanowski, Tuchów |
| Dostawa oprogramowania dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń |  | 12 grudnia został ogłoszony przez Zespół ds. oświaty przetarg z terminem składania ofert do 20 grudnia.Zamówienie obejmuje:Część 1: Dostawa biblioteki interaktywnych pomocy dydaktycznych 3D,Część 2: Dostawa wielojęzycznego oprogramowania prezentacyjnego z interaktywnymi i animowanymi materiałami |
|  |  |  |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.