Załącznik do sprawozdania Wójta na sesję RG dnia 7.02.2023 r.

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I kwartale 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Roboty drogowe (planowane części zamówienia):- budowa zatoki autobus. ul. Bydgoska Żołędowo; - montaż tablic określających prędkość - ul. Cholewskiego, JPII w Osielsku, na ul. Jagodowej w Maksymilianowie, ul. Zakopiańska Niwy; - budowa ul. Gościnnej Jarużyn - I etap | 1 250 000,00 | Ogłoszenie przetargu planowane na koniec lutego/początek marca, planowane terminy w SWZ (specyfikacji warunków zamówienia w przetargu):- dla zatoki na ulicy Bydgoskiej – do 31 sierpnia br.- dla pozostałych zadań – 80 dni od daty podpisania umowy. |
| Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Matejki w Niemczu | 1 180 000,00 | I kw. Ogłoszenie przetargu planowane na marzec, planowany termin realizacji 4 m-ce od daty podpisania umowy. |
| Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie | 390 000,00 | I kw. Ogłoszenie przetargu planowane na luty, planowany termin realizacji 3 m-ce od daty podpisania umowy. |
| **Gminny Zakład Komunalny** | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Koperkowa; ul. Brzozowa Żołędowo | 182 767,20 | I kw. planowany termin realizacji do 6 miesięcy- od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej, Majowej, Błękitnej; ul. Nastrojowej Maksymilianowo | 548 301,60 | I kw. planowany termin realizacji do 6 miesięcy- od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko | 67 573,98 | I kw. planowany termin realizacji do 6 miesięcy- od dnia podpisania umowy z wykonawcą |
|  | **Dostawy** |
|  | Dostawa mebli na potrzeby Urzędu Gminy Osielsko | 163 000,00 | I kw. Ogłoszenie przetargu planowane na m-c luty. Dostawa – do 2 m-cy od daty podpisania umowy |
|  | **Usługi** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zieleni w wybranych miejscach na terenie gminy Osielsko | 232 000,00 | I kw. Ogłoszenie przetargu planowane na m-c luty. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w sezonie wegetacji roślin, do końca października br. |
| Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków | 122 000,00 | I kw. Ogłoszenie przetargu planowane na m-c luty. Wykonanie – do 18 m-cy od daty podpisania umowy. |
|  |  |  |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.