OŚ.605.5.2023 Osielsko, 24.02.2023 r.

Zaproszenie

Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) tj. poniżej 130 tys. zł

**Przedmiot zamówienia:**

Realizacja usługi polegającej na nasadzeniu drzew na terenie Gminy Osielsko zgodnie z decyzjami Starosty Bydgoskiego i pielęgnacji posadzonych drzew w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

* Zakup materiału szkółkarskiego
* Dostarczenie oraz nasadzenie drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy Osielsko (dokładna lokalizacja zostanie wskazana w umowie z Wykonawcą)
* Nasadzenie drzew zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gatunek drzewa** | **Liczba [szt]** | **opis** |
| Lipa drobnolistna  (Tilia cordata Mill.) | **10** | Z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie  co najmniej 12cm, mierzonym na wysokości 100cm  Decyzja OŚ-V.613.6.50.2022 |
| Grab pospolity  *(Carpinus betulus)* | **7** | Z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie  co najmniej 12cm, mierzonym na wysokości 100cm  Decyzja OŚ-V.613.6.41.2022 |
| Klon zwyczajny  *(Acer platanoides)* | **4** | Z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie  co najmniej 10cm, mierzonym na wysokości 100cm  Decyzja OŚ-V.613.6.49.2021 |
| Klon zwyczajny  *(Acer platanoides)* | **8** | Z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem o obwodzie  co najmniej 12cm, mierzonym na wysokości 100cm  Decyzja OŚ-V.613.6.49.2022 |

* Wykonawca zobowiązany jest do nasadzenia materiału roślinnego, dojrzałego, zdrowego  
  i jednolitego w całej partii, z zakrytym systemem korzeniowym, o zbliżonym stopniu wielkości i sposobie uformowania (w obrębie gatunku i odmiany)
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego dostarczonego materiału roślinnego.
* Przygotowanie gleby do nasadzenia poprzez oczyszczenie, spulchnienie, zaprawienie hydrożelem dołów pod nasadzenia drzew, uzupełnienie dołów ziemią urodzajną i nawożenie;
* Podlanie roślin po posadzeniu (woda w zakresie wykonawcy)
* Zabezpieczenie dokonanych nasadzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem przy pomocy palików (min.  
  3 paliki do sadzonki drzewa liściastego)
* Wykonanie mis wokół drzew o średnicy ok 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostać na poziomie przyległych obszarów
* Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć we własnym zakresie tzw. materiał pomocniczy tj. ziemia, kora, paliki, taśma mocująca, woda do podlewania i inne niezbędne materiały i sprzęt do wykonania usługi oraz materiał roślinny wyszczególniony w tabeli powyżej
* Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
* Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w rejonie wykonywanych prac, a po   
  ich zakończeniu, do usunięcia i zagospodarowania powstałych odpadów.

**Pielęgnacja posadzonych drzew (od dokonania nasadzeń do 31 października 2023 r.) obejmuje w szczególności:**

* Wygrabianie liści i zanieczyszczeń spod drzew wraz z ich wywozem.
* Poprawianie wyglądu młodych drzew przez przycinanie złamanych, chorych, przemarzniętych   
  lub krzyżujących się gałęzi oraz wykonywaniu cięć formujących
* Odchwaszczanie mis wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie obowiązywania umowy
* Nawożenie drzew, które powinno odbywać się 2-krotnie w sezonie ( 1 raz wiosną po nasadzeniu nawozem otoczkowanym, maksymalnie do końca kwietnia i 1 raz jesienią maksymalnie do połowy września nawozem jesiennym bez zawartości azotu)
* Usuwanie odrostów
* Uzupełnienie palików i poprawianie wiązań na bieżąco
* Poprawianie mis wokół drzew i uzupełnianie korą
* Wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności do wykonawcy
* W przypadku wymiany drzew, posadzenie drzewa odpowiedniego gatunku o obwodzie co najmniej   
  12 cm mierzonym na wysokości pnia 100cm
* Systematyczne oględziny roślin pod kątem zdrowotności i obecności szkodników, w przypadku wykrycia zastosować odpowiedni oprysk.
* Usunięcie powstałych odpadów i ich utylizacja
* Podlewanie roślin powinno być prowadzone według potrzeb, częstotliwość podlewania musi odpowiadać panującym warunkom atmosferycznym i glebowym oraz potrzebom roślin (woda  
   w zakresie wykonawcy)

**Termin wykonania usługi:**

* Nasadzenia drzew – do 31 marca 2023 r.
* Pielęgnacja powykonawcza – od dnia odbioru prac nasadzeniowych do 31 października   
  2023 r.

**Termin i miejsce oraz forma składania ofert:**

Oferty należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Gminy Osielsko lub przesłać na adres [magdalenasobczak@osielsko.pl](mailto:magdalenasobczak@osielsko.pl) do dnia 01.03.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko) na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) z dopiskiem: **Nasadzenie drzew   
na terenie gminy Osielsko.**

**Do ofert należy dołączyć:**

* Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 – oświadczenie o wykluczeniu art. 7 ust. 1
* Oświadczenie czy podatnik jest lub nie jest podatnikiem podatku Vat
* Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

**Kryteria i zasady oceny ofert:**  najniższa cena 100%

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie [www.bip.osielsko.pl](http://www.bip.osielsko.pl)

Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.