UMOWA  Nr 272…...2023

W dniu …….. 2023 r.  w Osielsku  pomiędzy Gminą Osielsko, zwaną dalej 
w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wojciecha Sypniewskiego – Zastępcę Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Osielsko - Bogumiły Nalaskowskiej

NIP 554-28-32-610

a

……………………………………………

NIP ……………………………………..

mającym swą siedzibę…………………………………………………………,

zwanym dalej "Wykonawcą" lub „Projektantem”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową klimatyzacji 
w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku oraz w przedszkolu w Niemczu.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie czterech zadań:

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w wybranych  pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Niemczu.

Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Osielsku.

Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Przedszkolu w Niemczu.

3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian swoich założeń co do przedmiotu umowy w trakcie jej realizacji. Zamiany dokonane przez Zamawiającego, powodujące zwiększenie zakresu opracowania dokumentacji, będą podstawą do zmiany terminów umownych oraz zmiany wynagrodzenia umownego.

4. Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia  ……………………. r. oraz zaproszenie do składania ofert.

5. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykona siłami własnymi bez udziału     Podwykonawców/z udziałem Podwykonawców.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu opracowywania dokumentacji,

- wykonania inwentaryzacji budowlanej - wyłącznie na użytek Wykonawcy, 
w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia,

- sporządzenia dokumentacji opisowej wraz z wykonaniem rysunków oraz uzyskania wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień wymaganych szczegółowymi przepisami,

- wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym, dotyczące m.in. lokalizacji urządzeń klimatyzujących oraz projektowanych instalacji,

- uzupełnienia i poprawienia dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego,

- sprawowania nadzoru autorskiego oraz udziału w odbiorach końcowych realizowanych zadań przez Wykonawcę,

- opracowania projektów wykonawczych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

- opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla ww. obiektu, spełniającego aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych,

- opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- opracowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej aktualne wymagania określone w ustawie o odpadach,

- zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia   budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,

- W ramach opracowania koncepcji wymagane są jej uzgodnienia z Zamawiającym.

2. Sposób wykonania dokumentacji projektowej:

1) dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

2) projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,

3) każdy rysunek ma być podpisany własnoręcznie przez projektanta - wykonawcę,

4) w dokumentacji należy podać rodzaj i ilość odpadów, które powstaną w związku z realizacją inwestycji (ilość w metrach sześciennych). Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; powyższe należy odpowiednio zapisać w dokumentacji projektowej,

5) dokumentacja projektowa powinna zawierać informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz”,

6) projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia przyszłej budowy na czas wykonywania robót,

7) informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

3. Łącznie z dokumentacją, stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu:

1) kompletny opis techniczny wraz z rysunkami w formacie .doc i w formacie .pdf. Pliki powinny być zapisane na płycie CD,

2) przedmiar robót w formacie .xls i w formacie .pdf oraz kosztorys inwestorski w postaci plików programu typu Norma (w formacie .kst lub .ath). z podziałem na części wskazane przez Zamawiającego wraz z jego jednokrotną aktualizacją na pisemne wezwanie Zamawiającego. Pliki przedmiarów i kosztorysów powinny być zapisane na płycie CD.

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formacie .pdf na płycie CD.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, który winien być sporządzony w sposób umożliwiający zlecenie robót budowlanych w zgodzie 
z prawem zamówień publicznych.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności:

1) wykonanie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków projektanta, określonych ustawie Prawo budowlane,

2) świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach umowy na wykonanie prac projektowych w tym:

a. sporządzanie, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,

b. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ewentualnie uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

c. uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

d. czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę bądź uzgodnienia projektu zamiennego,

e.  na wezwanie Zamawiającego udział w komisjach i naradach w trakcie trwania robót budowlanych przez Zamawiającego,

f. ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

g. odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy

w terminie:

Zadanie nr 1 i 2 -  do 15.05.2023 r.

Zadanie nr 3 i 4 – do 30.06.2023 r.

§ 4

1. Zakres zamówienia, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie plików  PDF, dwg, ath.

2.Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości wraz z oświadczeniem projektanta o  kompletności i przydatności dokumentacji do celu jakiemu ma służyć.

3. Odbiór prac projektowych dokonany będzie protokolarnie przez przedstawicieli obu stron w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca przekaże przedmiot umowy 
w postaci:

- 3 egz. projektów wykonawczych z branży sanitarnej i elektrycznej

- 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- 2 egz. przedmiarów robót,

- 2 egz. kosztorysów inwestorskich,

- wersja elektroniczna projektu,

- oświadczenie o kompletności i poprawności opracowania,

- oświadczenia, że dokumentacja projektowa nie zawiera znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zwiera powyższe, Projektant składa tabelę równoważności wraz ze wskazaniem kryteriów jej oceny.

4. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Projektant zobowiązuje się usunąć wady na koszt i w zakresie własnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 5

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz:

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

  - nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawania za pośrednictwem satelity,

  - reemisji,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystania w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych  i reklamy,

  - wprowadzania zmian, skrótów,

  - sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak        i lektora,

  - publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2509) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 6

    - Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w sposób następujący:

kwota brutto: …………………… zł

netto: ……………………….. zł

VAT ……%, …………………….,

Słownie brutto: ……………………………………………………

w tym:

Zadanie 1 SP Niemcz

brutto:…………………………

netto: ………………………….

VAT ……………..%, …………..zł

Słownie brutto: ……………………

Zadanie 2 SP Maksymilianowo

brutto:…………………………

netto: ………………………….

VAT ……………..%, …………..zł

Słownie brutto: ……………………

Zadanie 3 SP Osielsko

brutto:…………………………

netto: ………………………….

VAT ……………..%, …………..zł

Słownie brutto: ……………………

Zadanie 4 Przedszkole w Niemczu

brutto:…………………………

netto: ………………………….

VAT ……………..%, …………..zł

Słownie brutto: …………………

2. Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury pod warunkiem właściwego wykonania

przedmiotu umowy, stwierdzonego protokołem odbioru końcowego, w terminie 30 dni przelewem od momentu otrzymania faktury na nr konta ……………………………..

2. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty faktury oddzielnie dla zadań określonych w § 1 ust. 2.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek płatności, na którego konto Zamawiający ma obowiązek zapłaty za przedmiot umowy, jest rachunkiem firmowym Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie dokonana tzw. mechanizmem podzielonej płatności

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie  kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, odrębnie za każde zadanie,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, odrębnie za każde zadanie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 7% wynagrodzenia umownego netto.

2.2 Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1.

2.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od  następnego dnia po terminie w którym odbiór przedmiotu umowy miał być dokonany.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do   zapłaty odsetek ustawowych.

5. W przypadku naliczenia kar umownych kwota potrącona zostanie z faktury   Wykonawcy.

§ 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

a) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z obowiązkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń lub decyzji, których przy wykazaniu należytej staranności po stronie wykonawcy, nie udało się uzyskać w terminie.

b) w zakresie podwykonawstwa;

c) zmiany stawki podatku VAT, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tym zakresie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu umowy, w formie aneksu, gdy zmiana ta okaże się niezbędna dla prawidłowej realizacji zadania .

4.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień  zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na  podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo  do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

- Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

- Umowa,

- Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,

- Wierzytelności związane z niniejszą umową nie będą przedmiotem obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.  Zgodnie z art. 2 ust. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  do umowy nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający							     									Projektant

……………………						         						  ………………………