Załącznik do sprawozdania Wójta na sesję RG dnia 28.03.2023 r.

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I kwartale 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
|  **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Roboty drogowe: - budowa zatoki autobus. ul. Bydgoska Żołędowo; - montaż tablic określających prędkość: ul. Cholewskiego, JPII Osielsko, ul. Jagodowa w Maksymilianowie, ul. Zakopiańska Niwy; - budowa ul. Gościnnej Jarużyn - I etap | 1.250.000,00 | Ogłoszenie przetargu planowane w I kw., planowane terminy w SWZ (specyfikacji warunków zamówienia w przetargu):- dla zatoki na ulicy Bydgoskiej – do 31 sierpnia br.- dla pozostałych zadań – 80 dni od daty podpisania umowy. |
| Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Matejki w Niemczu | 1.180.000,00 | Ogłoszenie przetargu planowane do końca marca, planowany termin realizacji 4 m-ce od daty podpisania umowy. |
| Budowa kortu do tenisa w Bożenkowie | Przeznaczona cena brutto:490.000 zł | Ogłoszono przetarg 12.02. z terminem składania ofert do 7 marca. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd38b68b-aeb1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, ul. Lipowa 7, 87-617 Bobrowniki  | 565 800,00 zł |
| 2. | TORAKOL Sp. z o.o., ul. Słoneczna 24 A, 88-200 Radziejów  | 537 203,90 zł |
| 3.  | Baugart Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów  | 550 000,00 zł |
| 4. | Przeds. Wielobr. Max Kamilla Smolińska, ul. Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz  | 374 727,46 zł |
| 5. | AB FACTOR Andrzej Borowski, ul. Toruńska 300 A, 85-880 Bydgoszcz | 364 080,00 zł  |

Planowany termin realizacji 3 m-ce od daty podpisania umowy. 16 marca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - AB FACTOR Andrzej Borowski ul. Toruńska 300 A, Bydgoszcz |
| **Gminny Zakład Komunalny** | A. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Koperkowa Osielsko:- sieć wodociągowa PEØ160 – 75,0 m- sieć wodociągowa PEØ90 – 4,5 m- przyłącze wodociągowe PEØ40 – 29 m szt. 1B. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Brzozowej w Żołędowie:- sieć wodociągowa PEØ110 – 239,0 m- przyłącze wodociągowe PEØ32 – 10 m szt. 4 | Przeznaczone ceny brutto:Cz. 1: 89.010 złCz. 2:148.350 zł. | Przetarg ogłoszono 20 lutego z terminem składania ofert do 7 marca br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eeee5ab4-b10e-11ed-9236-36fed59ea7dd> Planowany termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca** | **Cena brutto Część A** |  **Cena brutto Cz. B** |
| 1. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 87-010 Koronowo | 69 618,00 zł | 142 803,00 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Smolińska Kamilla, ul. Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz | 109 123,02zł | 252 156,15 zł |
| 3. | INFOTRANS Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz | 88 437,00 zł | 189 432,30 zł |
| 4. | Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, Złotów 77-400, Święta   139 | 76 999,71 zł | 130 539,55 zł |
| 5. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe InSald Mariusz Szymański, ul. Wodna 7B, 86-200 Chełmno |  85 600,00 złBrak podpisu wykonawcy | 267 279,00 złBrak podpisu wykonawcy  |
| 6. | WIMAR Sp. z o.o., Koronowo 86-010, Nadrzeczna   24 | 78 024,85 zł | 245 592,17 zł |

22 marca dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:- dla części A: Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo,- dla części B: Hydrotechnika S. z o.o. Złotów 77-400, ul. Szczęśliwa 3 |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej, Majowej, Błękitnej; ul. Nastrojowej Maksymilianowo | 548 301,60 | Ogłoszono przetarg 14 marca z terminem składania ofert do 29 marca.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-824d7935-c254-11ed-b311-9aae6ad31be8> Planowany termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej:1. PVC160 do gr. dz. nr 159/4 ul. Ptasia Maksymilianowo – 3,5 m2. PE40 do gr. dz. nr 23/55 ul. Maratończyków Niemcz – 6,0 m3. PE40 do granicy dz. nr 23/57 ul. Maratończyków Niemcz 6,1 m4. PVC160 do gr. dz. nr 89/11 ul. Wyczółkowskiego Niemcz 5,8 m5. PVC160 do gr. dz. nr 313/16 ul. Lawendowa Osielsko – 7,4 m6. PVC160 do gr. dz. nr 313/17 ul. Lawendowa Osielsko – 9,5 m7. PVC160 do gr. dz. nr 350/77 ul. Szuwarowa Osielsko – 5,4 m8. PVC160 do gr. dz. nr 200/6 ul. Leszczynowa Żołędowo – 11,6 m9. PVC160 do gr. dz. nr 200/7 ul. Leszczynowa Żołędowo – 11,0 m | 67 573,98 | Przetarg ogłoszono 16 marca z terminem składania ofert do 31 marca br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4919e432-c335-11ed-8261-62cbbe4d0ca4> Planowany termin realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. |
|  | **Dostawy** |
|  | Dostawa mebli na potrzeby Urzędu Gminy OsielskoWykaz mebli (wyciąg z ogłoszenia):- Biurko prostokątne - zabudowane - 26 szt.,- Półka na klawiaturę - 26 szt.- Kontener szufladowy do biurka - 28 szt.- Pomocnik pod drukarkę - 10 szt.- Stoliki konferencyjne – 6 szt.+ 4- stół konferencyjny- komody 4- szafy aktowe – 10 szt.- Szafa aktowa + ubraniowa - 5 szt.+ 6 szt.- Szafa aktowa - 2 szt.- Szafa ubraniowa z nadstawką - 1 szt.- Szafa z nadstawką - 1 szt.- Szafa z roletą - 1 szt.- Półka wisząca- 1 szt.- Szafa aktowa + ubraniowa + zabudowa wodomierza - 1 szt.  | Przeznaczona cena brutto:160.000 zł | Ogłoszono przetarg dnia 15 lutego z terminem składania ofert do 24 lutego. <http://bip.osielsko.pl/przetarg/19237/dostawa-mebli-na-potrzeby-urzedu-gminy-osielsko> <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10803129-ad0d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f> Złożono 25 ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | TRONUS POLSKA SP. Z O.O., ul. Juliana Konstantego Ordona 2A, 01-237 Warszawa | 242 717,13 zł |
| 2. | Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, Mrowino | 110 700,00 zł |
| 3.  | P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz | 95 643,57 zł |
| 4. | Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk | 231 097,32 zł |
| 5. | Z-d Prod.-Usług.-Handlowy „JAWOR” Barbara Świadek, ul. Spacerowa 8, 83-200 Linowiec | 198 620,40 zł |
| 6. | SEPAR-MEBLE ARKADIUSZ PIECHOWSKI, ul. Kościuszki 6, Olsztyn | 57 244,20 zł |
| 7. | ATG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz | 150 518,79 zł |
| 8. | GRUPA A&E Sp. z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań | 140 856,00 zł |
| 9. | Towarzystwo Gospodarcze PS Piotr Surowy, ul. Przemysłowa 16, 86-005 Białe Błota | 132 532,50 zł |
| 10. | Bydgosta Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz | 149 238,36 zł |
| 11. | KALL CARRION TRADING sp. z o.o. SP. K., al. Solidarności 75/26, Warszawa | 188 880,03 zł |
| 12. | w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice | 85 071,72 zł |
| 13. | TRISS – S. MARCINIAK SP. JAWNA, ul. Szosa Gdańska 34, Osielsko | 297 663,69 zł |
| 14. | Pk-Studio Piotr Klepka, ul. Gawota 17A, 02-830 Warszawa | 119 747,88 zł |
| 15. | Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, ul. Gliwicka 218E, 40-860 Katowice | 212 150,40 zł |
| 16. | PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H. WIDOMSKI, ul. Warszawska 151, Kielce | 148 791,20 zł |
| 17. | MOBILIANI SP. Z O.O., ul. K. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz | 128 479,92 zł |
| 18. | MEBELLI Marcin Kulbacki, ul. Leśna 10/53, 10-173 Olsztyn | 84 524,37 zł |
| 19. | Czapla i Spółka s.c. Zbigniew Czapla, Irena Czapla, ul. Sokola 6c, Olsztyn | 136 167,86 zł |
| 20. | Piaseczki Andrzej, ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby | 189 828,36 zł |
| 21. | FMG Michał Grzybowski, ul. Marii Konopnickiej 247, Kamienica Polska | 107 056,74 zł |
| 22. | JT Mebel Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy | 118 510,50 zł |
| 23. | Zakład Stolarski Dariusz Kujawski, ul. Kolumba 3, 86-032 Niemcz | 131 081,10 zł |
| 24. | IDD Fabryka Mebli sp. z o.o., ul. Św. Maksymiliana Kolbego 44, Bydgoszcz | 94 587,69 zł |
| 25. | Lobby-meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik, ul. Pachońskiego 7A/l. 86, 31-223 Kraków | 145 435,20 zł |

Na podst. art. 226 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych odrzucono oferty: - SEPAR-MEBLE ARKADIUSZ PIECHOWSKI ul. Kościuszki 6, 10-502 Olsztyn- w & w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice- MEBELLI Marcin Kulbacki ul. Leśna 10/53, 10-173 Olsztyn.Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: IDD Fabryka Mebli sp. z o.o. ul. Św. Maksymiliana Kolbego 44, Bydgoszcz. Dostawa – do 2 m-cy od daty podpisania umowy. |
|  | **Usługi** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenów zieleni: ZAD.1 - na skwerze przy ul. Ks. Henryka Mrossa, Niemcz, pow. 0,7068 ha,- wzdłuż ul. Centralnej od Wiatrakowej do Kwiatowej w Osielsku o pow. ok. 0,1469 ha.- na skwerze przy ul. Zakopiańskiej w Niwach o pow. ok. 0,0576 ha- na skwerze przy ul. Mickiewicza w Niemczu o pow. ok. 0,0403 ha- wokół budynku Urzędu (bez koszenia)- wokół kaplicy na skrzyżowaniu ul. Szkolnej Głównej, Maksymilianowo - koszenie zabytkowych cmentarzy ewangelickich ZAD. 2: interwencyjne usuwanie złomów i wywrotów oraz wyk. cięć drzew różnych gatunków, różnej średnicy  | Przeznaczona cena brutto:205.000 zł | Ogłoszono przetarg dnia 23.02. z terminem składania ofert do 3 marca br. Szczegółowy zakres w SWZ na stronie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5d660df-b377-11ed-9236-36fed59ea7dd> (Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w sezonie wegetacji roślin, do 31 października br.) Złożono następujące oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | **Wykonawca** | **Cena brutto**  |
| 1. | Event Management Rafał Kortas ul. Gen. Kosińskiego 10/1, 85-331 Bydgoszcz | **201 835,00 zł**, w tym:Zad. 1: 199 999,00 złZad. 2: 1 836,00 zł |
| 2. | GAJOWY Marcin Pietrzykowski ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz | **166 320,00 zł**, w tym:Zad. 1: 162 000,00 zł zad. 2: 4 320,00 zł |
| 3.  | ASW Sp. z o.o.ul. Centralna 2T, 86-031 Osielsko  | **125 324,70 zł**, w tym:Zad. 1: 122 877,00 złZad. 2: 2 447,70 zł |
| 4. | WOJTPARK Wojciech Kempiak Nowy Dwór 81,. 86-010 Koranowo | **214 656,72 zł**, w tym:Zad. 1: 212 064,72 złZad. 2: 2 592,00 zł |

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odrzucono ofertę: - ASW Sp. z o.o. ul. Centralna 2T, 86-031 OsielskoDokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:GAJOWY Marcin Pietrzykowski ul. Brzezińska 7, 86-120 Pruszcz |
| Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy oczyszczalni ścieków | 122 000,00 | Przetarg ogłoszono 27 marca z terminem składania ofert do 6 kwietnia br.[https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000151680%2F01](https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023/BZP%2000151680/01) Wykonanie – do 18 m-cy od daty podpisania umowy.Szczegóły w SWZ na stronie: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-051bc701-cc80-11ed-9355-06954b8c6cb9>  |
|  |  |  |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.