UMOWA  Nr  ……………

zawarta w  dniu …………. r.  w Osielsku  pomiędzy Gminą Osielsko, zwaną dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wojciecha Sypniewskiego – Wójta Gminy Osielsko

przy kontrasygnacie Bogumiły Nalaskowskiej - Skarbnika Gminy Osielsko

NIP 554-28-32-610

a  ……………………………….

mającą swą siedzibę ……………………………… reprezentowanym przez:

………………………………………

NIP……………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" lub „Projektantem”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie  programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (np.: ustalenia warunków przyłączenia do sieci z gestorami mediów, decyzja wodnoprawna jeżeli będzie konieczna, decyzja środowiskowa jeżeli będzie konieczna, zezwolenie na wycinkę). PFU powinno zawierać założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania wraz z częścią graficzną i opisową. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U.2021.2454 tj. z dnia 2021.12.20).

- Na rzeczowy zakres zamówienia składa się:

- Koncepcja projektu przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji w terminie 30 dni od podpisania umowy.

- Wizualizacja budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu.

- Zestawienie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń wraz z uwzględnieniem ich funkcji.

- Szczegółowy opis wymagań w zakresie materiałowym, technologicznym i wykończeniowym obejmujący:

  - przygotowanie gruntów pod posadowienie fundamentów,

  - fundamenty,

  - konstrukcję,

  - podłogi,

  - posadzki,

  - ściany wewnętrzne z wykończeniem,

  - stropy,

  - sufity,

  - stolarkę okienna i drzwiową,

  - przeszklenia,

  - elewacje,

  - technologię i wyposażenie pomieszczeń,

  - technologie wyposażenia kuchni z zapleczem.

- Szczegółowe wymagania funkcjonalne i wykończeniowe dla poszczególnych pomieszczeń.

- Opis wymagań w stosunku do instalacji elektrycznej.

- Opis wymagań w stosunku do instalacji teletechnicznej (alarm, monitoring, kontrola dostępu).

- Opis wymagań w stosunku do instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wybranych pomieszczeń.

- Zapotrzebowania na media wraz z warunkami od gestorów mediów dla:

  - energii elektrycznej,

  - gazu ziemnego,

  - zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,

  - kanalizacji deszczowej,

  - teletechniki.

- Szczegółowe wymagania dla zagospodarowania terenu obejmujące:

  - place zabaw z wyposażeniem, tarasy, nawierzchnie utwardzone,

  - bilans miejsc parkingowych,

  - dojazdy,

  - dojścia,

  - zieleń,

  - dojazd pożarowy.

- Wyniki badań gruntowo-wodnych z zalecaniami w zakresie posadowienia budynku i terenów utwardzonych.

- Wskazanie drzew i krzewów do wycinki.

- Obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych, wyposażenia stałego, wyposażenia ruchomego, prac projektowych oraz zbiorcze zestawienie (obliczone wskaźnikowo) kosztów realizacji inwestycji.

- Koncepcję architektoniczną, która ma zawierać:

  - projekt zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej z przyłączami i uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

  - rzuty kondygnacji w skali 1:100 z opisem i powierzchnia pomieszczeń,

  - elewacje w skali 1:200 z opisem zastosowanych materiałów,

  - 2 przekroje charakterystyczne w skali 1:100 z opisem warstw stropowych,

  - podstawowe wymiary i rzędne,

  - aranżacje pomieszczeń wraz technologią kuchni w skali 1:100,

  - 2 różne detale ścian zewnętrznych wraz z fundamentem i fragmentem podłogi na gruncie, stropu, dachu z pokazaniem warstw oraz ich opisem,

  - bilans terenu, powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia netto, powierzchnia użytkowa, kubatura,

  - informację o dopuszczalnych odchyłkach od ww. parametrów na etapie opracowania projektów budowlano-wykonawczych,

  - informację o dopuszczalnej równoważności przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

2. Wykonawca oświadcza, że zadanie wykona siłami własnymi bez udziału  podwykonawców  /z udziałem podwykonawców.

§ 2

- Zakres zamówienia, o którym mowa w § 1 obejmuje w szczególności opracowanie:

- w wersji papierowej:

a) koncepcji na mapach  sytuacyjno – wysokościowych z państwowego zasobu geodezyjnego z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych w skali 1:500 – 2 egzemplarze,

b) sporządzenie kompletnego opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego  w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

c)  przedmiarów robót wymaganych do realizacji projektowanej koncepcji – 2 egzemplarze,

d) kosztorysów inwestycji budowlanej – 2 egzemplarze;

2) w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz plikach źródłowych DOC, DOCX, XLS, RTF oraz DWG część graficzną.

- Poszczególne części opracowania powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości wraz z oświadczeniem projektanta o  kompletności i przydatności dokumentacji do celu, jakiemu ma służyć.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w terminie 14 dni od dnia przekazania jej Zamawiającemu.

- W terminie do 14 dni od podpisania umowy, w porozumieniu z projektantem,  sporządzony zostanie protokół danych wyjściowych do projektowania opisujący szczegółowo ustalenia dotyczące przedmiotu umowy.

§ 3

Projektant  zobowiązuje się w szczególności do:

1.  opracowania wstępnej koncepcji w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, zawierającej plan sytuacyjny wraz z podstawowymi wymiarami i rozwiązaniami technicznymi, koncepcja będzie dostarczona w formie papierowej oraz w postaci plików w formacie pdf i będzie podlegać uzgodnieniu, w razie potrzeby Zamawiający zorganizuje spotkania robocze z projektantem w celu wyjaśnienia zaprezentowanych rozwiązań projektowych,

2.  Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Projektantowi uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu, pod warunkiem, że uwagi będą zgodne z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3.  uzyskania podkładów geodezyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na własny koszt,

4.  wykonania opracowania w sposób zgodny z wymaganiami ustawy - prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z uzgodnieniami z gestorami sieci,

5.  zapewnienia udziału w opracowaniu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności  oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,

6.  uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów niezbędnych do wykonania PFU,

7.  wyjaśnienia  wątpliwości dotyczących opracowania i zawartych w nim rozwiązań;

8. pełnienia czynności bezpłatnego nadzoru autorskiego na każde żądanie Zamawiającego. W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące PFU w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe, licząc od dnia ich przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną.

9.  sporządzenie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej z podziałem na części wskazane przez zamawiającego wraz z jego jednokrotną aktualizacją na pisemne wezwanie,

10. dołączenie do teczki dokumentacji wypisu z ewidencji gruntów;

11. sporządzanie co 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy szczegółowego sprawozdania wykazującego stopień zaawansowania prac;

12. przekazania drogą elektroniczną Zamawiającemu do wiadomości wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Projektanta.

§ 4

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu wraz z zapłatą wynagrodzenia, oraz:

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

  - nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawania za pośrednictwem satelity,

  - reemisji,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystania w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych  i reklamy,

  - wprowadzania zmian, skrótów,

  - sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak        i lektora,

  - publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 5

- W przypadku nienależytego wykonania opracowania koncepcji projektowo – przestrzennej oraz PFU  bądź jego części, Zamawiający zobowiązuje Projektanta do usunięcia wszelkich wad i ponownego przekazania materiału do weryfikacji we wskazanym przez siebie terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za nienależyte wykonanie uznaje się materiały, do których Zamawiający pisemnie wniósł zastrzeżenia.

- Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Projektantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawionych materiałach.

- Odbiór prac projektowych dokonany będzie protokolarnie przez przedstawicieli obu stron w siedzibie Zamawiającego. Projektant do odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży:

- 2 egz. kompletnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnego  z: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682), Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- 2 egz. koncepcji na mapach sytuacyjno – wysokościowych, 2 egz. przedmiarów robót oraz 2 egz. kosztorysów inwestycji budowlanych oraz wersji elektronicznej wraz z oświadczeniami:

- oświadczenie, że dostarczone opracowanie wykonane jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,

- oświadczenie, że dostarczone opracowanie jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,

- oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestycji budowlanej, przedmiaru, PFU  i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową,

- oświadczenie, że opracowanie nie zawiera znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku, gdy opracowanie zawiera powyższe, Projektant składa tabelę równoważności wraz ze wskazaniem kryteriów jej oceny.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz końcowego nie wyłącza odpowiedzialności Projektanta za wady opracowania, które zostaną ujawnione na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trakcie wyjaśnień do SWZ)

- W przypadku ujawnienia wad w opracowaniu, będącym przedmiotem niniejszej umowy, Projektant zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- W przypadku, gdyby Projektant nie przystąpił do usuwania wad w terminie wyznaczonym, Zamawiający zleci usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Projektanta, bez odrębnego wezwania.

§ 6

Termin zakończenia przedmiotu umowy: 6  miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 7

Strony zgodnie ustalają, że integralną część niniejszej umowy stanowią oferta Wykonawcy z dnia ……… oraz treść zaproszenia do składania ofert.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się w sposób następujący:

Łączna kwota brutto…………………………………………………

netto…………………………………………………

VAT ………. % , ………………………………….. zł

Słownie brutto……………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie przewidziane jest w formie ryczałtu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega indeksacji z tytułu inflacji.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym płatność nastąpi w 2024 r.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury pod warunkiem właściwego wykonania przedmiotu umowy. Płatność dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z kserokopią protokołu zdawczo odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stwierdzającego należyte wykonanie umowy.

3. Bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży potwierdzone przez bank polecenie przelewu za usługi wykonane przez Podwykonawców wraz z kopiami faktur od Podwykonawców.

4. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek płatności, na którego konto Zamawiający ma obowiązek zapłaty za przedmiot umowy, jest rachunkiem firmowym Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie dokonana tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

§  10

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy zawierane z Podwykonawcą w terminie do 14 dni od podpisania, oraz przekaże kopie tych umów poświadczone przez Wykonawcę oraz przez Podwykonawcę.

  - Wykonawca dostarczy również na żądanie Zamawiającego poświadczone kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Podwykonawcy.

§ 11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przedstawieniu wstępnej koncepcji w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za poszczególne zadanie za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze / weryfikacji lub w okresie rękojmi za wady- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za poszczególne zadanie za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 7 % wynagrodzenia umownego netto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór przedmiotu umowy miał być dokonany.

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 7 % wynagrodzenia netto określonego na podstawie § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyłączeniem zapisów § 12 ust. 1 lit. a i c.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.

4.  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do   zapłaty odsetek ustawowych.

5. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust.1.

§ 12

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

c) negatywnego wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  - w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z obowiązkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń lub decyzji, których  przy wykazaniu należytej staranności po stronie Projektanta, nie udało się uzyskać w terminie oraz w związku z przedłużającym się czasem uzyskania:

  - w zakresie podwykonawstwa,

  - zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tym zakresie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności powodujące konieczność zlecenia dodatkowych usług, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień  zawartej umowy  oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający							  Wykonawca