Załącznik do sprawozdania Wójta na sesję RG dnia 5 września 2023 r.

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - III kwartał 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto** | **Informacje o przygotowaniu przetargu  oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** | | |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa oświetlenia:  Zad. 1: w ul. Cytrynowej, Trzmieliny i Pomarańczowej w Osielsku – linia kablowa oraz 12 latarni  Zad. 2: w ul. Daktylowej oraz doświetlenie ścieżki od ul. Sadowniczej w Żołędowie – linia kablowa oraz 5 latarni  Zad. 3: w ul. Nastrojowej w Maksymilianowie – linia kablowa oraz 2 latarnie  Zad. 4: w ul. Jałowcowej w Osielsku – linia kablowa oraz 2 latarnie | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 181.800 zł | <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e53a30f-2174-11ee-a60c-9ec5599dddc1> Przetarg ogłoszono 13 lipca z terminem składania ofert do 28 lipca br. Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | LIGHT ON Krzysztof Bogumił Pilarczyk  ul. Zygmunta Krasińskiego 18/97, 01-581 Warszawa, NIP 8212666127 | 540 000,09 zł | | 2. | KM-TECH Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 3, 86-100 Świecie  NIP 5592054818 | 129 822,81 zł | | 3. | EL-DAR Sp. z o.o., Strzyżawa 39, 86-070 Dąbrowa Chełmińska  NIP 5542942853 | 264 117,90 zł | | 4. | PPHU ELJAN S. C. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak  ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp., NIP 7851797605 | 178 485,30 zł | | 5. | ELDAX Wołowicz S.K.A., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie  NIP 5592057952 | 219 923,99 zł | | 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT , Tadeusz Kosecki  ul. Okrężna 2, Klawkowo, 89-620 Chojnice, NIP 5551034196 | 177 755,35 zł | | 7. | P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne, Bartlewo 7, 86-230 Lisewo  NIP 8751326522 | Oferta nie dotyczy Gminy Osielsko | | 8. | Marek Nitka ELNIT ELECTRIC, ul. Karnowskiego 19, 89-600 Chojnice  NIP 5551927592 | 195 565,17 zł | | 9. | ATMA Halina Radzimirska, ul. Tuwima 7,87-100 Aleksandrów Kuj.  NIP 8911478644 | 158 534,70 zł |   Realizacja zamówienia określona w SWZ w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  16 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: KM-TECH Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 3, 86-100 Świecie. Termin realizacji - do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowę podpisano 24 sierpnia br. |
| Budowa ul. Kwiatowej  w Osielsku - odcinek Storczykowa / Magnoliowa -  Cholewskiego wraz z odwodnieniem | 1 200 000 | Postępowanie w przygotowaniu |
| Termomodernizacja, przebudowa,  nadbudowa oraz rozbudowa budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku | 2 300 000 | Postępowanie w przygotowaniu |
| Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu | 1 390 000 netto  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1.670.000 zł | <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f102794-1fe7-11ee-a60c-9ec5599dddc1>  przetarg ogłoszono 11 lipca z terminem składania ofert do 26 lipca br. Termin składania ofert został przedłużony do 4 sierpnia br. Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Przedsiębiorstwo Budowlane, TB. INVEST Tomasz Brzeziński  ul. Jabłoniowa 20 lok. 312, 80-175 Gdańsk | 3 183 510,60 zł | | 2. | Movil M3 Sp. z o.o., Pewel Wielka 570, 34-340 Jeleśnia | 2 071 074,00 zł | | 3. | Lider Konsorcjum: LK INWEST Sp. z o.o.  ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław  Członek: KB INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław | 3 746 850,60 zł | | 4. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowice 146, 32-100 Proszowice | 3 813 000,00 zł | | 5. | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz | 2 607 600,00 zł |   Dnia 9 sierpnia postępowanie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia. |
| Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Bałtyckiej w Osielsku | 410 000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 490.000 zł | Przetarg ogłoszono 26 lipca z terminem składania ofert do 11 sierpnia.  Termin realizacji określony w SWZ do 15.11.2023 r.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-258c3205-2baf-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, NIP 5541485980 | 1 320 659,93 zł |   14 sierpnia unieważniono postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Przetarg ogłoszono ponownie 16 sierpnia z terminem składania ofert do 4 września br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8924e868-3c33-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Informacja z otwarcia ofert dnia 4.09.br.:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski  ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń, NIP 9562044591 | 677 618,07 zł | | 2. | BETPOL S.A.  ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, NIP 5540384946 | 1 185 661,88 zł | |
| Budowa Szkoły Podstawowej  w Niemczu | 27 000 000,00 | Przetarg zostanie ogłoszony po uzyskaniu pozwolenia na budowę.  Dokumentacja wymaga uzupełnienia o decyzję środowiskową. |
| **GZK** | Wykonanie odwiertu SUW Jagodowo | 357 919,10 | Postępowanie zostanie przeniesione. Nadal jest w toku postępowanie dot. decyzji środowiskowej. |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej i Fiołkowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w ul. Kwiatowej  - sieć wodociągowa: PEØ160 – 280 m  PEØ110 – 148 m  - sieć kanaliz. sanit. grawitacyjnej PVCØ250 – 246 m  - odgałęzienia sieć kanaliz. sanit. graw. PVCØ160 – 26m 6szt. | 449 302,70  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 583.510 PLN | Przetarg ogłoszony 27 lipca z terminem składania ofert do 24 sierpnia br.  Planowana realizacja zamówienia określona w SWZ w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c7a3343-2c67-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Lp** | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Hydrotechnika Sp. z o.o.,  Złotów 77-400,  ul. Szczęśliwa 3 Błękwit, NIP: 7671720009 | 753.124,51 zł  Sieć wodociągowa: 147.600,00 zł  Sieć kanalizacyjna: 605.524,51 zł | | 2. | WIMAR Sp. z o.o. Koronowo 86-010,  Nadrzeczna   24, NIP: 9670644141 | 581.836,92 zł  Sieć wodociągowa: 373.291,77 zł  Sieć kanalizacyjna: 208.545,15 zł | | 3. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j.  ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 417.703,03 zł  Sieć wodociągowa: 187.662,38 zł  Sieć kanalizacyjna: 230.040,65 zł | | 4. | [Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Hydropex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.](https://epuap.gov.pl/warehouse/jsf/preview.xhtml?documentId=150287276)  77-400 ZLOTÓW, Ul. Sosnowa 6, NIP 7671706535 | 811.800,00 zł  Sieć wodociągowa: 344.400,00 zł  Sieć kanalizacyjna: 467.400,00 zł |   Postępowanie w toku. |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Pomyślnej PEØ160 – 200,1 m oraz PEØ110 – 229,5 m oraz budowa 12 odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy |  | Przetarg ogłoszono 28 sierpnia z terminem składania ofert do 12 września br. Termin realizacji zamówienia określony w SWZ – do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58bb069f-4586-11ee-a60c-9ec5599dddc1> |
| budowa odcinka sieci kanalizacji sanit. – kolektor tłoczny pomiędzy ul. Leśną, a Kwiatową Osielsko  - sieć kan. sanitarnej ciśnieniowej PEØ125 PN10 – 414,5 m  - sieć kan. sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 8,0 m | 152 306  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 197800 PLN | Przetarg ogłoszony 26 lipca z terminem składania ofert do 23 sierpnia br. Planowana realizacja zamówienia określona w SWZ w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15c60c90-2b9b-11ee-9aa3-96d3b4440790> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Hydrotechnika Sp. z o.o., Złotów 77-400, ul. Szczęśliwa 3 Błękwit, | 350.506,64 zł | | 2. | WIMAR Sp. z o.o. Koronowo 86-010, Nadrzeczna   24, NIP: 9670644141 | 256.955,24 zł | | 3. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 195.570,00 zł | | 4. | [Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Hydropex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.](https://epuap.gov.pl/warehouse/jsf/preview.xhtml?documentId=150287276) 77-400 ZLOTÓW, Ul. Sosnowa 6, NIP 7671706535 | 326.055,60 zł |   Postępowanie w toku. |
| Modernizacja przepompowni ścieków ul. Żurawia, Reymonta Niemcz | 380 765  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 494500 PLN | Przetarg ogłoszony 25 lipca z terminem składania ofert do 23 sierpnia br. Planowana realizacja zamówienia określona w SWZ w terminie do 30.11.2023 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c4cbc72-2ad0-11ee-a60c-9ec5599dddc1> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Green3 Sp. z o.o. ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz | 551.040,00 zł | | 2. | Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne | 824.100,00 zł |   Postępowanie jest w toku. |
| Wyk. nakładki asfalt na ul. Letniej w Jagodowie oraz na ul. Wilgi w Myślęcinku | 250 000  135 000  Kwoty brutto na sfinansowanie zamówienia  Część: 1 Kwota: 214306.17 PLN  Część: 2 Kwota: 120849.85 PLN | Przetarg ogłoszono 28 lipca z terminem składania ofert do 25 sierpnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-873edaa3-2d24-11ee-a60c-9ec5599dddc1>  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.  Przetarg ogłoszono ponownie 29 sierpnia z terminem składania ofert do 14 września br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb0acc39-4654-11ee-9aa3-96d3b4440790> |
| **Dostawy** | | | |
| **GZK** | Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na III i IV kwartał 2023 r. | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: cz. 1: 660.000 zł  0raz część: 2  135.000 zł | Przetarg ogłoszono 12 lipca z terminem składania ofert do 20 lipca br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99c86f90-20a0-11ee-9aa3-96d3b4440790> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | Termin dostawy | | 1. | Rurex Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a, 05-816 Opacz  O/Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz  Krzysztof Mataczyński, NIP: 534 10 13 495 | Część A: 597.866,35 zł  Część B: 108.104,02 zł | Część A: 1 dzień  Część B: 1 dzień |   Ww. ofertę przyjęto dnia 27 lipca br. |
| **Usługi** | | | |
| **Urząd Gminy** | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla bud. SP w Niemczu | 300 000,00 | Zamówienie związane z zamówieniem dot. budowy szkoły |
| projekt budowy ulic: Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej, Limonkowej z ruroc. odwodn. i siecią wodoc. w rej. ul. Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej | 308 000,00 | Analizowano zakres rurociągu odwodnieniowego względem pierwotnej koncepcji.  Postępowanie w przygotowaniu. |
|  |  |  |
| Dok. proj. bud. ulic:  1) Kalinowej,  2) Pawiej Maksymilianowo,  3) chodnika ul. Narcyzowa,  4) ul. Świerkowa, Jarzębinowa Osielsko,  5) ul. Chopina Niemcz  6) budowa ul. Magnoliowej  7) połączenie ciągu pieszo-rower. od ul. Jana Pawła II | 121 000,00  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia:  Cz.1: 40.000 zł  Cz.2: 20.000 zł  Cz.3: 12.000 zł  Cz.4: 32.000 zł  Cz.5: 35.000 zł  Cz.6: 43.000 zł  Cz.7: 10.000 zł | Przetarg ogłoszono 1 sierpnia z terminem składania ofert do 10 sierpnia br. Termin realizacji określony w SWZ - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f78e0de9-3046-11ee-9aa3-96d3b4440790> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa  ul. Okólna 6  62-510 Konin  NIP 66500009658 | Część 1: 73 800,00 zł Część 2: 70 110,00 zł  Część 3: 79 950,00 zł Część 4: 92 250,00 zł  Część 5: 73 800,00 zł Część 6: 89 000,00 zł  Część 7: 43 050,00 zł | | 2. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C.  Agnieszka Szczuraszek - Kostencka,  Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz, NIP 9671282579 | Część 1: 50 430,00 zł Część 2: 42 435,00 zł  Część 3: 36 900,00 zł Część 4: 72 570,00 zł  Część 5: 52 890,00 zł Część 6: 84 870,00 zł  Część 7: 29 889,00 zł |   Postępowanie przewidziane do unieważnienia z uwagi na oferowane ceny znacznie wyższe od zaplanowanych środków. |
| Odbieranie i zagospod. odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Osielsko i PSZOK w Żołędowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. | Wartość szacowana netto:  13.800.000,00 zł | Przetarg ogłoszono 4 sierpnia z terminem składania ofert do 7 września. Wskutek złożonych zapytań termin składania ofert przedłużono do 14 września br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2dc6378-3060-11ee-a60c-9ec5599dddc1> |
|  |  |  |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.