Załącznik do sprawozdania Wójta na sesję RG dnia 19.12.2023 r.

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - III i IV kwartał 2023 roku (zamówienia i rozstrzygnięcia od 24 października br.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto** | **Informacje o przygotowaniu przetargu  oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** | | |
| **Urząd Gminy Osielsko** |  | Szacowana wartość netto 1 200 000  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  1 570 000 zł | Przetarg ogłoszono 11 października z terminem zgłaszania ofert do 27 października br. Termin składania ofert został z uwagi na złożone pytania przedłużony do 3 listopada br.  Planowany w SWZ termin realizacji - do 28 czerwca 2024 r.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95d31653-682d-11ee-a60c-9ec5599dddc1>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | KADA-BIS Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz  NIP 9532781190 | 1 537 500,00 zł | | 2. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7  87-100 Toruń, NIP 9562044591 | 1 890 000,00 zł | | 3. | Konsorcjum firm:  Lider: BRUKOP ANNA ANDRYSIAK, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, NIP: 5541485980  Partner: Brukop Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 28A  85-758 Bydgoszcz, NIP: 5542999876 | 1 930 846,79 zł | | 4. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  Kozłowo 8a, 86-105 Świecie, NIP 5591700297 | 2 978 807,00 zł |   Dnia 16 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  KADA-BIS Sp. z o.o. ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz |
| Budowa ul. Kwiatowej  w Osielsku - odcinek Storczykowa do Cholewskiego wraz z odwodnieniem, w tym: jezdnia o naw. asfalt szer. 5,5m, od km 0+665,22 do km 0+868,23, odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych, ciąg pieszo-rower. o naw. asfaltowej szer. 3,0m od km 0+593 do ul. Cholewskiego, skrzyżowanie wyniesione z ul. Storczykową, kanał technologiczny, oświetlenie drog. – linia kabl., 8 latarni w ul. Kwiatowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające wody opadowe, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej humusowanie i obsiew trawą, oznakowanie |
| Termomodernizacja, przebudowa,  nadbudowa oraz rozbudowa budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku | Szacowana wartość netto 2 300 000  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2.740.000 zł | Przetarg ogłoszono 2 października z terminem składania ofert do 24 października br. W związku ze złożonymi pytaniami termin składania ofert przedłużono do 31 października br.  Termin realizacji: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d049d06c-6120-11ee-a60c-9ec5599dddc1>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, | 3 081 415,06 zł | | 2. | BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz | 3 788 000,00 zł | | 3. | Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2, 62-240 Trzemeszno, | 2 771 772,39 zł | | 4. | WEZAMBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37A, 88-400 Żnin, | 4 495 930,71 zł | | 5. | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz | 4 383 500,00 zł | | 6. | Z-d Ogólnobud. BUD-MEX, Grzegorz Brzezinski, ul. Świecka 74/76, Tuchola, | 4 360 400,00 zł | | 7. | NEL-BUD Alicja Tomaszewska, Rywałd 59, 87-220 Radzyń Chełmiński, | 2 690 000,00 zł | | 8. | ADERO POLSKA Sp. z o.o., ul. Kielecka 41a/8, 02-530 Warszawa | 4 461 253,35 zł | | 9. | Przeds. Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, | 3 854 806,16 zł | | 10. | Przeds. Produkcyjno–Handlowo–Usługowe SZARAFIN Tomasz Szarafin,  ul. Spacerowa 2, 83-220 Skórcz, | 2 742 720,08 zł | | 11. | Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe, Jacek Jakubczak, ul. J. Przybory 2/39, 85-791 Bydgoszcz, | 3 493 307,18 zł | | 12. | PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia, | 2 502 189,89 zł | | 13. | Przeds. Remontowo – Budowlane, AGAD Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 23 b, 87-100 Toruń, | 3 521 601,92 zł | | 14. | HYDRATEC Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok, | 4 797 000,00 zł | | 15. | Urbański sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń | 2 977 000,00 zł |   Dnia 23 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia, NIP 5862296981 |
| Przebudowa  i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z wew. i zewn. infrastrukturą techn. oraz zmiana sposobu użytkowania piętra z funkcji mieszkalnej  na usługową  w Maksymilianowie | Wartość szacowana netto: 1.460.000,00 zł  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1.800.000 zł | Przetarg ogłoszono 13 listopada z terminem składania ofert do 1 grudnia br. Termin realizacji określony  w SWZ: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-072037c3-8215-11ee-a60c-9ec5599dddc1> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Usługi Ogólnobudowlane Janusz Rakowski, Tuszyny 3, 86-182 Świekatowo, NIP 5591865905 | 2 509 200,00 zł | | 2. | Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2, 62-240 Trzemeszno, NIP 7842012651 | 3 326 247,65 zł | | 3. | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz  NIP 9532640443 | 2 950 000,00 zł | | 4. | Zakład Ogólnobudowlany BUD-MEX Grzegorz Brzezinski  ul. Świecka 74/76, 89-500 Tuchola, NIP 5611019474 | 3 320 000,00 zł | | 5. | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD, Sławomir Górka  ul. Bydgoska 6,. 86-120 Pruszcz, NIP 9531861751 | 2 345 000,01 zł | | 6. | NEL-BUD Alicja Tomaszewska, Rywałd 59, 87-220 Radzyń Chełmiński  NIP 8762462619 | 2 785 000,00 zł | | 7. | WITEBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 110, 85-010 Bydgoszcz  NIP 9532549027 | 3 068 607,69 zł | | 8. | Przeds. Organizacji Budownictwa, POBUD Sp. z o.o., ul. Adama Grzymały Siedleckiego 14, 85-868 Bydgoszcz, NIP 5540235689 | 3 971 238,80 zł | | 9. | BAUPOL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz  NIP 5540315796 | 3 706 397,78 zł | | 10. | BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Smoleńska 53, 85-871 Bydgoszcz  NIP 9532645653 | 3 249 000,00 zł | | 11. | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Jacek Jakubczak, ul. J. Przybory 2/39, 85-791 Bydgoszcz, NIP 5542272200 | 2 790 347,79 zł | | 12. | EMBUD Usługi Ogólnobudowlane Maciej Dobersztyn, Bożejewiczki,  ul. Dębowa 8, 88-400 Żnin, NIP 5621742901 | 2 768 956,48 zł | | 13. | Inwestycje i Remonty Budowlane DOMCON, Andrzej Wawrzyniak  ul. Obrońców Tobruku 7, 85-553 Bydgoszcz, NIP 5542460982 | 2 973 572,56 zł |   Postępowanie w toku. |
| Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu | 1 390 000 netto  Kwota brutto przeznaczona pierwotnie na sfinansowanie zamówienia 1.670.000 zł  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2.270.000 zł | <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f102794-1fe7-11ee-a60c-9ec5599dddc1> przetarg ogłoszono 11 lipca z terminem składania ofert do 26 lipca br. Termin składania ofert przedłużono do 4 sierpnia br. Wpłynęło 5 ofert. Dnia 9 sierpnia postępowanie unieważniono ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.  Ponownie ogłoszono przetarg dnia 19 września z terminem składania ofert do 6 października br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e273da00-56d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1> Termin realizacji określony w SWZ - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz | 2 917 000,00 zł | | 2. | TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów | 2 179 500,00 zł | | 3. | Przeds. Wielobr. HEPAMOS Sp. z o.o., Opatkowice 146, 32-100 Proszowice | 3 839 937,00 zł |   Sprawa wysokości środków na to zadanie była przedmiotem obrad sesji 24.10.br. Uchwałą nr VII/49/2023 zostały zwiększone środki do 2.300.000,00 zł. Niestety wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Po analizie możliwości finansowych, stwierdzono, iż w chwili obecnej nie jest możliwe ponowne zwiększenie kwoty na realizację zamówienia do ceny kolejnej oferty z najniższą ceną w tym postępowaniu wobec czego postępowanie unieważniono.  Kolejny przetarg ogłoszono 22 listopada z terminem składania ofert do 7 grudnia br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b23e75e-892e-11ee-b55a-a22b2d7f700e>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  NIP 5272680141 | 2 829 019,68 zł | | 2. | Dobrekotly.pl Natalia Sztobryn, Al. Rzeczypospolitej 101-103/1a, 59-220 Legnica, NIP 6182050253 | 2 076 240,00 zł | | 3. | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35  85-147 Bydgoszcz, NIP: 9532640443 | 2 917 000,00 zł | | 4. | Andrewex Construction Sp. z o.o., ul. Sosnowa 14  87-165 Cierpice, NIP 8792730935 | 2 076 630,45 zł |   Postępowanie w toku. |
| Budowa ciągu pieszo-rowerowego  ul. Nowowiejska  w Jarużynie - naw. asfalt. szer.2,5m,  dł. 399,59 m + 50 m, skrzyżowania z drogą wewn., zjazdów do posesji, przestawienie lampy 2/43, obsiew trawą, humusowanie,  organizacja ruchu | Szacowana kwota netto 296.000 zł  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 400.000 zł | Ogłoszono przetarg 31 października z terminem składania ofert do 15 listopada br. Termin wykonania określony w SWZ - 28 czerwca 2024 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-625bb16f-77e0-11ee-a60c-9ec5599dddc1> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.  ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz, | 375 271,95 zł | | 2. | BRUKOP ANNA ANDRYSIAK, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz | 430 500,00 zł | | 3. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń, | 440 553,59 zł | | 4. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kozłowo 8a, 86-105 Świecie, | 444 655,07 zł |   22 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz. |
| Budowa oświetlenia ul. Szosa Gdańska  w Osielsku | Szacowana wartość netto 410 000 | Planowany termin ogłoszenia przetargu – do końca grudnia br. |
| Budowa Szkoły Podstawowej  w Niemczu | 49 000 000,00 | Przetarg w br. nie zostanie ogłoszony.  Obwieszczenie o możliwości wglądu do akt przed wydaniem decyzji środowiskowej zostało ogłoszone dnia  6 grudnia br. Projektantka obiektu przekazała projekt techniczny w zakresie zmiany sposobu ogrzewania. |
| **GZK** | Wykonanie odwiertu SUW Jagodowo | 357 919,10 | Nadal jest w toku postępowanie dot. decyzji środowiskowej. |
| Wykonanie instalacji napowietrzania na kolektorze tłocznym  z Maksymilianowa  ul. Kościelna do Żołędowa - ul. Słoneczna/Klonowa | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 247.250 zł | Ogłoszono przetarg 31 października z terminem składania ofert do 16 listopada br.  Termin realizacji zamówienia określony w SWZ - do 18.12.2023 r.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4562228-77da-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Green3 Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz, NIP: 554-291-85-76 | 244.770,00 zł |   Dnia 23 listopada ww. ofertę przyjęto. |
|  |  |  |
| **Dostawy** | | | |
| **GZK** | Dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami na 2024 | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1.200.000 zł | Przetarg ogłoszono 28 listopada z terminem składania ofert do dnia 6 grudnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1681e189-8de2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | IWATER Jan Krzemiński, Kijaszkowo 10 A, 87-640 Czernikowo, NIP: 8792250141 | 1.150.708,05 zł | |
| Dostawa na rok 2024: Oleju napędowego Oleju opałowego | Szacowana wartość netto  475 000 | Przetarg ogłoszono 13 grudnia z terminem składania ofert do 21 grudnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19f55c08-99b3-11ee-ba3b-4e891c384685> |
| Dostawa kruszywa  w 2024:  Część A: Dostawa kruszywa betonowego frakcji: - 8 – 31,5 mm 3 000,00 ton,  31,5 – 63 mm 1000ton  Część B: Dostawa mieszanki niezwiąz.  z kruszyw twardych: 0 – 31,5 mm 4000 ton | Szacowana wartość netto  355 000 | Przetarg ogłoszono 4 grudnia z terminem składania ofert do 12 grudnia br., przedłużono składanie ofert do dnia 14 grudnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9094d15-9299-11ee-9ee7-e2087ac16d09>  **Informacja z otwarcia ofert**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | LP. | OFERTA | CZĘŚĆ A - wartość za całość brutto | CZĘŚĆ B - wartość za całość brutto | | 1. | PPUH Factum Sp. z o.o., Ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz, NIP: 5540315968 | ……………………… | 521.520,00 zł | | 2. | TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI, Krzysztof Wasielewski w spadku, Czołpin 12, 88-210 Dobre, NIP: 8891000878 | 492.000,00 zł | 639.600,00 zł | | 3. | ProjBud Drogownictwo Sp. z o.o., ul. Nizinna 1 , 86-005 Białe Błota, NIP: 9671430117 | 318.570,00 zł | 442.800,00 zł |   Postępowanie w toku. |
| Dostawa materiałów do budowy sieci  i przyłączy wodno-kanaliz. na rok 2024 | Szacowana wartość netto  660 000 | Przetarg ogłoszono dnia 11 grudnia z terminem składania ofert do 19 grudnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46017d25-9812-11ee-ba3b-4e891c384685> |
| **Urząd Gminy** | Zakup i dostawa drukarek na potrzeby Urzędu Gminy Osielsko  Część 1: zakup, dostawa i instalacja gotowej do pracy kolorowej drukarko - kopiarki A3 (2 szt.) wraz z kompletem tonerów  Część 2: zakup, dostawa i instalacja gotowych do pracy monochromatycznych drukarko - kopiarek A4 (3 szt.) wraz z kompletem tonerów | Szacowana wartość netto  30 000  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Część 1:  24 000 zł,  Część 2:  10 000 zł | Ogłoszono przetarg 2 listopada z terminem składania ofert do 10 listopada br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-994086dc-7963-11ee-a60c-9ec5599dddc1>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Copy Control Service Spółka Cywilna, ul. Żelazna 67/31L  00-871 Warszawa, NIP 5252123785 | Cz. 1) 34 292,40 zł  Cz. 2) --- | | 2. | PRO-SERWIS Karol Reisner, Bartosz Preder, Spółka cywilna  ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz, NIP 9671258960 | Cz. 1) 26 076,00 zł  Cz. 2) 10 332,00 zł | | 3. | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.  ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, NIP 5260204908 | Cz. 1) 28 868,10 zł  Cz. 2) --- | | 4. | CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, NIP 9482528507 | Cz. 1) 32 226,00 zł  Cz. 2) --- | | 5. | DKS Sp. z o. o., ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale, NIP 5832790417 | Cz. 1) 22 582,80 zł  Cz. 2) 9 169,65 zł |   Dnia 22 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w zakresie części 1 i 2, złożonej przez  DKS sp. z o. o. ul. Energetyczna 15, 80-180 Kowale |
| **Usługi** | | | |
| **Urząd Gminy** |  |  |  |
|  |  |  |
| Dok. proj. bud. ulic:  1) Kalinowej,  2) Pawiej Maksymilianowo,  3) chodnika ul. Narcyzowa,  4) ul. Świerkowa, Jarzębinowa Osielsko,  5) ul. Chopina Niemcz  6) budowa ul. Magnoliowej  7) połączenie ciągu pieszo-rower. od ul. Jana Pawła II  Dodano część 8: budowa ul. Trzmieliny, Cytrynowej, Pomarańczowej  i Limonkowej  w Osielsku wraz  z budową rurociągu odwodnieniowego do połączenia z odwodnieniem  w ul. Marsowej  wraz z budową sieci wodociąg w rej. ulic Trzmieliny, Tuberozy i Bocznej. | Szacowana wartość netto 121 000,00  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia:  Cz.1: 40.000 zł  Cz.2: 20.000 zł  Cz.3: 12.000 zł  Cz.4: 32.000 zł  Cz.5: 35.000 zł  Cz.6: 43.000 zł  Cz.7: 10.000 zł  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Cz.1: 40.000 zł  Cz.2: 20.000 zł  Cz.3: 12.000 zł  Cz.4: 32.000 zł  Cz.5: 35.000 zł  Cz.6: 43.000 zł  Cz.7: 10.000 zł  Cz.8: 380.000 zł | Przetarg ogłoszono 1 sierpnia z terminem składania ofert do 10 sierpnia br. Termin realizacji określony w SWZ - 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f78e0de9-3046-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Oferty złożyło 2 wykonawców. Postępowanie unieważniono z uwagi na oferowane ceny znacznie wyższe od zaplanowanych środków.  Przetarg ogłoszono ponownie 18 września br. z terminem składania ofert do 27 września br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9451fc3f-5605-11ee-9aa3-96d3b4440790> Terminy realizacji określone w SWZ: Część 1 -7 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy  Część 8 – 23 miesiące od dnia podpisania umowy. Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | MS Biuro Projektowe Michał Sroka  ul. Borowa 4  62-200 Gniezno, NIP 7822195766 | Część 1: ---- Część 2: 18 450,00 zł  Część 3: 19 434,00 zł; Część 4: 35 424,00 zł  Część 5: 28 905,00 zł; Część 6, 7 i 8: ----; | | 2. | INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa  ul. Okólna 6  62-510 Konin, NIP 66500009658 | Część 1: 61 500,00 zł; Część 2: 61 500,00 zł  Część 3: 61 500,00 zł; Część 4: 61 500,00 zł  Część 5: 61 500,00 zł; Część 6: 73 800,00 zł  Część 7: 36 900,00 zł; Część 8: 159 900,00 zł | | 3. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki  ul. Górnośląska 8/13  62-800 Kalisz, NIP 6222594233 | Część 1: 51 660,00 zł; Część 2: 49 200,00 zł  Część 3: 39 360,00 zł; Część 4: 72 570,00 zł  Część 5: 47 970,00 zł; Część 6: 76 260,00 zł  Część 7: 27 060,00 zł; Część 8: 305 040,00 zł | | 4. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz, NIP 9671282579 | Część 1: 50 430,00 zł; Część 2: 42 435,00 zł  Część 3: 36 900,00 zł; Część 4: 72 570,00 zł  Część 5: 52 890,00 zł; Część 6: 84 870,00 zł  Część 7: 29 889,00 zł Część 8: 353 010,00 zł | | 5. | SOCHA Sp. z o.o.  ul. J.K. Chodkiewicza 15  85-065 Bydgoszcz, NIP 9671354497 | Część 1: 87 330,00 zł; Część 2: 54 120,00 zł  Część 3: 51 660,00 zł; Część 4: 68 880,00 zł  Część 5: 54 120,00 zł; Część 6: 78 105,00 zł  Część 7: 52 890,00 zł; Część 8: 310 575,00 zł |   Sprawa wysokości środków była przedmiotem obrad sesji dnia 24.10.br. Dnia 25.10. br. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:  - w zakresie części 1 - Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C. Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek ul. Strusia17, 85-447 Bydgoszcz  - w zakresie części 2,3,4,5 - MS Biuro Projektowe Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno  - w zakresie części 6,7,8 - Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz |
| Odbieranie i zagospod. odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gm. Osielsko i PSZOK w Żołędowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. | Wartość szacowana netto:  13.800.000,00 zł  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 18 036 900 zł | Przetarg ogłoszono 4 sierpnia z terminem składania ofert do 7 września. Wskutek złożonych zapytań termin składania ofert przedłużono do 14 września oraz kolejne przedłużenie do 22 września br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2dc6378-3060-11ee-a60c-9ec5599dddc1>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernesta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, NIP 9532559741 | 15 576 871,60 zł | | 2. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  CORIMP Sp. z o.o., ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz, NIP 9530307863 | 14 690 774,20 zł |   25 października dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Przeds. Usług Komunalnych CORIMP Sp. z o.o. |
| Objęcie ochroną ubezpieczeniową gminnych jednostek,  w tym Urzędu Gminy Osielsko | Wartość szacowana netto:  400 000  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Część: 1  173 000 zł  Część: 2  17 000 zł | Przetarg ogłoszono 4 października z terminem składania ofert do 24 października 2023 r. (pierwotny termin był do 20.10., został wydłużony z uwagi na złożone pytania) <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5fb79787-62a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa  Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz | Część 1: 160 339,90 zł  Część 2: 21 268,70 zł |   Dnia 7 listopada ww. ofertę przyjęto. |
| Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy (2024 – 2025) | Wartość szacowana netto:  800 000  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 800.000 zł | Przetarg ogłoszono 17 listopada z terminem składania ofert do 27 listopada br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faad1451-8532-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Wpłynęła oferta:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | POCZTA POLSKA S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8  00-940 Warszawa, NIP 5250007313 | 656 884,20 zł | |
| Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2024 r. | Wartość szacowana netto:  200 000 | Planowany termin ogłoszenia – do końca grudnia br. |
| Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2023 | Wartość szacowana netto  18 000 000 | Przetarg ogłoszono 4 października z terminem składania ofert do 6 listopada 2023 r.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec14ed90-5eb5-11ee-9aa3-96d3b4440790>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena | | 1. | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy  ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz  NIP 5540313395 | 3 246 447,59 zł  oferowana stopa odsetek w procentach = 6,32 %  WIBOR 1 M na dzień 29.09.2023 r. = 6,04 %  marża banku doliczona do WIBOR 1 M = 0,28 %  wysokość prowizji od udzielonego kredytu = 0,00 % | | 2. | Konsorcjum: Lider: Bank Spółdzielczy w Szubinie z siedzibą w Szubinie, ul. Kcyńska 30, 89-200 Szubin  NIP 5620003515; Partnerzy: InoBank Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 Inowrocław, NIP: 5560804624, Bank Spółdzielczy w Koronowie  z siedzibą w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, NIP: 5540313389, Bank Spółdzielczy  w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10, NIP: 5580001360 | 3 383 502,72 zł  oferowana stopa odsetek w procentach = 6,58 %  WIBOR 1 M na dzień 01.10.2023 r. = 6,04 %  marża banku doliczona do WIBOR 1 M = 0,54 %  wysokość prowizji od udzielonego kredytu = 0,00 % |   Dnia 22 listopada dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz |
|  | Pielęgnacja, utrzymanie i zakładanie zieleni na terenach będących własnością Gminy Osielsko w 2024 r. | Wartość szacowana netto  250.000 zł | Planowany termin ogłoszenia – do końca grudnia br. |
| **GZK** | Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy w 2024 r | Wartość szacowana netto  125.000 zł | Planowany termin ogłoszenia – do końca grudnia br. |
| **Zespół ds. Oświaty** | Dowóz uczniów  do i ze szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko  w 2024 r.:  Część A - dowóz uczniów do i ze Szkoły Podst. w Osielsku,  Część B - dowóz uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie, oraz do i ze Szkoły Podstawowej   w Maksymilianowie | Szacowana wartość netto: 216 000,00 zł. | 8 grudnia ogłoszono przetarg na dowóz uczniów do i ze szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko w roku 2024 z terminem składania ofert do 18 grudnia 2023 r. Z uwagi na złożone zapytania termin składania ofert wydłużono do 21 grudnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb139f4f-949a-11ee-ba3b-4e891c384685> |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.