Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta na sesję RG dnia 20 lutego 2024 r.

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I kw. 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa gminnego żłobka na terenie gminy OsielskoZadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU z 10.2023 r. Zad.2: Budowa gm. żłobka na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. | 3.400.000,00 | Ogłoszono przetarg 16 lutego z terminem składania ofert do 8 marca. Określono w SWZ terminy realizacji: dla Zadania 1 – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, dla Zadania 2 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c15f097-ccc1-11ee-a3b5-e25d731b0da9>  |
| Budowa: ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku, ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do ul. Długiej oraz ciągu pieszo-rower. w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej | 6.500.000,00 | Przetarg ogłoszono 15 lutego z terminem składania ofert do 8 marca br.Określono w SWZ termin realizacji do 29 listopada 2024 r.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81ad8b7e-cbfe-11ee-a84d-d63fc4d19e65>  |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej, Orzechowej oraz ul. Rybinieckiej  | 155.000,00 | Przedmiotowe zamówienie objęto ww. przetargiem – realizacja w tych samych drogach |
| Budowa: ul. Leśnej w Żołędowie, ul. Ametystowej w Osielsku, odc. Perłowej (od Bałtyckiej do Jantarowej), odc. ul. Krabowej od Perłowej do Jantarowej) oraz ul. Jantarowej w Osielsku | 2.650.000,00 | Jest w toku aktualizacja dokumentacji, planowane ogłoszenie zamówienia luty/marzec br. |
|  | Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie nawierzchni dróg - II etap | 1.850.000,00 | Jest w toku aktualizacja dokumentacji, planowane ogłoszenie zamówienia luty/marzec br. |
| **GZK Żołędowo** | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Warsztatowa, Łąkowa Maksymilianowo oraz sieci ul. Szosa Gdańska Osielsko | 959 527,80 | Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku  |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemcz | 266 532,50 | Przygotowanie do ogłoszenia na ukończeniu |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osielsko | 32 149,67 | Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Żołędowo | 228 459,00 | Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku |
| Likwidacja nieczynnych zbiorników SUW Żołędowo | 76 153,00 | Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo | 357 919,10 | Prace przygotowawcze do ogłoszenia w toku |
|  |  |  |
| **Usługi** |
| **Urząd Gminy** | Oprac. dokumentacji projektowych budowy ul. Jeziorańskiej i ul. Stawowej w Osielsku oraz sieci wod.-kan. | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 320.000 zł | Przetarg ogłoszono przed publikacją planu zamówień, tj. 11 stycznia 2024 r. z terminem składania ofert do dnia 23 stycznia. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb245491-b06d-11ee-a06e-7a3efa199397> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/1362-800 Kalisz, NIP 6222594233 | 348 090,00 zł |
| 2. | IDE Projekt Sp. z o.o., ul. Polna 66, 87-100 ToruńNIP 8792687487 | 550 535,70 zł |
| 3. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz , NIP 9671282579 | 597 780,00 zł  |

 |
| Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie Gminy:Część nr 1: chodnika w ul. Topolowej od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej (Osielsko)Część nr 2: ul. Opalowej Część nr 3: sięgacza w ul. Giżyckiej w NiwachCzęść nr 4: ul. Nad wąwozem w JarużynieCzęść nr 5: ul. Polnej w Żołędowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej – kontynuacja) | 274.800,00 | Ogłoszono przetarg 15 lutego z terminem składania ofert do dnia 4 marca br. W SWZ określono termin realizacji: Część 1, 3, 4 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, Część 2, 5 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27060755-cbf0-11ee-875e-a22221c84ba7> |
| Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko | 162.600,00 | Zaplanowano ogłoszenie przetargu na: I – II kw. |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.