Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta na sesję RG (wg stanu na dzień 25 marca 2024 r.)

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I kw. 2024 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto** | | **Informacje o przygotowaniu przetargu  oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** | | | |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko  Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU z 10.2023 r.  Zad.2: Budowa gm. żłobka na podstawie wykonanej  i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. | | 3.400.000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3.700.000 zł | Ogłoszono przetarg 16 lutego z terminem składania ofert do 8 marca, przedłużonym do dnia 15 marca. Określono w SWZ terminy realizacji: dla Zad. 1 – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, dla Zad. 2 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c15f097-ccc1-11ee-a3b5-e25d731b0da9> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, NIP 9691644577 | 5 322 511,00 zł | | 2. | BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Smoleńska 53, Bydgoszcz, NIP 9532645653 | 4 350 000,00 zł | | 3. | KWK Construction EU Sp. z o.o., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, NIP 5542965127 | 4 671 540,00 zł | | 4. | KONTBUD Sp. z o.o., ul. Smoleńska 17A, 85-833 Bydgoszcz, NIP 9671129731 | 4 649 267,69 zł | | 5. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Handlowe KANVEX, ul. Mostowa 2c, 64-800 Chodzież, NIP 6070071735 | 3 542 400,00 zł | | 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, NIP 9532171729 | 4 279 000,00 zł | | 7. | BYDGOSTA Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP 5540236275 | 3 327 000,00 zł | | 8. | METROTECH Sp. z o.o., ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831758677 | 3 677 700,00 zł | | 9. | PROALBUD Aleksandra Łabuńska, ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz, NIP 5542425017 | 4 699 000,00 zł | | 10 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD, Sławomir Górka  ul. Bydgoska 6, 86-120 Pruszcz, NIP 9531861751 | 4 499 340,00 zł | | 11 | CERTA TRZEMESZNO Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 20, 62-240 Trzemeszno, NIP 7842534556 | 3 385 738,00 zł | | 12 | BAUPOL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz, NIP 5540315796 | 3 170 940,00 zł | | 13 | BAUPOL Monika Rojek, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, NIP 8792195672 | 3 975 852,00 zł | | 14 | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, Bydgoszcz, NIP 9532640443 | 4 980 000,00 zł |   Postępowanie w toku. |
| Budowa: ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku,  ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do ul. Długiej oraz ciągu pieszo-rower.  w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej | | 6.500.000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 8.130.000 zł | Przetarg ogłoszono 15 lutego z terminem składania ofert do 8 marca br. Określono w SWZ termin realizacji do 29 listopada 2024 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81ad8b7e-cbfe-11ee-a84d-d63fc4d19e65>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz, NIP 5540307851 | 9 965 460,00 zł | | 2. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7  87-100 Toruń, NIP 9562044591 | 8 864 417,09 zł | | 3. | PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, NIP 5221054994 | 10 246 457,17 zł | | 4. | STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  NIP 5210421928 | 10 255 900,23 zł | | 5. | Zakład Usług komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.  ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581823207 | 9 319 962,93 zł |   Postępowanie w toku. |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej, Orzechowej oraz ul. Rybinieckiej | | 155.000,00 | Przedmiotowe zamówienie objęto ww. przetargiem – realizacja w tych samych drogach |
| Budowa: ul. Leśnej w Żołędowie, ul. Ametystowej w Osielsku, odc. Perłowej (od Bałtyckiej do Jantarowej), odc. ul. Krabowej od Perłowej do Jantarowej) oraz ul. Jantarowej w Osielsku | | 2.650.000,00 | Jest w toku aktualizacja dokumentacji |
|  | Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie naw. dróg,  w tym:  – rurociąg średnicy 1000mm z rur WIPRO żelbetowych na odc. około 283m  - rurociągu PCV 250x7,3 (około 88m).  - rurociągu PCV 200x5,9 ok. 20m) z wpustem ulicznym  - studnie 4 szt. o śr. DN1500 oraz 1 studnia śr. DN1200.  - rozbiórka i odtworzenie naw. ulicy Księżycowej długości ok. 160 m - kostka betonowa rozbiórkowa na podsypce cem.-piaskowej, warstwa podbudowy z betonu 20cm ,  - odtworzenie naw. ulicy Opalowej szer. 5m warstwą kruszywa, grubość warstwy minimum 20 cm  (więcej szczegółów w SWZ) | | 1.850.000,00 | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 12 kwietnia br.  Termin realizacji określony w SWZ: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13a37110-e767-11ee-9c02-ce2b643d361d> |
| **GZK Żołędowo** | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Warsztatowa, Łąkowa Maksymilianowo oraz sieci ul. Szosa Gdańska Osielsko | | 959 527,80 | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 9 kwietnia. Zaplanowany termin realizacji zamówienia w SWZ:  Cześć A (w rejonie ul. Szosy Gdańskiej ) - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,  Cześć B (w ul. Warsztatowej, Łąkowej ) - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4922beb-e767-11ee-a01e-f641a8763d5f> |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemcz | | Plan netto 266.532,50  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 350.000 zł | Przetarg ogłoszono 26 lutego z terminem składania ofert do dnia 14 marca. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 10.05.br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87dd1c19-d49e-11ee-a3b5-e25d731b0da9>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | JP BUDOWA ENERGIA Sp. z o.o., ul. Wiejska 1, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7662004704 | 245.031,99 zł | | 2. | P.H.U. EKOMATIC Mikołaj Brzuzy, ul. Chodkiewicza 33, 82-550 Prabuty  NIP: 5811901395 | 267.936,44 zł | | 3. | ZIELONY PRĄD SP. Z O.O., ul. Mił 49, 78-400 Szczecinek  NIP: 6731907479 | 176.076,05 zł | | 4. | INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, 87-100 Toruń  NIP: 8792741347 | 248.000,00 zł | | 5. | EnergiaTaniej sp. z o.o., Ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz  NIP: 8762462625 | 338.660,82 zł | |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy PVC160:  1. do granicy dz. nr 354/2 ul. Malinowa Maksymilianowo – 9,9 m  2. do granicy dz. nr 242/33 ul. Kolonijna Niemcz – 2,5m  3. do granicy dz. nr 350/84 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m  4. do granicy dz. nr 350/85 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m | | 32 149,67 | Przetarg ogłoszono 13 marca z terminem składania ofert do 28 marca br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia - w terminie do 3 miesiące od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bebd2030-e121-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d> |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Żołędowo | | 228 459,00 | Prace przygotowawcze w toku |
| Likwidacja nieczynnych zbiorników SUW Żołędowo „Rozbiórka nieczynnych stalowych zbiorników (…) na terenie stacji przy ul. Jastrzębiej 32 w Żołędowie” | | 76 153,00 | Przetarg ogłoszono dnia 15 marca z terminem składania ofert do 3 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-255c9130-e2b7-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d> |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo | | 357 919,10 | Prace przygotowawcze w toku |
|  | |  |  |
| **Usługi** | | | | |
| **Urząd Gminy** | Oprac. dokumentacji projektowych budowy ul. Jeziorańskiej i ul. Stawowej w Osielsku oraz sieci wod.-kan. | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 320.000 zł | | Przetarg ogłoszono przed publikacją planu zamówień, tj. 11 stycznia 2024 r. z terminem składania ofert do dnia 23 stycznia. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb245491-b06d-11ee-a06e-7a3efa199397> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13  62-800 Kalisz, NIP 6222594233 | 348 090,00 zł | | 2. | IDE Projekt Sp. z o.o., ul. Polna 66, 87-100 Toruń  NIP 8792687487 | 550 535,70 zł | | 3. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz , NIP 9671282579 | 597 780,00 zł |   Dnia 26 lutego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz |
| Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie Gminy:  Część nr 1: chodnika w ul. Topolowej od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej (Osielsko)  Część nr 2: ul. Opalowej Część nr 3: sięgacza w ul. Giżyckiej w Niwach  Część nr 4: ul. Nad wąwozem w Jarużynie  Część nr 5: ul. Polnej w Żołędowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej – kontynuacja) | 274.800,00  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia:  Cz. 1: 23.000 zł  Część: 2:  115.000 zł  Część: 3:  35.000 zł  Część: 4:  35.000 zł  Część: 5:  130.000 zł | | Ogłoszono przetarg 15 lutego z terminem składania ofert do dnia 4 marca br.  W SWZ określono termin realizacji: Część 1, 3, 4 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,  Część 2, 5 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27060755-cbf0-11ee-875e-a22221c84ba7>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Biuro Projektowe ESPEJA, Michał Suchecki  ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz,  NIP 6222594233 | Cz. 1) 39 360,00 zł, Cz. 2) 93 480,00 zł  Cz. 3) 34 440,00 zł, Cz. 4) 39 360,00 zł  Cz. 5) 46 740,00 zł | | 2. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek  ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz  NIP 9671282579 | Cz. 1) 61 500,00 zł  Cz. 2) 156 210,00 zł, Cz. 3) 59 040,00zł  Cz. 4) 59 040,00 zł  Cz. 5) 141 450,00 zł | |
| Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko | 162.600,00 | | Zaplanowano ogłoszenie przetargu na: I – II kw. |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.