Umowa nr 272.    .2024

zawarta w dniu        2024 r. pomiędzy Gminą Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, 86-031 Osielsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Osielsko –……………………………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-…………………………………………………………….

NIP 554-28-32-610

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………….., reprezentowaną przez …………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą"

§1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i usługowych osób fizycznych i prawnych znajdujących się na terenie gminy Osielsko.

  - Zadanie dotyczy demontażu, pakowania, transportu i unieszkodliwienia płyt falistych azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie.

  - Pod pojęciem demontaż, transport i unieszkodliwienie należy rozumieć również załadunek odpadów na samochód transportowy, przygotowanie ich do transportu (tj. złożenie na palecie, owinięcie folią).

  - Wykaz posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest dla etapu I zostanie przekazany w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, a dla etapu II będzie przekazywany sukcesywnie, w formie elektronicznej, nie częściej niż raz w miesiącu. Wykaz będzie zawierał: imiona i nazwiska właścicieli nieruchomości, adresy zamieszkania, numery telefonu, obręby, nr ewidencyjne oraz adresy nieruchomości, na której znajduje się azbest, szacunkowe ilości wyrobu zawierającego azbest wyrażone w m² i Mg.

§2

- Wykonawca uzgodni telefonicznie lub osobiście z zainteresowanymi mieszkańcami datę demontażu pokrycia dachowego lub/i odbioru odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie wykonywania robót zgodnie z formalno - prawnymi wymaganiami, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U z 2024 r., poz. 54) i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac, a także na skutek zastosowania niewłaściwej techniki i technologii robót.

- Wykonawca zapewni deponowanie odpadów na składowisku uprawnionym do przyjmowania odpadów zawierających azbest.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.)

§3

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy:

- dla etapu I do 21 czerwca 2024 r.,

- dla etapu II w terminie 30 dni od dnia otrzymania wykazu posesji o którym mowa w §1 ust.4. W przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest, termin realizacji zadania ustalany będzie indywidualnie z właścicielem posesji, nie później niż do 30 września 2024 r. Ostatni wykaz zostanie przekazany nie później niż 31 sierpnia 2024 r. z terminem realizacji do dnia 30 września 2024 r.

§4

- Łączna wartość przedmiotu umowy, nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy kwoty 95 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotychzero groszy).

- Ustala się cenę za pakowanie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg azbestu w wysokości …….. zł netto + należny podatek VAT, na łączną kwotę brutto: ……….. zł (słownie: ………………….. złotych dwadzieścia groszy), a za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego azbestowego w wysokości ………. zł netto + należny podatek VAT, na łączną kwotę brutto: ……………. zł (słownie: …………. złote zero groszy)

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma kwotę wynikającą z rzeczywistej ilości zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów azbestowych – stawka określona w ust. 1 za 1 Mg x ilość Mg.

- Podstawę rozliczenia między stronami umowy stanowić będzie Faktura wystawiana przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu rozliczona zgodnie z ust.3, płatna w terminie 21 dni od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Faktura winna zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A,

86-031 Osielsko, NIP 554-28-32-610, Odbiorca: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko.

- Wynagrodzenie wypłacone zostanie bezgotówkowo na wystawioną fakturę, o której mowa w ust. 4 przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr: …………………………………………..

- Do faktury, o której mowa w ust. 4, Wykonawca winien załączyć dokumenty wymienione w §5 pkt. b)-d)

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek płatności, na którego konto Zamawiający ma obowiązek zapłaty za przedmiot umowy, jest rachunkiem firmowym Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie dokonana tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

§5

Wykonawca jest zobowiązany do:

- zapewnienia zdeponowania odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest na stałe;

b)	wystawienia kart przekazania odpadu (KPO) potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest. Dopuszcza się zarówno stosowanie KPO zbiorczych jak i indywidualnych.

c) 	sporządzenia rozliczenia zadania z każdym właścicielem nieruchomości poprzez spisanie z nim protokołu odbioru robót budowlanych, w którym należy podać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, obręb, nr działki ewidencyjnej, adres nieruchomości, z której został usunięty azbest, dane dotyczące ilości azbestu w Mg, który został zdemontowany, przetransportowany i unieszkodliwiony. Na protokołach powinny znajdować się podpisy właściciela nieruchomości i Wykonawcy;

d) sporządzenie zestawienia do faktury, wykonać zestawienie, w którym winne być następujące dane: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i numer ewidencyjny działki, z której został usunięty azbest, rzeczywiście unieszkodliwiona ilość azbestu wyrażona w Mg, oraz koszt jednostkowy netto,

e) 	powyższe karty przekazania odpadu, protokoły i zestawienie przedstawić pracownikowi Urzędu Gminy Pani Katarzynie Leszcz-Ziółkowskiej celem sprawdzenia wykonania zadania.

§6

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego będzie Katarzyna Leszcz-Ziółkowska - tel. do kontaktu: 52 324-18-67, e-mail: katarzyna.leszcz-ziolkowska@osielsko.pl.

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zakresu robót będących przedmiotem umowy będzie …………….. tel. do kontaktu: ……………, e-mail: …………………

§7

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO.

- Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

- Zamawiający – Wójt Gminy Osielsko, jest Administratorem w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 7 RODO, realizującym odpowiednią ochronę danych zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1-2 i art. 32 RODO i wyznaczył zgodnie z art. 37 RODO Inspektora ochrony danych osobowych.

- Wykonawca, zwany dalej Podmiotem przetwarzającym, zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych, a w szczególności zapewnienia stosowania przepisów art. 32 RODO oraz do zachowania tajemnicy, która obejmuje wszelkie informacje, dane a także materiały uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy. Dotyczy wszystkich uczestników procesu realizacji.

- Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadku, gdy jest potrzebne celem wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego.

- Administrator powierza, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu, na podstawie art. 28 RODO, dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją postanowień niniejszej Umowy. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych w zakresie oraz celach innych niż wyraźnie wskazane w przedmiocie Umowy oraz nieobjęte upoważnieniem udzielanym w treści niniejszej Umowy jest niedopuszczalne.

- Dane osobowe powierzane Podmiotowi przetwarzającymi, określa się w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy: imiona i nazwiska właściciela nieruchomości, adresy zamieszkania, numery telefonu, nr ewidencyjne oraz adresy nieruchomości, na której znajduje się azbest.

- Kategorie osób, których dane dotyczą to właściciele nieruchomości, ubiegający się o dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie lub na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, dla których organem właściwym do załatwienia sprawy jest Administrator.

- Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzanie przetwarzania danych osobowych innym Podmiotom przetwarzającym.

- Administrator nie wyraża zgody, a obowiązek taki nie jest nałożony przez prawo Unii ani prawo krajowe, na przekazywanie przetwarzanych danych osobowych w jego imieniu do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że:

- wyznaczył zgodnie z art. 37 RODO Inspektora ochrony danych osobowych, którym jest .…………………………………………………………………………………………

- nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych w trybie art. 37

( wybiera właściwe Podmiot przetwarzający)

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zastosował przy przetwarzaniu danych osobowych, środki zapewniające ochronę danych, w zakresie określonym w art. 32 RODO, poprzez wdrożenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

- Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

- W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia (archiwizacji, zwrotu lub zniszczenia powierzonych mu danych osobowych) oraz skasowania, anonimizacji danych z wszelkich kopii znajdujących się w jego posiadaniu w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.

4. W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary może być potrącona z faktury Wykonawcy.

§9

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być podmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego.

§10

- Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określa warunki dokonania tych zmian w następujących przypadkach:

  - powierzenia podwykonawcom innej części przedmiotu zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy lub części niewskazanej w ofercie wykonawcy;

  - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia;

  - zmiana wysokości ceny umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji.

- Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej.

§11

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.) do umowy nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

§13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający								        Wykonawca

…………………………….						       ……………………………..