Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta w związku z końcem kadencji

**Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I kw. 2024 r. (nt. rozstrzygnięć po 25 marca) oraz dot. II kw. do 6 maja 2024 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto** | | **Informacje o przygotowaniu przetargu  oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** | | | |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko  Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU z 10.2023 r.  Zad.2: Budowa gm. żłobka na podstawie wykonanej  i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. | | 3.400.000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3.700.000 zł | Ogłoszono przetarg 16 lutego z terminem składania ofert do 8 marca, przedłużonym do dnia 15 marca. Określono w SWZ terminy realizacji: dla Zad. 1 – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, dla Zad. 2 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c15f097-ccc1-11ee-a3b5-e25d731b0da9> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | **Wykonawca** | **Cena brutto** | | 1. | TOPATOTERA Sp. z o.o., ul. Floriana 7, 44-190 Knurów, | 5 322 511,00 zł | | 2. | BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Smoleńska 53, Bydgoszcz, | 4 350 000,00 zł | | 3. | KWK Construction EU Sp. z o.o., ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, | 4 671 540,00 zł | | 4. | KONTBUD Sp. z o.o., ul. Smoleńska 17A, 85-833 Bydgoszcz, | 4 649 267,69 zł | | 5. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Handlowe KANVEX, ul. Mostowa 2c, 64-800 Chodzież, | 3 542 400,00 zł | | 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, | 4 279 000,00 zł | | 7. | BYDGOSTA Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP 5540236275 | 3 327 000,00 zł | | 8. | METROTECH Sp. z o.o., ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831758677 | 3 677 700,00 zł | | 9. | PROALBUD Aleksandra Łabuńska, ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz, | 4 699 000,00 zł | | 10 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe AS-BUD, Sławomir Górka  ul. Bydgoska 6, 86-120 Pruszcz, | 4 499 340,00 zł | | 11 | CERTA TRZEMESZNO Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 20, 62-240 Trzemeszno, | 3 385 738,00 zł | | **12** | **BAUPOL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz, NIP 5540315796** | **3 170 940,00 zł** | | 13 | BAUPOL Monika Rojek, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń | 3 975 852,00 zł | | 14 | KOR-POL INVEST Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 35, Bydgoszcz, | 4 980 000,00 zł |   Dnia 27 marca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę: BAUPOL Sp.  z o.o. ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz  **Umowę podpisano 11 kwietnia 2024 r.** |
| Budowa: ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej, Długiej w Osielsku,  ul. Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do ul. Długiej oraz ciągu pieszo-rower.  w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do ul. Botanicznej | | 6.500.000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 8.130.000 zł | Przetarg ogłoszono 15 lutego z terminem składania ofert do 8 marca br. Określono w SWZ termin realizacji do 29 listopada 2024 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81ad8b7e-cbfe-11ee-a84d-d63fc4d19e65>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz, NIP 5540307851 | 9 965 460,00 zł | | **2.** | **BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A/7**  **87-100 Toruń, NIP 9562044591** | **8 864 417,09 zł** | | 3. | PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa, NIP 5221054994 | 10 246 457,17 zł | | 4. | STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  NIP 5210421928 | 10 255 900,23 zł | | 5. | Zakład Usług komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.  ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581823207 | 9 319 962,93 zł |   Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 marca 2024 r. uchwałą nr IV/21/2024 oraz uchwałą IV/22/2024 zostały zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji w związku z powyższym Zamawiający 27 marca br. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: **BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń. Umowa 5.04.2024 r.** |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej, Orzechowej oraz ul. Rybinieckiej | | 155.000,00 | Przedmiotowe zamówienie objęto ww. przetargiem – realizacja w tych samych drogach |
| Budowa: **Część 1. ul. Leśnej w Żołędowie** (519,43 m):  - jezdni o naw. mineralno-asfalt. o szer. 4,50 - 5,50 m,  - zjazdów oraz dojść do furtek z kostki brukowej betonowej,  - zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,  - poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,  - ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej,  - korytek ściekowych  - rowów przydrożnych,  - przepustów pod zjazdami ϕ400 mm z PEHD,  - wycinka i karczowanie drzew,  - oświetlenia drogowego: 13 latarni z linią kablową i szafką oświetleniową sterującą,  - likwidacja kolizji z linią elektroenergetyczną  - kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi beton. o średnicy 1000, 1200 mm wraz z wpustami,  - odgałęzienia sieci kanaliza-cji sanit. Ø 160 do gr. działek: 182/61, 182/65, 184/5,184/7, 187/19, 187/20 oraz przedłu-żenie odgałęzienia sieci kan. sanitarnej PCV Ø 160 do gr. dz. nr: 182/63, 182/69, 182/71  - studni PCV Ø 600 wraz z odcinkiem sieci PCV Ø 200 – ok. 4,0 m do granicy dz. 187/5  - usunięcia kolizji sieci Orange Polska S.A.,  - wykonanie kanałów technicznych telekomunika-cyjnych w postaci kanalizacji kablowej, rurociągów kablo-wych, studni eletechnicznych,  - oznakowania pionowego i poziomego,  - regulacji elementów infrastruktury podziemnej,  - humusowania gr. 10 cm i obsiew trawą nieutwardzo-nego terenu pasa drogowego  **Część 2. ulicy Ametystowej** w Osielsku (188 m): - jezdni z kostki brukowej o szer.5,00 m  - poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,  - zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej oraz dojść do furtek z kostki brukowej betonowej,  - regulacji elementów infrastruktury podziemnej,  - kanał technologiczny telekomunikacyjny,  - rowów przydrożnych,  - oświetlenie drogowe: 4 latarnie z linią kablową  - humusowanie gr. 10 cm i obsiew trawą nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego  **Część 3. odc. ul. Perłowej** (od Bałtyckiej do Jantarowej, długość 272,76 m), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej, długość 267,44 m) oraz ul. Jantarowej w Osielsku (łącznie 210 m):  - wykonanie jezdni z kostki brukowej o szer. 5,00 m, (od 4,5 do 9,0 m na poszerzeniach  - poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,  - rozbiórki: podbudów, nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oporników  - zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek z kostki brukowej betonowej,  - zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego,  - zjazdów publicznych z kostki brukowej betonowej,  - wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej,  - progów zwalniających z kostki brukowej betonowej,  - regulacji elementów infrastruktury podziemnej,  - kanału technologicznego,  - przebudowy sieci energet.,  - przestawienia istniejących hydrantów,  - przyłączy kanalizacji sanit.,  - oznakowania pionowego i poziomego,  - wycinka i karczowanie drzew, wyk. zieleni (trawnik),  - regulacji wysokościowej wjazdów, bram oraz furtek. | | 2.650.000,00 | Przetarg ogłoszono 28 marca z terminem składania ofert do 24 kwietnia (pierwotnie do 19 kwietnia br.)  Termin realizacji określony w SWZ:  Część 1 – 120 dni od podpisania umowy  Część 2 – 65 dni od podpisania umowy  Część 3 – 120 dni od podpisania umowy  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2392e97-ece6-11ee-b4e0-4ac387c144e3>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/11  87-100 Toruń, NIP 9562382649 | Część 1) 1 888 867,12 zł  Część 2) 446 607,98 zł  Część 3) 1 962 000,00 zł | | 2. | Firma Robót Drogowych DROGPOL  Marek Knioła, ul. Młyńska 3c, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581004550 | Część 1) ---  Część 2) 473 634,40 zł  Część 3) --- | | 3. | CZiLL Sp. z o.o., ul. Litewska 4  85-658 Bydgoszcz,  NIP 4290046483 | Część 1) ---  Część 2) 786 899,00 zł  Część 3) 2 643 593,29 zł | | 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1  85-727 Bydgoszcz, NIP 5540307851 | Część 1) 2 158 281,00 zł  Część 2) 588 924,00 zł  Część 3) 2 508 831,00 zł | | 5. | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.  ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  NIP 5581823207 | Część 1) 2 013 864,50 zł  Część 2) ---  Część 3) --- | | 6. | Przedsiębiorstwo Budowlane Michał Burzyński  ul. I. Tomyślaka 50, 89-110 Sadki  NIP 5581749149 | Część 1) ---  Część 2) 663 753,63 zł  Część 3) | | 7. | BRUKOP ANNA ANDRYSIAK, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, NIP: 5541485980 | Część 1) ---  Część 2) 528 069,07 zł  Część 3) 2 171 187,83 zł | | 8. | Mateusz Beszczyński  ul. Szpitalna 9, 64-830 Margonin  NIP 8741660722 | Część 1) ---  Część 2) 648 024,52 zł  Część 3) --- | | 9. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24  86-010 Koronowo,  NIP 9670644141 | Część 1) 1 755 910,93 zł  Część 2) 542 334,23 zł  Część 3) --- | | 10. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne HEMAR Sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Świecie  NIP 5592058377 | Część 1) ---  Część 2) 596 203,85 zł  Część 3) --- | | 11. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski  ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń, NIP 9562044591 | Część 1) 2 144 259,30 zł  Część 2) 745 859,83 zł  Część 3) 3 188 785,41 zł | | 12. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  Kozłowo 8a, 86-105 Świecie, NIP 5591700297 | Część 1) 2 514 171,08 zł  Część 2) ---  Część 3) --- | |
|  | Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie naw. dróg,  w tym: – rurociąg średnicy 1000mm z rur WIPRO żelbetowych odc. ok. 283m  - rurociągu PCV 250x7,3 (około 88m).  - rurociągu PCV 200x5,9 ok. 20m) z wpustem ulicznym  - studnie 4 szt. o śr. DN1500 oraz 1 studnia śr. DN1200.  - rozbiórka i odtworzenie naw. ulicy Księżycowej długości ok. 160 m - kostka betonowa rozbiórkowa na podsypce cem.-piaskowej, warstwa podbudowy z betonu 20cm ,  - odtworzenie naw. ulicy Opalowej szer. 5m warstwą kruszywa, grubość warstwy minimum 20 cm  (więcej szczegółów w SWZ) | | 1.850.000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2.300.000 zł | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 12 kwietnia br.  Termin realizacji określony w SWZ: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13a37110-e767-11ee-9c02-ce2b643d361d>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo produkcyjno – Usługowe ALFA Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz  NIP 5540307874 | 1 800 000,45 zł | | 2. | INFOTRANS Tomasz Głowacki, ul. Orna 82,  85-356 Bydgoszcz, NIP 9670156430 | 1 328 400,00 zł | | 3. | BUKOLT Sp. z o.o., ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz, NIP 9532776792 | 1 518 804,00 zł | | 4. | KADA-BIS Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, NIP 9532781190 | 1 648 482,22 zł | | 5. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, NIP 9670644141 | 1 645 277,84 zł | |
| **GZK Żołędowo** | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Warsztatowa, Łąkowa Maksymilianowo oraz sieci ul. Szosa Gdańska Osielsko | | 959 527,80  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia:  Część 1:  1 395.600 zł,  Część: 2: 850.540 zł | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 9 kwietnia. Zaplanowany termin realizacji zamówienia w SWZ:  Cześć A (w rejonie ul. Szosy Gdańskiej ) - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,  Cześć B (w ul. Warsztatowej, Łąkowej ) - 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4922beb-e767-11ee-a01e-f641a8763d5f>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | cz. A: cena brutto | cz. B: cena brutto | | 1. | „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, Ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz, NIP: 967-015-64-30 | 376.220,10 zł | 1.043.925,60 zł | | 2. | Przeds. Robót Inż.-Sanit. "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17,  86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 367.401,00 zł | 849.930,00 zł | | 3. | Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX spółka z o.o. sp. k  ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów | 391.000,00 zł | 780.000,00 zł | | 4. | Przeds. Inżynieryjno-Handlowe KANVEX, ul. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież, NIP: 6070071735 | 383.371,22 zł | 1.162.876,40 zł | | 5. | „WIMAR” Sp. z o.o., Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 KORONOWO, NIP: 9670644141 | 385.105,61 zł | 948.709,41 zł | | 6. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 409.156,90 zł | 831.989,21 zł |   26 kwietnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  dla części A: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo dla części B: Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX sp. z o.o., sp. k, ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemcz | | Plan netto 266.532,50  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 350.000 zł | Przetarg ogłoszono 26 lutego z terminem składania ofert do dnia 14 marca. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 10.05.br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87dd1c19-d49e-11ee-a3b5-e25d731b0da9> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | JP BUDOWA ENERGIA Sp. z o.o., ul. Wiejska 1, 62-100 Wągrowiec, | 245.031,99 zł | | 2. | P.H.U. EKOMATIC Mikołaj Brzuzy, ul. Chodkiewicza 33, 82-550 Prabuty | 267.936,44 zł | | 3. | ZIELONY PRĄD SP. Z O.O., ul. Mił 49, 78-400 Szczecinek | 176.076,05 zł | | 4. | INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, 87-100 Toruń | 248.000,00 zł | | 5. | EnergiaTaniej sp. z o.o., Ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz, | 338.660,82 zł |   Dnia 26 marca unieważniono postępowanie. Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia.  Przetarg ogłoszono ponownie 29 marca z termem składania ofert do 16 kwietnia br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 17.06.br. Wymaga się od wykonawców odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bda0e82-edb6-11ee-b4e0-4ac387c144e3> Informacja z otwarcia ofert dnia 16 kwietnia:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | EKO-ON Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów, NIP: 9452183883 | 195.816,00 zł | | 2. | SOLAREON POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 9-11,86-031 Osielsko, NIP: 5542936516 | 178.350,00 zł | | 3. | EKOVER Piotr Drabjewski, Białobłocie 35/2, 77-420 Lipka, NIP: 5551618023 | 169.740,00 zł | | 4. | PSC Jakub Kiedrowski-Lider Konsorcjum, Bożepole Królewskie 27,83-250 Skarszewy, NIP: 5922236570 | 300.000,00 zł | | 5. | P.H.U. EKOMATIC Mikołaj Brzuzy , ul. Chodkiewicza 33, 82-550 Prabuty  NIP: 5811901395 | 225.226,22 zł | | 6. | INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń  NIP: 8792741347 | 163.000,00 zł | | 7. | EnergiaTaniej sp. z o.o., ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762462625 | 167.233,88 zł | | 8. | Przedsiębiorstwo Inzynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, NIP: 5830015795 | 313.804,00 zł | | 9. | EKOTEC Sp. z o.o., Baldram 9 A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811974193 | 248.460,00 zł | | 10. | ZIELONY PRĄD SP. Z O.O., ul. Mił 49, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731907479 | 151.569,83 zł | | 11. | Atum Energy Sp . z o.o., Ul. Rzgowska 349, 93-338 Łódź, NIP: 7292720407 | 183.266,31 zł | | 12. | SAZET Sp. z o.o., Wójcin 239,88-324 Jeziora Wielkie, NIP: 5571703105 | 242.310,00 zł | |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy PVC160:  1. do granicy dz. nr 354/2 ul. Malinowa Maksymilianowo – 9,9 m  2. do granicy dz. nr 242/33 ul. Kolonijna Niemcz – 2,5m  3. do granicy dz. nr 350/84 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m  4. do granicy dz. nr 350/85 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m | | 32 149,67  kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia 39.544,09 zł | Przetarg ogłoszono 13 marca z terminem składania ofert do 28 marca br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia - w terminie do 3 miesiące od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bebd2030-e121-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD"  Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17,  86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 64.575,00 zł |   5 kwietnia unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia - cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Przetarg ogłoszono ponownie 15 kwietnia z terminem składania ofert do 30 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc3bfaf4-fb14-11ee-b81b-aebd110f5279>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz  NIP: 967-015-64-30 | 66.696,75 zł | | 2. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KANVEX  Ul. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież, NIP: 6070071735 | 51.577,56 zł | | 3. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD"  Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17,  86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 54.981,00 zł | | 4. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 68.179,81 zł | |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Żołędowo | | 228 459,00  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 293.235 zł | Przetarg ogłoszono 27 marca z terminem składania ofert do 11 kwietnia.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ed0c0ec-ec24-11ee-9c02-ce2b643d361d>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | ZAKŁAD STUDNIARSKI I USŁUG HYDROGEOLOGICZNYCH TOMASZ KĘDZIORA, ul. Zofii Nałkowskiej 49/13, 60-573 Poznań  NIP: 7821996702 | 338.127,00 zł | | 2. | „STUDBUD” ZAKŁAD STUDNIARSKI STANISŁAW GĄSIOR  HUTA STRZELCE, 86-320 ŁASIN, NIP: 8761019170 | 231.240,00 zł | | 3. | ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH I WIERCEŃ STUDZIENNYCH „TOLWOD” ANTONI ZALEWA, Pl. Wolności 12/12, 88-300 Mogilno  NIP: 5570001996 | 241.695,00 zł | | 4. | ZAKŁAD USŁUG WIERTNICZYCH „STUDWIERT” Piotr Kurkowski  Pokrzywno 132, 86-330 MEŁNO, NIP: 8761509885 | 239.148,90 zł  Brak podpisu wykonawcy na pliku oferty |   Dnia 29 kwietnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: „STUDBUD” ZAKŁAD STUDNIARSKI STANISŁAW GĄSIOR, HUTA STRZELCE, 86-320 ŁASIN. |
| Likwidacja nieczynnych zbiorników SUW Żołędowo „Rozbiórka nieczynnych stalowych zbiorników (…) na terenie stacji przy ul. Jastrzębiej 32 w Żołędowie” | | 76 153,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  98.900 zł | Przetarg ogłoszono dnia 15 marca z terminem składania ofert do 3 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-255c9130-e2b7-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | TIRS-GROUP Sp. z o.o., Staropole 77, 42-248 Przyrów, NIP: 949-22-63-884 | 23 948,10 zł | | 2. | Dobra Robota, Leszek Klonowski, ul. Waryńskiego 32/36, 86-300 Grudziądz  NIP: 876-227-72-47 | 10 455,00 zł | | 3. | ENERGO-TEL Ilona Olejnik-Tylczyńska, Ul. Spokojna 4C, 62-860 Opatówek, NIP: 968-086-97-17 | 00,01 zł | | 4. | Mila & Trans Sp. z o.o., Ul. Chlebowa 22, 86-005 Białe Błota, NIP: 554-300-26-78 | 18 450,00 zł | | 5. | Jadwiga Szepielak Zakład Handlowo-usługowy „TAG-MAT”, Oporzyn nr 17, 62-104 Pawłowo Żońskie, NIP: 766-128-67-87 | 54 929,71 zł | | 6. | FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA Marian Guziński  KOLONIA OSTROWICKA 52, 83-135 Mała Karczma, NIP: 593-000-38-92 | 0,01 zł | | 7. | Aleksander Bogacz, Niedźwiedź 2, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 622-106-59-75 | 83 888,26 zł | | 8. | HAMMER WYBURZENIA MICHAŁ KOSZOŁKO, LGIŃ 13, 67-400 WSCHOWA, NIP: 497-000-45-78 | 0,01 zł | | 9. | DREW-KOS Sp. z o.o. Ul. Szczecińska nr 39-41, 75-122 Koszalin  NIP: 583-345-33-14 | 88 754,36 zł | | 10 | P.P.U.H. „HURT-TRANS KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38 A, 89-410 Więcbork, NIP: 558-000-54-58 | 63 091,67 zł | | 11 | ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o., Ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec  NIP: 629-20-24-162 | 184 500,00 zł | | 12 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” Smolińska Kamilla, Ul. Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz, NIP: 953167-31-27 | 24 600,00 zł | | 13 | P.W. HIRSCH-TECH MICHAŁ HIRSCH, UL. Dębowa 6, 86-031 Osielsko  NIP: 554-261-94-77 | 43 050,00 zł | | 14 | Przedsiębiorstwo Transportowe „Mazur-Transport”, Mirosław Mazur  Sampława78 B, 14-260 Lubawa, NIP: 744-100-47-75 | 70 763,75 zł | | 15 | Usługi Ślusarskie Wioleta Łukasiewicz, Szklary10/17, 38-485 Jaśliska  NIP: 684-237-21-42 | 63 960,00 zł | | 16 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artur Idziakowski, Jeżewo 34, 89-210 ŁABISZYN, NIP: 562-000-89-49 | 49 200,00 zł | | 17 | Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa FOREST, Wojciech Foryś  Ul. Alabastrowa 12, Kamień, 55-095 Mirków, NIP: 886-236-71-74 | 19 680,00 zł | | 18 | RIVASCRAP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Ul. Portowa 1,55-200 Oława  NIP:912-18-99-487 | 51 414,00 zł | | 19 | ZAKŁAD USŁUG WIERTNICZYCH „STUDWIERT” Piotr Kurkowski  Pokrzywno 132, 86-330 Mełno, NIP: 876-150-98-85 | 75 571,59 zł |   Postępowanie w toku. |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo | | 357 919,10 | Prace przygotowawcze w toku |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Grobla, Rekreacyjna w miejscowości Bożenkowo | |  | Przetarg ogłoszono 24 kwietnia z terminem składania ofert do 9 maja br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10454638-0227-11ef-b81b-aebd110f5279> |
|  | |  |  |
| **Usługi** | | | | |
| **Urząd Gminy** | Oprac. dokumentacji projektowych budowy ul. Jeziorańskiej i ul. Stawowej w Osielsku oraz sieci wod.-kan. | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 320.000 zł | | Przetarg ogłoszono przed publikacją planu zamówień, tj. 11 stycznia 2024 r. z terminem składania ofert do dnia 23 stycznia. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb245491-b06d-11ee-a06e-7a3efa199397> Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13  62-800 Kalisz, NIP 6222594233 | 348 090,00 zł | | 2. | IDE Projekt Sp. z o.o., ul. Polna 66, 87-100 Toruń  NIP 8792687487 | 550 535,70 zł | | 3. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek, ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz , NIP 9671282579 | 597 780,00 zł |   Dnia 26 lutego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Biuro Projektowe ESPEJA Michał Suchecki ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz. Umowa 08.03.2024 r. |
| Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie Gminy:  Część nr 1: chodnika w ul. Topolowej od ul. Poprzecznej do ul. Leśnej (Osielsko)  Część nr 2: ul. Opalowej Część nr 3: sięgacza w ul. Giżyckiej w Niwach  Część nr 4: ul. Nad wąwozem w Jarużynie  Część nr 5: ul. Polnej w Żołędowie (od nawierzchni utwardzonej do ul. Klonowej – kontynuacja) | 274.800,00  Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia:  Cz. 1: 23.000 zł  Część: 2:  115.000 zł  Część: 3:  35.000 zł  Część: 4:  35.000 zł  Część: 5:  130.000 zł | | Ogłoszono przetarg 15 lutego z terminem składania ofert do dnia 4 marca br.  W SWZ określono termin realizacji: Część 1, 3, 4 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,  Część 2, 5 – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27060755-cbf0-11ee-875e-a22221c84ba7>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Biuro Projektowe ESPEJA, Michał Suchecki  ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz,  NIP 6222594233 | Cz. 1) 39 360,00 zł, Cz. 2) 93 480,00 zł  Cz. 3) 34 440,00 zł, Cz. 4) 39 360,00 zł  Cz. 5) 46 740,00 zł | | 2. | Biuro Inżynierii Drogowej BID S.C., Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Paweł Szczuraszek  ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz  NIP 9671282579 | Cz. 1) 61 500,00 zł  Cz. 2) 156 210,00 zł, Cz. 3) 59 040,00zł  Cz. 4) 59 040,00 zł  Cz. 5) 141 450,00 zł |   **Wybrano Biuro Projektowe ESPEJA, umowa 4.04.2024 r.** |
| Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko | 162.600,00 | | Zaplanowano ogłoszenie przetargu na: I – II kw. |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Osielsko | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  56.300 zł | | Przetarg ogłoszono 3 kwietnia z terminem składania ofert do 16 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df90ad01-f1b1-11ee-b016-82aaee56c84c>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Zakład Instalacyjny Piotr Banach, ul. Toruńska 60, 86-200 Chełmno  NIP 8751317204 | 38 880,30 zł | | 2. | TERMSTUDIO Tomasz Jeleń, ul. Ch. Andersena 3a  85-792 Bydgoszcz, NIP 5542384057 | 54 728,85 zł | | 3. | Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała  ul. Malczewskiego 12, 14-200 Iława, NIP 7441679088 | 48 708,00 zł | | 4. | Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT, Paweł Budziak  ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, NIP 8121771060 | 99 630,00 zł | | 5. | HVAC-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Kartuska 395, 80-125 Gdańsk  NIP 5833445504 | 129 519,00 zł | | 6. | Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, NIP 8751321223 | 30 750,00 zł | | 7. | KP-PROJEKT Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska  ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz, NIP 58171753813 | 76 542,90 zł | | 8. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz  ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz, NIP 6180000239 | 18 696,00 zł | | 9. | SaniHause Instalacje Sanitarne Piotr Koźluk, ul. Bobrowa 29A  16-060 Zabłudów, NIP 4960207469 | 103 320,00 zł |   Postępowanie w toku. |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.