Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta na sesję w dniu 21.05.2024 r.

**Realizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I oraz II kw. 2024 r. – od 7 do 20 maja 2024 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto** | | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** | | | |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa: **Część 1. ul. Leśnej w Żołędowie** (519,43 m):  - jezdni o naw. mineralno-asfalt. o szer. 4,50 - 5,50 m,  - poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,  - oświetlenia drogowego: 13 latarni z linią kablową i szafką oświetleniową sterującą,  - likwidacja kolizji z linią elektroenergetyczną  - kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi beton. o średnicy 1000, 1200 mm wraz z wpustami,  - odgałęzienia sieci kanaliza-cji sanit.  (pełen zakres robót podany  w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta)  **Część 2. ulicy Ametystowej** w Osielsku (188 m): - jezdni z kostki brukowej o szer.5,00 m  - poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m oraz pozostałych robót (pełen zakres robót podany  w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta)  **Część 3. odc. ul. Perłowej** (od Bałtyckiej do Jantarowej, długość 272,76 m), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej, długość 267,44 m) oraz ul. Jantarowej w Osielsku (łącznie 210 m):  - wykonanie jezdni z kostki brukowej o szer. 5,00 m, (od 4,5 do 9,0 m na poszerzeniach  - poboczy wzmocnionych kruszywem o szer. 0,75 m,  oraz pozostałych robót (pełen zakres podany w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta) | | 2.650.000,00 |  |
| Przetarg ogłoszono 28 marca z terminem składania ofert do 24 kwietnia (pierwotnie do 19 kwietnia br.)  Termin realizacji określony w SWZ:  Część 1 – 120 dni od podpisania umowy  Część 2 – 65 dni od podpisania umowy  Część 3 – 120 dni od podpisania umowy  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2392e97-ece6-11ee-b4e0-4ac387c144e3>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/11  87-100 Toruń, NIP 9562382649 | Część 1) 1 888 867,12 zł  Część 2) 446 607,98 zł  Część 3) 1 962 000,00 zł | | 2. | Firma Robót Drogowych DROGPOL  Marek Knioła, ul. Młyńska 3c, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581004550 | Część 1) ---  Część 2) 473 634,40 zł  Część 3) --- | | 3. | CZiLL Sp. z o.o., ul. Litewska 4  85-658 Bydgoszcz,  NIP 4290046483 | Część 1) ---  Część 2) 786 899,00 zł  Część 3) 2 643 593,29 zł | | 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe  AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1  85-727 Bydgoszcz, NIP 5540307851 | Część 1) 2 158 281,00 zł  Część 2) 588 924,00 zł  Część 3) 2 508 831,00 zł | | 5. | Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.  ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią  NIP 5581823207 | Część 1) 2 013 864,50 zł  Część 2) ---  Część 3) --- | | 6. | Przedsiębiorstwo Budowlane Michał Burzyński  ul. I. Tomyślaka 50, 89-110 Sadki  NIP 5581749149 | Część 1) ---  Część 2) 663 753,63 zł  Część 3) | | 7. | BRUKOP ANNA ANDRYSIAK, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, NIP: 5541485980 | Część 1) ---  Część 2) 528 069,07 zł  Część 3) 2 171 187,83 zł | | 8. | Mateusz Beszczyński  ul. Szpitalna 9, 64-830 Margonin  NIP 8741660722 | Część 1) ---  Część 2) 648 024,52 zł  Część 3) --- | | 9. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24  86-010 Koronowo,  NIP 9670644141 | Część 1) 1 755 910,93 zł  Część 2) 542 334,23 zł  Część 3) --- | | 10. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne HEMAR Sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Świecie  NIP 5592058377 | Część 1) ---  Część 2) 596 203,85 zł  Część 3) --- | | 11. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski  ul. Zbożowa 35A/7, 87-100 Toruń, NIP 9562044591 | Część 1) 2 144 259,30 zł  Część 2) 745 859,83 zł  Część 3) 3 188 785,41 zł | | 12. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.  Kozłowo 8a, 86-105 Świecie, NIP 5591700297 | Część 1) 2 514 171,08 zł  Część 2) ---  Część 3) --- |   Postępowanie w toku, wysokość środków na realizacje zadania jest przedmiotem obrad sesji Rady Gminy w dniu 21.05.br. |
|  | Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie naw. dróg,  w tym: – rurociąg średnicy 1000mm z rur WIPRO żelbetowych odc. ok. 283m  - rurociągu PCV 250x7,3 (około 88m).  - rurociągu PCV 200x5,9 ok. 20m) z wpustem ulicznym  - studnie 4 szt. o śr. DN1500 oraz 1 studnia śr. DN1200.  - rozbiórka i odtworzenie naw. ulicy Księżycowej długości ok. 160 m - kostka betonowa rozbiórkowa na podsypce cem.-piaskowej, warstwa podbudowy z betonu 20cm ,  - odtworzenie naw. ulicy Opalowej szer. 5m warstwą kruszywa, grubość warstwy minimum 20 cm  (więcej szczegółów w SWZ) | | 1.850.000,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2.300.000 zł | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 12 kwietnia br.  Termin realizacji określony w SWZ: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13a37110-e767-11ee-9c02-ce2b643d361d>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo produkcyjno – Usługowe ALFA Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz NIP 5540307874 | 1 800 000,45 zł | | 2. | INFOTRANS Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz, NIP 9670156430 | 1 328 400,00 zł | | **3.** | **BUKOLT Sp. z o.o., ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz, NIP 9532776792** | **1 518 804,00 zł** | | 4. | KADA-BIS Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz, NIP 9532781190 | 1 648 482,22 zł | | 5. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, NIP 9670644141 | 1 645 277,84 zł |   Dnia 17 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: BUKOLT Sp.  z o.o. ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz.  Oferta Wykonawcy - INFOTRANS Tomasz Głowacki z Bydgoszczy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (nie złożył  w przewidzianym terminie wymaganych oświadczeń). |
| **GZK Żołędowo** | Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Niemcz | | Plan netto 266.532,50  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 350.000 zł |  |
| Przetarg ogłoszono 26 lutego z terminem składania ofert do dnia 14 marca. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 10.05.br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87dd1c19-d49e-11ee-a3b5-e25d731b0da9>  Złożono 5 ofert. Dnia 26 marca unieważniono postępowanie. Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia.  Przetarg ogłoszono ponownie 29 marca z termem składania ofert do 16 kwietnia br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia do dnia 17.06.br. Wymaga się od wykonawców odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bda0e82-edb6-11ee-b4e0-4ac387c144e3>  Informacja z otwarcia ofert dnia 16 kwietnia:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | EKO-ON Sp. z o.o., ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów, NIP: 9452183883 | 195.816,00 zł | | 2. | SOLAREON POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 9-11,86-031 Osielsko, NIP: 5542936516 | 178.350,00 zł | | 3. | EKOVER Piotr Drabjewski, Białobłocie 35/2, 77-420 Lipka, NIP: 5551618023 | 169.740,00 zł | | 4. | PSC Jakub Kiedrowski-Lider Konsorcjum, Bożepole Królewskie 27,83-250 Skarszewy, NIP: 5922236570 | 300.000,00 zł | | 5. | P.H.U. EKOMATIC Mikołaj Brzuzy , ul. Chodkiewicza 33, 82-550 Prabuty  NIP: 5811901395 | 225.226,22 zł | | 6. | INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń  NIP: 8792741347 | 163.000,00 zł | | 7. | EnergiaTaniej sp. z o.o., ul. Włodka 16 F, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762462625 | 167.233,88 zł | | 8. | Przedsiębiorstwo Inzynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk, NIP: 5830015795 | 313.804,00 zł | | 9. | EKOTEC Sp. z o.o., Baldram 9 A, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811974193 | 248.460,00 zł | | **10.** | **ZIELONY PRĄD SP. Z O.O., ul. Mił 49, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731907479** | **151.569,83 zł** | | 11. | Atum Energy Sp . z o.o., Ul. Rzgowska 349, 93-338 Łódź, NIP: 7292720407 | 183.266,31 zł | | 12. | SAZET Sp. z o.o., Wójcin 239,88-324 Jeziora Wielkie, NIP: 5571703105 | 242.310,00 zł |   Dnia 14 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  ZIELONY PRĄD SP. Z O.O. ul. Miła 49, 78-400 Szczecinek. |
| Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy PVC160:  1. do granicy dz. nr 354/2 ul. Malinowa Maksymilianowo – 9,9 m  2. do granicy dz. nr 242/33 ul. Kolonijna Niemcz – 2,5m  3. do granicy dz. nr 350/84 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m  4. do granicy dz. nr 350/85 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m | | 32 149,67  kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia 39.544,09 zł | Przetarg ogłoszono 13 marca z terminem składania ofert do 28 marca br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia - w terminie do 3 miesiące od dnia podpisania umowy.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bebd2030-e121-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 64.575,00 zł |   5 kwietnia unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia - cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Przetarg ogłoszono ponownie 15 kwietnia z terminem składania ofert do 30 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc3bfaf4-fb14-11ee-b81b-aebd110f5279>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz  NIP: 967-015-64-30 | 66.696,75 zł | | 2. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KANVEX  Ul. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież, NIP: 6070071735 | 51.577,56 zł | | 3. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 54.981,00 zł | | 4. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 68.179,81 zł |   Postępowanie w toku. |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Matejki oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Niemczu | |  | Przetarg ogłoszono 17 maja z terminem składania ofert do dnia 12 czerwca br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e12a61e-1435-11ef-9381-e6cc5d6d04e5>  Planowana realizacja zamówienia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy |
| Likwidacja nieczynnych zbiorników SUW Żołędowo „Rozbiórka nieczynnych stalowych zbiorników (…) na terenie stacji przy ul. Jastrzębiej 32 w Żołędowie” | | 76 153,00  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  98.900 zł | Przetarg ogłoszono dnia 15 marca z terminem składania ofert do 3 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-255c9130-e2b7-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d>  Postępowanie unieważniono z uwagi na wadę polegającą na nieprecyzyjnym zastosowaniu kryterium okresu gwarancji. |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo | | 357 919,10 | Przetarg ogłoszono 20 maja z terminem składania ofert do 4 czerwca br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b700a14-168d-11ef-9381-e6cc5d6d04e5>  Planowana realizacja zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. |
| Budowa sieci wodociągowej w ulicach:  - Grobla,  - Rekreacyjna  w Bożenkowie | | Kwoty brutto przeznaczone na realizację zamówienia:  część A: 148.350,00 zł  część B: 79.120,00 zł | Przetarg ogłoszono 24 kwietnia z terminem składania ofert do 9 maja br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10454638-0227-11ef-b81b-aebd110f5279>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena CZĘŚĆ A | Cena CZĘŚĆ B | | 1. | F.H.U.P „ ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, NIP: 8791517659 | 76.029,74 zł | 86.717,68 zł | | 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" , Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 72.447,00 zł | 67.527,00 zł | | 3. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 72.371,11 zł | 78.583,05 zł | | 4. | „MDM – BUD” Dawid Juśkiewicz, Ul. Rzeczna 2, 98-260 Burzenin, NIP: 8272141351 | 194.065,71 zł | 194.065,71 zł | | 5. | MA&JA MAJA MASALSKA, Jackowo 5, 87-640 Czernikowo, NIP: 8792218309 | 159.927,06 zł | 159.927,06 zł | | 6. | „WIMAR” Sp. z o.o., Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 KORONOWO, NIP: 9670644141 | 72.886,33 zł | 92.749,80 zł |   Postępowanie w toku. |
|  | |  |  |
| **Usługi** | | | | |
| **Urząd Gminy** | Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko | 162.600,00 | | Zaplanowano ogłoszenie przetargu na: I lub II kw. Oczekiwaliśmy na Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 15 maja. |
| Wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy Osielsko | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  56.300 zł | | Przetarg ogłoszono 3 kwietnia z terminem składania ofert do 16 kwietnia br.  <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df90ad01-f1b1-11ee-b016-82aaee56c84c>  Informacja z otwarcia ofert:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Wykonawca | Cena brutto | | 1. | Zakład Instalacyjny Piotr Banach, ul. Toruńska 60, 86-200 Chełmno  NIP 8751317204 | 38 880,30 zł | | 2. | TERMSTUDIO Tomasz Jeleń, ul. Ch. Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz,  NIP 5542384057 | 54 728,85 zł | | 3. | Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała  ul. Malczewskiego 12, 14-200 Iława, NIP 7441679088 | 48 708,00 zł | | 4. | Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT, Paweł Budziak  ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, NIP 8121771060 | 99 630,00 zł | | 5. | HVAC-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Kartuska 395, 80-125 Gdańsk  NIP 5833445504 | 129 519,00 zł | | 6. | Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna, mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, NIP 8751321223 | 30 750,00 zł | | 7. | KP-PROJEKT Pracownia Projektowa Katarzyna Paszkowska  ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz, NIP 58171753813 | 76 542,90 zł | | **8.** | **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz**  **ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz, NIP 6180000239** | **18 696,00 zł** | | 9. | SaniHause Instalacje Sanitarne Piotr Koźluk, ul. Bobrowa 29A  16-060 Zabłudów, NIP 4960207469 | 103 320,00 zł |   Dnia 9 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.