Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Osielsko

w dniach od 7 do 20 maja 2024 r.

Szanowna Rado, przedstawiam sprawozdanie z mojej pracy w okresie od dnia objęcia obowiązków Wójta, tj. od 7 maja, do dnia poprzedzającego termin sesji.

I. Sprawy organizacyjne związane z objęciem obowiązków

- 7 maja, po sesji, na której złożyłem ślubowanie, odbyłem krótkie spotkanie z moim poprzednikiem, Panem Wojciechem Sypniewskim, w budynku Urzędu Gminy przy ul. Szosa Gdańska 55A, związane z przejęciem obowiązków.

- Dnia 8 maja:

- Wydałem niezbędne zarządzenia związane z powołaniem zastępcy wójta, Pani Violetty Dąbrowskiej i udzieleniem pełnomocnictwa oraz upoważnień do podejmowania przez zastępcę czynności w czasie mojej nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków. Pełnomocnictwo i upoważnienia zostały wydane do odwołania, nie dłużej jednak niż przez okres pełnienia przez Panią Violettę Dąbrowską funkcji Zastępcy Wójta Gminy Osielsko.

- Odbyłem krótką odprawę ze wszystkimi pracownikami Urzędu. Przedstawiłem pracownikom swojego zastępcę, Panią Violettę Dąbrowską oraz zwołałem spotkanie 
z kierownikami referatów, na którym ustaliłem odbycie spotkań, począwszy od dnia 8 maja, z pracownikami w poszczególnych referatach. Podczas spotkań pracownicy referowali zakres swoich obowiązków.

- Pozostają w mocy pełnomocnictwa i upoważnienia wydane przez poprzedniego Wójta 
- na czas zatrudnienia na obecnych stanowiskach,  do odwołania.

- Dnia 13 maja odbyłem spotkanie z kierownikami jednostek.

W kolejnych dniach odbywałem spotkania indywidualne w poszczególnych jednostkach.

W odbywanych spotkaniach uczestniczył także mój zastępca, Pani Violetta Dąbrowska.

II. Gospodarowanie mieniem komunalnym

- Dnia 9 maja została, w drodze aktu notarialnego, sfinalizowana darowizna działek:

nr 95/36 o pow. 0,3013 ha, nr: 96/32 o pow. 0,0083 ha, 96/37 o pow. 0,0054 ha 
i 96/79 o pow. 0,2602 ha,  położonych w Niwach. Łączną wartość przedmiotu darowizny określono na kwotę 475 700,00 zł.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego poniosła Gmina w wysokości 5 044,56 zł. Zrealizowana została uchwała Nr VI/70/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 października  2016 roku, w sprawie przyjęcie na rzecz gminy darowizny – gruntów stanowiących drogi wewnętrzne, położone w Niwach oraz uchwała zmieniająca 
Nr VIII/96/2016 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 grudnia 2016 roku.

- Dnia 22 maja upływa termin wpłaty wadium dla chętnych na kupno działek w Osielsku 
i Myślęcinku w przetargu, który odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy, ul. Jana Pawła II 28 – sala obrad Rady Gminy.

Wykaz działek do sprzedaży:

| Lp. | Adres nieruchomości | Nr księgi wieczystej | Nr działki | Powierzchnia w m2 | Cena wywoławcza | Wadium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OSIELSKO, ul. Orzechowa | BY1B/00064675/5 | 88/35 | 1599 | 590 031,00 | 59 000,00 |
| 2. |  |  | 88/37 | 1203 | 443 907,00 | 44 390,00 |
| 3. | OSIELSKO, ul. Polanka | BY1B/00002390/1 | 168/53 | 1150 | 438 495,00 | 43 850,00 |
| 4. | MYŚLĘCINEK, ul. Jaskółcza | BY1B/00087455/4 | 439/1 | 1497 | 570 806,10 | 57 080,00 |
| 5. |  |  | 440/3 | 1497 | 570 806,10 | 57 080,00 |

Więcej danych na temat ww. działek przeznaczonych do sprzedaży:

https://bip.osielsko.pl/attachments/download/29100

Oprócz spełnionych uprzednio wymogów ustawowych dotyczących jawności postępowania przetargowego podjęto dodatkowe działania propagujące przetarg.

III. Sprawy bieżące

- Zarządzenia Wójta, jako organu (zachowana kolejność od początku 2024 roku):

- Nr 59 dnia 8 maja w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Osielsko

https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20230/zarzadzenie-nr-59-2024

- Nr 60 dnia 8 maja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta Gminy Osielsko https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20232/zarzadzenie-nr-60-2024

- Nr 61 dnia 8 maja w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Osielsko

https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20233/zarzadzenie-nr-61-2024

- Nr 62 dnia 9 maja w sprawie konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Osielsko”. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do dnia 10 czerwca.

https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20254/zarzadzenie-nr-62-2024

- Nr 63 dnia 14 maja w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok wskutek:

1.	Pomoc Ukrainie - Wojewoda poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy:

1)	pismem z dnia 6 maja 2024 r., że przekazano środki w kwocie 9.720,00 zł na wypłatę świadczeń stawka 40 zł za osobę dziennie, za kwiecień 2024 r. – dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495;

2)	pismem z dnia 9 maja 2024 r., że przekazano środki w kwocie 1.223,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855 (Rodzina), rozdział 85595.

2.	Dokonano zmiany w budżecie polegającej na przeniesieniu w planie wydatków  
w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) pomiędzy paragrafami w rozdziale 01095, w dziale 852 (Pomoc społeczna) pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej).

https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20255/zarzadzenie-nr-63-2024

- Nr 64 dnia 14 maja w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osielsko w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20256/zarzadzenie-nr-64-2024

- Nr 65 dnia 16 maja w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form 
i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2024r.

https://bip.osielsko.pl/zarzadzenie/20257/zarzadzenie-nr-65-2024

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Wymiar, wpłaty, zaległości

|  | 31.12.2023 r. | 30.04.2024 r. | 15.05.2024 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiar | 6 491 594,71 zł | 7 685 178,00 zł | 7 696 292,00 zł |
| Wpłaty | 6 559 085,85 zł | 2 742 449,16 zł | 3 042 140,38 zł |
| Zaległości bieżące | 90 295,00 zł | 48 281,52 zł | 200 081,28 zł |
| Zaległ. za lata ubiegłe | 113 364,59 zł | 173 940,46 | 171 300,06 zł |

Termin płatności II raty za 2024 rok upłynął z końcem kwietnia 2024 r.

Gospodarka odpadami (porównanie: kwiecień 2023 r. i kwiecień 2024 r.):

|  | - kwiecień 2023 r. |  | - kwiecień 2024 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ogółem | - w tym PSZOK | - ogółem | - w tym PSZOK |
| - odpady zmieszane | - 275,46 | - - | - 330,64 | - - |
| - Zebrane selektywnie w tym, m.in.: - - biodegradowalne - - szkło i opakowania szklane - - tworzywa i zmieszane opakowaniowe* - - papier i opakowaniowe - - gruz, rozbiórkowe - - zużyte opony - - wielkogabarytowe | 512,52 304,56 37,86 59,06 25,9 54,86 4,28 18,24 | - 131,94 - 40,00 - 1,06 - 2,94 - 2,8 - 54,86 - 4,28 - 18,24 | 614,93 353,44 45,32 66,43 28,57 74,78 5,94 29,96 | - 176,30 - 45,56 - 0,58 - 5,10 - 3,98 - 74,78 - 5,94 - 29,96 |
| - Ogółem odpady (t) | - 787,98 | - 131,94 | - 945,57 | - 176,30 |
| - Ilość mieszkańców wg deklaracji | - 16 727 |  | - 17 259 |  |
| - Ilość odpadów w kg na 1 mieszkańca - ogółem | - 47,11 |  | - 54,79 |  |
| - Ilość odpadów na 1 mieszkańca - zmieszane | - 16,47 |  | - 19,16 |  |
| - Ilość odpadów na 1 mieszkańca – selektywne | - 30,64 |  | - 35,63 |  |
| - BIO na 1 mieszkańca | - 18,21 |  | - 20,48 |  |
| - Ilość osób kompostujących | - 3 064 |  | - 3 321 |  |

* w pozycji tworzywa ujęto także opakowania wielomateriałowe i zmieszane opakowaniowe

- Wzrost ilości odpadów w kwietniu, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do roku ubiegłego, jest najprawdopodobniej spowodowany czynnikami atmosferycznymi. Cieplejsze dni w kwietniu br. mobilizowały do porządków, remontów i pielęgnacji ogrodów.

3. Inne sprawy bieżące

- Oprócz spotkań o charakterze organizacyjnym, które wymieniłem na początku sprawozdania, odbywałem bieżąco robocze spotkania z pracownikami Urzędu oraz dyrektorami jednostek w sprawach realizacji zadań Gminy.

- Wymiana źródeł ciepła oraz realizacja programu priorytetowego Czyste Powietrze

- Od początku 2024 roku, wg stanu na 17 maja, złożono 44 wnioski i podpisano 43 umowy 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko

2) Program priorytetowy Czyste Powietrze – od początku 2024 r., wg stanu na dzień 17 maja:

- złożono 44 wnioski o udzielenie dofinansowania w formie dotacji,

- złożono 28 wniosków o wypłatę dofinansowania w formie dotacji.

- Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – w następstwie ogłoszenia z dnia 24 kwietnia o składaniu wniosków do 9 maja w przypadku zainteresowania, aby odpady zawierające azbest były odebrane do końca czerwca br., wpłynęło 15 wniosków 
o usunięcie szacunkowo ok. 1.028 m2 wyrobów zawierających azbest. 
Wybrano wykonawcę ECO-POL sp. z o.o. z Pruszcza. Więcej szczegółów:

https://bip.osielsko.pl/artykul/1020/20201/transport-i-unieszkodliwianie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-osielsko-w-2024-roku

Wnioski złożone po dniu 9 maja realizowane będą w II półroczu 2024 r.

Wyznaczone terminy składania wniosków wynikają z określenia przez WFOŚiGW terminów rozliczenia dotacji dla gmin.

- Zamówienia publiczne - Wyciąg z realizacji planów postępowań o udzielenie zamówień Urzędu Gminy oraz GZK wraz z informacjami na temat wyników przetargów, wg stanu na dzień 20 maja br. stanowi załącznik do sprawozdania.

Inwestycje w toku:

- Budowa ulicy Kwiatowej w Osielsku - 22.01.br. przekazano Wykonawcy, KADA-BIS sp. z o.o. z Bydgoszczy, teren budowy. W terminie do dnia 20.05.2024 r. zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej (wraz z wpustami, separatorem i osadnikiem), wybudowano kanał technologiczny długości 230m oraz ułożono rurę osłonową pod sieć oświetleniową w całym zakresie umownym. W zakresie jezdni zakończone zostały roboty ziemne związane z wykonaniem koryta oraz wykonano warstwę podbudowy cementowo-piaskowej w całym zakresie. Obecnie realizowane są prace związane z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. Zaawansowanie robót poszczególnych branż:

- roboty drogowe: 22%

- kanalizacja deszczowa 95%

- budowa sieci oświetlenia  55%

- budowa kanału technologicznego  75%

- umocnienie i przebudowa rowu  0%

Łączne zaawansowanie procentowe: 50%

Umowny termin zakończenia inwestycji to 05.07.2024 r.

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Nowowiejskiej w Jarużynie – (teren budowy  przekazany wykonawcy, Sp. z o.o. AFFABRE z Bydgoszczy dnia 21.12.2023 r.) 
W terminie do dnia 20.05.2024 r. na całym odcinku (399,5 m + 50 m skrzyżowanie z drogą wewnętrzną) zakończone zostały prace związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zjazdów z kostki brukowej. 
Do wykonania pozostało wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Łączne zaawansowanie procentowe robót: 98 %. Umowny termin zakończenia inwestycji to 28.06.2024 r.

- Budowa ul. Orzechowej od Botanicznej do Długiej w Osielsku (436,30 m + Długiej 418,60 m), Rybinieckiej w Niwach od Suwalskiej do Długiej (360,86 m) (w tym przy ww. drogach ciągi pieszo-rowerowe szer. 3 m) oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzechowej od ul. Centralnej do Botanicznej oraz fragment Botanicznej (razem dł. 408,59 m, szer. 2,5 m.). Opis przedmiotu zamówienia w SWZ do przetargu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/tenderdocument/ocds-148610-81ad8b7e-cbfe-11ee-a84d-d63fc4d19e65/ocds-148610-81ad8b7e-cbfe-11ee-a84d-d63fc4d19e65_1

W dniu 23.04.2024 r. przekazano wykonawcy (BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski 
z Torunia) teren budowy w zakresie niewymagającym wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (odciek leśny pasa drogowego ul. Rybinieckiej oraz Długiej). W dniu 25 kwietnia, po uzyskaniu opinii ornitologa wykonawca przystąpił do wykonywania wycinki drzew. 
W terminie do dnia 20 maja zakończono prace związane z wycinką drzew na odcinku leśnym pasa drogowego ul. Rybinieckiej oraz Długiej oraz wykonano sieć  wodociągową Ø160 w ul. Długiej. Łączne zaawansowanie robót: 4 %.

Umowny termin zakończenia inwestycji 29.11.2024 r.

- Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie – (wykonawca wybrany w przetargu - Przeds. Usługowo – Handlowe AS-BUD Sławomir Górka z Pruszcza, dnia 15 stycznia 2024 r. została podpisana umowa z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy). W toku są prace związane z dociepleniem oraz instalacji energii elektrycznej. Zaawansowanie robót ocenia się na poziomie ok. 30 %. Umowny termin zakończenia – 15.11.br. Z uwagi na zgłoszenie występowania ptasich gniazd, zostały wstrzymane prace na jednej elewacji. Musimy uzyskać ocenę ornitologiczną.

- Termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku GOK-u 
w Osielsku – wykonawca PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, umowa z dnia 11.12.2023r. W toku są prace: związane z termoizolacją, dociepleniem, pokrycie stropodachu, więźba dachowa na części dobudowanej wraz z pokryciem, wymiana blachodachówki na dachu głównym budynku, montaż stolarki okiennej. Łączne zaawansowanie robót ocenia się na  55 %. Umowny termin zakończenia inwestycji - 11.08.2024 r.

- Budowa modułowego budynku przeznaczonego na dodatkowe sale lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Niemczu – wykonawca Andrewex Construction Sp. z o.o., ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, umowa podpisana dnia 12.03.br. Prace projektowe zostały zakończone, wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę dnia 8 maja br.

- Przygotowania do rozpoczęcia budowy szkoły w Niemczu - Projektantka Pani Aleksandra Wasilkowska, Pełnomocnik Gminy poinformowała, że w dniu  14 maja wysłała do Starostwa wniosek o pozwolenie na budowę szkoły.

Więcej szczegółów dotyczących zamówień publicznych, w tym rozeznań cenowych dot. zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł:    https://bip.osielsko.pl/przetargi/1018

V. Kontakty z innymi organami, reprezentacja gminy

- 8 maja uczestniczyłem w spotkaniu członków Komitetu Sterującego ZIT BydOF, 
w siedzibie Biura ZIT w Bydgoszczy.

- 18 maja uczestniczyłem w zawodach Nordic Walking - II Memoriale Żanetty Kaźmierczak, który odbył się na stadionie w Żołędowie.