Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta na sesję w dniu 25.06.2024 r.

**Realizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – I oraz II kw. 2024 r. – od 21 maja 2024 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realizuje jednostka** | **Przedmiot zamówienia** | **Orientacyjna wartość netto**  | **Informacje o przygotowaniu przetargu oraz planowane terminy realizacji\*** |
| **Roboty budowlane** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa: **Część 1. ul. Leśnej w Żołędowie** (519,43 m):- jezdni o naw. asfalt. o szer. 4,50 - 5,50 m, - oświetlenia drogowego: 13 latarni z linią kablową i szafką sterującą,- kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi beton. o śr. 1000, 1200 mm wraz z wpustami, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej **Część 2. ulicy Ametystowej** w Osielsku (188 m): - jezdni z kostki brukowej o szer.5,00 m**Część 3. odc. ul. Perłowej** (od Bałtyckiej do Jantarowej, długość 272,76 m), odcinka ul. Krabowej (od Perłowej do Jantarowej, dł. 267,44 m) oraz ul. Jantarowej (łącznie 210m): jezdni z kostki bruk. o szer. 5,0 m, (do 9,0 m na posze-rzeniach). Wszystkie drogi - pobocza wzmocnione kruszywem oraz pozostałe roboty - pełen zakres podany w ostatnim sprawozdaniu poprzedniego Wójta) | 2.650.000,00Kwoty brutto przeznaczone na sfinansowanie zamówienia: Część I1.650.000 złCzęść: 2 450.000 złCzęść: 3 1.950.000 zł |  |
| Przetarg ogłoszono 28 marca z terminem składania ofert do 24 kwietnia (pierwotnie do 19 kwietnia br.)Termin realizacji określony w SWZ: Część 1 – 120 dni od podpisania umowyCzęść 2 – 65 dni od podpisania umowyCzęść 3 – 120 dni od podpisania umowy<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2392e97-ece6-11ee-b4e0-4ac387c144e3> Złożono 12 ofert. Nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców. Wyciąg z cenami najkorzystniejszych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| **1.** | **ROSROAD Sp. z o.o., ul. Zimowa 17/11****87-100 Toruń, NIP 9562382649**  | Część 1) 1 888 867,12 zł**Część 2) 446 607,98 zł****Część 3) 1 962 000,00 zł** |
| 9. | **WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24****86-010 Koronowo,** **NIP 9670644141** | **Część 1) 1 755 910,93 zł**Część 2) 542 334,23 złCzęść 3) --- |

Wysokość środków na realizacje zadania było przedmiotem obrad sesji Rady Gminy Osielsko w dniu 21.05.br. Uchwałą nr III/14/2024 zostały zwiększone środki przeznaczone na realizację inwestycji w związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dnia 22 maja br.: w zakresie części 1: WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo w zakresie części 2 i 3: ROSROAD Sp. z o.o. ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń**Umowy podpisano: – z WIMAR Sp. z o.o. dnia 20.06.br.** **- z ROSROAD Sp. z o.o. dnia 10.06.br.** |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Budowa rurociągu odwodnieniowego na ul. Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa oraz odtworzenie naw. dróg, w tym: – rurociąg średnicy 1000mm z rur WIPRO żelbetowych odc. ok. 283m - rurociągu PCV 250x7,3 (około 88m), PCV 200x5,9 ok.20m z wpustem ulicznym- studnie 4 szt. o śr. DN1500 oraz 1 studnia śr. DN1200. - rozbiórka i odtworzenie naw. ulicy Księżycowej długości ok. 160 m - kostka betonowa rozbiórkowa na podsypce cem.-piaskowej, warstwa podbudowy z betonu 20cm , - odtworzenie naw. ulicy Opalowej szer. 5m warstwą kruszywa, grubość warstwy minimum 20 cm (więcej w SWZ) | 1.850.000,00Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia2.300.000 zł | Przetarg ogłoszono 21 marca z terminem składania ofert do dnia 12 kwietnia br. Termin realizacji określony w SWZ: 4 miesiące od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13a37110-e767-11ee-9c02-ce2b643d361d> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo produkcyjno – Usługowe ALFA Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz  | 1 800 000,45 zł |
| 2. | INFOTRANS Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz,  | 1 328 400,00 zł |
| **3.** | **BUKOLT Sp. z o.o., ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz, NIP 9532776792** | **1 518 804,00 zł** |
| 4. | KADA-BIS Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz,  | 1 648 482,22 zł |
| 5. | WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo,  | 1 645 277,84 zł |

Oferta Wykonawcy - INFOTRANS Tomasz Głowacki z Bydgoszczy podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych oświadczeń).Dnia 17 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: BUKOLT Sp. z o.o. ul. Bielecka 76C/2, 85-135 Bydgoszcz. **Umowę podpisano dnia 5 czerwca br.** |
| Budowa dróg:1. ul. Miodowa - 186,34 m, - jezdnia z kostki brukowej o szerokości 5,00 m2. ul. Mazurska - 70 m od strony ul. Giżyckiej, jezdnia z kostki brukowej o szer. 5m3. ul. Pelikanowa - 136 m, jezdnia z kostki brukowej o szerokości 5,00 m |  | Przetarg ogłoszono dnia 18 czerwca z terminem składania ofert do dnia 4 lipca br.Planowane termin realizacji: Część 1 – 90 dni od podpisania umowyCzęść 2 – 65 dni od podpisania umowyCzęść 3 – 90 dni od podpisania umowy<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-853333d0-2d55-11ef-86d2-4e696a6d8c25>  |
| **Urząd Gminy Osielsko** | Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jarużynie wraz z robotami towarzyszącymi | Netto 120 000Kwota brutto na sfinansowanie zamówienia 185.000 zł | Przetarg ogłoszono 23 maja z terminem składania ofert do 7 czerwca. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ea4ec9a-18f5-11ef-a7c1-72acb4a2af8f> Planowany termin realizacji zamówienia - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 7 czerwca postępowanie unieważniono ponieważ nie została złożona żadna oferta.Przetarg ogłoszono ponownie dnia 10 czerwca z terminem składania ofert do 25 czerwca br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc870b91-2718-11ef-a458-c2a7c3d67e03>  |
| Budowa i rozbudowa oświetlenia : Zad. 1: budowa oświetlenia ul. Złotej i Srebrnej w Żołędowie – linia kablowa oraz 5 latarni zasilić od istniejącego słupa w ul. SłonecznejZad. 2: budowa oświetlenia drogi powiatowej, ul. Starowiejskiej w Jarużynie- montaż 23 latarni z linią kablową, demontaż istniejącej sieci własności Enea Oświetlenie z utylizacją materiałów (21 opraw, 4 słupy ŻN linka Al, szafka 1 szt.), wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.Wykonawca ma obowiązek przyciąć gałęzie drzew w przypadku kolizji z latarniami oraz odtworzyć chodniki, trawniki w miejscu wykonywanych robót. | Netto 165 000 | Przetarg ogłoszono 21 czerwca z terminem składania ofert do 8 lipca br.Planowany termin realizacji do 9 grudnia 2024 r.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8ec8ab5-2fa5-11ef-86d2-4e696a6d8c25>  |
| Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Osielsku | Netto 77 000  | Przetarg ogłoszony 12 czerwca z terminem składania ofert do 27 czerwca br.Planowany termin realizacji zamówienia - do dnia 20 sierpnia 2024 r.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-136777eb-2899-11ef-a458-c2a7c3d67e03> |
|  |  |  |  |
| **GZK Żołędowo** | Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy PVC160:1. do granicy dz. nr 354/2 ul. Malinowa Maksymilianowo – 9,9 m2. do granicy dz. nr 242/33 ul. Kolonijna Niemcz – 2,5m3. do granicy dz. nr 350/84 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m4. do granicy dz. nr 350/85 ul. Kolonijna Osielsko – 2,4m | 32 149,67kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia 39.544,09 zł  |  |
| Przetarg ogłoszono 13 marca z terminem składania ofert do 28 marca br. Zaplanowany termin realizacji zamówienia - w terminie do 3 miesiące od dnia podpisania umowy. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bebd2030-e121-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d> Dnia 5 kwietnia unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia - cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg ogłoszono ponownie 15 kwietnia z terminem składania ofert do 30 kwietnia br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc3bfaf4-fb14-11ee-b81b-aebd110f5279> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto  |
| 1. | „INFOTRANS” Tomasz Głowacki, ul. Orna 82, 85-356 BydgoszczNIP: 967-015-64-30 | 66.696,75 zł |
| **2.** | **Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KANVEX****Ul. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież, NIP: 6070071735** | **51.577,56 zł** |
| 3. | Przeds. Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD", Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 54.981,00 zł |
| 4. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 68.179,81 zł |

23 maja dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe KANVEX Alexander Alva, Ul. Mostowa 2C, 64-800 Chodzież |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Matejki oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Niemczu:Część A: w ul. Matejki - sieć wodociągowa PEØ160 – 172,70 mCzęść B: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Bydgoskiej (na odcinku od ul. Matejki do ul. Teligi) - sieć wodociągowa PEØ110 – 319,0 m - przyłącze PEØ40 – 57,0 m tj. szt. 9 | Netto 102 806,55 złKwoty brutto przeznaczone na realizację zamówienia: część A: 49.450,00 zł część B: 84.065,00 zł  | Przetarg ogłoszono 17 maja z terminem składania ofert do dnia 12 czerwca br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e12a61e-1435-11ef-9381-e6cc5d6d04e5> Planowana realizacja zamówienia - 4 miesiące od dnia podpisania umowy1. Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | CZ. A: Cena  | CZ. B: Cena  |
| 1. | HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009 | 123.498,06zł | 220.148,46 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622 | 88.068,00 zł | 146.247,00 zł |
| 3. | „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 KORONOWONIP: 9670644141 | 142.536,89zł | 255.244,40 zł |
| 4. | KADA-BIS Spółka z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 BydgoszczNIP: 9532781190 | 194.435,83zł | 298.201,45 zł |

 |
| Wykonanie odwiertu dla potrzeb SUW Jagodowo | Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia to: 337.251,00 zł  | Przetarg ogłoszono 20 maja z terminem składania ofert do 4 czerwca br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b700a14-168d-11ef-9381-e6cc5d6d04e5> Planowana realizacja zamówienia w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | GEOFIZYKA TORUŃ S.A., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń, NIP: 879-20-46-601 | 218.786,25 zł |

Dnia 19 czerwca dokonano wyboru ww. oferty. |
| Budowa sieci wodociągowej w ulicach:- Grobla, - Rekreacyjna w Bożenkowie | Kwoty brutto przeznaczone na realizację zamówienia: część A: 148.350,00 zł część B: 79.120,00 zł  | Przetarg ogłoszono 24 kwietnia z terminem składania ofert do 9 maja br.<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10454638-0227-11ef-b81b-aebd110f5279>Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | CZĘŚĆ A | CZĘŚĆ B |
| 1. | F.H.U.P „ ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża, NIP: 8791517659 | 76.029,74 zł | 86.717,68 zł |
| 2. | **Przeds. Robót Inż.-Sanit. "INŻBUD" , Aleksandra i Robert Kortas sp.j., ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, NIP: 5542895622** | 72.447,00 zł | **67.527,00 zł** |
| 3. | **HYDROTECHNIKA Sp. z o.o., Ul. Szczęśliwa 3, Blękwit, 77-400 Złotów, NIP: 7671720009** | **72.371,11 zł** | 78.583,05 zł |
| 4. | „MDM – BUD” Dawid Juśkiewicz, Ul. Rzeczna 2, 98-260 Burzenin, NIP: 8272141351 | 194.065,71 zł | 194.065,71zł |
| 5. | MA&JA MAJA MASALSKA, Jackowo 5, 87-640 Czernikowo, NIP: 8792218309 | 159.927,06 zł | 159.927,06zł |
| 6. | „WIMAR” Sp. z o.o., Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 KORONOWO, NIP: 9670644141 | 72.886,33 zł | 92.749,80 zł |

29 maja dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert: dla części A: Hydrotechnika Sp. z o.o., Złotów 77-400, ul. Szczęśliwa 3 Błękwit, dla części B: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Aleksandra i Robert Kortas sp.j. ul. Sz. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo |
|  |  |  |
|  **Dostawy** |
| **Urząd Gminy** | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na wiatach rowerowych dla potrzeb GOSiR na terenie Szkoły Podstawowej w Osielsku | 240 000,00Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 300 000,00 zł | Przetarg ogłoszono 13 czerwca, termin składania ofert upływa 24 czerwca. Planowany termin realizacji - do dnia 26 sierpnia 2024 r. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6958b947-2966-11ef-b091-ce35ef079555> Informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto |
| 1. | Zielony Prąd Sp. z o.o., ul. Miła 49, 78-400 Szczecinek, NIP 6731907479 | 272 014,43 zł |
| 2. | Arinea Sp. z o.o., ul. Działkowa 11 b, 62-872 Borek, NIP 9680990666 | 287 307,77 zł  |

 |
|  |  |  |  |
| **Usługi** |
| **GZK**  | Ochrona obiektów i mienia GZK w Żołędowie 2024/2025 | Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 258.300 zł | Przetarg ogłoszono 29 maja z terminem składania ofert do dnia 6 czerwca br. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a5a7526-1db0-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5> informacja z otwarcia ofert:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wykonawca | Cena brutto | Wys. odpisu na PFRON |
| 1. | Agencja Ochrony Przeds. Usług.– Handlowe VOTUM, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz, Lech Bączkowski, NIP:5541007884 | 264.056,49 zł | 50 % (średnia z 3 ostatnich miesięcy) |
| 2. | CW EMIR Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o.ul. Polna 4-8, 87-800 Włocławek, Tadeusz OmyłaNIP: 8883105663 | 243.377,64 zł | 50 % (średnia z 3 ostatnich miesięcy) |
| 3. | COBRA SECURITY Sp. z o.o., ul. Targowa 10 B, 97-300 Piotrków Trybunalski, Kacper KościstyNIP: 7712891246 | 232.127,72 zł | 42 % (średnia z 3 ostatnich miesięcy) |

Dnia 14 czerwca dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: CW EMIR Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o., ul. Polna 4-8, 87-800 Włocławek |
| **Urząd Gminy** | Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Osielsko | Planowana netto 162.600,00 | Informowałem, że oczekiwaliśmy na Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 15 maja. Z uwagi na dokonane rozeznanie, że wartość netto może być niższa od 130 tys. zł zastosowano procedurę zaproszenia do składania ofert. |
|  |  |  |

Uwaga - planowany termin realizacji, określony od dnia podpisania umowy z wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą jest podawany w specyfikacji warunków zamówienia (w skrócie SWZ) w ogłaszanym przetargu. Szacunkowy termin podpisania umowy, ze względu na ustawowe czynności proceduralne, to ok. 30 dni od otwarcia przetargu pod warunkiem, że nie będą składane odwołania oraz cena najkorzystniejszej oferty będzie się mieściła w wysokości zaplanowanych środków na określone zadanie.

**Informacje dodatkowe –** po dokonaniu analizy terminów i wartości zaplanowanych postępowań nastąpi aktualizacja „Planu postępowań
o udzielenie zamówień na rok 2024”. Aktualizacja zostanie opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w naszym BIP.