Projekt,UCHWAŁA NR……/2019
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 17grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019	

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    ( Dz. U. 2019 poz. 869 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje: 	

§ 1.  Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
w kwocie3.677.170,29zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
  
§ 2.  Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku 2019 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  					Uzasadnienie

Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 
3.677.170,29zł. Są to wydatki na zadania  inwestycyjne związane z realizacją umów 
w sprawie zamówienia publicznego. Realizacja umów zakończona będzie w roku 2020.  
W tym:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010  Infrastruktura wodociągowa 
i kanalizacyjna – 13.790,00 zł, w tym wydatki na :

1) Prace projektowe- 13.790,00 zł; dotyczy projektów:

- budowa sieci wodociągowej w rejonie  ul. Kolonia - dz. nr 132/6, 61/5 w Jarużynie,

- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek w rejonie ul. Krakowskiej w Niwach,

- budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z odgałęzieniami sieci do granicy działek w rejonie ul. Nabrzeżnej  w Osielskudz. nr 352/68, 352/115, 352/72.

Umowa zawarta została w marcu 2019 roku. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowych, pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla  zadań  wymienionych  w punkt. 1nastąpi do końca czerwca 2020 r.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność 
50 000,00zł. Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej w Osielsku– kwota 50.000,00zł. Umowa z wykonawcą zawarta była w 2018 roku. Pomimo wykazania należytej staranności po stronie projektanta projekt oczekuje na decyzję pozwolenia wodnoprawnego, po uzyskaniu którego dokumentacja zostanie złożona wraz z wnioskiem ZRID. Rozliczeniei finansowanie  zadania nastąpi do
 30 czerwca 2020 r.

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  –
3.486.478,97 zł , wtymwydatkina zadania:

- Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodneji Uroczej w Niemczu– projekt przebudowy ul. Smukalskiej – jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej- rozbudowa 
o ciąg pieszo-rowerowy  - 55.350,00 zł. Umowęz wykonawcą zawarto w 2017 roku.Pomimo wykazania należytej staranności po stronie projektanta  projekt oczekuje na wydanie decyzji ZRID. Finansowanie  zadania  przewidziano do 30 czerwca 2020 r;

- Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – projekt ulicy z odwodnieniem - 50.000,00 zł.Umowę z wykonawcą zawarto 
w 2018 roku.Pomimo wykazania należytej staranności po stronie projektanta  projekt oczekuje na decyzję pozwolenia wodno prawnego,po uzyskaniu którego dokumentacja zostanie złożona wraz z wnioskiem ZRID. Finansowanie  zadania  przewidziano do 30 czerwca 2020 r;

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Lagunowej w Osielsku (około 300 m) – dokumentacja projektowa -  8.610,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w  2019 roku. Pomimo wykazania należytej staranności po stronie projektanta trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych   nastąpi do końca czerwca 2020 r.

- Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej- 3.369.382,47 zł.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego - na roboty budowlane 
zawartazostała w roku 2019. Ostateczny odbiór robót zaplanowano w grudniu br. Płatność końcową  za  zadanieplanuje się w roku 2020.

- Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną – 3.136,50 zł.  Umowę zawarto w 2015 roku. Pomimo wykazania należytej staranności po stronie projektanta  projekt  nie został ostatecznie  zakończony ze względu na opóźnienia w przygotowaniu projektów podziału gruntów. Ostateczne rozliczenie prac oraz finansowanie zadania nastąpi do 30 czerwca 2020 r.

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin ( miasta i miasta na prawach powiatu) – 84.870,00 zł. Rozbudowa Urzędu Gminy – projekt, kwota 84.870,00 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej zakończenie  i finansowe rozliczenie prac nastąpi do końca czerwca 2020 r.

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101Szkoły podstawowe – 37 014,00 zł. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Żołędowie z zadaszeniem. Umowa z wykonawcą zawarta została w maju 2019 r.Z uwagi na sprawy proceduralne związane z uzyskaniem warunków przyłączeniowych do sieci oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, pomimo wykazania należytej staranności po stronie wykonawcy, zakończenie i finansowe rozliczenie prac projektowych dla zadania nastąpi do końca czerwca 2020 r.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy 
i ośrodki kultury, świetlice i kluby –5.017,32 zł. w tym :Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła), kwota 5.017,32 zł. Zadanie nie może  zostać zrealizowane w całości w roku 2019 z uwagi na fakt niezakończenia prac budowlanych prowadzonych  przez Polską Spółkę Gazownictwa -brakmożliwości podłączenie budynku świetlicy do sieci gazowej. Finansowe rozliczenie prac nastąpi do końca czerwca 2020 r. Zadanie obejmuje końcowe rozliczenie za roboty budowlane oraz koszt nadzoru za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.