**Protokół**

**Komisji Rewizyjnej**

**Rady Gminy Osielsko**

z dnia 21 listopada 2016 roku

**o rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie**

Komisja Rewizyjna w składzie:  
1. Konrad Cichański - przewodniczący,

1. Krystyna Lachowska - członek
2. Iwona Ratuszna - członek.

na swych posiedzeniach w dniach 9.11.2016, 18.11.2016 rozpatrywała skargę złożoną na dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Osielsku, w obecności dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie zapoznała się z dokumentami dotyczącymi przedmiotu skargi.

W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła:

I. Harmonogram prac przedstawiał się następująco:

1. **22 grudnia 2016 r.** -uchwała Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2016 (str. 36 - Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Osielsko na rok 2016)
2. **18 lipca 2016 r.** - Przygotowanie przedmiarów robót do wykonania (wykonanie pomiarów nawierzchni asfaltowej oraz istniejących zjazdów do posesji - z natury)
3. **19 sierpnia 2016 r.** - ogłoszenie przetargu na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w m. Maksymilianowo
4. **05 września 2016r.** - otwarcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót
5. **16 września 2016 r.** - podpisanie umowy nr GZK.8.2016.LK z wykonawca robót z konsorcjum:

* Przedsiębiorstwo PROJ - BUD Spółka z o. o. spółka komandytowa ul. Kościuszki 27 85 - 079 Bydgoszcz - Lider Konsorcjum
* Przedsiębiorstwo EL -KAJO Sp. z o. o. ul. Kościuszki 27, 85 - 079 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum

1. **19 września 2016 r**. - przekazanie placu budowy wykonawcy
2. **19 września 2016 r.** - zgłoszenie rozpoczęcia robót przez wykonawcę
3. **06 października 2016 r.** - zgłoszenie zakończenia robót
4. **12 października 2016 r.** - powołanie komisji odbiorowej
5. **19 października 2016 r.** - odbiór końcowy robót i przekazanie do użytku

Dyrektor GZK odniósł a się do postawionego zarzutu, że skarżąca występowała z zapytaniem o "podanie kryteriów wyboru metody remontu ul. Ogrodowej w Maksymilianowie wraz ze szczególną informacją metody, w oparciu o którą dokonano wyboru nieruchomości na których, przy okazji modernizacji drogi wykonano zjazdy z drogi publicznej".

Pismem z dnia 14 października 2016 roku L.dz. 4716/2016 dyrektor GZK poinformował skarżącą, że podczas remontu ul. Ogrodowa w Maksymilianowie wykonane zostały zjazdy istniejące oraz uzgodnione z Zarządcą Drogi.

Warunkiem wykonania zjazdu na posesję jest wystąpienie przez właściciela nieruchomości z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji wjazdu. Skarżąca nie złożyła wniosku. Wobec czego nie było możliwości wykonania zjazdu.

Do dnia podjęcia czynności wyjaśniających nie wpłynął wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami skarżącej.

Pani (XX) poinformowała o budynku istniejącym od lat 50-tych z wjazdem na posesję. Zarzut ma do dyrektora GZK, że zjazd nie został wykonany. Ponadto nikt jej nie poinformował podczas pobytu w GZK o czynnościach jakie ma dopełnić, aby był wykonany wjazd na posesję. Przedstawiała etapy rozmów.

W wyniku dyskusji skarżąca wycofała swoją skargę z dnia 27 października 2016 r., co zostało odnotowane na piśmie i zostało opatrzone podpisem wnioskodawczyni.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna zakończyła swoje posiedzenie.

Podpisy komisji:

1. ........................................  
  
 2. ..................................

3. ........................................