Nr VI/49/07

Rady Gminy Osielsko

Z dnia 14 sierpnia 2007 r.

PLAN INWESTYCJI 2007 – 2013 R.

| Lp. |  | Nazwa zadania | Syntetyczny opis zadania |  |  | Przewidywany okres realizacji |  | Szacunkowy koszt ( w zł) | Przewidywane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| # INWESTYCJE DROGOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa dróg zbiorczych; wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 |  |  | Podstawowym celem projektu jest wyprowadzenie ruchu lokalnego z drogi krajowej nr 5 w związku z jej przebudową i podniesieniem parametrów do standardów drogi ekspresowej. Wpłynie to znacznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez likwidację zjazdów indywidualnych co za tym idzie zmniejszenie punktów kolizji. Budowa tych dróg poprawi w sposób znaczny atrakcyjność terenu przeznaczonego w większości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność usługową. Rezultatem będzie powstanie nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Osielsko, co z kolei przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę ul. Jana Pawła II długości 2.200 mb.., szerokości 7,0m wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową, oraz z oświetleniem ulicznym, a także dróg dojazdowych , które utracą możliwość bezpośredniego wjazdu do drogi krajowej nr 5. | 2008-2009 |  | 16.000.000,00 | Środki własne 4.800.000,00 zł. + fundusze strukturalne 11.200.000,00 zł1). |
|  |  | Budowa ulicy Al. Mickiewicza w Osielsku |  |  | W ramach inwestycji przewiduje się: 1. budowę jezdni al. Mickiewicza na odcinku od Ul. Lagunowej do ul. Jana Pawła II 2. budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej przy Alei Mickiewicza na odcinku od Ul. Słowackiego do ul. Jana Pawła II | 2006-2010 |  | 1.500.000,00 | Środki własne |
|  |  | Budowa osiedla Olimpijczyków (budowa jezdni z chodnikiem, odwodnienia i oświetlenia) |  |  | Projekt będzie obejmował obszar w Niemczu pomiędzy ul. Kusocińskiego i ul. Kopernika | 2007-2013 |  | 2.050.000,00 | Środki własne |
|  |  | Budowa dróg gminnych |  |  |  | 2007-2013 |  | 10.000.000,00 | Środki własne |
|  |  | Bożenkowo Budowa nawierzchni ul. Harcerskiej |  |  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej długości ok. 225 mb | 2007-2008 |  | 4.000.000,00 | Środki własne |
|  |  | Niemcz ul. ks. H. Mrossa |  |  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej długości ok. 140 mb. | 2007 |  |  |  |
|  |  | Niemcz ul. Pod Wierzbami |  |  | Budowa pieszojezdni i przebudowa linii energetycznej | 2008 |  |  |  |
|  |  | Niemcz Parking przy kościele |  |  | Budowa parkingu | 2006-2009 |  |  |  |
|  |  | Jarużyn |  |  | Jarużyn Kolonia – budowa nawierzchni asfaltowej ( od ul. Krakowskiej) długości 1 0km | 2006-2010 |  |  |  |
|  |  | Osielsko ul. Stolarska |  |  | Budowa nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 200 mb | 2008 |  |  |  |
|  |  | Osielsko ul. Leśna |  |  | Przebudowa, poszerzenie jezdni oraz wykonanie chodnika od Jałowcowej do Topolowej – 700 mb | 2007-2010 |  |  |  |
|  |  | Żołędowo |  |  | Budowa drogi wspomagającej Szosę Gdańską na odcinku od ul. Kąty w stronę ul. Alberta Schmidta | 2008 - 2010 |  |  |  |
|  |  | Niemcz |  |  | Budowa drogi i przebudowa linii energetycznej ul. Reymonta. | 2008-2013 |  |  |  |
| 5. |  | Budowa ul. Kąty oraz ul. Długiej i Rybienieckiej, a także Krótkiej, Botanicznej i Wiązowej. |  |  | Podstawowym celem projektu jest skomunikowanie terenów gminnych leżących po przeciwnych stronach Szosy Gdańskiej z mającym powstać na etapie budowy drogi ekspresowej węzłem drogowym. Zakłada się budowę łącznie około 4,0 km dróg. | 2008-2013 |  | 15.000.000 | Środki własne 6.000.000,00 zł. + fundusze strukturalne 9.000.000,00 zł). |
| # 14. |  | # Niemcz – ul. Słowackiego |  |  | # Podstawowym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego przebiegającego przez Niemcz ulicą Bydgoską i wprowadzenie go w ulicę Słowackiego o wyższych parametrach technicznych. | # 2006-2009 |  | # 4.000.000,00 | # Środki własne 1.600.000,00 zł + środki zewnętrzne 2.400.000,00 zł |
| # INWESTYCJE OŚWIATOWE I SPORTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Budowa Gimnazjum z basenem w Osielsku | Budowa krytego basenu o wymiarach 25,00m x 12,50m, wraz z zapleczem oraz Gimnazjum dla 9 oddziałów. |  |  | 2005*-2010 |  | 19.050.000,00 zł. | Środki własne 5.715.000,00 zł. + środki zewnętrzne 13.335.000,00 zł.4) |
| 2. |  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie |  |  |  | 2003* -2007 |  | 1.454.561,15 zł. | Środki własne 528.005.11 zł. + ZPORR 794.190,89 zł. + budżet Państwa 132.365,15 zł. |
| 3. |  | Stadion sportowy w Żołędowie | Przebudowa stadionu w Żołędowie |  |  | 2006-2009 |  | 1.000.000,00 | Środki własne |
| 4. |  | Budowa obiektów kulturalno – oświatowych na terenie gminy Osielsko | Budowa świetlicy w Maksymilianowie |  |  | 2008-2010 |  | 600.000,00 | Środki własne oraz środki z RPO Oś 3 |
| # SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osielsko | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach - Niemcz (obszar ul. Bydgoskiej, od Wyczółkowskiego do Malczewskiego) - Maksymilianowo (obszar ul. Głównej, Polnej, Ogrodowej, Koronowskiej, Wspólnej i Ustronie) |  |  | 2005*-2007 |  | 4.000.000,00 | Środki własne 600.000,00 zł. + środki zewnętrzne 3.000.000,00 zł.5) |
| 2. |  | Budowa zbiornika retencyjnego na stacji wodociągowej w Niemczu. | IV odwiert SUW Niemcz |  |  | 2007 |  | 130.000,00 zł. | Środki własne 45.000,00 zł. + środki zewnętrzne 255.000,00 zł.6) |
| 3. |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Żołędowie | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Sieć grawitacyjna  200 mm i długości 1300 m. w ul. Polna, Klonowa, Sportowa. |  |  | 2006-2007 |  | 700.000,00 | Środki własne 140.000,00 zł. + środki zewnętrzne 560.000,00 zł.11) |
| 4. |  | Opracowanie koncepcji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej | Opracowanie koncepcji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Niwy, Jarużyn, Bożenkowo ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niwy |  |  | 2007 |  | 40.000,00 | Środki własne |
| 5. |  | Stacji uzdatniania wody w Niwach | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niwy |  |  | 2007 – 2008 |  | 800.000,00 | Środki własne 200.000,00 zł. + Środki zewnętrzne 600.000,00 zł.14) |
| 6. |  | Budowa stacji uzdatniania wody w Niemczu | Budowa stacji uzdatniania wody w Niemczu – IV odwiert |  |  | 2007 |  | 50.000,00 | Środki własne |
| 7. |  | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osielsko | 1. Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie w ul. Słonecznej do ul. Kąty. 2. Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie działki za GZK, oraz „Osiedle Jastrzębie”. 3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu w ul. Sienkiewicza. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębia, Przepiórcza w Osielsku. 5. Budowa sieci wodociągowej w Wilczu (od Tuczarni) |  |  | 2006-2008 |  | 1.000.000,00 | Środki własne 200.000,00 zł + środki zewnętrzne 800.000,00 zł. |
| 8. |  | Sieć kanalizacji sanitarnej | Sieć kanalizacji sanitarnej w Osielsku IV etap Poprzecznej wraz kanałem tłocznym KZIII |  |  | 2007 – 2008 |  | 800.000,00 | Środki własne 160.000,00 zł + środki zewnętrzne 640.000,00 zł |
| # 9. |  | # Budowa sieci kanalizacji w Niemczu |  | # Budowa sieci kanalizacyjnej w obszarze ul. Bydgoskiej, od Wyczółkowskiego do Malczewskiego |  |  | # 2007-2008 | # 800.000,00 | # Środki własne 160.000,00 zł środki zewnętrzne 640.000,00 zł |
| # 10. |  | # Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie |  | # Budowa sieci wodociągowej w ul. Ptasiej – ok. 350 mb |  |  | # 2007 | # 750.000,00 | # Środki własne |
| # 11. |  | # Budowa sieci wodociągowej w Niemczu |  | # Budowa sieci wodociągowej Niemczu w ul. Łyżwiarzy – ok. 850 mb |  |  | # 2007 |  |  |
| # 12. |  | # Budowa sieci wodociągowej w Osielsku |  | # Budowa sieci wodociągowej w ul. Szuwarowej, Paprociowej, Tatarakowej – ok. 450 mb |  |  | # 2007 |  |  |
| # 13 |  | # Budowa sieci wodociągowej w Wilczu |  | # Ul. Szczecińska – ok. 200 mb |  |  | # 2007 |  |  |
| # 14 |  | # Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie |  | # Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej – ok. 0,2 km i od ul. Słonecznej do ul. Kąty – ok. 1,4 km |  |  | # 2007 |  |  |
| # 15 |  | # Opracowanie koncepcji sieci wodociągowej |  | # Opracowanie koncepcji sieci wodociągowej na następujący zakres: - Maksymilianowo – ul. Topolowa - Niemcz – ul. Sienkiewicza, Kopernika, Olimpijczyków, Żurawinowa, Borowikowa - Osielsko – ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Jeziorańska, Sokola, Perłowa - Niwy – ul. Giżycka - Żołędowo – Osiedle Jastrzębie |  |  | # 2007 |  |  |
| # 16 |  | # Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu |  | # Budowa sieci kanalizacyjnej w Niemczu: # ul. Okoniowa – kontynuacja - ul. Łyżwiarzy |  |  | # 2007 | # 5.470.000,00 | # środki własne 1.641.000,00 zł + środki zewnętrzne 3.829.000,00 zł |
| 17 |  | # Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maksymilianowie |  | # Budowa kanalizacji w ulicach: Główna, Polna, Agrestowa, Malinowa, Ogrodowa, Azaliowa, Kwiatowa, Lipowa oraz Wspólna i Ustronie |  |  | # 2007 |  |  |
| 18. |  | # Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwach |  | # Budowa kanalizacji w ulicach: Karpacka, Ostromecka, Zielonogórska |  |  | # 2007 |  |  |
| 19 |  | # Budowa kanalizacji sanitarnej w Żołędowie |  | # Kanalizacja sanitarna w ul. Koronowskiej i Bydgoskiej. |  |  | # 2007 |  |  |
| 20 |  | # Przeniesienie punktu zlewnego ścieków z Osielska |  |  |  |  | # 2007 |  |  |
| # 21. | # Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Osielsko |  |  | # Budowa sieci kanalizacyjnej i tłocznej w miejscowościach: - Osielsko - Niemcz - Żołędowo - Bożenkowo - Maksymilianowo - Niwy |  |  | 2007-2013 | 21.275.000,00 | Środki własne 6.382.500,00 zł + środki zewnętrzne 14.892.500,00 zł |
| # KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Osielsko | Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości 6 km. Na terenie gminy Osielsko występuje wysoki poziom wód gruntowych. Gmina Osielsko nie posiada kanalizacji deszczowej – prace projektowe |  |  | 2007 |  | 200.000,00 zł. | Środki własne 200.000,00 zł. |
| # OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kompleksowa budowa oświetlenia ulicznego na ulicach osiedlowych | Kompleksowa budowa oświetlenia ulicznego na ulicach osiedlowych |  |  | 2006-2008 |  | 625.0000,00 | Środki własne 625.000,00 zł. |
| INFRASTRUKTURA IT CYFROWY URZĄD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Budowa regionalnej – lokalnej sieci szerokopasmowej, zwiększającej możliwości dostępowe do sieci globalnej (Internet), realizację usług multimedialnych, VoIP i innych wymagających dużych przepustowości na terenie Gmin i Powiatów. | - Zwiększenie dostępności do sieci Internet szczególnie w obszarach, w których nie działają komercyjni operatorzy sieci Internet. - Budowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej świadczenie oraz dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną dla urzędów oraz jednostek podległych JST. * - ogólna wartość projektu 60.000.000,00 zł. porozumienia gmin |  |  | 2007-2010 |  | 8 000 000,00 | Środki własne 1 200 000,00 Środki zewnętrzne (finansowanie RPO Oś 4) 6 800 000,00 |
| 2. |  | Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa | - Budowa elektronicznej platformy usług publicznych świadczonych przez JST. - Wzrost efektywności pracy administracji poprzez wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz uzgodnienie i wdrożenie procesów obiegu dokumentów. - Umożliwienie doręczania i obsługi pism, podań i wniosków w postaci elektronicznej do urzędów wraz możliwością dokonywania poprzez platformę usług publicznych elektronicznych. - Dostosowanie urzędów do wymogów prawa w zakresie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. * ogólna wartość projektu 9.000.000,00 zł. porozumienia gmin |  |  | 2007-2010 |  | 500 000,00 | Środki własne 75 000,00 Środki zewnętrzne (finansowanie RPO Oś 4) 425 000,00 |

## 1

? Planowane zewnętrzne źródło finansowania- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2 Planowane zewnętrzne źródło finansowania- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

4)  Alternatywne, planowane zewnętrzne źródła finansowania:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- dotacja z funduszy MENiS

* faza dokumentacji projektowej

5) Alternatywne, planowane zewnętrzne źródła finansowania:

- Norweski Mechanizm Finansowy

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6) Planowane zewnętrzne źródło finansowania: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11) Planowane zewnętrzne źródło finansowania: - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy. Zakończenie budowy stacji uzdatniania wody planuje się na rok 2009.