Załącznik do uchwały

Nr VI/44/08

Rady Gminy Osielsko

Z dnia 14 sierpnia 2008 r.

PLAN INWESTYCJI 2007 – 2013 R.

| Lp. | Nazwa zadania | Syntetyczny opis zadania | Przewidywany okres realizacji | Szacunkowy koszt ( w zł) | Przewidywane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| INWESTYCJE DROGOWE |
|  | Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku, tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi | Podstawowym celem projektu jest wyprowadzenie ruchu lokalnego z drogi krajowej nr 5 w związku z jej przebudową i podniesieniem parametrów do standardów drogi ekspresowej. Wpłynie to znacznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez likwidację zjazdów indywidualnych co za tym idzie zmniejszenie punktów kolizji. Budowa tych dróg poprawi w sposób znaczny atrakcyjność terenu przeznaczonego w większości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność usługową. Rezultatem będzie powstanie nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Osielsko, co z kolei przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę ul. Jana Pawła II długości 2.200 mb.., szerokości 7,0m wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową, oraz z oświetleniem ulicznym, a także dróg dojazdowych , które utracą możliwość bezpośredniego wjazdu do drogi krajowej nr 5. | 2008-2013 | 16.000.000,00 | Środki własne 8.000.000,00 zł. + fundusze strukturalne 8.000.000,00 zł1). |
|  | Budowa ulicy Al. Mickiewicza w Osielsku | W ramach inwestycji przewiduje się: 1. budowę jezdni al. Mickiewicza na odcinku od Ul. Lagunowej do ul. Jana Pawła II 2. budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej przy Alei Mickiewicza na odcinku od Ul. Słowackiego do ul. Jana Pawła II | 2006-2010 | 1.500.000,00 | Środki własne |
|  | Budowa osiedla Olimpijczyków (budowa jezdni z chodnikiem, odwodnienia i oświetlenia) | Projekt będzie obejmował obszar w Niemczu pomiędzy ul. Kusocińskiego i ul. Kopernika | 2007-2013 | 2.050.000,00 | Środki własne |
|  | Bożenkowo Budowa nawierzchni ul. Harcerskiej | Wykonanie nawierzchni asfaltowej długości ok. 225 mb | 2007-2008 | 4.000.000,00 | Środki własne |
|  | Niemcz ul. Pod Wierzbami | Budowa pieszojezdni i przebudowa linii energetycznej | 2008 |  |  |
|  | Niemcz Parking przy kościele | Budowa parkingu | 2006-2009 |  |  |
|  | Jarużyn | Jarużyn Kolonia – budowa nawierzchni asfaltowej ( od ul. Krakowskiej) długości 1,0km | 2006-2010 |  |  |
|  | Osielsko ul. Stolarska | Budowa nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 200 mb | 2008 |  |  |
|  | Osielsko ul. Leśna | Przebudowa, poszerzenie jezdni oraz wykonanie chodnika od Jałowcowej do Topolowej – 700 mb | 2007-2010 |  |  |
|  | Żołędowo | Budowa drogi wspomagającej Szosę Gdańską na odcinku od ul. Kąty w stronę ul. Alberta Schmidta | 2008 - 2010 |  |  |
|  | Niemcz | Budowa drogi i przebudowa linii energetycznej ul. Reymonta. | 2008-2013 |  |  |
| 5. | Budowa ul. Kąty oraz ul. Długiej i Rybienieckiej, Krótkiej, Botanicznej i Wiązowej. | Podstawowym celem projektu jest skomunikowanie terenów gminnych leżących po przeciwnych stronach Szosy Gdańskiej z mającym powstać na etapie budowy drogi ekspresowej węzłem drogowym. Zakłada się budowę łącznie około 4,0 km dróg. | 2008-2013 | 15.000.000 | Środki własne 7.500.000,00 zł. + fundusze strukturalne 7.500.000,00 zł2). |
| 6. | Niemcz – ul. Słowackiego | Podstawowym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego przebiegającego przez Niemcz ulicą Bydgoską i wprowadzenie go w ulicę Słowackiego o wyższych parametrach technicznych. | 2006-2010 | 7.075.000,00 | Środki własne 3.575.000,00 zł + środki zewnętrzne 3.500.000,00 zł² |
| 7. | Przebudowa ulicy Kusocińskiego w miejscowości Niemcz gmina Osielsko na odcinku od ulicy Olimpijczyków do drogi powiatowej nr 1504C. | Kontynuacja projektu realizowanego w ramach ZPORR w latach 2005 – 2006 w ramach którego wybudowano ul. Olimpijczyków oraz Krzyszkowiaka. | 2008-2009 | 850.000,00 | Środki własne 425.000,00 zł + środki zewnętrzne 425.000,00 zł² |
| 8. | Realizacja projektu "Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w powiecie bydgoskiem w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych" | Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych na ternie Gminy Osielsko w ramach projektu kluczowego | 2007-2013 | 1.200.000,00 | Starostwo Powiatowe + środki zewnętrzne 900.000,00 zł + środki Gminy Osielsko 300.000,00 zł. |
| INWESTYCJE OŚWIATOWE I SPORTOWE |
| 1. | Budowa Gimnazjum z basenem w Osielsku | Budowa krytego basenu o wymiarach 25,00m x 12,50m, wraz z zapleczem oraz Gimnazjum dla 9 oddziałów. | 2005*-2010 | 19.900.000,00 zł. | Środki własne 7.960.000,00 zł. + środki zewnętrzne 11.940.000,00 zł.4) |
| 2. | Gminny stadion sportowy w Żołędowie | Przebudowa stadionu w Żołędowie | 2006-2013 | 1.500.000,00 | Środki własne 750.000,00 zł oraz środki z RPOW 750.000,00 zł. |
| 3. | Budowa obiektów kulturalno – oświatowych na terenie gminy Osielsko | Budowa obiektu kulturalnego - świetlicy w Maksymilianowie | 2008-2010 | 800.000,00 | Środki własne 400.000,00 zł. oraz środki z RPOW 400.000,00 zł |
| 4. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemczu | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemczu | 2008-2011 | 3.600.000,00 | Środki własne 1.500.000,00 zł. oraz środki z RPO 2.100.000,00 zl. |
| 5. | Projekt „Moje boisko – Orlik 2012”, Żołędowo, Osielsko, Niemcz | Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowościach Żołędowo, Osielsko, Niemcz | 2008-2011 | 4.580.000,00 | Środki własne 2.582.000,00 + środki Ministerstwa Sportu 999.000,00 zł. + środki Urzędu Marszałkowskiego 999.000,00 |
| 6. | Budowa placu zabaw w każdym sołectwie w ramach PROW | Budowa placu zabaw w każdym sołectwie w ramach PROW | 2008-2001 | 1.400.000,00 | Środki własne 700.000,00 zł. oraz środki z RPOW 700.000,00 zł. |
| 7. | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie | 2010-2011 | 400.000,00 | Środki własne |
| INWESTYCJE MIESZKANIOWE |
| 1. | Mieszkania gminne - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1 | Budowa budynku socjalnego w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej 1. W ramach inwestycji powstanie osiem mieszkań socjalnych | 2006-2009 | 1.100.000,00 | Środki własne 891.658,24 zł. oraz środki z Funduszu Mieszkaniowego BGK 208.341,76 zł. |
| SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ |
| 1. | Stacji uzdatniania wody w Niwach | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niwy | 2007 – 2009 | 1.640.000,00 | Środki własne |
| 2. | Budowa stacji uzdatniania wody w Niemczu | Budowa stacji uzdatniania wody w Niemczu – uruchomienie IV odwiertu | 2008 | 46.400,00 | Środki własne |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Osielsko | 1. Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie w ul. Słonecznej do ul. Kąty. 2. Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie działki za GZK, oraz „Osiedle Jastrzębie”. 3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu w ul. Sienkiewicza. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębia, Przepiórcza w Osielsku. 5. Budowa sieci wodociągowej w Wilczu (od Tuczarni) | 2006-2008 | 1.000.000,00 | Środki własne |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Osielsko | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Osielsko Niemcz Żołędowo Bożenkowo Maksymilianowo Niwy | 2007-2013 | 21.275.000,00 | Środki własne 6.382.500,00 zł + środki zewnętrzne 14.892.500,00 zł |
| OŚWIETLENIE ULICZNE |
| 1. | Kompleksowa budowa oświetlenia ulicznego na ulicach osiedlowych | Kompleksowa budowa oświetlenia ulicznego na ulicach osiedlowych | 2008-2013 | 1.800.000,00 | Środki własne |
| INFRASTRUKTURA IT CYFROWY URZĄD |
| 1. | Budowa regionalnej – lokalnej sieci szerokopasmowej, zwiększającej możliwości dostępowe do sieci globalnej (Internet), realizację usług multimedialnych, VoIP i innych wymagających dużych przepustowości na terenie Gmin i Powiatów. | Zwiększenie dostępności do sieci Internet szczególnie w obszarach, w których nie działają komercyjni operatorzy sieci Internet. Budowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej świadczenie oraz dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną dla urzędów oraz jednostek podległych JST. * - ogólna wartość projektu 60.000.000,00 zł. porozumienia gmin | 2007-2011 | 7 200 000,00 | Środki własne 1 080 000,00 Środki zewnętrzne (finansowanie RPO Oś 4) 6 120 000,00 |
| 2. | Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa | Budowa elektronicznej platformy usług publicznych świadczonych przez JST. Wzrost efektywności pracy administracji poprzez wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz uzgodnienie i wdrożenie procesów obiegu dokumentów. Umożliwienie doręczania i obsługi pism, podań i wniosków w postaci elektronicznej do urzędów wraz możliwością dokonywania poprzez platformę usług publicznych elektronicznych. Dostosowanie urzędów do wymogów prawa w zakresie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. * ogólna wartość projektu 9.000.000,00 zł. porozumienia gmin | 2007-2011 | 1 350 000,00 | Środki własne 202 500,00 Środki zewnętrzne (finansowanie RPO Oś 4) 1 147 500,00 |

# Footnotes

Planowane zewnętrzne źródło finansowania- Regionalny Program Operacyjny

2 Planowane zewnętrzne źródło finansowania- Regionalny Program Operacyjny

4)  Alternatywne, planowane zewnętrzne źródła finansowania:

- Regionalny Program Operacyjny

- dotacja z funduszy MENiS