Zał. do uchwały Nr IV/57/09

Rady Gminy Osielsko

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Zał. do uchwały Zebrania Wiejskiego

Mieszkańców Niemcza

z dnia 24 czerwca 2009 r.

PLAN  ODNOWY

## MIEJSCOWOŚCI  NIEMCZ

na lata 2009-2016

Spis treści :

| I |  |  | Ogólna charakterystyka miejscowości Niemcz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia i ludność | 3 |
|  | 2. |  | Historia miejscowości oraz kształtowanie się jej struktury przestrzennej | 4-6 |
| II |  |  | Inwentaryzacja zasobów |  |
|  | 1. |  | Środowisko naturalne | 6 |
|  | 2. |  | Mieszkańcy | 7-9 |
|  | 3. |  | Infrastruktura społeczna | 6 |
|  |  | 3.1 | Oświata | 9 |
|  |  | 3.2 | Kultura | 10 |
|  |  | 3.3 | Sport i rekreacja | 10 |
|  | 4. |  | Infrastruktura techniczna i służąca ochronie środowiska | 11-12 |
|  | 5. |  | Gospodarka | 13 |
| III |  |  | Analiza SWOT- ocena mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń | 14 |
| IV |  |  | Nasza wizja odnowy miejscowości | 15 |
|  |  |  | Największe potrzeby mieszkańców | 15-16 |
|  |  |  | Priorytety i cele odnowy |  |
| V |  |  | Opis planowanych zadań i harmonogram i szacowane koszty ich realizacji | 17 |
| VI |  |  | Monitorowanie planu, procedura jego aktualizacji i promocja | 19 |

I. Ogólna charakterystyka miejscowości Niemcz

1. Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia i ludność

Miejscowość Niemcz jest położona w południowej części gminy Osielsko, która administracyjnie wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu bydgoskiego. Powierzchnia miejscowości wynosi ok. 568  ha. Obszary leśne stanowią jedynie ok. 9 %, ale Niemcz przylega do kompleksu leśnego sołectwa Bożenkowo oraz graniczy z Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

Fot. Roman Koliński

Niemcz jest drugim - pod względem liczby ludności - sołectwem w gminie Osielsko.    Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., w Niemczu było zameldowanych na pobyt stały 2.082 mieszkańców, a 28 lutego 2009 r. - 2.135. W skład sołectwa Niemcz wchodzi miejscowość Niemcz.

2. Historia miejscowości oraz kształtowanie się jej struktury przestrzennej.

Nazwa wsi ulegała kilkakrotnym zmianom, dlatego można w źródłach historycznych spotkać: Nemche (1250 r.), Niemcze (1583 r.), Nimtsch (1818 r.).

„Wspomina się o tej osadzie po raz pierwszy w 1250 r., kiedy to została nadana biskupom włocławskim. W 1252 r. Kazimierz, książę kujawski i łęczycki, syn Konrada Mazowieckiego, zwolnił Niemcz z obowiązku stawiania się na wyprawy wojenne. Mieszkańcy tej wsi byli natomiast zobowiązani do wystawienia dwóch izb, zrobienia przekopu oraz do budowy i naprawy zamków w Bydgoszczy i Wyszogrodzie. Mogli również wybudować dla siebie mieszkania z cegły lub kamienia. W 1579 r. Niemcz przeszedł na własność kapituły włocławskiej. Posiadał on wówczas 9 łanów. W 1609 r. właścicielem tzw. „generosus” – „szlachetnym” był szlachcic Paweł Koszucki, a pod koniec XVII wieku jako „magnificus generosus” – Mikołaj Ślepowroński. Obaj zostali pochowani w kościele bernardynów w Bydgoszczy. W 1751 r. administratorem majątku był Paweł Łaski.

Od 1772 r., czyli od daty przeprowadzenia sekularyzacji, Niemcz przestał być własnością biskupów włocławskich. Pierwszym wzmiankowanym właścicielem tego majątku był Ryszard Schmid. Następnymi właścicielami byli: A. Schallem, Carl Viedenz. Wdowa po tym drugim – Anna Viedenz – sprzedała majątek Domschatowi, który w 1904 r. przeprowadził jego parcelację. Resztówkę podzieliła Komisja Kolonizacyjna na pięć gospodarstw, a budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze wraz z należną ziemią przejął Lonzer.

W 1927 r. resztówkę objął Aleksander Decowski.

W czasie II wojny światowej sporo gospodarstw było pozajmowanych przez Niemców. Polacy natomiast byli zmuszeni do opuszczenia wioski albo do przejścia na gorsze gospodarstwa, co przyczyniło się do pogorszenia ich sytuacji bytowej.”

Niemcz jest obecnie wsią bardzo zwartą o powierzchni 5,7 km. W przeszłości mieszkańcy wyróżniali trzy części: Niemcz Wieś, Niemcz Mały i Niemcz Kolonia. Zmiana granic gminy dokonana w 1977 r. spowodowała włączenie m.in. część obszaru wsi Niemcz o powierzchni 2.051,59 ha - tzw. Małego Niemcza do miasta Bydgoszczy. Do lat 80-tych XXw. znaczna część obszaru miejscowości była w dokumentach planistycznych traktowana jako rezerwa pod potrzeby rozbudowy miasta Bydgoszczy. Plan ogólny przewidywał na terenie Niemcza budownictwo wielorodzinne o wysokiej intensywności zabudowy.

Reaktywowanie w 1990r. samorządu terytorialnego stworzyło społecznościom lokalnym nowe możliwości kreowania rozwoju. Współcześnie, wpływ na kształtowanie się struktury przestrzennej miejscowości mają obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla mieszkaniowego w Niemczu „Niemcz I”, uchwalony Uchwałą  Rady Gminy Nr II/20/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego Nr 25 poz.127 z dnia 30 czerwca 1997r.(ok. 47,0 ha),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w Niemczu „Niemcz II”, uchwalony Uchwałą Nr I/11/97 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 marca 1997 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego z 12 maja 1997r. Nr 17, poz.86, (ok. 60,0 ha),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Niemcz III" w Niemczu, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr I/1/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 13, poz.69 z dnia 4 marca 1999 r., (ok. 99,0 ha),

- Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Osielsko - Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr V/60/2000 z dnia 25 października 2000r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6, poz. 49 z dnia 12 marca 2001 r.,

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego we wsi Niemcz - Uchwała Nr /74/2001 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 listopada 2001 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2001r. Nr 92, poz.1805 (Niemcz V – 10 planów o pow. ok. 88,3 ha).

Wskutek niezadowolenia mieszkańców z dopuszczenia na jednym obszarze funkcji mieszanych tj. zabudowy jednorodzinnej z kilkukondygnacyjną – wielorodzinną, Rada Gminy w Osielsku podjęła uchwałę nr I/14/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III”.

Do najważniejszych elementów zmiany obowiązującego od 1999 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części obszarów należą:

- ograniczenie zabudowy mieszkaniowej do jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej (realizowanej w formie zorganizowanej i jednocześnie),

- ilości kondygnacji do dwóch w tym poddasze użytkowe,

- wysokości budynków mieszkalnych do 12,0 m przy zachowaniu dachów stromych o nachyleniu 20° do 45°,

- na terenach usługowych wyeliminowanie produkcji i składów oraz ograniczeni usług do związanych z bezpośrednią obsługą terenów mieszkaniowych.

Ponadto są w toku prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług Osielsko – Niemcz na obszarze ok.240 ha.

II. Inwentaryzacja zasobów

1. Środowisko naturalne

Niemcz jest ekologicznie czystą wsią ponieważ wewnątrz i wokół wsi nie funkcjonują żadne zakłady, ani też nie jest prowadzona uciążliwa działalność gospodarcza, a z trzech stron otoczona jest lasami.

Na terenie Niemcza rosną 3 pomniki przyrody:

- Dąb szypułkowy rosnący przy sklepie na posesji przy ul. Bydgoskiej 56.

- Dąb szypułkowy rosnący na posesji przy ul. Sienkiewicza 9.

- Jesion wyniosły rosnący w pasie drogowym przy ul. Bydgoskiej.

Oddzielnym zagadnieniem są bagna usytuowane za Zielonym Osiedlem Niemcza. Są to dziewicze, urokliwe miejsca, niestety często odwiedzane przez zwierzęta leśne (dziki, sarny), co stanowi utrapienie dla okolicznych mieszkańców z uwagi na szkody, jakie  wyrządzają. Na bagnach znajdują się bogate zasoby różnorodnej roślinności, co stanowi specyfikę tych miejsc. Do roślin występujących na bagnach należy zaliczyć: trzcinę pospolitą, turzycę pospolitą, manna mielec, pałkę szerokolistną oraz kosaciec żółty. Korzenie tych roślin poprawiają stan napowietrzania gleby i polepszają jej drożność.

Należy również podkreślić duże znaczenie zwartej roślinności na bagnach, przy ograniczaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także jej dodatni wpływ na lokalny mikroklimat.

2. Mieszkańcy

W gminie Osielsko zamieszkuje obecnie już ponad 10 tys. osób. Przyrost naturalny nie jest wysoki. Liczba mieszkańców systematycznie wzrasta wskutek osadnictwa ludności napływowej głównie w Niemczu i Osielsku.

#### Liczba mieszkańców gminy Osielsko z podziałem na miejscowości

| Nazwa miejscowości | Stan na: 31.12.1990r. | Stan na: 31.12. 2001r. | Stan na: 31.12. 2002r. | Stan na: 31.12. 2003r. | Stan na: 31.12. 2004r. | Stan na: 31.12. 2005r. | Stan na: 31.12. 2006r. | Stan na: 31.12. 2007r. | Stan na 30.09. 2008r. | Stan na 31.12.. 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba ludności | Gęstość zaludn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osielsko | 1484 | 108,3 | 2063 | 2233 | 2419 | 2685 | 2916 | 3282 | 3612 | 3754 | 3804 |
| Niemcz | 715 | 125,4 | 886 | 993 | 1086 | 1315 | 1495 | 1708 | 1912 | 2047 | 2082 |
| Maksymilianowo | 1187 | 258,0 | 1266 | 1273 | 1268 | 1313 | 1344 | 1381 | 1411 | 1433 | 1438 |
| Żołędowo | 884 | 28,4 | 1033 | 1057 | 1084 | 1135 | 1163 | 1196 | 1244 | 1256 | 1272 |
| Niwy-Wilcze | 369 | 55,9 | 442 | 457 | 503 | 540 | 573 | 614 | 640 | 662 | 679 |
| Bożenkowo | 312 | 9,8 | 427 | 430 | 414 | 412 | 417 | 396 | 397 | 386 | 382 |
| Jarużyn | 314 | 34,1 | 340 | 349 | 359 | 371 | 380 | 384 | 388 | 399 | 404 |
| Ogółem | 5265 | 51,2 | 6457 | 6792 | 7133 | 7771 | 8288 | 8961 | 9604 | 9937 | 10061 |

Źródło: Na podstawie danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Osielsko – zameldowani na pobyt stały.

Od 1990 roku liczba ludności w gminie wzrosła o ponad 90 %, a w Niemczu o ponad 191 %. Przy analizie gęstości zaludnienia należałoby jeszcze uwzględnić wielkość obszarów leśnych.

Mieszkańcy miejscowości Niemcz wg wieku – stan na 31.12.2008 r.

Struktura mieszkańców Niemcza – listopad 2006r. , a grudzień 2008r.

| Wiek | 15 listopad 2006r. | 31 grudzień 2008r. | Wzrost od listopada 2006 do grudnia 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kobiety | Mężczyźni | Razem | l. osób | w % |
| 0 – 4 | 86 | 73 | 62 | 135 | 49 | 56,9 |
| 5 i 6 | 43 | 31 | 24 | 55 | 12 | 27,9 |
| 7 – 13 | 177 | 111 | 112 | 223 | 46 | 25,9 |
| 14 – 16 | 88 | 51 | 58 | 109 | 21 | 23,8 |
| 17 –65 | 1181 | 732 | 715 | 1447 | 266 | 22,5 |
| Pow. 65 | 97 | 68 | 45 | 113 | 16 | 16,4 |
| Ogółem: | 1.672 | 1.066 | 1.016 | 2.082 | 410 | 24,5 |

Źródło: Dane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Osielsko – zameldowani na pobyt stały. Dane w % zaokrąglono do jednego  miejsca po przecinku.

Aktywizacji i integracji mieszkańców sprzyja działalność:

- Sołtysa i Rady Sołeckiej,

- Księdza Proboszcza i Rady Parafialnej,

- Grup działających przy Świetlicy - Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich,

- Radnych z terenu sołectwa Niemcz.

Na terenie Niemcza ma siedzibę stowarzyszenie kultury fizycznej „Tri-sport”.

Miejscem zebrań i spotkań mieszkańców jest zazwyczaj Świetlica w Niemczu, a przy bardziej liczebnych spotkaniach czy imprezach – Szkoła Podstawowa w Niemczu.

Lokalną imprezą mającą na celu integrację mieszkańców, jest Festyn Rodzinny organizowany przez parafię, sołectwo, GOK i Szkołę Podstawową.

Corocznie są organizowane wycieczki rowerowe dla parafian (dzieci i rodzice) do Sanktuarium Maryjnego na Piaskach. Odbywają się także obozy letnie w Swornychgaciach i Zakopanem organizowane przez proboszcza przy wsparciu sołectwa.

3. Infrastruktura społeczna

3.1 Oświata

W Niemczu funkcjonuje 6-cio klasowa szkoła podstawowa z  11 oddziałami w szkole podstawowej  oraz 1 oddziałem przedszkolnym, dla 213 uczniów. Baza jest bardzo skromna. Budynek posiada zaledwie 8 izb lekcyjnych, w tym 5 przystosowanych do nauczania maksimum 20-24 uczniów w klasie. Do szkoły podstawowej w Niemczu uczęszczają również dzieci z pobliskiego Myślęcinka (sołectwo Osielsko) i Bydgoszczy. Budynek szkoły nie spełnia podstawowych warunków, jakie powinien spełniać dla ponad 2 tys. wsi. Jedynie wybudowana 3 lata temu sala gimnastyczna w pewnym stopniu zabezpiecza potrzeby właściwego rozwoju fizycznego dzieci. Ale za niespełna 2-3 lata szkoła nie będzie wstanie (duży przyrost ludności) zabezpieczyć wykonania zadań dydaktycznych jakie przed nią staną.

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Niemczu.

Stąd też - dostrzegając taka potrzebę - sołtys, rada sołecka oraz radni Niemcza, wykonując uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Niemcz, optują w perspektywie za budową nowej szkoły podstawowej wraz z zespołem boisk oraz sali gimnastycznej. Obiekty te są bowiem nieodzowne w obliczu ciągle rosnącej liczby mieszkańców i wizji docelowej 5 tys. Niemcza.

W „starej” zaś szkole podstawowej miejsce znalazło by przyszłe gimnazjum, lub też wiejski dom kultury z salą fitnes, siłownią, biblioteką, a także przedszkole.

# 3.2 Kultura

# We wsi Niemcz funkcjonuje Świetlica Wiejska, której jednostką nadrzędną jest Gminny Ośrodek  kultury w Osielsku. W ramach stałych zajęć odbywają się: spotkania Klubu Seniora, cykliczne spotkania miłośników astronomii we współpracy z klubem Milky Way, szkółką tenisa stołowego, zajęcia callanetics dla kobiet oraz spotkania miłośników gry Cash Flow. Są to zajęcia nieodpłatne. Świetlica posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których korzystają dzieci i młodzież. W ramach Świetlicy funkcjonuje także punkt biblioteczny. Świetlica Wiejska jest miejscem,  gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczu mają zapewnione zajęcia i opiekę po godzinach funkcjonowania świetlicy szkolnej. W okresie wakacyjnym Świetlica Wiejska organizuje półkolonie dla dzieci.

Od 2007 roku w związku z problemami lokalowymi Szkoły Podstawowej w Niemczy w Świetlicy Wiejskiej funkcjonuje świetlica szkolna oraz stołówka.

Działalność i wykorzystanie obiektu

| Lp. | Nazwa zajęć oraz częstotliwość zajęć | Śr. ilość uczestników |
| --- | --- | --- |
| 1. | Callanetics – 1 raz w tygodniu, 1 godzina | 10 osób |
| 2. | Spotkania miłośników Cashflou – 1 raz w tygodniu, 3 godziny | 6 |
| 3. | Nauka gry w tenisa stołowego – 1 raz w tygodniu, 3 godziny | 5 |
| 4. | Spotkania Klubu Seniora – 1 raz w miesiącu, 3 godziny | 11 |
| 5. | Spotkania KGW – 1 raz w miesiącu, 2 godziny | 16 |
| 6. | Półkolonie letnie | 20 |
| 7. | Półkolonie zimowe | 12 |
| 8. | Zajęcia świetlicowe szkolne codziennie od 730 do 1505 | 70 |
| 9. | Zajęcia internetowe – 2 stanowiska – dostępne codziennie |  |
| 10. | Punkt biblioteczny – ok. 1500 książek, korzysta kilkunastu czytelników |

Źródło – dane uzyskane z GOK

3.4 Sport i rekreacja

Niemcz jest niemal „pustynią” pod względem sportu i rekreacji. W dziedzinie krzewienia kultury fizycznej działa stowarzyszenie „Tri-sport”, którego prezesem jest pan Robert Stępniak. Poza tym nie działa żaden klub i nie rozwija się też żadna z dyscyplin sportowych. Godnym podkreślenia jest fakt iż w ostatnim czasie z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy można nieodpłatnie w godzinach wieczornych uprawiać sport na hali sportowej szkoły podstawowej w Niemczu. Mieszkańcy dzięki porozumieniu na linii dyrektor szkoły – sołtys mogą raz w tygodniu korzystać z 1 godziny zajęć na sali sportowej. Pozostałe godziny w wymiarze 4 – są wykorzystane na treningi sekcji piłki nożnej i siatkowej, biorących udział w organizowanych przez gminę zawodach miedzy sołeckich.

Oczekiwania mieszkańców Niemcza są większe i ukierunkowane na siłownię oraz na sale fitnes, a także  na zespół boisk. Nieodzownym  jest podjęcie działań i to zdecydowanych do zagospodarowania na cele rekreacji około 1ha gruntu gminnego w pobliżu kościoła.

W 2008 roku urządzono przy Świetlicy w Niemczu mały plac zabaw dla dzieci.  Zamontowano klika bezpiecznych atestowanych urządzeń (kompleks sprawnościowy, karuzela tarczowa, urządzenia sprężynowe) oraz wykonano piaskownicę. Zostały stworzone warunki do bezpiecznej zabawy dla najmłodszych mieszkańców sołectwa, jednakże wziąwszy  pod uwagę ilość dzieci i obszar Niemcza należy stwierdzić, że powstały plac zabaw nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców.

4. Infrastruktura techniczna i służąca ochronie środowiska

4.1. Infrastruktura służąca zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Miejscowość Niemcz jest zaopatrywana w wodę ze stacji w Żołędowie i Niemczu. W sytuacjach awaryjnych jest możliwość poboru wody z sieci miasta Bydgoszczy. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie.

Zwodociągowanie Niemcza jest bardzo wysokie. Większość obszarów zwartej zabudowy posiada już sieć kanalizacji. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej należy do priorytetowych zadań gminy.

Miejscowość Niemcz - zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – ilość przyłączy

|  | 31.12. 2002r. | 31.12. 2003r. | 31.12. 2004r. | 31.12. 2005r. | październik 2006r. | wrzesień 2008r. | 31.12. 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Podl. |  | Podliczniki |  | Podliczniki |
| Wodociąg | 463 | 560 | 614 | 675 | 768 | 114 | 834 | 175 | 958 | 207 |
| kanalizacja | 94 | 180 | 237 | 269 | 326 |  | 407 |  | 507 |  |

Źródło: dane GZK w Żołędowie

W ciągu ostatnich lat ilość przyłączy kanalizacyjnych w sołectwie znacznie wzrosła. Ścieki z nieskanalizowanej części miejscowości winny być wywożone do Punktu zlewnego ścieków.

Na budowę kanalizacji w Niemczu gmina korzystała ze środków przedakcesyjnych SAPARD. Wartość zadania 1.059.607,05 zł, w tym środki SAPARD 449.697,24 zł. Na wydatki związane z budową sieci i urządzeń kanalizacyjnych Gmina zaciąga pożyczki z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4.2. Infrastruktura drogowa

Na sieć dróg na terenie sołectwa Niemcz składają się drogi:

- powiatowe – Nr 1504 C – Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz oraz 1508 C – Niemcz – Jarużyn,

- gminne oraz drogi wewnętrzne.

Drogi powiatowe mają na terenie gminy Osielsko łączną długość 25 km. W Niemczu jest to ul. Bydgoska oraz część ul. Kolonijnej - do granicy z Osielskiem. Nawierzchnie tych dróg podobnie jak pozostałych dróg powiatowych na terenie gminy, były mocno zniszczone. Za stan dróg powiatowych odpowiadają władze Powiatu Bydgoskiego. Mając na względzie dobro mieszkańców, Gmina udziela Powiatowi na modernizację dróg znacznej pomocy finansowej. Np. w roku 2005 wsparto Powiat kwotą ok. 850 tys. zł, z tego na ul. Bydgoską przekazano dotację 130 tys. zł i na ul. Kolonijną 277 tys. zł. Udział środków Gminy w przebudowie tej ulicy w 2006r. wyniósł 115.560 zł, a dotacja na remont ul. Bydgoskiej wynosiła 250 tys. W 2008 r. Rada Gminy Osielsko podjęła uchwałę o udzieleniu Powiatowi pomocy finansowej na realizację robót na drogach powiatowych w kwocie 400 tys. zł, w tym 100 tys. na ul. Bydgoską. Niezadowolenie mieszkańców budzi brak kontynuacji budowy chodnika na ul Bydgoskiej przez Powiat. Jest to ulica o dużym natężeniu ruchu głównie o znaczeniu ponad lokalnym i  dla poprawy bezpieczeństwa pieszych kontynuowanie tej inwestycji jest niezbędne, zwłaszcza ze względu na dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej.

Sieć dróg gminnych na terenie Niemcza zwiększa się w wyniku realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia dróg gminnych (oraz dróg skomunalizowanych) wg stanu na 31.10.2008r.  wynosiła na terenie Niemcza 39,2342 ha.

Drogi, w pasach których została już ułożona infrastruktura techniczna, są w miarę możliwości budżetowych, utwardzane nawierzchnią bitumiczną lub z kostki brukowej.

Gmina otrzymała środki strukturalne na projekt „Budowa dróg lokalnych jako czynnik rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego w Gminie Osielsko”. We wrześniu 2005r. Zarząd Województwa przyznał fundusze, Wojewoda podpisał umowę w grudniu. W ramach ZPORR w 2005 r. wykonano w Niemczu ulicę Al. Mickiewicza o dł. 1,5 km, w 2006 r. ulice Olimpijczyków i Krzyszkowiaka o łącznej długości ok. 1,4 km. Ogółem zrealizowano w cyklu dwuletnim 2005/2006 projekt obejmujący razem 16 dróg o łącznej pow. ponad 34 tys. m2, w tym w Osielsku wybudowano 2.738 mb ulic o pow. 15.238 m2 oraz w Niemczu 2.910 mb o pow. 19.214 m2. Wartość inwestycji ogółem w Osielsku i Niemczu wyniosła  5.330.015,77 zł , w tym środki strukturalne EFRR – 3.074.240,87 zł, środki gminy – 1.537.120,43 zł oraz środki Budżetu Państwa 512.378,48 zł.

Ze środków własnych gmina wybudowała w Niemczu w 2007 i 2008 r. ok. 140 mb ul. Ks. Mrossa, ok. 400 mb ul. Nobla, oraz ponad 1 km ścieżki pieszo-rowerowej przy Al. Mickiewicza. Wykonano roboty drogowe na ul. Kusocińskiego obejmujące nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikiem na odc. 472 mb. Wartość całego zadania wraz dokumentacją i oświetleniem ulicznym, to ponad 640 tys. zł. Budowa tej ulicy była przedmiotem wniosku gminy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z Decyzją Zarządu Województwa z 24 lutego 2009 r. otrzymaliśmy zapewnienie dofinansowania w wys. 50% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 320 tys. zł.

Zauważalny jest nierównomierny rozwój miejscowości w stosunku do najstarszych jego zakątków, gdzie nawierzchnie dróg i oświetlenie uliczne wymagają modernizacji lub budowy.

Zadania inwestycyjne realizuje Urząd Gminy Osielsko. Pozostałe, związane z utrzymaniem dróg gminnych realizuje zarząd dróg – Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie.

Budowę sieci gazowych rozpoczęto na terenie gminy w 2004 roku. Na chwilę obecną sieci są doprowadzane do obszarów najbardziej zurbanizowanych.

Miejsca publicznej zbiórki odpadów segregowanych

W Niemczu jest 6 miejsc ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ulicach:

- Mikołaja Kopernika ( przy skrzyżowaniu oraz przy posesji nr 25 )

- Kościuszki

- Adama Mickiewicza

- Olimpijczyków

- Władysława Reymonta.

Łącznie jest to 27 pojemników, w tym do zbiórki:

- szkła bezbarwnego i kolorowego - 6 sztuk,

- tworzyw sztucznych – 10 sztuk,

- makulatury – 5 sztuk,

- puszek i metalu – 6 sztuk.

Dużym problemem jest podrzucanie pod pojemniki wszystkich rodzajów odpadów, co świadczy o braku poczucia dbałości m.in. części mieszkańców o porządek w miejscach publicznych oraz o niedostatecznej świadomości ekologicznej.

Odnotowano także czyny dewastacji pojemników do zbiórki makulatury i tworzyw sztucznych poprzez ich podpalenie, co wyeliminowało z użytkowania kilka pojemników.

5. Gospodarka

Aktywność ekonomiczna ludności jest zróżnicowana. Znaczna część ludności znajduje zatrudnienie w Bydgoszczy.

W Niemczu jest ok. 60 podatników posiadających grunty o powierzchni powyżej 1 ha, z tego tylko 5 posiada powierzchnię w przedziale 10 – 20 ha fizycznych. Część gruntów w gospodarstwach jest odłogowana. Duże powierzchnie nieprzydatne rolniczo przeznaczono w planach zagospodarowania pod różnorodne formy budownictwa.

W Niemczu jest 37 podatników (osób fizycznych i osób prawnych) płacących podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na terenie miejscowości jest  rozwinięta sieć punktów handlowych, w których mieszkańcy mogą zaopatrywać się w podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe. W 2008 roku na skraju sołectwa powstał POLO – market, który w zasadniczy sposób poprawił problem zaopatrzenia mieszkańców Niemcza.

III. ANALIZA SWOT – OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

MIEJSCOWOŚCI NIEMCZ ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - dobre wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodną, kanalizacyjną, gazu, i telekomunikacji) położenie w strefie podmiejskiej (dogodne warunki komunikacyjne, bliskość dużego rynku zbytu, rynku pracy i in.), atrakcyjne walory przyrodnicze (otoczenie powierzchniami lasów sąsiednich wsi oraz Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku), objęcie dużych obszarów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i przeznaczanie gruntów nieprzydatnych rolniczo na cele mieszkaniowe oraz usługo- we i inne nieuciążliwe dla środowiska, niskie bezrobocie, duża liczba ludności dobrze wykształconej, lokalizacja dość dużej ilości podmiotów gospodarczych o różnorakim przedmiocie działalności, która zabezpiecza codzienne potrzeby mieszkańców | nierównomierny rozwój infrastruktury w poszczególnych częściach wsi wynikający z jej zabudowy w różnych okresach, tempo organizowania infrastruktury technicznej (szczególnie dróg) i społecznej niższe, niż oczekiwania mieszkańców, zmniejszające się zainteresowanie produkcją rolniczo-ogrodniczą, uciążliwości związane z emisją hałasu i spalin wynikające z przebiegu dróg ponad lokalnych, niezadowalający poziom świadomości ekologicznej wśród części mieszkańców, zbyt wolne utożsamianie się części ludności napływowej z sołectwem, uzależnienie rozwoju miejscowości od uwarunkowań zewnętrznych. niska aktywność społeczna w zakresie tworzenia organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności Niemcz |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| dalsza poprawa atrakcyjności wsi jako jednostki osadniczej, napływ inwestorów, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej dostęp do środków funduszy strukturalnych i innych środków zewnętrznych umożliwiających rozwój miejscowości. | - absorpcja negatywnych wzorców charakterystycznych dla skupisk wielkomiejskich brak stabilnego systemu prawnego w przedmiocie zapewnienia środków finansowych do dyspozycji sołectwa, ograniczenia dostępu do środków zewnętrznych dla miejscowości o naszym poziomie rozwoju. |

Ocena mocnych i słabych stron Niemcza oraz szans i zagrożeń została dokonana przez Radę Sołecką i Sołtysa oraz radnych z terenu Niemcza w oparciu o obiektywne uwarunkowania oraz opinie mieszkańców wyrażane na zebraniach wiejskich.

IV. Nasza wizja odnowy miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Niemcz nie ma powielać ani zastępować innych dokumentów planistycznych w oparciu, o które są wyznaczane kierunki rozwoju sołectwa. Dla mieszkańców Niemcza, oprócz priorytetowych dużych inwestycji takich jak np. rozbudowa, a w przyszłości budowa nowej dużej szkoły podstawowej wraz z zespołem boisk, modernizacji dróg, ważne są takie przedsięwzięcia związane z odnową wsi, jak np., urządzanie terenów rekreacji i placów zabaw oraz inne inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców i służące integracji społecznej.

Mieszkańcy miejscowości Niemcz chcą dbać o wizerunek swojej miejscowości, a proponowane zewnętrzne programy pomocowe są niepowtarzalną szansą dla skutecznego podjęcia działania.

Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy formułują wnioski, z których wyłaniają się potrzeby realizacji zadań w najbliższych latach.

###### Największe potrzeby mieszkańców miejscowości Niemcz to:

- rozbudowa szkoły, a w perspektywie 5 lat, w zależności od sytuacji demograficznej, rozpoczęcie budowy nowej szkoły wraz z zapleczem sportowym,

- Urządzenie terenów zabezpieczających potrzeby mieszkańców w dziedzinie sportu i rekreacji, w tym:  budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 110/63 (teren pomiędzy ulicami Sienkiewicza a Mickiewicza), urządzenie skweru na działce nr 161/15 przy ul. Bydgoskiej, budowa placu zabaw przy ul. Kusocińskiego, zagospodarowanie gruntu gminnego na cele rekreacyjne w pobliżu kościoła,

- poprawa stanu technicznego dróg oraz wybudowanie chodników dla pieszych przy głównych ulicach, w szczególności kontynuacja budowy chodnika przy ul. Bydgoskiej,

- remont Świetlicy oraz jej doposażenie,

- budowa parkingu przy Świetlicy i Poczcie,

- po wybudowaniu nowej szkoły, zagospodarowanie pomieszczeń starej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gimnazjum, wiejski dom kultury, siłownię, salę fitnes, a także bibliotekę i przedszkole.

Harmonogram realizacji powyższych potrzeb będzie uzależniony od środków przewidzianych w budżecie gminy oraz uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko harmonogramu inwestycji wieloletnich. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Bydgoskiej jest uzależniona od woli władz Powiatu Bydgoskiego.

Ponadto zamierza się kontynuować zadania, które wpisały się już na stałe w działalność miejscowości Niemcz. Należą do nich wspomaganie organizacji tradycyjnego Festynu Rodzinnego Sołectwa Niemcz, wspomaganie działań oświatowych i kulturalno-sportowych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Niemczu, promocja sołectwa i wspieranie lokalnych organizacji działających na rzecz integracji społecznej.

Priorytety i cele odnowy

### 1. Poprawa infrastruktury oświatowej i drogowej

a) Rozbudowa szkoły, a w przyszłości budowa nowej szkoły wraz z zapleczem sportowym:

- po wybudowaniu nowej, zagospodarowanie pomieszczeń starej  szkoły pod wiejski dom kultury, siłownię, salę fitnes, bibliotekę i przedszkole.

b) modernizacja dróg i budowa chodników przy głównych ulicach m. in. kontynuacja budowy chodnika przy ul. Bydgoskiej.

2. Zapewnienie dostępu dla mieszkańców wsi do infrastrukturalnego zaplecza rekreacyjno-kulturalnego:

a) Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce 110/63 (teren pomiędzy ulicami Sienkiewicza a Mickiewicza),

b) urządzenie skweru na dz. 161/15 przy ul. Bydgoskiej,

c)  Remont i przebudowa świetlicy:

- remont posadzki a także malowanie pomieszczeń,

- zabudowa tarasu świetlicy

oraz uatrakcyjnienie oferty programowej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi:

- zakup sprzętu  audiowizualnego,

d)  Budowa placu zabaw przy ul. Kusocińskiego:

- zagospodarowanie terenu na działce nr 238/4 i montaż kilkunastu urządzeń rekreacyjnych będących atrakcją placu, także ławek i koszy na śmieci

e) Zagospodarowanie terenu gminnego przy Kościele na cele rekreacyjne.

### 3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej - wspieranie imprez mających na celu kultywowanie tradycji naszej społeczności oraz promujących wieś i integrujących jej mieszkańców poprzez:

- wspomaganie imprez integracyjnych np. Festynu Rodzinnego Sołectwa Niemcz,

- wspomaganie działań oświatowych i kulturalno-sportowych (organizowanych przez szkołę, a także dalsze organizowanie wycieczek rowerowych dla parafian (dzieci i rodzice) np. do Sanktuarium Maryjnego na Piaskach, obozów letnich w Swornychgaciach i Zakopanem  przez proboszcza przy wsparciu sołectwa,

- promocja sołectwa,

- wspomaganie lokalnych organizacji działających na rzecz integracji społecznej.

Możliwości Sołectwa w realizacji przedsięwzięć są następujące:

- przeznaczanie na zadania środków finansowych zabezpieczonych do dyspozycji sołectwa Niemcz w budżecie gminy,

- osobisty wkład pracy mieszkańców.

Wysokość środków, którą dotąd zabezpieczano się w budżecie gminy do dyspozycji sołectw była ustalana zwyczajowo i uzależniona od liczby mieszkańców (ok. 3,60 zł na jednego mieszkańca). W 2008 roku była to kwota 6.800 zł, na 2009 rok przewidziana jest kwota 7.400 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przekracza możliwości własne i mieszkańcy będą wnioskować o przeznaczenie środków z budżetu gminy oraz skorzystanie z funduszy pomocowych, w tym w ramach działania „Odnowa i rozwój  wsi”.

V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ, HARMONOGRAM I SZACOWANE KOSZTY ICH REALIZACJI

| Lp. | Nazwa i opis zadania | Cel i przeznaczenie | Harmonogram realizacji | Wartość zadania | Planowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu | Celem realizacji tego zadania jest zapewnienie podstawowych warunków do wykonania zadań dydaktycznych, które powinien spełniać budynek szkoły podstawowej dla ponad 2 tys. wsi. | 2008 - 2011 | 3.700.000 zł | Środki budżetu gminy |
| 2. | Budowa zespołu boisk na działce nr 110/63 w ramach programu „Orlik 2012”. Zostaną wykonane pola gry do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. | Celem realizacji tego zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Niemcza pod względem sportu i rekreacji. Budowa tego obiektu w dużym stopniu zabezpieczy te potrzeby i umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu. | 2009 | 400.000 zł | Środki budżetu gminy oraz będące do dyspozycji sołectwa |
| 3. | Remont Świetlicy oraz jej doposażenie, a także uatrakcyjnienie oferty programowej dostosowanej do potrzeb mieszkańców. W 2009 r. zaplanowano malowanie, wyko-nanie nowej posadzki, a w perspektywie kolejnych lat planuje się zabudowę tarasu. | Celem realizacji tego zadnia jest dbałość o stan obiektu, jego wyposażenie oraz uatrakcyjnienie oferty programowej Świetlicy. | 2009 - 2015 | w 2009r. zaplanowano : na remont 12.300,-zł, wyposażenie 3.600,- zł, półkolonie 3.000,-zł działalność Klubu Seniora – 1.200, zł. | Środki GOK |
| 4. | Urządzenie skweru przy ul. Bydgoskiej na działce nr 161/15 (przygotowanie podłoża, utwardzenie alejki, zakup i montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, nasadzenia zieleni itp.) | Celem zadania jest urządzenie skweru służącego mieszkańcom i poprawiającym estetykę wsi. | 2009 - 2010 | ok. 32.000,- zł | Środki budżetu gminy |
| 5. | Budowa placu zabaw przy ul. Kusocińskiego na dz. nr 238/4. Planuje się montaż kilkunastu urządzeń, m.in.: zestawu sprawnościowego, huśtawki łańcuchowej, piaskownicy, karuzeli tarczowej i in., a także posadowienie urządzeń „fitness” dla dorosłych, kilku ławek parkowych, stojaka na rowery, koszy na śmieci i regulaminu korzystania z placu. Przewiduje się także utwardzenie alei kostką brukową, wykonanie trawnika, nasadzenia zieleni. | Celem realizacji tego zadania jest zaspokojenie rekreacyjnych potrzeb mieszkańców Niemcza. W sołectwie jest już ponad 500 dzieci w przedziale 0-16 lat i urządzenie placu zabaw jest niezbędne dla zagospodarowania czasu wolnego najmłodszym obywatelom wsi. Plac zabaw wyposażony w urządzenia z atestem gwarantuje wszystkim bezpieczną zabawę, sprzyja integracji i może pomóc w budowaniu więzi sąsiedzkich ludności napływowej. | 2009 - 2010 | 114.000 zł | Środki budżetu gminy oraz dofinansowanie z PROW w ramach działa-nia „Odnowa i rozwój wsi”- max do 50% kosztów kwalifikowanych |
| 6. | Wspomaganie organizacji tradycyjnego Festynu Rodzinnego Niemcza | Celem realizacji tego zadania jest kontynuowanie tradycji organizacji corocznego Festynu Rodzinnego Sołectwa Niemcz. Z uwagi na dużą ilość ludności napływowej, Festyn sprzyja integracji społecznej. | 2009 - 2016 | ok. 2.500 zł środki GOK, osobisty wkład pracy księdza proboszcza, pracowników GOK, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły w Niemczu oraz sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców. |
| 7. | Wspomaganie celów kulturalno - oświatowych a także sportowych realizowanych przez szkołę. | Celem realizacji zadania jest wspieranie działań oświatowych m.in. poprzez dofinansowanie nagród dla najlepszych uczniów, a także działań kulturalno-oświatowych i sportowych na obozie letnim w Bożenkowie. | 2009 - 2016 | Ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa planuje się przeznaczać corocznie na ten cel środki w wysokości zaakceptowanej przez Zebranie Wiejskie. |
| 8. | Promocja i działalność miejscowości | Celem realizacji tego zadania jest przeznaczanie środków pieniężnych w zależności od bieżących potrzeb na promocję i wpieranie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym lub sportowym. | 2009 - 2016 | Ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy do dyspozycji Niemcza planuje się przeznaczać na ten cel środki w wysokości adekwatnej do potrzeb, zaakceptowanej przez Zebranie Wiejskie. |
| 9. | Budowa parkingu koło Świetlicy | Celem realizacji tego zadania jest urządzenie parkingu, który będzie służył mieszkańcom korzystającym z usług Poczty, Świetlicy, Szkoły | 2010-2012 | Ze środków budżetu gminy |
| 10. | Zagospodarowanie gruntu gminnego na cele rekreacyjne w pobliżu kościoła. | Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Niemcza pod względem sportu i rekreacji a także lokalnych imprez. | Harmonogram i wartość zadania zostaną określone po opracowaniu koncepcji zagospodarowania. |
| 11. | Wspomaganie lokalnych organizacji i stowarzyszeń, w tym nieformalnych działających przy Świetlicy w Niemczu | Celem realizacji tego zadania jest wspomaganie lokalnych organizacji, w tym niesformalizowanych działających przy Świetlicy, których działalność umożliwia mieszkańcom rozwijanie ich zainteresowań w różnych dziedzinach i sprzyja integracji społecznej. | 2009 - 2016 | Ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa Niemcz. Planuje się przeznaczać na ten cel środki w wysokości zaakceptowanej przez Zebranie Wiejskie. |

Uwagi:

1. Zakres podejmowanych zadań inwestycyjnych będzie uzależniony od możliwości budżetu gminy.

2. Wartości i proporcje planowanych wydatków ze środków zabezpieczonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa Niemcz będą uzależnione od potrzeb i możliwości w kolejnych latach. Każdorazowo projekt podziału środków będących do dyspozycji sołectwa będzie przedstawiał sołtys wraz z radą sołecką, a uchwałę podejmuje zebranie wiejskie.

VI.  MONITOROWANIE PLANU,

PROCEDURA JEGO AKTUALIZACJI I PROMOCJA

Podmiotem wdrażającym Plan Odnowy Miejscowości Niemcz w zakresie zadań inwestycyjnych jest Wójt Gminy Osielsko. Wójt konsultuje realizację Planu z Sołtysem i Radą Sołecką, co jednocześnie zapewni jego monitorowanie przez przedstawicieli Sołectwa.

Informacja o realizacji Planu będzie przedstawiana mieszkańcom na zebraniach wiejskich.

Zakłada się aktualizację Planu, szczególnie w przypadku konieczności korekt wartości planowanych zadań i ich zakresu, a także nowych inicjatyw mieszkańców, mających na celu poprawę jakości życia społeczności sołectwa. Z inicjatywą zmiany Planu mogą występować: mieszkańcy poprzez wnioski składane na zebraniach wiejskich, organizacje i stowarzyszenia działające w miejscowości oraz Sołtys wraz z  Radą Sołecką.

Wójt występuje z inicjatywą zmiany Planu w przypadku konieczności korekt wartości i zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Założenia aktualizacji Planu winny być konsultowane z przedstawicielami mieszkańców, aby zapewnić im jak najszerszą możliwość udziału w kształtowaniu wizerunku naszego Sołectwa.

W przypadku projektu aktualizacji Planu należy dokonać jego analizy i ocenić, czy nie nastąpiły zmiany, które wymagają aktualizacji charakterystyki miejscowości i jej zasobów o okres nie objęty analizą początkową, a także weryfikacji oceny słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. Należy zadbać o spójność projektowanych zmian z założeniami innych gminnych planów oraz dokonać wnikliwej oceny możliwości finansowania zadań.

Plan Odnowy Miejscowości Niemcz ma przyczynić się do większej aktywizacji  lokalnej społeczności dlatego też proces jego wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna jest gwarantem właściwego wdrażania Planu, jego monitorowania, oceny i aktualizacji. Upowszechnianie informacji o Planie będzie następujące:

- Tekst Planu będzie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu (w BIP) oraz udostępniany do wglądu w formie wydruku w siedzibie Urzędu i u sołtysa.

- Wszelkie zmiany Planu będą podlegały zasadom wymienionym w punkcie 1.

- W miarę potrzeb i możliwości, akcja informacyjna będzie prowadzona w mediach.

Kompetencję do przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Niemcz, a także do jego zmian ma wyłącznie zebranie wiejskie. Przyjęty przez zebranie wiejskie Plan Odnowy Miejscowości Niemcz przekazuje się do zatwierdzenia Radzie Gminy Osielsko za pośrednictwem Wójta Gminy Osielsko.

# Footnotes

Ks. Sylwester Bąk, Dzieje parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku, str. 16.

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1977r. (Dz.U. Nr 24, poz.103)