Realizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w I kw. 2020 r. ( tryb przetargu nieograniczonego)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamów. (roboty budow., usługi, dostawy) | Orientacyjna wartość (netto w zł) | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa klimatyzacji: w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie w Szkole Podstawowej w Niemczu w Szkole Podstawowej w Żołędowie w świetlicy w Maksymilianowie | roboty budowlane | 30 000 40 000 40 000 40 000 | Przetarg ogłoszono 4 marca z terminem składania ofert do 25 marca. Złożono 2 oferty, postepowanie jest w toku. |
| 2 | Budowa odnawialnych źródeł energii: - Szkoła Podstawowa w Niemczu - Szkoła Podstawowa w Osielsku. - Szkoła Podstawowa w Żołędowie - Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie - w obszarze mieszkalnictwa | roboty budowlane | 200 000 280 000 120 000 130 000 290 000 | Jesteśmy do przetargu przygotowani, czekam na deklaracje mieszkańców (dot. części obszaru mieszkalnictwa) w związku z COVID-19 |
| 3 | Modernizacja budynku przy ul. Bluszczowej w Maksymilianowie | roboty budowlane | 154 000 | Przetarg ogłoszono 20 lutego z terminem składania ofert do 6 marca. Złożono 3 oferty. Wybrano wykonawcę FEMINA Agnieszka Nowak Nowa Wieś Wielka, cena: 183.653,88 zł brutto Termin gwarancji: 4 lata |
| 4 | Budowa boiska w Niemczu, ul. Matejki | roboty budowlane | 550 000 | Przetarg ogłoszono 14 stycznia, termin składania ofert upłynął 30 stycznia, wpłynęło 6 ofert, wybrano ofertę sp. z o.o. Anaida z Warszawy z ceną 584 250 zł brutto. Termin realizacji - 15.07.2020 r. |
| 5 | Dokumentacja projektowa: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia , Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK -u | usługa | 15 000 40 000 | Przetarg ogłoszono 13 lutego z terminem składania ofert do 25 lutego. Złożono 4 oferty, 3 przekraczające zaplanowane środki, jedna podlegała odrzuceniu. Przetarg został unieważniony. |
| 6 | - Budowa ul. Polnej i Ustronie w Maksymilianowie (łączna dł. 237m) szer. 5,5 m z kostki brukowej beton, 6 szt. lamp i in. przygotowawczych i wykończen.; - Budowa ul. Rajskiej (dł.383 m) i Szczęśliwej (215m) w Jarużynie szer. 5 m z kostki brukowej betonowej i in. robót przygotowawczych i wykończeniowych; - Budowa ul. Jaremy w Niemczu - inicjatywa lokalna pieszo-jezdni z kostki ażurowej/betonowej o szer. 5,0m i in. robót przygotowawczych i wykończeniowych. | roboty budowlane | 400 000 800 000 390 000 | Przetarg nieograniczony został ogłoszony 24 marca z terminem składania ofert do 15 kwietnia br. Jawne otwarcie ofert o godz. 14:00 poprzez transmisję on-line prowadzoną na stronie www.osielsko.pl |
| 7 | Budowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie, tj. - jezdni asfaltowej, o szer. 6,0 m , zjazdów z kostki brukowej betonowej, poboczy z kruszywa o szer. 1,0m, rowów, wycinki drzew i nasadzeń zastępczych, robót rozbiórki nawierzchni, przepustów i ogrodzeń, wykonanie odwodnienia - kanalizacja z wpustami deszczowymi, separatorem, osadnikami i studniami oraz zbiornikiem, ogrodzenie zbiornika, budowa chodników z kostki brukowej betonowej oraz dojść do posesji, ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o szer. 2,50 m, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej, nowych lamp i linii kablowych oraz demontaż starego oświetlenia, zatok autobusowych o szer. 3,0 m z kostki kamiennej, przepustów, kanałów teletechnicznych, przebudowy i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej, organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, obsiew trawą wraz z nawożeniem. | Roboty budowlane | 4 300 000 | Przetarg nieograniczony został ogłoszony 19 marca z terminem składania ofert do 16 kwietnia br. Jawne otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia o godz. 14:00 poprzez transmisję on-line prowadzoną na stronie www.osielsko.pl |
| 8 | Budowa sieci wod.-kan. oraz przewodu przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie (dokumentacja projektowa) | usługi | 81 000 | Przetarg ogłoszono 10 lutego, termin składania ofert upłynął 18 lutego, złożono 3 oferty. Wybrano wykonawcę Termstudio Tomasz Jeleń z Bydgoszczy z ceną 27.900,00 zł brutto. |
| 9 | Opracowanie dokumentacji projektowej wybranych odcinków sieci wod.-kan. na terenie gminy Osielsko: Zad. 1 sieci wodociągowej o dł. ok. 120 m w ul. Wiśniowej w Maksymilianowie, Zad. 2 sieci wodociągowej o dł. ok. 100 m w ul. Podgórnej w Maksymilianowie, Zad. 3 przebudowy wodociągu dł. ok. 270 m w Wilczu Zad. 4 sieci wodociągowej o długości ok. 270 m w ul. Wodnej w Bożenkowie, Zad. 5 sieci wodociągowej o dł. ok. 45 m w ul. Osiedlowej w Bożenkowie, Zad. 6 sieci wodociągowej o dł. ok. 140 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 140 m wraz z odgałę-zieniami w rejonie ul. Zakopiańskiej w Niwach, Zad. 7 sieci wodociągowej o dł. ok. 550 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 215 m wraz z odgałę-zieniami w ul. Zielonogórskiej w Niwach, Zad. 8 sieci wodociągowej o dł. ok. 110 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 105 m wraz z odgałę-zieniami w rejonie ul. Miodowej w Maksymilianowie, Zad. 9 sieci wodociągowej o dł. ok. 155m oraz kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 145 m wraz z odgałę-zieniami w ul. Krokusowej w Żołędowie, Zad. 10 sieci wodociągowej o dł. ok. 105 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 105 m wraz z odgałęzieniami w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie Zad. 11 sieci wodociągowej o dł. ok. 125m w ul. Łowieckiej w Niemczu, Zad. 12 sieci wodociągowej o dł. ok. 110 m w rejonie ul. Krakowskiej w Niwach, Zad. 13 przebudowa sieci wodociągowej o dł. ok. 580 m wraz z przepięciami istniejących przyłączy w rejonie ul. Szosa Gdańska w Osielsku, Zad. 14 Budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 340 m w rejonie ul. Żywieckiej w Niwach, Zad. 15 Budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 125 m w ul. Aleja Dębowa w Żołędowie, Zad. 16 sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 70 m wraz z odgałęzieniami w rejonie ul. Gryczanej w Osielsku, Zad. 17 sieci wodociągowej o dł. ok. 110 m oraz kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 110 m wraz z odgałęzieniami w rejonie ul. Leśnej w Osielsku, Zad. 18 sieci wodociągowej o dł. ok. 170 m oraz kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 170 m wraz z odgałęzieniami w rejonie ul. Leśnej w Osielsku, Zad. 19 sieci wodociągowej o dł. ok. 85 m w ul. Mickiewicza-Topolowa w Osielsku, Zad. 20 sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 720 m wraz z odgałęzieniami w ul. Trzmieliny, Pomarańczowej w Osielsku, Zad. 21 sieci wodociągowej o dł. ok. 410 m w ul. Letniej w Maksymilianowie, Zad. 22 sieci wodociągowej o dł. ok 175 m wraz z przepięciami istniejących przyłączy i likwidacją wodociągu w rejonie ul. Starowiejskiej i Krakowskiej | usługi | 110 000 | Przetarg ogłoszono 23.01. z terminem składania ofert do 31 stycznia br. Złożono 5 ofert, wybrano wykonawcę Projektowanie i nadzór SANITECH Przemysław Hatała z Iławy z ceną 19.500 zł brutto, termin dostarczenia wstępnej koncepcji – 30 dni |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych SUW Żołędowo | usługi | 24 000 | Przetarg ogłoszono 13 lutego z terminem składania ofert do 25 lutego. Złożono 2 oferty. Wybrano wykonawcę Projektowanie i nadzór SANITECH Przemysław Hatała z Iławy z ceną 24.000 zł brutto, termin dostarczenia wstępnej koncepcji – 30 dni |
| 11 | Budowa nowego zaplecza wypoczynkowego i sportowego na stanicy w Bożenkowie w tym kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej nawierzchni – projekt Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy hali sportowej w Osielsku oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na podbaseniu – projekt Budowa zaplecza socjalnego na boisku przy ul. Wierzbowej w Osielsku oraz przy ul. Matejki w Niemczu | usługi | 24 000 24 000 24 000 | Przetarg ogłoszono 3 kwietnia z terminem składania ofert do 15 kwietnia. Jawne otwarcie ofert o godz. 14:30 poprzez transmisję on-line prowadzoną na stronie www.osielsko.pl |
| 12 | Projekty: Budowa ul. Augustowskiej w Żołędowie, Przebudowa ul. Chabrowej, Tymiankowej i Ziołowej w Osielsku Budowa ul. Kwiatowej w Osielsku Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej w Osielsku Budowa ul. Tatrzańskiej do ul. Podhalańskiej w Niwach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w miejscowości Niwy Budowa ul. Krasickiego w Niemczu Budowa ul. Leśnej w Żołędowie Budowa ul. Sudeckiej i Beskidzkiej oraz budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej | usługi | 40 500 32 500 32 500 16 000 40 500 32 000 32 500 32 500 40 500 | Przetarg nie został ogłoszony. Po wnikliwej analizie stwierdzono, że wykonanie niektórych projektów może się realnie zakończyć w 2021 roku. Sprawa zmiany terminów realizacji i płatności jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. |
| Plan zamówień GZK |  |  |  |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku: sieć wodociągowa Ø160 – 436,5 m oraz Ø110 – 108,5 m i przyłącze wodociągowe Ø40 – 34 m szt. 1 | Roboty budowlane | 200 000 | Przetarg ogłoszony 21 lutego z terminem składania ofert do 9 marca (część A – planowany termin zakończenia zadania do 29 maja br. ) złożono 9 ofert, wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. z Koronowa z ceną 146.310,55 zł. |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku dz. nr 680/7 : sieć wodociągowa Ø90 – 96 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 88,0 m i odgałęzienia sieci Ø160 – 23,5 m szt. 6 | Roboty budowlane | 160 000 | Przetarg ogłoszony 21 lutego z terminem składania ofert do 9 marca (część C – planowany termin zakończenia zadania do 30 czerwca br.) Złożono 5 ofert, wybrano wykonawcę WIMAR Sp. z o. o. z Koronowa z ceną 98.859,37 zł. |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Sokola i ul. Fregaty w Osielsku: sieć wodociągowa Ø110 – 56,0 m i Ø90 – 4,5 m; sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 – 234,5 m oraz odgałęzienia Ø160 – 67 m szt. 10 | Roboty budowlane | 180 000 | Przetarg ogłoszony 21 lutego z terminem składania ofert do 9 marca (część B – planowany termin zakończenia zadania do 29 maja br. ) złożono 8 ofert, wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. z Koronowa z ceną 171.527,02 zł. |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Wojskiego w Niemczu: sieć wodociągowa Ø110 – 298m i Ø90 – 34,0 m oraz kanalizacja grawitacyjna Ø200 – 256,5 m i odgałęzienia sieci Ø160 – 72 m tj. 17 szt. | Roboty budowlane | 170 000 | Przetarg ogłoszony 21 lutego z terminem składania ofert do 9 marca (część D – planowany termin zakończenia zadania do 31 lipca br.) złożono 8 ofert, wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. z Koronowa z ceną 165.870,08 zł. |
| 5 | Modernizacja studni kanalizacyjnych na kolektorze sanitarnym w Myślęcinku | Roboty budowlane | 300 000 | Przetarg ogłoszono 26 marca z terminem składania ofert do 10 kwietnia. Złożono 3 oferty z cenami przekraczającymi wysokość zaplanowanych środków. |